РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО  РАЙОНА

## Р Е Ш Е Н И Е

28 декабря 2005 г.                        				                  №  82

г. Белая Калитва

Об утверждении Инвестиционной программы развития инженерной инфраструктуры для жилищного строительства города Белая Калитва на 2006-2010 гг.

Заслушав информацию заместителя главы администрации Белокалитвинского района по коммунальному хозяйству и строительству Ю.А. Качуру об Инвестиционной программе  развития инженерной инфраструктуры для жилищного строительства города Белая Калитва на 2006-2010 гг., Собрание депутатов Белокалитвинского района

РЕШИЛО:

- Утвердить Инвестиционную программу развития инженерной инфраструктуры для жилищного строительства города Белая Калитва на 2006-2010гг. (приложение).

- Контроль за исполнением данного  решения возложить на заместителя главы администрации Белокалитвинского района по коммунальному хозяйству и строительству Ю.А. Качуру и председателя постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, транспорту, связи и энергетике Е.Н. Дегтярева.

Глава Белокалитвинского района			                     А.П. Романов

Приложение к решению

Собрания депутатов Белокалитвинского района

от 28 декабря 2005г. № 82

Инвестиционная программа

развития инженерной инфраструктуры для жилищного строительства

города Белая Калитва Ростовской области

на 2006-2010 годы.

| Район пер- спективной застройки | Объект инженерной инфраструктуры | Общая сметная стоимость объекта, млн.руб. | Источник финанси- рования | Объем инвестиций по годам реализации, млн. руб. |  |  |  |  |  | Информация о наличии или по- требности в разработке ПСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего: |  |
| г. Белая Калитва микрорайон «Заречный» Площадь застройки 800 тыс. м2 | Объекты водоснабжения 1. Водовод 2 Д=300 мм L=7,2 км 2. Насосная станция 2-го подъема, 2 резервуара V=3000 м3, мастерские, гараж, АБК КНС, установка 2-х насосов3. 3. Насосная станция 3-го подъема 4. Водовод 2Д=300 мм L=5 км | 66 | федер. бюджет |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 60,0 | На разработку ПСД «Реконструкция горводопровода г.Белая Калитва» требуется 2,9 млн. руб. |
|  |  |  | обл. бюджет |  | 2,9 |  |  |  | 2,9 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тариф ЖКХ |  |  | 1,5 | 1,6 |  | 3,1 |  |
|  |  |  | средства застройщ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты теплоснабжения Котельная мощностью 70 Гкал/час с сетями | 75 | федер. бюджет |  |  | 34,0 | 34,0 |  | 68,0 | На разработку ПСД «Котельная в мкр. Заречный г. Белая Калитва» требуется 7 млн. руб. |
|  |  |  | обл. бюджет |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тариф ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства застройщ. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 141 |  |  | 9,9 | 65,5 | 65,6 | - | 141,0 |  |
| г. Белая Калитва микрорайон «Солнечный» Площадь застройки 70 тыс. м2 | Объекты теплоснабжения 1. Котельная мощностью 20 Гкал/час | 60 | федер. бюджет |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 | На разработку ПСД «Котельная в мкр. Солнечный г. Белая Калитва» требуется 1,5 млн. руб. |
|  |  |  | обл. бюджет | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тариф ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства застройщ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты канализации 1. Реконструкция напорного коллектора Д=300 мм L=5,8 км | 15 | федер. бюджет |  |  |  |  |  |  | На разработку ПСД требуется 0,3 млн. руб. |
|  |  |  | обл. бюджет |  | 5,0 | 10,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тариф ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства застройщ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты водоснабжения 1. Водовод Д=100 мм L=1,5 км 2. Водовод Д=250 мм L=2,2 км | 4 | федер. бюджет |  |  |  |  |  |  | На разработку ПСД требуется 0,1 млн. руб. |
|  |  |  | обл. бюджет |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тариф ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства застройщ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты электроснабжения 1. Трансформаторная подстанция (с 2-мя сетями ТМ 1000 кВт) | 12 | федер. бюджет |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 | На разработку ПСД требуется 0,5 млн. руб. |
|  |  |  | обл. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тариф ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства застройщ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Берегоукрепление и ливневая канализация | 18 | федер. бюджет |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 | На разработку ПСД требуется 1,0 млн. руб. |
|  |  |  | обл. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тариф ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства застройщ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты газоснабжения 1. Газопровод Д=150 км L=0,5 км 2. ГРПБ | 1,5 | федер. бюджет |  |  |  |  |  |  | На разработку ПСД требуется 0,1 млн. руб. |
|  |  |  | обл. бюджет |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тариф ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства застройщ. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 110,5 |  | 30,0 | 35,0 | 33,0 | 12,0 | - | 110,5 |  |
| ВСЕГО |  | 251,5 |  | 30,0 | 44,9 | 99,0 | 77,6 | - | 251,5 |  |

Управляющий делами

Собрания депутатов								П.П. Авдеенко