### Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи); | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях, улучшение транспортного обслуживания населения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Белокалитвинского районаX | X | X | 232 669,7 | 232 669,7 | 14 003,2 | 225 116,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи); Администрации городских и сельских поселений |  | 30.12.2019 | 31.12.2020 | 18 981 | 18 981 | 8 953,5 | 10 166,5 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи); Администрации городских и сельских поселений |  | 20.04.2020 | НЕ ОКОНЧЕН | 14 811,1 | 14 811,1 | 0 | 14 811,1 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи); Администрации городских и сельских поселений |  | 2020 | 2020 | 210,0 | 210,0 | 120 | 90 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи); Администрации городских и сельских поселений |  | 2020 | 2020 | 62 352,4 | 62 352,4 | 4 233,8 | 58 281 |
|  | Основное мероприятие 1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | X | X | X | X | X | X |
|  | … Основное мероприятие 1.6 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.7 Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.8 Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | 13.03.2020 | 01.11.2020 | 123 611,7 | 123 611,7 | 0 | РАБОТЫ НЕ ОКОНЧЕНЫ |
|  | Основное мероприятие 1.9 Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.10 Приобретение и установка остановочных павильонов | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.11 Расходы на строительство межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | 2020 | 2020 | 337,8 | 337,8 | 298 | 39,8 |
|  | Основное мероприятие 1.12 Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | 2020 | 2020 | 886,4 | 886,4 | 0 | 886,4 |
|  | Основное мероприятие 1.13 Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» (Резервные средства) | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района |  | 2020 | 2020 | 11 479,3 | 11 479,3 | 0 | 11 479,3 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | 2020 | 2020 | 6 450,0 | 6 450,0 | 397,9 | 6 052,1 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Отдел образования, Администрации Белокалитвинского района |  | 2020 | 2020 | 5 180,0 | 5 180,0 | 0 | 5180,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | Отдел образования, Администрации Белокалитвинского района |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.3 Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения. | Отдел образования, Администрации Белокалитвинсго района |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.4 Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | Отдел образования, Администрации Белокалитвинсго района |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.5 Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д. | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.6 Разработка проекта «Организации дорожного движения» | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.7 Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.8 Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.9 Категорирование, проведение оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.10 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению мероприятий по безопасности дорожного движения | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | 2020 | 2020 | 1270,0 | 1270,0 | 397,9 | 872,1 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 239 119,7 | 239 119,7 | 14 003,2 | 225 116,5 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 1 Администрация Белокалитвинского района | X | 2020 | 2020 | 65774,0 | 65774,0 | 14 003,2 | 51 770,8 |
|  |  | участник 2 Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Белокалитвинский район | X | 2020 | 2020 | 64790,2 | 64790,2 | 0 | 64790,2 |
|  |  | участник 3 отдел образования Администрации Белокалитвинского района | X | 2020 | 2020 | 45,0 | 45,0 | 0 | 45,0 |