****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2016 № 168 г. Белая Калитва

|  |
| --- |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2016 год |

Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 №1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 №1501 «Об утверждении Методических рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству К.С. Гусева.

Глава района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 15.02.2016 № 168

План реализации муниципальной программы

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Фонд реформирования ЖКХ  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1.Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан  | Назаров В.Н. | Улучшат жилищные условия 200 семей | X | 559897,10 | 324868,1 | 0 | 18964,6 | 216064,4 |
| 1.1 | Мероприятие 1.Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу в Белокалитвинском районе | Назаров В.Н. | Будут заключены контракты на переселение 164 семей | 31.12.2016 | 529332,1 | 294471,4 | 0 | 18796,3 | 216064,4 |
| 1.1.1 | Шолоховское г.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 2 семей | 31.12.2016 | 3306,5 | 31,1 | 0 | 2,0 | 3273,4 |
| 1.1.2 | Синегорское с.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 25 семей | 31.12.2016 | 33029,1 | 1181,4 | 0 | 75,5 | 31772,2 |
| 1.1.3 | Коксовское с.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 57 семей | 31.12.2016 | 381153,1 | 291036,5 | 0 | 18576,8 | 71539,8 |
| 1.1.4 | Горняцкое с.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 80 семей | 31.12.2016 | 111843,4 | 2222,4 | 0 | 142,0 | 109479,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы  | X |  |  | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Мероприятие 2.Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе | Назаров В.Н. | Будут обеспечены жилищными сертификатами 5 семей | 31.12.2016 | 2805,0 | 2636,7 | 0 | 168,3 | 0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы  | X |  |  | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Мероприятие 3.Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, подлежащих обеспечению жильем | Назаров В.Н. | Будут заключены контракты на обеспечение жильем 31 детей- сирот | 31.12.2016 | 27760,0 | 27760,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы  | X |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | Улучшат жилищные условия 200 семей | X | 559897,10 | 324868,1 | 0 | 18964,6 | 216064,4 |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Управляющий делами Л.Г. Василенко