 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2017 год 

отчетный период 6 месяцев 2017 года

	 
	Наименование 
подпрограммы
основного мероприятия
	Ответственный
исполни-тель

(Ф.И.О.)

	Результат реализации
	Факти-ческая

дата начала реали-зации меро-приятия
	Фактиче-ская дата оконча-ния реали-зации меропри-ятия, наступ-ления контро-льного события
	Предусмотрено муниципальной программой
	Факт на отчетную дату
	Заклю-чено

контра-ктов

на отче-тную дату, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	Расходы местно-го бюджета на реа-лизацию  тыс. рублей
	Расходы област-ного бюджета на реа-лизацию  тыс. рублей
	Расходы местно-го бюджета на реа-лизацию  тыс. рублей
	Расходы област-ного бюджета на реа-лизацию  тыс. рублей
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1. 
	Программа «Развитие транспортной системы»
	
	Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвин-ского района; повышение уровня безо-пасности дви-жения,  обеспе-чение функционро-вания и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвис-кого района;  сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях, улучшение транспортного обслуживания населения;  развитие современной системы ока-зания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; развитие систем фото и видео-фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Белокалитвин-ского района.
	01.01.2017
	31.12.2017
	31212,3
	35898,9
	13116,8
	2081,6
	63427,3

	2. 
	Подпрограмма 1

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района»


	Огородний

Денис 

Николае-вич
	
	01.01.2017
	31.12.2017
	29 176,8
	35898,9
	11301,8
	2081,6
	62 432,2

	3. 
	Основное мероприятие 1.1

Содержание и ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Огородний

Денис 

Николае-вич
	
	01.01.2017
	31.12.2017
	28 797,8
	16 334,1
	11301,8
	2081,6
	43 016,2

	4. 
	Основное мероприятие 1.2

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Огородний

Денис 

Николае-вич
	
	01.05.2017
	01.10.2017
	379,0
	19 564,8
	0,0
	0,0
	16 390,1

	5. 
	Основное мероприятие 1.3

Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости
	Огородний

Денис 

Николае-вич
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6. 
	Основное мероприятие 1.4

Погашение кредиторской задолженности на услуги строительного контроля
	Огородний

Денис 

Николае-вич
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7. 
	Основное мероприятие 1.5
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них
	Огородний

Денис 

Николае-вич
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8. 
	Основное мероприятие 1.6
Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
	Огородний

Денис 

Николае-вич
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9. 
	Основное мероприятие 1.7

Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Огородний

Денис 

Николае-вич
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10. 
	Основное мероприятие 1.8

Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Огородний

Денис 

Николае-вич
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11. 
	Основное мероприятие 1.9

Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Огородний

Денис 

Николае-вич
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12. 
	Основное мероприятие 1.10

Приобретение и установка остановочных павильонов
	Огородний

Денис 

Николае-вич
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13. 
	Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района»
	Сидоренко

Александр

Иванович
	
	01.01.2017
	31.12.2017
	2035,5
	Х
	1 815,0
	Х
	2 025,9

	14. 
	Основное мероприятие 2.1

Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ
	Барабанова

Елена 

Васильевна
	
	01.04.2017
	01.07.2017
	25,0
	Х
	22,5
	Х
	22,5

	15. 
	Основное мероприятие 2.2

Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и  средствами обучения ПДД
	Барабанова

Елена 

Васильевна
	
	01.04.2017
	01.10.2017
	160,0
	Х
	40,0
	Х
	160,0

	16. 
	Основное мероприятие 2.3

Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных  учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения
	Барабанова

Елена 

Васильевна
	
	01.07.2017
	01.10.2017
	7,0
	Х
	0,0
	Х
	7,0

	17. 
	Основное мероприятие 2.4

Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения
	Барабанова

Елена 

Васильевна
	
	01.07.2017
	01.10.2017
	53,0
	Х
	0,0
	Х
	53,0

	18. 
	Основное мероприятие 2.5

Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения,  аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д.
	Сидоренко

Александр

Иванович
	
	01.04.2017
	01.10.2017
	1 790,5
	Х
	1 752,5
	Х
	1 752,6

	19. 
	Основное мероприятие 2.6
Разработка проекта «Организации дорожного движения»
	Сидоренко

Александр

Иванович
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20. 
	Основное мероприятие 2.7
Проведение текущего  ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей
	Барабанова

Елена 

Васильевна
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21. 
	Основное мероприятие 2.8
Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок
	Сидоренко

Александр

Иванович
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	22. 
	Основное мероприятие 2.9
Изготовление полиграфической продукции с уровнем защиты «В» «Карта маршрута регулярных перевозок»  и свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам
	Сидоренко

Александр

Иванович
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


Начальник отдела строительства, промышленности,
транспорта, связи Администрации района                                                                                                                       М.С. Кожанов                   

Денис Николаевич Огородний

Александр Иванович Сидоренко

8(86383) 2 69 31
