## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2014 года             № 514                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Белокалитвинского района на 2012-2017 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Белокалитвинского района на 2012-2017 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.05.2012 № 286, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи  А.В. Должникова.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от _____.______.2014 №_____

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Белокалитвинского района на 2012 - 2017 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Белокалитвинского района» на 2012 - 2017 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.05.2012 № 286 была принята с целью: обеспечение населения Ростовской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. В настоящее время реализация Программы прекращена с 01.01.2014 года постановлением от 16.10.2013 № 1793 (приложение 2).

В 2013 году Программа осуществлялась путем реализации следующих программных мероприятий (приложение № 1 к отчету):

разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

По разделу «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры» велись работы по изготовлению ПСД, освоение составило 3 525,5  тыс.рублей по объектам:

- Белокалитвинского городского поселения на реконструкцию трех канализационных  коллекторов в г. Белая Калитва, Белокалитвинского района Ростовской области, 1 161,4 тыс.руб.;

- Коксовского сельского поселения на реконструкцию сетей водоснабжения пос. Коксовый Коксовского сельского поселения, 1364,1 тыс.руб.

- Горняцкого сельского поселения на "Строительство сетей и сооружений водоснабжения х. Погорелов Белокалитвинского района Ростовской области" освоено 1 000,0 тыс.рублей, объект переходящий на 2014 год, будет реализован по другой государственной программе.

По объектам «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Синегорский и пос. Ясногорский Белокалитвинского района Ростовской области» и «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода в Богураевском сельском поселении» разработчиками нарушены графики выполнения работ, в результате чего финансирование областного бюджета приостановлено, поселениями ведется претензионная работа.

По разделу «Капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства» выполнены работы по капитальному ремонту на двух объектах Белокалитвинского района на общую сумму 48 048,34 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета 45 000,00 тыс. руб., местного бюджета 3 048,34 тыс.руб., а именно «Капитальный ремонт водопровода в х. Марьевка по ул. Центральная Ильинского с.п.» за счет средств местного бюджета в сумме 176,0 тыс.руб. и объект «Продолжение проведения капитального ремонта разводящих сетей водоснабжения и канализации Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района»за счет областного бюджета 45 000,00 тыс.руб. и 2 872,34 тыс.руб. местного бюджета, объект является переходящим на 2014 финансовый год.

Эффективность программы согласно  приложению № 2 к отчету.

| Управляющий делами | Л.Г. Василенко |
| --- | --- |

Приложение № 1  к Отчету

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Белокалитвинского района на 2012-2017 годы»

и эффективности использования финансовых средств за 2013 год.

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Белокалитвинского района на 2012-2017 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013год

|  | Наименование мероприятия | объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении программы, тыс.руб. | уточненный план ассигнований на 2013 год тыс.руб. | Исполнено (кассовые расходы) тыс.руб. | Объем неос воен ных средств т.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ | Обл.Б | МБ | вне бю | всего | ФБ | Обл.Б | МБ | Вне бю | всего | ФБ | Обл.Б | МБ | Вне бю |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по мероприятиям | 72 300,56 | 35 160,96 | 32865,6 | 4 274,0 | 0,0 | 76 485,8 | 22 911,8 | 48 314,0 | 5 260,0 | 0,0 | 56 136,14 | 22 562,2 | 28 314,0 | 5 259,94 | 0,0 |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва, Белокалитвинского района Ростовской области | 1 565,2 | 0,0 | 1 471,2 | 94,0 | 0,0 | 1 161,5 | 0,0 | 1 091,8 | 69,7 | 0,00 | 1 161,5 | 0,0 | 1 091,8 | 69,7 | 0,0 |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения пос. Коксовый Коксовского сельского поселения | 1 364,1 | 0,00 | 1282,2 | 81,9 | 0,00 | 1 364,1 | 0,0 | 1 282,2 | 81,9 | 0,0 | 1 364,1 | 0,0 | 1 282,2 | 81,9 | 0,0 |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на капремонт сетей водоснабжения пос. Синегорский, п. Ясногорка | 220,0 | 0,0 | 206,8 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода в Богураевском сельском поселении | 218,5 | 0,0 | 205,4 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Проектная документация на "Строительство сетей и сооружений водоснабжения х. Погорелов Белокалитвинского района Ростовской области" | 5 000,0 | 0,0 | 4 700,0 | 300,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 940,0 | 60,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 940,0 | 60,0 | 0,0 |  |
| 6 | Изготовление ПСД на строительство КНС по ул. Кирова в р.п. Шолоховский | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |  |
| 7 | Продолжение проведения капитального ремонта разводящих сетей водоснабжения и канализации Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района | 26 595,8 | 0,0 | 25 000,0 | 1 595,8 | 0,0 | 47 872,4 | 0,00 | 45 000,0 | 2 872,4 | 0,0 | 27 872,34 | 0,0 | 25 000,0 | 2 872,34 | 0,0 | 20 000,00 Отсутсвие финансирования Обл.бюд жета |
| 8 | Капитальный ремонт водопровода в х. Марьевка по ул. Центральная Ильинского с.п. | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 176,0 | 0,00 | 0,00 | 176,0 | 0,0 |  |
| 9 | Водоснабжение пос Ясногорский | 23 262,3 | 23 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 743,4 | 12 743,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 393,8 | 12 393,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Внеквартальные сети водоснабжения пос. Синегорский | 11 898,66 | 11 898,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 168,4 | 10 168,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 168,4 | 10 168,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 2 к Отчету

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Белокалитвинского района на 2012-2017 годы»

и эффективности использования финансовых средств за 2013 год

Информация

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | 3 год реализации Программы | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля водоводов и водопроводных сетей, нуждающихся в замене, от общей одиночной протяженности водоводов и водопроводных сетей, | % | 30,6 | 28,4 |  |  |
| 2. | Потери воды | % | 39,5 | 38,5 |  |  |