ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к Постановлению Администрации Белокалитвинского района от 29.12.2017 № 2098 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2018 год»»

- В приложении к плану реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2018 год:

  - строки «Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в редакции:

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  | 69725,1 | 56302,5 | 0,0 | 5897,6 | 7525,0 |
| 5.1. | Мероприятие «Обеспечение жильем граждан, Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности» | Начальник сектора реализации жилищных программ Р.Р. Гусейнов | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Осуществление выплат гражданам РФ, проживающим и работающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья | 31.12.2018 | 1008,8 | * | * | 38,8 | 970,0 |
| 5.2. | Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | Начальник сектора реализации жилищных программ Р.Р. Гусейнов | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Осуществление выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья | 31.12.2018 | 6607,8 | * | * | 52,8 | 6555,0 |
| 5.3. | Мероприятие «Субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (разработка проектно-сметной документации объектов газификации), в том числе: | Начальник отдела строитель-ства, промышленности, транспорта, связи М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 31.12.2018 | 26881,5 | 25489,5 | 0,0 | 1392,0 | 0,0 |
| 5.3.1. | Прокладка распределительных газопроводов в х. Грушевка Белокалитвинского района Ростовской области | Начальник отдела строитель-ства, промышленности, транспорта, связи М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 31.12.2018 | 14943,3 | 14175,3 | 0,0 | 768,0 | 0,0 |
| 5.3.2. | Прокладка распределительных газопроводов в х. Семимаячный Белокалитвинского района Ростовской области | Начальник отдела строитель-ства, промышленности, транспорта, связи М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 31.12.2018 | 11938,2 | 11314,2 | 0,0 | 624,0 | 0,0 |
| 5.4. | Мероприятие «Субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (строительство и реконструкция объектов газификации), в том числе: | Начальник отдела строитель-ства, промышленности, транспорта, связи М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 31.12.2018 | 35017,0 | 30813,0 | 0,0 | 4204,0 | 0,0 |
| 5.4.1. | прокладка распределительных газопроводов в х. Рудаков Белокалитвинского района Ростовской области» | Начальник отдела строитель-ства, промышленности, транспорта, связи М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 31.12.2018 | 34168,0 | 30813,0 | 0,0 | 3355,0 | 0,0 |
| 5.4.2. | строительство распределительных газовых сетей в с. Литвиновка Белокалитвинского района Ростовской области | Начальник отдела строитель-ства, промышленности, транспорта, связи М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 31.12.2018 | 849,0 | 0,0 | 0,0 | 849,0 | 0,0 |
| 5.5. | иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации объектов газификации на изготовление сметы и получение достоверности стоимости ПИР | Начальник отдела строитель-ства, промышленности, транспорта, связи М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 31.12.2018 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 |
|  | в том числе по: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Ильинскому сельскому поселению | Начальник отдела строитель-ства, промышленности, транспорта, связи М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 31.12.2018 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 5.5.2. | Грушево-Дубовскому сельскому поселению | Начальник отдела строитель-ства, промышленности, транспорта, связи М.С. Кожанов | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | 31.12.2018 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |

  - строку «Итого по программе» изложить в редакции:

|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 69725,1 | 56302,5 | 0,0 | 5897,6 | 7525,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |