## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 мая 2012 года             № 286                 г.Белая Калитва

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Белокалитвинского района на 2012-2017 годы»

В соответствии постановлением Правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 106 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 - 2017 годы», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Белокалитвинского района на 2012 - 2017 годы» согласно приложению.

- Учесть, что финансирование  мероприятий в объемах,   указанных в муниципальной долгосрочной целевой программе, осуществляется в рамках средств, предусмотренных в бюджетах всех уровней на очередной финансовый год.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству  К.С.Гусева.

## И.о. Главы  района						О.Э. Каюдин

Верно:

Начальник общего отдела						Л.Е. Котлярова

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от _____._____. 2012 №________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Белокалитвинского района на 2012 - 2017 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Белокалитвинского района на 2012 - 2017 годы»

| Наименование программы |  | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Белокалитвинского района на 2012 - 2017 годы» (далее -Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы |  | Распоряжение Правительства Ростовской области от 01.12.2011 № 92 «О разработке долгосрочной Областной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 - 2017 годы» |
| Муниципальный заказчик программы |  | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчики программы |  | отдел строительства и промышленности Администрации Белокалитвинского района |
| Основная цель программы |  | обеспечение населения Белокалитвинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| Основные задачи программы |  | создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; предоставление государственной поддержки проектам развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, преимущественно в малых городах и населенных пунктах с небольшой численностью населения; повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; |
| Сроки реализации программы |  | 2012 - 2013 годы - первый этап; 2014 - 2017 годы - второй этап |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий |  | Структура программы: паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Белокалитвинского района на 2012 - 2017 годы»; - Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; - Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели; - Система программных мероприятий. Ресурсное обеспечение Программы; - Нормативное обеспечение; - Механизм реализации Программы. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы; VI. Оценка эффективности реализации Программы; приложение № 1. Прогнозируемые значения показателей и индикаторов реализации Программы; приложение № 2. Мероприятия по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод; приложение № 3. Мероприятия по повышению рационального использования водных ресурсов; приложение № 4. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации; приложение № 5. Перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируемых за счет бюджетных средств в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2012 году; приложение № 6. Перечень объектов строительства и реконструкции, финансируемых за счет внебюджетных средств, предусмотренных в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2012 году; приложение № 7. Распределение бюджету муниципального образования «Белокалитвинский район» субсидий за счет средств федерального бюджета и Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации на 2012 -2014 годы; приложение № 8. Методика оценки эффективности реализации Программы; приложение № 9. Методика расчета показателей реализации Программы. Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия Программы: строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства; разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства; капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства. |
| Исполнители программы |  | отдел строительства Администрации Белокалитвинского района; муниципальные образования, входящие в состав Белокалитвинского района; организации жилищно-коммунального комплекса |
| Объёмы и источники финансирования программы |  | 1 536 948,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 0,0 тыс. рублей; в 2013 году - 0,0 тыс. рублей; в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат уточнению по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе в рамкам реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 -2017 годы: за счет средств областного бюджета – 1 120 075,9 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 50 075,9 тыс. рублей; в 2013 году – 214 000,0 тыс. рублей; в 2014 году – 214 000,0 тыс. рублей; в 2015 году – 214 000,0 тыс. рублей; в 2016 году – 214 000,0 тыс. рублей; в 2017 году – 214 000,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 180 825,3 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 8 084,3 тыс. рублей; в 2013 году – 34 548,2 тыс. рублей; в 2014 году – 34 548,2 тыс. рублей; в 2015 году – 34 548,2 тыс. рублей; в 2016 году – 34 548,2 тыс. рублей; в 2017 году – 34 548,2 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 236 047,2 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 36 047,2 тыс. рублей; в 2013 году – 40 000,0 тыс. рублей; в 2014 году – 40 000,0 тыс. рублей; в 2015 году – 40 000,0 тыс. рублей; в 2016 году – 40 000,0 тыс. рублей; в 2017 году – 40 000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели) |  | В результате реализации Программы планируется: увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности: по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться с 47,1 процента в 2010 году до 24,8 процента к 2017 году; по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, который должен снизиться с 6,0 процента в 2010 году до 5,3 процента к 2017 году; снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 51,2 процента в 2010 году до 28,2 процента к 2017 году; снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданном в сеть, с 40,3 процента в 2010 году до 36,0 процента к 2017 году; снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 45,6 процента в 2010 году до 33,2 процента к 2017 году; снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с 136,6 аварии в год на 1000 км сетей в 2010 году до 70,1 в 2017 году; увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 92,8 процента в 2010 году до 98,6 процента к 2017 году; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 20,2 процента в 2010 году до 77,3 процента к 2017 году; увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения, с 91,9 процента в 2010 году до 97,0 процента к 2017 году; увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области с 84,49 процента в 2010 году до 88,5 процента к 2017 году; увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, с 52,0 процентов в 2010 году до 72,1 процента к 2017 году; снижение зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения со 165,3 тыс. человек в 2010 году до 95,2 тыс. человек в 2017 году; доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений в 2017 году составит 100 процентов; доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования в 2017 году составит 100 процентов. увеличение доли инвестиций в основной капитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с 6,5 процента в 2010 году до 32,0 процентов в 2017 году; увеличение доли заемных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с 9,0 процента в 2010 году до 30,0 процентов в 2017 году. |
| Система организации контроля за исполнением программы |  | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Белокалитвинского района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Белокалитвинского района.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года", одним из ключевых направлений развития региона является повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественной питьевой водой. В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют 40,3 процента от всего объема воды, поданной в сеть.

Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных сооружений составил 49 процентов.

К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения района относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

большинство разведанных участков месторождений подземных вод не востребовано из-за удаленности от потребителей и необходимости прокладки магистральных водоводов;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных сооружений и сетей;

отсутствие развитой системы ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов централизованными системами канализации;

ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случае до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Наблюдение за качеством воды в водных объектах осуществляют Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области.

Результаты социально-гигиенического мониторинга за состоянием водных объектов в 2010 году свидетельствуют, что практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропотехногенному воздействию с различной степенью интенсивности.

Причинами загрязнения поверхностных водных объектов является сброс неочищенных, недостаточно очищенных и не обеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, талых, шахтных, дренажных вод с оросительных систем и т.д.

Для выявления степени влияния качества питьевой воды на заболеваемость населения Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области применяется методология оценки рисков. Рассчитанные риски установили влияние качества воды на здоровье населения. Средний уровень неканцерогенного риска от содержащихся в питьевой воде области химических веществ (аммиака, бора, железа, кальция, нитратов, нитритов, фторидов) составил 0,57 для взрослого населения и 1,3 для детского населения (выше 1 - есть влияние).

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.

Для решения существующих проблем водоснабжения и водоотведения в 2011 году в области действуют Областная долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" и подпрограмма "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2014 годы" Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы, содержащие мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения поселений.

Необходимость принятия Программы вызвана принятием федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092, распоряжением Правительства Ростовской области от 01.12.2011 № 92 «О разработке Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 - 2017 годы».

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения и водоотведения определяется тем, что:

задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Ростовской области и Белокалитвинского района, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, входящих в состав района, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности;

необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

проблемы обеспечения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

На решение задач и достижение целей Программы в рамках программно-целевого метода решения проблемы могут оказать влияние следующие риски:

нормативные правовые риски; реализация Программы во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность организаций; задержка принятия запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность Программы;

макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

региональные и муниципальные риски.

При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершенного строительства в результате задержки финансирования.

2. Основные цели и задачи,

сроки и этапы реализации программы

Целью Программы является обеспечение населения Белокалитвинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;

предоставление поддержки проектам развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод преимущественно в населенных пунктах с небольшой численностью населения;

повышение качества водоснабжения и водоотведения населения в результате модернизации централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

внедрение в секторе водоснабжения и водоотведения современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Сроки реализации Программы: 2012-2017 годы, в два этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, связанных с улучшением питьевого водоснабжения в населенных пунктах, испытывающих наибольший дефицит в качественной питьевой воде; обеспечение соблюдения режимов в зонах санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоохранных зон поверхностных водных объектов; строительство и реконструкция очистных сооружений водопроводов и систем канализации; разработка проектной документации по наиболее важным объектам водоснабжения и водоотведения.

На втором этапе (2014-2017 годы) предусматривается расширение работ по восстановлению, реконструкции и строительству систем водоснабжения сельских населенных пунктов, реализация наиболее капиталоемких мероприятий и достижение коренного улучшения водоснабжения и водоотведения всего населения Белокалитвинского района.

3. Система программных мероприятий

и ресурсное обеспечение программы

Программные мероприятия представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферам реализации, скоординированы по срокам и ответственным исполнителям и обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников Программы с целью достижения намеченных результатов.

Реализация задач Программы будет осуществляться по следующим направлениям:

мероприятия по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (приложение № 2 к Программе);

мероприятия по повышению рационального использования водных ресурсов (приложение № 3 к Программе);

мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации (приложение № 4 к Программе).

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, включенные в Программу, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.

Корректировка и уточнение перечня мероприятий Программы и проведение их стоимостной оценки должны проводиться не реже 1 раза в год.

Помимо мероприятий, содержащихся в настоящей Программе, на территории Белокалитвинского района будут также реализовываться мероприятия, содержащиеся в инвестиционных программах конкретных организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в секторе водоснабжения и водоотведения.

3.1. Мероприятия по совершенствованию системы

управления сектором водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод

3.1.1. Установление долгосрочных тарифов с применением

метода доходности инвестированного капитала

Для повышения инвестиционной привлекательности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод частным инвесторам должны быть обеспечены гарантии возврата вложенных инвестиций. Действующая система регулирования, основанная на применении метода экономически обоснованных затрат, требует реформирования, которое должно осуществляться путем установления долгосрочных тарифов.

В случае применения этого метода тариф формируется из следующих составляющих:

доход на инвестированный капитал, сопоставимый с доходом в других отраслях со схожими рисками;

возврат капитала;

операционные расходы, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования и индексируемые с учетом роста цен в экономике.

В отличие от действующей системы тарифного регулирования применение метода доходности инвестированного капитала позволяет создать стимул для повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности, в том числе на основе внедрения современных энергоэффективных технологий.

Метод доходности инвестированного капитала позволяет привлечь частные инвестиции путем гарантии возврата инвестиций. При этом возврат инвестиций осуществляется в течение долгосрочного периода, что значительно снижает рост тарифа на первоначальном этапе.

Вместе с тем при переходе на метод доходности инвестированного капитала компания будет нести ответственность за реализацию инвестиционной программы, обязательства по сокращению операционных расходов и потерь, рост надежности и качества услуг.

3.1.2. Привлечение частных операторов к управлению

системами коммунальной инфраструктуры на основе

концессионных соглашений

Заинтересованность Белокалитвинского района в переходе на заключение концессионных соглашений вместо договоров аренды заключается в привлечении частных инвестиций в развитие объектов водопроводно-канализационного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. При этом концессионер - организация коммунального комплекса - берет на себя обязательства по созданию, реконструкции, эксплуатации, содержанию в надлежащем состоянии на весь срок действия соглашения имущества, являющегося предметом концессионного соглашения.

Концессионные соглашения являются наиболее эффективной формой привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, поскольку обеспечивают четкие гарантии возврата инвестированных средств.

В рамках данных мероприятий предполагаются:

постепенный переход к концессионному механизму управления коммунальным хозяйством муниципального образования «Белокалитвинский район» на основе перевода действующих договоров долгосрочной аренды муниципального имущества, заключенных с организациями коммунального комплекса, посредством оценки эффективности их деятельности;

разработка конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальном образовании;

проведение конкурсных отборов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальном образовании;

заключение концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Белокалитвинский район».

3.1.3. Корректировка и утверждение инвестиционных программ

организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги

в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения осуществляется организациями коммунального комплекса - сетевыми компаниями - с их последующей эксплуатацией. Окупаемость их затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Организации коммунального комплекса при разработке и корректировке инвестиционных программ обязаны учитывать динамику объема потребления коммунальных ресурсов, поставщиками которых они являются, в результате проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности.

3.1.4. Контроль за соблюдением показателей

надежности и качества оказываемых услуг в секторе

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Действующая система регулирования сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод не координирует решения в области тарифного регулирования с показателями надежности и качества оказываемых услуг. В этих условиях организации не имеют экономической заинтересованности в обеспечении установленного качества услуг.

С целью повышения ответственности и мотивации организаций требуется предусмотреть дифференциацию тарифов по уровню надежности и качества, а также ввести систему, обеспечивающую снижение платы за оказанные услуги организации коммунального хозяйства в случае отклонения показателей по надежности и качеству оказанных услуг от целевых показателей, если указанные показатели были утверждены в привязке к инвестиционным программам этих организаций.

Реализация механизма дифференциации тарифов в зависимости от показателей надежности и качества оказанных услуг будет осуществлена в развитие Федерального закона о водоснабжении и водоотведении и Постановления Правительства Российской Федерации об определении показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг организаций коммунального комплекса.

3.1.5. Совершенствование механизмов

регулирования отвода сточных вод в централизованные

системы канализации и их сброса в водные объекты

Требования, предъявляемые к качеству сточных вод, должны стимулировать сокращение производства загрязняющих веществ и развитие систем очистки сточных вод. Указанные задачи должны достигаться за счет внедрения системы экономических стимулов, при этом рост платы за негативное воздействие на водные объекты в отношении сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод должен происходить поэтапно.

Предусматривается:

разработать механизмы стимулирования сокращения антропогенной нагрузки на водные объекты путем введения прогрессивной шкалы платы за негативное воздействие на водные объекты в отношении сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод;

усилить контроль за деятельностью водопользователей, расположенных на площади водосбора, определить ответственность водопользователей за качество воды в водном объекте - источнике водоснабжения, ужесточить режим хозяйственной деятельности в водоохранных зонах.

3.2. Мероприятия по повышению

рационального использования водных ресурсов

3.2.1. Оценка и прогноз состояния

поверхностных и подземных водоисточников

Продолжающийся рост антропогенной нагрузки на поверхностные источники водоснабжения Белокалитвинского района, риск их техногенного загрязнения, изменение условий формирования поверхностного и грунтового стока, снижение самоочищающей способности рек, усиление процессов эрозии почв и вынос взвеси и органических веществ в нижерасположенные водоемы требуют комплексного рассмотрения вопросов оценки, прогноза и мониторинга состояния поверхностных и подземных источников водоснабжения, защиты водных ресурсов региона от загрязнения сточными водами.

В этой связи необходимо регулярное уточнение водохозяйственного баланса. Это позволит более обоснованно планировать (оперативно и на долгосрочную перспективу) использование вод и регулирование речного стока, более эффективно управлять водными ресурсами водохозяйственной системы, даст возможность определить мероприятия по удовлетворению потребностей в воде всех водопотребителей и водопользователей.

В рамках реализации Программы будут проведены следующие мероприятия:

разработка предложений по улучшению экологического состояния источников питьевого водоснабжения Белокалитвинского района;

мониторинг источников водоснабжения и объектов на территории водосбора этих источников, воздействующих на них, выполнение водоохранных работ при хозяйственном освоении территории;

проверка на соответствие действующему законодательству имеющихся зон санитарной охраны, водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов - источников питьевого водоснабжения по объектам, подлежащим региональному экологическому надзору.

3.2.2. Внедрение в водном секторе

современных инновационных технологий

В рамках реализации Программы необходимо:

разработать методологию комплексной оценки и обоснования применения наилучших доступных технологий в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

сформировать базу данных наилучших доступных технологий, рекомендованных для применения в системе водоснабжения и водоотведения;

определить объемы модернизации станций водоподготовки с использованием передовых технологий для обеспечения перспективных требований к качеству питьевой воды;

определить объемы модернизации очистных сооружений канализации с использованием наилучших доступных технологий по очистке сточных вод и энергоэффективных технологий с целью снижения воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты;

сформировать базу данных наилучших доступных технологий по очистке сточных вод, а также обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности в водном секторе.

3.2.3. Повышение качества очистки сточных

вод с целью улучшения состояния водных объектов

Надежное водоотведение и эффективная очистка сточных вод являются одними из важнейших составляющих экологической безопасности водных объектов. Для этого необходимо выполнение следующих мероприятий:

разработка мероприятий по повышению надежности работы канализационной сети с целью минимизации экологических рисков;

контроль за работой локальных очистных сооружений промышленных предприятий, выполнением плана природоохранных мероприятий предприятиями-водопользователями, в том числе по реконструкции очистных сооружений, ужесточение требований по приему производственных сточных вод в коммунальную канализацию;

определение приоритетности и сроков модернизации сооружений на основе технико-экономического обоснования.

3.3. Мероприятия по строительству,

реконструкции и капитальному ремонту муниципальных

объектов водопроводно-канализационного хозяйства

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, приведен в приложении                 № 4 к Программе.

Перечень объектов строительства и реконструкции, финансируемых за счет бюджетных средств в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2012 году, приведен в приложении № 5 к Программе.

Перечень объектов строительства и реконструкции, финансируемых за счет внебюджетных средств, предусмотренных в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2012 году, приведен в приложении № 6.

Распределение бюджету муниципального образования «Белокалитвинский район» субсидий за счет средств федерального бюджета и Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации на 2012-2014 годы, приведено в приложении № 7 к Программе.

Объекты водоснабжения и водоотведения, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках данной Программы, подлежат обязательному оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

С целью повышения инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, из областного бюджета Ростовской области будут предоставляться субсидии муниципальному образованию «Белокалитвинский район» на софинансирование следующих мероприятий:

создание системы управления комплексом водоснабжения (модернизация энергомеханического оборудования и установка автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных по объему потребления и качеству воды в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных станций и гидравлических режимов сети, установка геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем измерения количества и качества воды);

строительство или реконструкция очистных сооружений водопроводов, действующих, в том числе, с применением технологии отстаивания (тонкослойные отстойники), флотации, скоростного фильтрования, мембранных технологий, сорбционных технологий, технологий кондиционирования подземных вод (методы ионного обмена, окислительные методы, электродиализ), стабилизационных технологий (реагентные методы, ингибиторы), экологически безопасных технологий обеззараживания (гипохлорит натрия, аммонийсодержащие соли, ультрафиолетовое облучение);

строительство и реконструкция установок централизованной доочистки и кондиционирования воды;

установка и модернизация электромеханического оборудования, автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных по объемам сброса и химическому составу сточных вод в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы канализационных насосных станций и очистных сооружений;

создание геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем измерения количества и качества сточных вод;

строительство и реконструкция сооружений механической очистки сточных вод (решетки, песколовки, механические фильтры, отстойники);

строительство и реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод;

строительство и реконструкция очистных сооружений канализации, действующих на основе реагентных технологий химического осаждения фосфора;

строительство и реконструкция очистных сооружений канализации, действующих на основе экологически безопасных технологий обеззараживания (ультрафиолетовое облучение, окислительные методы);

строительство и реконструкция сооружений обработки осадков сточных вод (обезвоживание, сбраживание, сушка, сжигание);

строительство и реконструкция локальных очистных сооружений канализации;

строительство и реконструкция сооружений для выработки вторичных энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия) с использованием осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации;

проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовка проектной документации;

другие мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

3.4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования указанной Программы являются средства федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетные средства.

С 2011 по 2014 годы на реализацию Программы планируется выделить        671 303,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 478 075,9 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 77 180,7 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 116 047,2 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы. Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат уточнению по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий Программы выделяются в рамках муниципальной целевой программы.

Средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в областных долгосрочных целевых программах в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами будут являться средства организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, представленные собственными средствами, целевыми кредитами банков или иными заемными средствами.

Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы составляет 65 процентов.

Объем средств на реализацию Программы приведен в приложении № 4 к Программе.

Объем средств на реализацию Программы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

4. Нормативное обеспечение программы

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

5. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом её реализации

Реализация инвестиционных проектов в рамках реализации Программы в значительной степени должна осуществляться за счет привлеченных средств частных инвесторов, которые будут возвращены через тарифы при одновременной социальной поддержке малоимущих граждан.

Привлечение в коммунальное хозяйство недорогих долгосрочных заемных ресурсов предполагается производить с привлечением широкого круга кредитных организаций.

Важнейшими инструментами стимулирования частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру являются переход к установлению долгосрочных тарифов и стимулирование заключения концессионных соглашений. Применение долгосрочных тарифов создаст мотивацию для организаций коммунального комплекса к сокращению затрат, в том числе за счет снижения потерь ресурсов, а также снизит риски инвестирования. Переход от договоров аренды систем коммунальной инфраструктуры к концессионным соглашениям, с одной стороны, позволит в максимальной степени защитить вложения инвесторов, а с другой - сохранить в муниципальной собственности системы жизнеобеспечения.

Указанная форма финансирования позволит органам местного самоуправления и организациям коммунального комплекса привлекать заемные средства на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры у кредитных организаций.

Реализация Программы предполагает оказание методической поддержки развития кредитования и привлечения заемных средств.

Реализацию проектов, которые не могут быть осуществлены исключительно за счет кредитных ресурсов, предполагается осуществлять за счет средств хозяйствующих субъектов и муниципальных бюджетов с возможностью софинансирования из областного бюджета. Это, в первую очередь, касается проектов в сельских населенных пунктах.

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в установленном порядке государственными заказчиками Программы в объемах, утвержденных областным законом об областном бюджете. При изменении объемов финансирования Программы государственный заказчик Программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств областного и местного бюджетов, федерального бюджета, внебюджетных источников, а также мероприятия Программы.

Межбюджетные субсидии из областного бюджета (далее - субсидии) предоставляются бюджету муниципального образования «Белокалитвинский район» для софинансирования объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая разработку проектно-сметной документации, объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субсидии в приоритетном порядке предоставляются для завершения инвестиционных проектов.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программы муниципальных контрактов в областном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ростовской области, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Администрация Белокалитвинского района - координатор Программы ежеквартально:

собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов - всего по мероприятиям Программы и в том числе по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

представляет в финансовый отдел ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, материалы о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация Белокалитвинского района, отдел строительства и промышленности Администрации Белокалитвинского района.

6. Оценка социально-экономической

эффективности Программы

Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступ к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Результатом реализации Программы станет переход на долгосрочное регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала, что обеспечит увеличение доли капитальных вложений в структуре расходов организаций, а также повышение инвестиционной активности частных инвесторов, что приведет к увеличению финансовой устойчивости организаций.

Переход на долгосрочное регулирование тарифов в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод приведет к сокращению операционных расходов, что позволит сдерживать рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод одновременно с повышением качества предоставляемых услуг.

В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих результатов:

снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 47,1 процента в 2010 году до 24,8 процента к 2017 году;

снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 6,0 процента в 2010 году до 5,3 процента к 2017 году;

уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 51,2 процента в 2010 году до 28,2 процента к 2017 году;

снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, с 40,3 процента в 2010 году до 36,0 процента к 2017 году;

снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 45,6 процента в 2010 году до 33,2 процента к 2017 году;

снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с 136,6 аварий в год на 1000 км сетей в 2010 году до 70,1 в 2017 году;

увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 92,8 процента в 2010 году до 98,6 процента к 2017 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 20,2 процента в 2010 году до 77,3 процента к 2017 году;

увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения, с 91,9 процента в 2010 году до 97,0 процента к 2017 году;

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области с 84,49 процента в 2010 году до 88,5 процента к 2017 году;

увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, с 52,0 процента в 2010 году до 72,1 процента к 2017 году;

доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений, в 2017 году составит 100 процентов;

доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования, в 2017 году составит 100 процентов;

увеличение доли инвестиций в основной капитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 6,5 процента в 2010 году до 32,0 процента в 2017 году;

увеличение доли заемных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с 9,0 процента в 2010 году до 30,0 процента в 2017 году.

Динамика целевых показателей и индикаторов по годам реализации Программы приведена в приложении № 1.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 8.

Методика расчета целевых показателей и индикаторов Программы приведена в приложении № 9.

Начальник общего отдела                                                              Л.Е. Котлярова

- Приложение № 1

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Белокалитвинского района на 2012-2017 годы»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименования показателей эффективности | Единица измере- ния | Исходный уровень, 2010 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель - обеспечение населения Ростовской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водо-проводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процен- тов | 47,1 | 36,2 | 35,1 | 32,5 | 29,4 | 27,0 | 24,8 | годовая форма статистическо- го наблюдения № 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации" |
| 1.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микро-биологическим показателям | процен- тов | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | годовая форма статистического наблюдения № 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации" |
| 1.3. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | процен- тов | 51,2 | 46,1 | 42,6 | 37,5 | 34,3 | 30,1 | 28,2 | годовая форма статистического наблюдения N 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" |
| 1.4. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | процен- тов | 40,3 | 38,0 | 37,8 | 37,2 | 36,8 | 36,4 | 36,0 | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)" |
| 1.5. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | процен- тов | 45,6 | 43,8 | 42,4 | 41,1 | 38,7 | 36,4 | 33,2 | годовая форма статистического наблюдения № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" |
| 1.6. | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | количе- ство аварий в год на 1000 км сетей | 136,6 | 120,6 | 100,8 | 92,9 | 85,2 | 78,4 | 70,1 | годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"; годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)" |
| 1.7. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | процен- тов | 92,8 | 93,2 | 94,1 | 95,5 | 96,4 | 97,2 | 98,6 | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" |
| 1.8. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процен- тов | 20,2 | 29,6 | 34,1 | 45,2 | 56,1 | 66,4 | 77,3 | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" |
| 1.9. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | процен- тов | 91,9 | 92,5 | 94,7 | 95,2 | 96,1 | 96,6 | 97,0 | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде" |
| 1.10. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процен- тов | 84,49 | 86,0 | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 88,0 | 88,5 | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде" |
| 1.11. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | процен- тов | 52,0 | 58,6 | 61,3 | 62,7 | 65,0 | 66,8 | 72,1 | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде" |
| 1.12. | Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциям | тыс. человек | 17,5 | 16,5 | 14,2 | 12,6 | 10,6 | 9,4 | 9,1 | годовая форма статистического наблюдения № 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях" |
| 1.13. | Зарегистрировано больных вирусными гепатитами | человек | 196 | 180 | 168 | 154 | 148 | 144 | 138 | годовая форма статистического наблюдения № 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях" |
| 1.14. | Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения | тыс. человек | 165,3 | 121,42 | 120,2 | 118,8 | 118,2 | 116,7 | 95,2 | годовая форма статистического наблюдения № 12-леч "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания ЛПУ" |
| 1.15. | Зарегистрировано больных злокачественными образованиями | тыс. человек | 15,3 | 14,4 | 14,1 | 13,6 | 13,2 | 12,8 | 12,6 | годовая форма статистического наблюдения № 35 "Сведения о больных злокачественными новообразованиями" |
| 1.16. | Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью | тыс. человек | 5,9 | 5,3 | 5,2 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | годовая форма статистического наблюдения № 12-леч "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания ЛПУ" |
| 1.17. | Зарегистрировано больных анемией | тыс. человек | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | годовая форма статистического наблюдения N 12-леч "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания ЛПУ" |
| Задача 2 - создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 100 тыс. человек) | процен- тов | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ведомственная отчетность |
| 2.2. | Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования (в городах с населением более 100 тыс. человек) | процен- тов | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ведомственная отчетность |
| 2.3. | Доля инвестиций в основной капитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процен- тов | 6,5 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | ведомственная отчетность |
| 2.4. | Доля заемных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процен- тов | 9 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ведомственная отчетность |

- Приложение № 2

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Белокалитвинского района на 2012-2017 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕКТОРОМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа-ции, год | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | феде- ральный бюджет | обла- стной бюджет | местные бюджеты | внебюд- жетные источ- ники |
| 1. Установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка финансовой модели долгосрочного тарифного регулирования, определение долгосрочных параметров | Региональная служба по тарифам Ростовской области, организации коммунального комплекса (по согласованию) | 2012 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 1.2. | Утверждение долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала в городах с численностью более 100 тыс. человек | Региональная служба по тарифам Ростовской области | 2013 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 2. Привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Постепенный переход к концессионному механизму управления коммунальным хозяйством муниципальных образований Ростовской области на основе перевода действующих договоров долгосрочной аренды муниципального имущества, заключенных с организациями коммунального комплекса, посредством оценки эффективности их деятельности | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 2012- 2015 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 2.2. | Разработка конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальных образованиях области | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 2012 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 2.3. | Проведение конкурсных отборов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальных образованиях | Администрация Белокалитвинского района Ростовской области | 2013- 2017 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 2.4. | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Администрация Белокалитвинского района Ростовской области | 2013- 2017 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 3. Корректировка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и корректировка инвестиционных программ с учетом динамики объема потребления коммунальных ресурсов, поставщиками которых они являются, в результате проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | организации коммунального комплекса (по согласованию) | 2012- 2017 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 3.2. | Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом использования в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, Региональная служба по тарифам Ростовской области | 2012- 2017 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 4. Контроль за соблюдением показателей надежности и качества оказываемых услуг в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг за соблюдением показателей надежности и качества оказываемых услуг в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, Региональная служба по тарифам Ростовской области | 2013 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 5. Совершенствование механизмов регулирования сброса сточных вод в централизованные системы коммунального водоотведения и в водные объекты через централизованные системы коммунального водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка механизма стимулирования сокращения антропогенной нагрузки на водные объекты путем введения прогрессивной шкалы платы за негативное воздействие на водные объекты в отношении сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, Региональная служба по тарифам Ростовской области | 2013 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 5.2. | Усиление контроля за деятельностью водопользователей, расположенных на площади водосбора, определение ответственности водопользователей за качество воды в водном объекте - источнике водоснабжения, ужесточение режима хозяйственной деятельности в зонах санитарной охраны и водоохранных зонах | Администрация Белокалитвинского района Ростовской области | 2013 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |

- Приложение № 3

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Белокалитвинского района на 2012-2017 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ПОВЫШЕНИЮ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации, год | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | феде- ральный бюджет | обла- стной бюджет | местные бюджеты | внебюд- жетные источ- ники |
| 1. Оценка и прогноз состояния поверхностных и подземных водоисточников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка предложений по улучшению экологического состояния источников питьевого водоснабжения Ростовской области | комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 2012 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 1.2. | Мониторинг источников водоснабжения и объектов на территории водосбора этих источников, воздействующих на них, выполнение водоохранных работ при хозяйственном освоении территории | организации коммунального комплекса (по согласованию) | 2012- 2017 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 1.3. | Проверка на соответствие действующему законодательству имеющихся зон санитарной охраны, водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов - источников питьевого водоснабжения по объектам, подлежащим региональному экологическому надзору | Администрация Белокалитвинского района Ростовской области; комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | 2012- 2017 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 2. Внедрение в водном секторе современных инновационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка методологии комплексной оценки и обоснования применения наилучших доступных технологий в водном секторе | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 2012 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 2.2. | Формирование базы данных наилучших доступных технологий, рекомендованных для применения в системе водоснабжения и водоотведения | Администрация Белокалитвинского района Ростовской области | 2012- 2013 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 2.3. | Определение объема модернизации станций водоподготовки с использованием передовых технологий для обеспечения перспективных требований к качеству питьевой воды | Администрация Белокалитвинского района Ростовской области | 2012- 2013 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 2.4. | Определение объема модернизации очистных сооружений с использованием наилучших доступных энергоэффективных технологий с целью снижения воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты | Администрация Белокалитвинского района Ростовской области | 2012 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 2.5. | Формирование базы данных наилучших доступных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности в водном секторе | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 2012 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 3. Повышение качества очистки сточных вод с целью улучшения состояния водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка мероприятий по повышению надежности работы канализационной сети с целью минимизации экологических рисков | организации коммунального комплекса (по согласованию); Администрация Белокалитвинского района Ростовской области | 2012 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 3.2. | Контроль за работой локальных очистных сооружений промышленных предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору, выполнением плана природоохранных мероприятий предприятиями-водопользователями, в том числе по реконструкции очистных сооружений, ужесточение требований по приему производственных программ | комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | 2012- 2017 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |
| 3.3. | Определение приоритетности и сроков строительства, модернизации сооружений на основе динамики потребления водных ресурсов в результате повышения энергосбережения и энергетической эффективности | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 2013- 2017 |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |

- Приложение № 4

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Белокалитвинского района на 2012-2017 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол- нения (годы) | Исполнитель | Ожидаемый результат | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
|  | Всего по мероприятиям, в том числе: | 2012- 2013 | министерство ЖКХ области, минпромэнерго Ростовской области, Администрация Белокалитвинского района Ростовской области | пункты 1.1-1.11 приложе- ния № 1 Программы | - <*> | - <*> | - | - | - | - | - | федераль- ный бюджет |
|  |  |  |  |  | 1120075,9 | 50075,9 | 214000,0 | 214000,0 | 214000,0 | 214000,0 | 214000,0 | областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 180825,3 | 8084,3 | 34548,2 | 34548,2 | 34548,2 | 34548,2 | 34548,2 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 236047,2 | 36047,2 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | внебюд- жетные источники |
|  |  |  |  |  | 1536948,4 | 94207,4 | 288548,2 | 288548,2 | 288548,2 | 288548,2 | 288548,2 | Итого |
| 1.1. | Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 2012- 2017 | министерство ЖКХ области, минпромэнерго Ростовской области, Администрация Белокалитвинского района Ростовской области | - | - <*> | - <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль- ный бюджет |
|  |  |  |  |  | 750000,0 | - | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 121080,0 | - | 24216,0 | 24216,0 | 24216,0 | 24216,0 | 24216,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 118979,2 | 18979,2 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | внебюд- жетные источники |
|  |  |  |  |  | 990059,2 | 18979,2 | 194216,0 | 194216,0 | 194216,0 | 194216,0 | 194216,0 | Итого |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | 2012- 2017 | министерство ЖКХ области, Администрация Белокалитвинского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - | - | - | федераль- ный бюджет |
|  |  |  |  |  | 43700,0 | 8700,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 7055,0 | 1404,5 | 1130,1 | 1130,1 | 1130,1 | 1130,1 | 1130,1 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | внебюд- жетные источники |
|  |  |  |  |  | 50755,0 | 10104,5 | 8130,1 | 8130,1 | 8130,1 | 8130,1 | 8130,1 | Итого |
| 1.3. | Капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 2012- 2017 | министерство ЖКХ области, Администрация Белокалитвинского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - | - | - | федераль- ный бюджет |
|  |  |  |  |  | 326375,9 | 41375,9 | 57000,0 | 57000,0 | 57000,0 | 57000,0 | 57000,0 | областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 52690,2 | 6679,7 | 9202,1 | 9202,1 | 9202,1 | 9202,1 | 9202,1 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 117068,0 | 17068,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | внебюд- жетные источники |
|  |  |  |  |  | 496134,2 | 65123,7 | 86202,1 | 86202,1 | 86202,1 | 86202,1 | 86202,1 | Итого |

--------------------------------

<*> Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 5

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Белокалитвинского района на 2012-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ

МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ

| № п/п | Муниципальное образование, наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  | ФБ |
|  |  |  | МБ | ОБ |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства Белокалитвинского района, всего, в том числе: | 10104,50 | 1404,50 | 8700,0 | 0,0 |
| 1.1 | Белокалитвинское городское поселение |  |  |  |  |
|  | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва Белокалитвинского района Ростовской области | 3484,30 | 484,30 | 3000,0 | - |
| 1.2 | Коксовское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения пос. Коксовый Коксовского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области | 3135,90 | 435,9 | 2700,0 | - |
| 1.3 | Синегорское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Синегорский и пос. Ясногорский Белокалитвинского района Ростовской области | 3484,3 | 484,3 | 3000,0 | - |
| 2 | Капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства Белокалитвинского района, всего, в том числе: | 41375,9 | 6679,71 | 41375,9 | 0,0 |
| 2.1 | Шолоховское городское поселение |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения и канализации в р.п. Шолоховский Белокалитвинского района | 24809,95 | 3448,55 | 21361,4 | - |
|  | продолжение проведения капитального ремонта сетей водоснабжения и канализации Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района (водопроводные сети от II подъема Горняцкого водозабора до подъема III-А в р.п. Шолоховский (Караул-гора – завод "АЛКОА" - 2000 м, от пос. Сосны-Шахта 4 - 4330 м) | 5807,2 | 807,2 | 5000,0 | - |
|  | продолжение проведения капитального ремонта разводящих сетей водоснабжения и канализации Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района (ул. Шахтерская, ул. Советская, ул. 40 лет Октября, ТАБС-275, ул. Крайняя, ул. Октябрьская, ул. Степная) | 5807,2 | 807,2 | 5000,0 | - |
| 2.2 | Горняцкое сельское поселение |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения | 2514,5 | 405,96 | 2514,5 | - |
|  | продолжение проведения капитального ремонта разводящих сетей водопровода и канализации Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района | 8710,8 | 1210,8 | 7500,0 | - |

Приложение № 6

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Белокалитвинского района на 2012-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ

ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

В ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ

| N п/п | Муниципальное образование, наименование объекта | Наименование исполнителя | Объем финанси- рования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белокалитвинский район |  | 36047,2 |
|  | Реконструкция водозабора подземных вод Левобережный-1 (городского) | ООО "Исток", г. Белая Калитва | 4085,7 |
|  | Реконструкция Левобережного-1 (городского) водопровода - 1 подъем | ООО "Исток", г. Белая Калитва | 2043,8 |
|  | Реконструкция станции перекачки "Волна" Левобережного-1 (городского) водопровода | ООО "Исток", г. Белая Калитва | 533,8 |
|  | Реконструкция станции подкачки "Заречный" Левобережного-1 (городского) водопровода | ООО "Исток", г. Белая Калитва | 549,8 |
|  | Реконструкция 2 подъема Левобережного-1 (городского) водопровода | ООО "Исток", г. Белая Калитва | 693,9 |
|  | Реконструкция городских разводящих сетей водоснабжения | ООО "Исток", г. Белая Калитва | 774,5 |
|  | Реконструкция городских очистных сооружений канализации г. Белая Калитва | ООО "Исток", г. Белая Калитва | 2144,4 |
|  | Реконструкция Правобережного (Горняцкого) водозабора подземных вод | ООО "Исток", г. Белая Калитва | 3785,8 |
|  | Реконструкция 1 подъема Правобережного (Горняцкого) водопровода | ООО "Исток", г. Белая Калитва | 2337,9 |
|  | Реконструкция 2 подъема Правобережного (Горняцкого) водопровода | ООО "Исток", г. Белая Калитва | 2029,6 |
|  | Восстановление ограждения водоохраной зоны водозабора р. С. Донец | ЗАО "Алкоа Металлург Рус" | 6573,0 |
|  | Восстановление ограждения водозаборных сооружений | ЗАО "Алкоа Металлург Рус" | 2845,0 |
|  | Замена установки гипохлорирования "Хлорэфс" | ЗАО "Алкоа Металлург Рус" | 6900,0 |
|  | Замена установки обеззараживания воды УДВ 159/21 № 2 | ЗАО "Алкоа Металлург Рус" | 750,0 |

- Приложение № 7

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Белокалитвинского района на 2012-2017 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН» СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

И ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 2012-2014 ГОДЫ (ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ – МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Муниципальное образование «Белокалитвинский район» | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФСР | ФБ | МБ | всего | ФСР | ФБ | МБ | всего | ФСР | ФБ | МБ |
| 1. | Всего по мероприятиям, в том числе: | 58160,2 | 50075,9 | - | 8084,3 | 248548,2 | 214000,0 | - | 34548,2 | 248548,2 | 214000,0 | - | 34548,2 |
| 1.1. | Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | - | - | - | - | 174216,0 | 150000,0 | - | 24216,0 | 174216,0 | 150000,0 | - | 24216,0 |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 10104,5 | 8700,0 | - | 1404,5 | 8130,1 | 7000,0 | - | 1130,1 | 8130,1 | 7000,0 | - | 1130,1 |
| 1.3. | Капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 48055,7 | 41375,9 | - | 6679,8 | 66202,1 | 57000,0 | - | 9202,1 | 66202,1 | 57000,0 | - | 9202,1 |

Примечание. Список используемых сокращений:

МБ - местный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ФСР - Фонд софинансирования расходов областного бюджета.

- Приложение № 8

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Белокалитвинского района на 2012-2017 годы»

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА НА 2012-2017 ГОДЫ»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области" на 2012-2017 годы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы" базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении N 1 к Программе, и рассчитывается по формуле

ЦИФ

i

КЦИ  = --------,

i     ЦИП

i

где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

i

ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора

i     i

Программы.

Значение показателя КЦИ  должно быть меньше либо равно 1 для i = {1;7}

i

и i = {12;17}.

Значение  показателя  КЦИ   должно  быть  больше   либо  равно  1  для

i

i = {8;11}.

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

БЗФ

i

КБЗ  = --------,

i     БЗП

i

где КБЗ  - степень  соответствия  бюджетных  затрат  i-го  мероприятия

i

Программы;

БЗФ  (БЗП ) - фактическое  (плановое, прогнозное)  значение  бюджетных

i     i

затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.

i

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРП                   БРФ

i                     i

ЭП  = --------;       ЭФ  = --------,

i     ЦИП             i     ЦИФ

i                     i

где ЭП  (ЭФ ) - плановая   (фактическая)   отдача   бюджетных  средств

i    i

по i-му мероприятию Программы;

БРП  (БРФ ) - плановый (фактический)  расход  бюджетных средств на i-е

i     i

мероприятие Программы;

ЦИП  (ЦИФ ) - плановое  (фактическое)  значение   целевого  индикатора

i     i

по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП .

i                                           i

2.4. Критерий "Эффективность реализации Программы в соответствии с критериями, установленными федеральной целевой программой "Чистая вода" на 2011-2017 годы" оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов, приведенных в приложении N 1 к Программе, и определяется по формуле

X             X              X

1      6     p       11    f       17     p

Э = --- (SUM    ---- + SUM    ---- + SUM     ----) x 100%,

n      i=1  X        i=7  X        i=12  X

f             p              f

где n - количество  целевых  показателей  и  индикаторов,  приведенных

в приложении N 1 к Программе (n = 17);

X  - фактически  достигнутое  количественное  значение  i-го  целевого

f

показателя или индикатора в отчетном году;

X  - количественное  значение i-го целевого  показателя или индикатора

p

в предыдущем году.

- Приложение № 9

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Белокалитвинского района на 2012-2017 годы»

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

НА 2012-2017 ГОДЫ»

| N п/п | Наименование показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети (по результатам исследованных проб за отчетный год), не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 9 и 8 строки 04 таблицы (1000) годовой формы статистического наблюдения № 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденной Приказом Росстата от 10.12.2009 № 287 |
| 2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети (по результатам исследованных проб за отчетный год), не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 13 и 12 строки 04 таблицы (1000) годовой формы статистического наблюдения № 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденной Приказом Росстата от 10.12.2009 № 287 |
| 3. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | рассчитывается как частное значение показателей 19.1 и 19, указанных в годовой форме статистического наблюдения № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования", утвержденной Приказом Росстата от 20.09.2010 № 321 |
| 4. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | рассчитывается как частное значение показателей 20.1 и 20, указанных в годовой форме статистического наблюдения № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования", утвержденной Приказом Росстата от 20.09.2010 № 321 |
| 5. | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | данные годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-канализация (годовая) "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утвержденной приказом Росстата от 13.07.2010 № 246 |
| 6. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | рассчитывается как частное значение показателей, указанных в строках 32 и 30 раздела 2 годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-канализация (годовая) "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утвержденной Приказом Росстата от 13.07.2010 № 246 |
| 7. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | рассчитывается как частное значение показателей, указанных в строках 30 и 24 раздела 2 годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-канализация (годовая) "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утвержденной Приказом Росстата от 13.07.2010 № 246 |
| 8. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 3 и 1 строки 24 раздела 3 годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденной Приказом Росстата от 11.08.2009 № 168 |
| 9. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 5 и 1 строки 24 раздела 3 годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденной Приказом Росстата от 11.08.2009 № 168 |
| 10. | Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями | годовая форма статистического наблюдения № 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях", утвержденная Приказом Росстата от 31.12.2010 № 482 |
| 11. | Зарегистрировано больных вирусными гепатитами | годовая форма статистического наблюдения № 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях", утвержденная Приказом Росстата от 31.12.2010 № 482 |
| 12. | Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения | годовая форма статистического наблюдения № 12-леч "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания ЛПУ" |
| 13. | Зарегистрировано больных злокачественными образованиями | годовая форма статистического наблюдения № 35 "Сведения о больных злокачественными новообразованиями" |
| 14. | Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью | годовая форма статистического наблюдения № 12-леч "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания ЛПУ" |