утверждено постановлением от 18.04. 2011 № 464

ПАСПОРТ

муниципальной  долгосрочной целевой программы

«Стимулирование развития жилищного строительства

в Белокалитвинском районе на период 2011-2015 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Белокалитвинском районе на период 2011-2015 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Областная целевая программа «Развитие жилищного строительства в Ростовской области в 2011-2015 годах», проект Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, постановление главы Белокалитвинского района №1203 от 30.12.2008 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчики Программы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Белокалитвинского района, Отдел промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района |
| Основная цель Программы | Реализация градостроительной и жилищной политики, направленной на стимулирование жилищного строительства, увеличение ежегодных объемов вводимого жилья до 60,0 тыс. кв. м в 2015 году, путем: - строительства новых жилых районов на свободных территориях, развития застроенных территорий, строительства малоэтажного индивидуального жилого фонда; - развития всех сегментов жилищного рынка - высотного многоквартирного, малоэтажного многоквартирного, коттеджного, жилья эконом-класса и индивидуального; - внедрения современных энергоэффективных, экономных технологий в жилищное строительство путем разработки современных проектов жилых домов; - предоставления благоустроенного жилья по социальным нормам отдельным категориям гражданам, состоящим на квартирном учете и признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий; - выполнения мероприятий по оказанию адресной финансовой поддержки гражданам в приобретении жилья; - проектирования и строительства жилого фонда социального использования; - формирование доступной среды для маломобильных групп населения путем разработки современных проектов планировки и межевания; - развития инженерной инфраструктуры; - создания условий для развития ипотечного кредитования. |
| Основные задачи Программы | - продолжение строительства новых жилых районов и организация развития застроенных территорий; - проектирование и строительство жилых домов социального использования; - строительство многоэтажного и малоэтажного жилищного фонда; - предоставление бюджетной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий; - создание условий для привлечения участниками программы собственных средств, дополнительных финансовых ресурсов банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2015 годы. Муниципальная долгосрочная целевой программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Белокалитвинском районе на период 2011-2015 годы» реализуется в один этап. |
| Структура Программы, основные мероприятия Программы | Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Белокалитвинском районе на период 2011-2015 годы». 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы. 4. Нормативное обеспечение Программы. 5. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и контроль за ходом её реализации. 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Прогнозируемые значения показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Белокалитвинском районе на период 2011-2015 годы.». Приложение № 2. Объемы и источники финансирования мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Белокалитвинском районе на период 2011-2015 годы». Приложение № 3. Информация о перспективах строительства и плановых показателях ввода жилья на территории муниципального образования «Белокалитвинский район». |
| Исполнители Программы | - Отдел промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района; - Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Белокалитвинского района; - Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района; - Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы на 2011-2015 годы из бюджетов всех уровней показатели подлежат ежегодной корректировке на каждый финансовый год в зависимости от объемов финансирования Программы за счет бюджетов различных уровней и привлеченных средств. Прогнозируемый объем финансирования составит 7496,600 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономического развития | В результате реализации Программы: 1.В Белокалитвинском районе за период 2011-2015 гг. будет введено в эксплуатацию 191,1 тыс. кв. м жилья в том числе по годам: 2011 г. – 22,0 тыс. кв. м, 2012 г. – 27,5 тыс. кв. м, 2013 г. – 35,5 тыс. кв. м, 2014 г. – 46,1 тыс. кв. м, 2015 г. – 60,0 тыс. кв. м. 2.Улучшат жилищные условия 892* семей, из них по: - программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства Белокалитвинском районе на 2011-2012 годы» - 22 семьи; - направлению: строительство социального жилья и улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье, в Белокалитвинском районе - 870* семей. Примечание: *показатели подлежат ежегодной корректировке в зависимости от объемов финансирования Программы за счет бюджетов различных уровней. Кроме того 43 квартиры будет приобретено ветеранам ВОв. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Оценка эффективности реализации мер Программы осуществляется на основе следующих индикаторов и показателей: - объем вводимого жилья в расчете на 1 жителя района; - количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием средств бюджетов всех уровней, ипотечных жилищных кредитов и займов); - количество квартир, в сданных в эксплуатацию жилых домах. |
| Система организации управления контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Белокалитвинского района. Организационное обеспечение реализации Программы заключается во взаимодействии всех участников мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами.

Важнейшим стратегическим направлением в деятельности Администрации Белокалитвинского района является реализация  приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», направленного на решение жилищной проблемы, предоставление возможности улучшить жилищные условия всем категориям граждан, социально - защищаемым группам  - бесплатно, или с финансовой помощью государственных и  муниципальных органов власти, создание достойной и комфортной среды проживания для каждого жителя района.

Увеличение темпов и объемов жилищного строительства обеспечит выполнение обязательств перед льготными категориями граждан, обеспечит совершенствование механизмов приобретения населением доступного жилья, на основе сочетания адресной финансовой помощи льготным категориям граждан и развития ипотечного кредитования.

За 2004-2009 годы на территории района за счет всех источников  финансирования были введены жилые дома площадью свыше 132 тыс. кв. м.

В 2000-2005 годах ежегодный прирост ввода жилья составлял 5-10%, в 2006-2008 годах темп прироста составил до 50%. Однако, в 2009-2010 годах, в условиях сложившейся экономической ситуации объем жилищного строительства сократился, уменьшилось количество вновь начинаемых строительством жилых домов.

В 2010 году на территории Белокалитвинского района за счёт всех источников финансирования, введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 19,2 тыс. кв. м - в расчете на одного жителя района 0,187 м2/чел.

Таблица1

(тыс. кв. м общей площади)

| Наименование показателей | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов на территории Белокалитвинского района | 12,0 | 13,5 | 12,5 | 19,2 | 28,1 | 27,4 | 19,2 |

При этом, показатель по вводу многоэтажных и малоэтажных многоквартирных домов, характеризующий собственно рыночный потенциал и развитие строительного комплекса выглядит следующим образом:

Таблица 2

(тыс. кв. м общей площади)

| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов на территории Белокалитвинского района | 6,9 | 6,5 | 14,7 | 9,2 |

Развитие индивидуального жилищного строительства в районе с каждым годом приобретает все более массовый характер, показатели ввода объектов индивидуального жилищного строительства в период 2003-2007 годов стабильны и находились на уровне 12,5 – 13 тыс.кв.м. общей площади. Показатель ввода индивидуального жилья в 2008 году увеличился более чем в 1,5 раза за счет усиления работы по оформлению ввода жилых домов с большим процентом готовности.

За пять лет свыше 1200 семей жителей Белокалитвинского района улучшили жилищные условия, построив собственный жилой дом. Средняя площадь индивидуального жилого дома составила около 130 кв. м.

Таблица 3

(тыс.кв. м)

| Годы | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего индивидуальное жилищное строительство, тыс. кв. м | 12,0 | 13,5 | 12,5 | 12,3 | 21,6 | 12,7 | 10,0 |

Проводимая Администрацией района социально-ориентированная жилищная политика позволяет улучшить жилищные условия значительному количеству семей, имеющих в соответствии с законодательством льготы в обеспечении жильем. Однако проблема обеспечения социальным жильем продолжает оставаться одной из самых острых. По состоянию на 01.01.2011г. в Белокалитвинском районе принято на квартирный учет и признано нуждающимися в улучшении жилищных условий  1599 семей.

Решение жилищной проблемы, которая является межотраслевой проблемой накапливаемой  десятилетиями, в связи с недостаточным объемом жилищного строительства в районе,  объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан обуславливают необходимость принятия мер для разрешения обозначенных проблем программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на строительство жилья для льготных категорий граждан.

С учетом изложенного, использование программного метода представляется наиболее целесообразным для стимулирования развития жилищного строительства в Белокалитвинском районе.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.

Основными целями Программы являются:

- реализация  градостроительной и жилищной политики, направленной  на стимулирование жилищного строительства, увеличение ежегодных объемов вводимого жилья до 60,0 тыс. кв. м. в 2015 году, путем строительства новых жилых районов на свободных территориях, развития застроенных территорий;

- развитие всех сегментов жилищного рынка - высотного многоквартирного, малоэтажного многоквартирного, коттеджного, жилья эконом-класса и индивидуального;

- внедрение современных энергоэффективных, экономных технологий в жилищное строительство путем разработки современных проектов жилых домов;

- предоставление благоустроенного жилья по социальным нормам отдельным категориям  гражданам, состоящим на квартирном учете и признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- выполнение мероприятий по оказанию адресной финансовой поддержки гражданам в приобретении жилья;

- проектирование и строительство жилого фонда социального использования;

- формирование доступной среды для маломобильных групп населения при разработке проектов планировки и межевания;

- развитие инженерной инфраструктуры;

- развитие ипотечного кредитования;

- развитие застроенных территорий в целях ликвидация ветхого и аварийного жилья.

Задачами настоящей Программы являются:

- строительство новых жилых районов и организация развития застроенных территорий;

- проектирование и строительство жилых домов социального использования;

- строительство многоэтажного и малоэтажного жилищного фонда, жилья эконом - класса;

- предоставление бюджетной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

- создание условий для привлечения участниками программы собственных средств, дополнительных финансовых ресурсов банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья.

2.1. Развитие жилищного строительства.

Увеличение объемов жилищного строительства, главная составляющая в решении важнейшей социальной задачи - повышении уровня доступности жилья. Для расчета необходимого объема ввода жилья  в прогнозируемом периоде для целей настоящей Программы предполагается следующая динамика роста целевого показателя на 25- 30% ежегодно:

Таблица 4

| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор ввода жилья, м2/чел. | 0,218 | 0,274 | 0,356 | 0,467 | 0,613 |
| Ввод жилья на территории района, тыс. м2 | 22,0 | 27,5 | 35,5 | 46,1 | 60,0 |

Прогноз ввода жилья в Белокалитвинском районе по основным направлениям строительства сведен в таблицу №5. В прогнозируемом периоде для целей настоящей программы предполагается следующая динамика роста по индивидуальному жилищному строительству (включая жилье эконом-класса) целевого показателя на 2% ежегодно.

Таблица 5

(тыс.кв. м)

| Вид строительства | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажные, малоэтажные многоквартирные жилые дома | 7,1 | 10,5 | 18,2 | 28,6 | 40,0 |
| Малоэтажные, коттеджное и индивидуальные жилые дома | 14,9 | 17,0 | 17,3 | 17,5 | 20,0 |
| в том числе: жилье эконом-класса | - | 2,0 | 2,3 | 5,0 | 7,2 |
| ИЖС | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 12,5 | 12,8 |
| Всего | 22,0 | 27,5 | 35,5 | 46,1 | 60,0 |

Срок реализации Программы - 5 лет (с 2011 года по 2015 год включительно). Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации Программы с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года включительно, выделение этапов не предусмотрено.

- Планируемые результаты реализации программы

- Таблица 6

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего 2011-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вводимого жилья в расчете на 1 жителя района, м2/чел. | 0,218 | 0,274 | 0,356 | 0,467 | 0,613 |  |
| Количество семей, которые улучшат жилищные условия (в том числе с использованием средств бюджетов всех уровней, ипотечных жилищных кредитов и займов) | 148 | 180 | 235 | 103 | 226 | 892 |
| Количество квартир, в планируемых к сдаче в эксплуатацию многоквартирных жилых домах | 150 | 204 | 380 | 550 | 830 | 2114 |

В результате реализации Программы численность граждан, принятых на квартирный учет значительно сократится.

Прогнозируемые значения показателей реализации Программы по мероприятиям приведены в приложении № 1.

Оценка эффективности реализации мер Программы осуществляется на основе следующих индикаторов и показателей:

- объем вводимого жилья в расчете на 1 жителя района;

- количество семей, улучшающих жилищные условия (в том числе с использованием средств бюджетов всех уровней, ипотечных жилищных кредитов и займов);

- количество квартир, в сдаваемых в эксплуатацию  многоквартирных жилых домах в прогнозируемые сроки.

3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы.

Мероприятия, предполагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы с указанием финансовых ресурсов, прогнозируемых объемов и источников финансирования Программы указаны в приложении № 2. Реализация программы стимулирования жилищного строительства позволит инвестировать в экономику района свыше 7496,6 млн. рублей. Ресурсное обеспечение Программы осуществляется, прогнозно, за счет бюджетов различных уровней в размере 624,0 млн. рублей:

в том числе

- средства областного бюджета – 560,1 млн. рублей

- средства местного бюджета –    63,9 млн. рублей

кроме того

- внебюджетные средства -           6872,6 млн. рублей

Средства бюджетов всех уровней будут использоваться в основном для приобретения квартир в строящихся жилых домах социального использования, оказания адресной финансовой помощи льготным категориям граждан для приобретения и строительства жилья, а также для разработки проектов и строительства объектов социальной и  инженерной инфраструктур.

- К программным мероприятиям обеспечения Программы необходимо отнести разработку проектов планировки и межевания перспективных жилых микрорайонов, формирование земельных участков застройки и их инфраструктуры.

- 3.1. Перспективные участки строительства в новых жилых районах

Проектами генеральных планов городских и сельских поселений,  входящих в состав Белокалитвинского района,  предусмотрено  территориальное развитие населенных пунктов в основном за счет строительства на свободной территории новых жилых районов. В Белокалитвинском районе осуществляется  комплексное освоений  территорий застроек, что позволяет значительно увеличить объем жилищного строительства, а так же развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры .

Наиболее крупные проекты комплексного освоения территорий реализуются в городе Белая Калитва – жилые микрорайоны «Солнечный», «Заречный-2», «Казачий».

- Жилой микрорайон «Заречный-2» - самый крупный жилой микрорайон в западной части города Белая Калитва под многоэтажное жилищное строительство,  на территории которого предусмотрено развернуть массовое строительство, в том числе социального жилья, а также коммерческого жилья, приобретаемого с помощью  программ ипотечного кредитования. Всего в жилом районе площадью свыше 32,0 га   будет расселено 8,0 тыс. человек и построено более  143,0 тыс.кв.м. общей площади жилья. Застройка микрорайона осуществляется 5-9 этажными домами.  Проект планировки и межевания разрабатывается за счет привлеченных средств инвесторов и будет представлен на публичные слушания в феврале 2011 года.

- Освоение жилого района планируется начать со строительства магистральных инженерных сетей (строительство водовода и КНС производительностью 10 тыс. куб. м.), проектируемых и строящихся за счет средств бюджетов всех уровней (таблица №7).

- Одновременно с жилищным строительством в районе предусматривается строительство объектов социальной инфраструктуры. На территории микрорайона предусмотрено строительство школы, детского сада, спортивно – досугового центра, пождепо. Территория предназначена для перспективной застройки, в том числе за пределами расчетного срока Программы.

Жилой микрорайон «Казачий» - крупный жилой микрорайон в северо-западной части города Белая Калитва, на территории которого предусмотрено развернуть массовое комплексное жилищное строительство, в том числе жилья эконом-класса. Строительство будет осуществляться в несколько этапов. Застройка микрорайона проектируется многоквартирная малоэтажная (эконом-класса) и индивидуальные жилые дома. Всего в поселке «Казачий» будет расселено 170 семей, при проектируемом жилищном фонде более 22,0 тыс. кв. м. из них 16,5 тыс.кв.м. включены в обеспечение Программы.

Территория, предназначенная к освоению на расчетный срок, требует инженерной подготовки, строительство инженерных сетей и дорожных покрытий проездов.

Ведется подготовка к аукциону земельных участков, освоение которых и ввод в эксплуатацию построенного жилья планируется в 2012-2020 годах.

- Жилой микрорайон «Солнечный» в пос.Синегорский - это начало территориального развития Синегорского поселения, которое предусмотрено проектом генеральным планом населенного пункта - поселок Синегорский. Общая территория всего района свыше 6,6 га, на которой предполагается разместить 17,5 тыс. кв. м жилья - 2-х этажные жилые здания. Расчетная численность населения района около 600 человек. Застройка района проектируется комплексной с одновременным строительством всех необходимых объектов социальной инфраструктуры. Территория предназначена для перспективной застройки, в том числе за пределами расчетного срока Программы.

В настоящее время проведены аукционы по продаже аренды земельных участков, ввод в эксплуатацию жилья на которых планируется на 2011 году.

Ведется подготовка к аукциону земельных участков, освоение которых и ввод в эксплуатацию построенного жилья планируется в 2014-2020 годах.

Жилищное строительство в новых жилых микрорайонах, размещаемых на свободной территории на период 2011-2015 гг., в том числе по годам.

Таблица 7

(тыс.кв. м)

| Местоположение | Всего 2011-2015 | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Новые жилые дома точечной застройки на свободной территории | 9,1 | - | 5,5 | - | 3,6 | - |
| Жилой микрорайон «Солнечный» г.Белая Калитва | 30,4 | 5,0 | 5,0 | 14,6 | 6,0 | - |
| Жилой микрорайон «Заречный-2» | 57,8 | - | - | 3,6 | 18,0 | 38,4 |
| Жилой микрорайон «Солнечный» пос.Синегорский | 4,6 | 2,1 | - | - | 1,0 | 1,6 |
| Итого многоэтажные, малоэтажные многоквартирные жилые дома | 104,4 | 7,1 | 10,5 | 18,2 | 28,6 | 40,0 |
| Жилой микрорайон «Казачий», жилье эконом-класса | 16,5 | - | 2,0 | 2,3 | 5,0 | 7,2 |
| Всего | 120,9 | 7,1 | 12,5 | 20,5 | 33,6 | 47,2 |

3.2. Формирование земельных участков малоэтажного многоквартирного

и индивидуального жилищного строительства.

Одним из направлений в достижении существенных результатов по улучшению жилищных условий жителей района на основе формирования рыночной модели обеспечения жильем населения является малоэтажное  многоквартирное и индивидуальное жилищное строительство.

Потребность в земельных участках для индивидуального жилищного строительства увеличивается, в связи с этим имеется необходимость развития территорий для малоэтажного и индивидуального жилья. Малоэтажное многоквартирное и индивидуальное жилье предусматривается разместить в мкр. «Казачий» и по ул.Лесная в г.Белая Калитва, при модернизации индивидуальных жилых домов, расположенных в застроенных частях города, а также кварталах перспективной застройки сельских населенных пунктов.

Финансирование малоэтажного многоквартирного и индивидуального жилья предусматривается за счет инвесторов и развития ипотечного кредитования.

- 3.3. Формирование инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерной инфраструктуры в прогнозируемый период будет обеспечено за счет средств инвесторов и ассигнований из бюджетов всех уровней.

Для обеспечения  предусмотренного объема жилищного строительства- 191,1 тыс. кв. м. необходимо выполнить  следующие программные мероприятия:

Таблица 8

| № п/п | Наименование коммуникаций и местоположение | Стоимость работ, млн.руб. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПСД | Строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Микрорайон «Солнечный» в г.Белая Калитва |  |  | 2012- 2014 годы |
|  | наружные сети водоснабжения | 0,5 | 2,0 |  |
|  | наружные сети и КНС | 0,65 | 3,1 |  |
|  | наружные сети электроснабжения | - | 2,0 |  |
|  | наружные сети теплоснабжения | - | 3,8 |  |
|  | наружные сети газоснабжения | - | 2,0 |  |
|  | берегоукрепление р.Калитва | 5,0* | 50,0* |  |
|  | автодороги | 0,35* | 3,6* |  |
|  | Итого | 6,5 | 66,5 |  |
| 2 | Микрорайон. «Казачий» в г.Белая Калитва |  |  | 2012- 2015 годы |
|  | наружные сети водоснабжения | 3,6 | 13,5 | Протяженность 4,6 |
|  | наружные сети и КНС | 3,6 | 13,5 | Протяженность 4,6 |
|  | наружные сети электроснабжения | 3,6 | 6,5 | Протяженность 4,6 |
|  | наружные сети теплоснабжения | 3,6 | 13,5 | Протяженность 4,6 |
|  | наружные сети газоснабжения | 3,6 | 13,5 | Протяженность 4,6 |
|  | пешеходного перехода | 0,5* | 3,0* |  |
|  | автодороги | 1,6* | 16,5* |  |
|  | Итого | 20,1 | 80,0 |  |
| 3 | Микрорайон. «Заречный-2» в г.Белая Калитва |  |  | 2012- 2020 годы |
|  | наружные сети водоснабжения | 3,6 | 13,5 | Протяженность 4,5 |
|  | наружные сети и КНС | 3,6 | 13,5 | Протяженность 4,5 |
|  | наружные сети электроснабжения | 3,6 | 6,5 | Протяженность 4,5 |
|  | наружные сети теплоснабжения | 3,6 | 13,5 | Протяженность 4,5 |
|  | наружные сети газоснабжения | 3,6 | 13,5 | Протяженность 4,5 |
|  | мост через р.Северский Донец | 15* | 150* |  |
|  | автодороги | 1,5* | 16,0* |  |
|  | Итого | 34,5 | 226,5 |  |
| 4 | Микрорайон «Солнечный» в п. Синегорский Белокалитвинского района |  |  | 2011- 2020 годы |
|  | наружные сети водоснабжения | 2,5 | 7,5 | Протяженность 2,5 |
|  | наружные сети и КНС | 2,5 | 7,5 | Протяженность 2,5 |
|  | наружные сети электроснабжения | 2,5 | 3,5 | Протяженность 2,5 |
|  | наружные сети теплоснабжения | 2,5 | 7,5 | Протяженность 2,5 |
|  | наружные сети газоснабжения | 2,5 | 7,5 | Протяженность 2,5 |
|  | автодороги | 0,8* | 9,0* |  |
|  | Итого | 13,3 | 42,5 |  |
| 5 | Жилой микрорайон по ул. Лесная в г.Белая Калитва |  |  | 2012- 2020 годы |
|  | наружные сети водоснабжения | 3,6 | 13,5 | Протяженность 4,6 |
|  | наружные сети и КНС | 3,6 | 13,5 | Протяженность 4,6 |
|  | наружные сети электроснабжения | 3,6 | 6,5 | Протяженность 4,6 |
|  | наружные сети теплоснабжения | 3,6 | 13,5 | Протяженность 4,6 |
|  | наружные сети газоснабжения | 3,6 | 13,5 | Протяженность 4,6 |
|  | пешеходного перехода | 0,5* | 3,0* |  |
|  | автодороги | 1,6* | 16,5* |  |
|  | Итого | 20,1 | 80,0 |  |
| 6 | Группа жилых домов р. п. Шолоховский |  |  | 2012-2020 годы |
|  | наружные сети водоснабжения | 0,25 | 0,75 |  |
|  | наружные сети и КНС | 0,6 | 3,1 |  |
|  | наружные сети электроснабжения | 0,25 | 0,75 |  |
|  | наружные сети теплоснабжения | 0,25 | 0,75 |  |
|  | наружные сети газоснабжения | 0,25 | 0,75 |  |
|  | Итого | 1,6 | 6,1 |  |
|  | Всего 597,7 | 96,1 | 501,6 |  |

Примечание: *стоимость работ необходимо определять в соответствии со сметным расчетом.

Основными источниками финансирования инженерно-технического обеспечения муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Белокалитвинском районе на период 2011-2015 годы» являются:

- средства областного бюджета (прогнозно) –       538,0 млн.рублей,

- средства местного бюджета (прогнозно) –            59,7 млн.рублей.

Объемы и источники финансирования указанных мероприятий приведены в приложении № 2 к долгосрочной целевой программе.

3.4. Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств

государственной поддержки и ипотечных кредитов.

По состоянию на 01.01.2011 года в районе в общей очереди на получение жилья состояло 1599 семей.

При существующих темпах улучшения жилищных условий граждан, состоящих на квартирном учете в администрации района (городских и сельских поселений), для обеспечения семей, уже принятых на учет, потребуется длительное время и значительные затраты бюджетных средств при существующем уровне цен. Вместе с тем, развитие системы ипотечного кредитования предоставляет возможность жителям района, в том числе состоящим на квартучете, уже сегодня улучшить свои жилищные условия.

Администрацией района для улучшения жилищных условий граждан с использованием средств государственной поддержки и ипотечных кредитов проводятся следующие мероприятия:

- проведение информационно-разъяснительной работы с семьями, состоящими на квартирном учете;

- формирование предварительных списков граждан на участие в программах. Расчет предварительного размера социальной выплаты, формирование учетного дела участника подпрограммы;

- выдача семьям-участницам в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в федеральном или областном бюджете;

- заключение договора купли-продажи участником программы жилого помещения в случае приобретения жилого помещения на вторичном рынке жилья или договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

- 3.5. Строительство социального жилья и улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье в Белокалитвинском районе.

Основной целью при строительстве социального жилья и улучшения жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье, в районе является проектирование и строительство жилого фонда социального использования и предоставление благоустроенного жилья по социальным нормам гражданам, состоящим на квартирном учете, основными задачами - проектирование и строительство жилых домов социального использования; приобретение жилья в строящихся жилых домах для гражданам, состоящим на квартирном учете.

Для выполнения целей и задач предусматриваются следующие мероприятия:

- проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы по строительству жилых домов социального использования на свободной и реконструируемой территории;

- приобретение жилья для льготных категорий граждан, в том числе в строящихся жилых домах.

В соответствии со статьей 19 Жилищного кодекса РФ жилищный фонд социального использования - это совокупность предоставляемых по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов. В соответствии со статьей 49 жилые помещения по договорам социального найма предоставляются малоимущим, а также другим категориям граждан, признанным в соответствии с федеральными законами нуждающимися в жилых помещениях. Федеральный закон № 189-ФЗ от 29.12.2004 предусматривает в статье 6, что граждане, принятые на квартирный учет до 1 марта 2005 года, сохраняют право на получение жилых помещений по договорам социального найма.

Общая потребность в социальном жилье в районе составляет 86,3 тыс. кв.м.

Развитие строительства социального жилья является основным направлением муниципальной политики, направленной на предоставление жилья нуждающимся и социально незащищенным гражданам. Механизм реализации социальной жилищной политики основывается на создании фонда муниципального жилья, проектируемого и строящегося исключительно по муниципальным стандартам в соответствии с социальными нормами.

3.6.  Программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Для выполнения государственных обязательств по ликвидации аварийного жилищного фонда и переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10 июня 2010 года № 384 утверждена «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в Белокалитвинском районе на 2010-2012 годы».

Реализация программы осуществляется за счет средств областного бюджета, а также предусматривает использование средств федерального бюджета в качестве источника софинансирования и привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Основные направления развития жилищного строительства в районе на ближайшую и среднесрочную перспективу формируется с учетом ситуации на рынке жилья, существующей и прогнозируемой потребностей в жилье, стратегии социально-экономического развития района. Для реализации поставленных задач по увеличению объемов жилищного строительства необходимо привлечь инвестиции, которые позволят обеспечить ввод жилья на заданном уровне.

Таблица 9

| Период | Ввод жилья, тыс.кв.м. | Прирост ввода жилья к базовому году | Значение индекса-дефлятора*,% | Средняя стоимости строительства 1 кв.м. с учетом инфляции | Стоимость строительства ввода жилья, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 (базовый год) | 19,2 |  |  | 27,0 |  |
| 2011 | 22,0 | 2,8 | 6,7 | 28,8 | 633 600 |
| 2012 | 27,5 | 5,5 | 7,8 | 31,0 | 852 500 |
| 2013 | 35,5 | 8,0 | 9,8 | 34,0 | 1207 000 |
| 2014 | 46,1 | 10,6 | 9,8 | 37,3 | 1719 500 |
| 2015 | 60,0 | 13,9 | 9,8 | 41,0 | 2460 000 |
| 2011-2015 | 191,1 |  |  |  | 6872600 |

*-приведены значения, рассчитанные министерством экономики и торговли Российской Федерации на период 2011-2013 годы, значение индекса–дефлятора в 2014-2015 годах оставлен на уровне показателя 2013 года.

Исходя из анализа существующей потребности в жилье, планируемого бюджетного финансирования основных направлений жилищного строительства, наличия сырьевой базы предприятий стройиндустрии, предусматриваются следующие объемы ввода жилья.

Прогнозируемый объем финансирования жилищного строительства по годам на период 2011-2015 гг.

Таблица 10

| Наименование объекта строительства | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб | тыс.кв.м. | млн.руб | тыс.кв.м. | млн.руб | тыс.кв.м. | млн.руб | тыс.кв.м. | млн.руб | тыс.кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Жилой дом ул. Коммунистическая, 4 г. Белая Калитва |  | - | 65,1 | 2,1 |  | - |  | - |  | - |
| Жилой дом ул. Машиностроителей,65, г.Белая Калитва |  | - | 105,4 | 3,4 |  | - |  | - |  | - |
| Жилой дом ул. Пушкина, рп. Шолоховский |  | - |  | - |  | - | 134,3 | 3,6 |  | - |
| Жилой микрорайон «Солнечный» г.Белая Калитва | 144,0 | 5,0 | 155,0 | 5,0 | 496,4 | 14,6 | 223,8 | 6,0 |  | - |
| Жилой микрорайон «Заречный-2» |  | - |  | - | 122,4 | 3,6 | 671,4 | 18,0 | 1574,4 | 38,4 |
| Жилой микрорайон «Солнечный» пос.Синегорский | 60,5 | 2,1 |  | - |  | - | 37,3 | 1,0 | 65,6 | 1,6 |
| Итого многоэтажные, малоэтажные многоквартирные жилые дома | 144,0 | 7,1 | 325,5 | 10,5 | 618,8 | 18,2 | 1066,8 | 28,6 | 1640,0 | 40,0 |
| Жилой микрорайон «Казачий», жилье эконом-класса |  | - | 62,0 | 2,0 | 78,2 | 2,3 | 186,5 | 5,0 | 295,2 | 7,2 |
| Всего – 4477,5 | 204,5 | 7,1 | 387,5 | 12,5 | 697,0 | 20,5 | 1253,3 | 33,6 | 1935,2 | 47,2 |

Основными источниками финансирования жилищного строительства муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Белокалитвинском районе на период 2011-2015 годы» являются внебюджетные средства (прогнозно) в сумме 6872,6 млн.рублей, из них многоэтажное, малоэтажное строительство (многоквартирные жилые  и коттеджные дома) – 4477,5 млн.рублей, кроме того объекты ИЖС –  2395,1 млн.рублей.

Объем финансирования муниципальной программы на 2011-2015 годы из бюджетов всех уровней показатели подлежат корректировки на каждый финансовый год в зависимости от объемов финансирования программы за счет бюджетов различных уровней

- 4. Нормативное обеспечение Программы.

- Для достижения целей реализации Программы дополнительное принятия нормативно-правовых актов не требуется

- 5. Механизм реализации Программы, организация управления Программой

- и контроль за ходом её реализации.

Механизм реализации Программы состоит в согласованном нормативно-правовом, финансовом и организационном обеспечении реализации комплекса предусматриваемых Программой мероприятий на уровне органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области и органов местного самоуправления Белокалитвинского района.

Финансовое обеспечение реализации Программы заключается в ежегодном утверждении статей расходов областного и местного бюджета в соответствии с объемами финансирования, необходимыми для выполнения комплекса мероприятий по реализации Программы.

Организационное обеспечение реализации Программы заключается в реализации взаимодействия федеральных и областных органов исполнительной и законодательной власти, а также органов местного самоуправления Белокалитвинского района.

Исполнители Программы (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Белокалитвинского района; отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района; Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) уточняют и предоставляют в отдел промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ.

Координатором реализации Программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Белокалитвинском районе на период 2011-2015 годы» является Администрация района, координатором-исполнителем – Отдел промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Белокалитвинского района), который:

- разрабатывает проекты распорядительных и иных документов, необходимых для выполнения Программы;

- осуществляет координацию работ, выполняемых исполнителями Программы;

- осуществляет при проведении мониторинга Программы необходимые корректировки программно-целевых мероприятий и ресурсного обеспечения Программы;

- обеспечивает информационную поддержку Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Координатор-исполнитель направляет ежеквартально и ежегодно в экономический отдел Администрации Белокалитвинского района отчет о реализации Программы по установленной форме.

Отчет о реализации Программы должен содержать показатели:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

- Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация района.

- 6. Оценка эффективности социально-экономических

- и экологических  последствий от реализации Программы.

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит выйти на запланированные показатели ввода жилья в Белокалитвинском районе и создать необходимые условия для инвестиционной и потребительской активности на рынке жилья, реализовать социальные гарантии по улучшению жилищных условий граждан, имеющих право на меры государственной поддержки.

Эффективность реализации Программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Белокалитвинском районе на период 2011-2015 годы» и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования средств бюджета района;

- прозрачности использования средств бюджета района;

- адресного предоставления средств бюджета района.

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- вести в эксплуатацию жилой фонд общей площадью 191,1 тыс. кв. м;

- снижение уровня социальной напряженности в обществе;

- сокращение объемов аварийного и ветхого жилого фонда;

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе.

Целевые показатели муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Белокалитвинском районе на период 2011-2015 годы»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед-цы изм. | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | 22,0 | 27,5 | 35,5 | 46,1 | 60,0 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя района, введенная в действие за год | кв. м/чел. | 0,218 | 0,274 | 0,356 | 0,467 | 0,613 |
| 3 | Уровень обеспеченности населения жильем | кв. м/чел. |  |  |  |  |  |

- Приложение № 1 к постановлению от 18.04. 2011 № 464

Прогнозируемые значения показателей реализации муниципальной Программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Белокалитвинском районе на период 2011-2015 годы»

| - № | - Наименование показателя | - 2011-2015 годы, всего | - В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 |  | - 2015 |
| - 1 | - Рост объемов жилищного строительства в 2011-2015 годах. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Объем жилищного строительства, - тыс. кв. м | 191,1 | 22,0 | 27,5 | 35,5 | 46,1 |  | 60,0 |
| - 1.1.1. | - Многоэтажное строительство, - тыс. кв. м | 104,4 | 7,1 | 10,5 | 18,2 | 28,6 |  | 40,0 |
| - 1.1.1.1. | - На свободной территории в районах сосредоточенной застройки, - тыс. кв. м | 95,3 | 7,1 | 5,0 | 18,2 | 25,0 |  | 40,0 |
| - 1.1.1.2. | - Рассредоточенное многоэтажное строительство, тыс. кв. м | 5,5 | - | 5,5 | - | - |  | - |
| - 1.1.1.3. | Развитие застроенных территорий, тыс. кв. м | 3,6 | - | - | - | 3,6 |  | - |
| - 1.1.2. | Малоэтажное многоквартирное, индивидуальное жилищное строительство, тыс. кв. м | 86,7 | 14,9 | 17,0 | 17,3 | 17,5 |  | 20,0 |
| - 2 | - Программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства Белокалитвинском районе на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Количество семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетов всех уровней (количество семей). | 563 | 148 | 180 | 235 |  |  |  |
| - 3 | - Социальное жилье и улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Предоставлено квартир для семей, состоящих на квартирном учете, (количество квартир) | 892 | 148 | 180 | 235 | 103 | 226 |  |
| - 3.2 | - В том числе приобретение квартир для детей – сирот |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.3 | - Ввод в эксплуатацию жилых домов социального использования, - (тыс. кв. м) | 37,5 | 6,2 | 7,6 | 9,9 | 4,3 | 9,5 |  |
| - 4 | - Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Общий объем жилищного строительства, (тыс. кв. м) | 191,1 | 22,0 | 27,5 | 35,5 | 46,1 | 60,0 |  |
| - 4.2 | - Количество квартир приобретаемых участниками программы, (количество квартир). | 2114 | 150 | 204 | 380 | 550 | 830 |  |
| - 4.3. | - Ввод в эксплуатацию жилых домов социального использования (эконом-класса), тыс.кв.м | 16,5 | - | 2,0 | 2,3 | 5,0 | 7,2 |  |

- Приложение № 2 к постановлению от 18.04. 2011 № 464

Объемы и источники финансирования мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в Белокалитвинском районе на период 2011-2015 годы»

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятий | Исполнители мероприятия | Сроки исполнения | Бюджетные источники финансирования | 2011-2015 годы, всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Раздел – градостроительный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектов планировки и межевания | Администрация Белокалитвинского гор.поселения | 2012-2013 | Всего бюджет района | 1500 | - | 1000 | 500 | - | - |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Микрорайон. «Казачий» в г.Белая Калитва |  |  | Бюджет района | 1000 | - | 500 | 500 | - | - |
| 1.1.2 | Жилой микрорайон по ул. Лесная в г.Белая Калитва |  |  | Бюджет района | 500 | - | 500 | - | - | - |
| 1.2. | Строительство и проектирование инженерной инфраструктуры | Отдел ЖКХ Администрация района | 2011-2015 | Бюджет района Областной бюджет (прогнозно) | 59770 ________ 537930 | - _______ - | 7545 _______ 67905 | 16905 ________ 152145 | 20240 _______ 182160 | 15080 _________ 135720 |
|  | В том числе: |  |  | Бюджет района Областной бюджет | 7300 ________ 65700 | - _______ - | 895 _______ 8055 | 1045 ________ 9405 | 2680 _______ 24120 | 2680 _________ 24120 |
| 1.2.1 | Микрорайон «Солнечный» в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Микрорайон. «Казачий» в г.Белая Калитва | Отдел ЖКХ Администрация района | 2011-2015 | Бюджет района | 10010 | - | 1800 | 3210 | 3050 | 1950 |
|  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 90090 | - | 16200 | 28890 | 27450 | 17550 |
| 1.2.3 | Микрорайон. «Заречный-2» в г.Белая Калитва | Отдел ЖКХ Администрация района | 2012-2015 | Бюджет района | 26100 | - | 1800 | 7700 | 9000 | 7600 |
|  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 234900 | - | 16200 | 69300 | 81000 | 68400 |
| 1.2.4 | Микрорайон «Солнечный» в п. Синегорский Белокалитвинского района | Отдел ЖКХ Администрация района | 2011-2015 | Бюджет района | 5580 | - | 1250 | 1580 | 1850 | 900 |
|  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 50220 | - | 11250 | 14220 | 16650 | 8100 |
| 1.2.5 | Жилой микрорайон по ул. Лесная в г.Белая Калитва | Отдел ЖКХ Администрация района | 2011-2015 | Бюджет района | 10010 | - | 1800 | 3210 | 3050 | 1950 |
|  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 90090 | - | 16200 | 28890 | 27450 | 17550 |
| 1.2.6 | Группа жилых домов р. п. Шолоховский | Отдел ЖКХ Администрация района | 2013-2015 | Бюджет района | 770 | - | - | 160 | 610 | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 6930 | - | - | 1440 | 5490 | - |
| 1.3. | Проведение аукционов: |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | по продаже права на заключение договоров аренды или собственности на земельный участок в микрорайоне. «Казачий» в г.Белая Калитва | Комитет по управлению имуществом Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | по продаже права на заключение договоров на развитие застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | по продаже права на заключение договоров аренды или собственности на земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажного, индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | предназначенных для индивидуального жилищного строительства |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Подготовка нормативно – правовых актов: - о проведении торгов в форме аукциона о продаже права на заключение договоров на право развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 1 |  |  | Всего | 599200 | - | 76450 | 169550 | 202400 | 150800 |
|  |  |  |  | Бюджет района (прогнозно) | 61270 | - | 8545 | 17405 | 20240 | 15080 |
|  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 537930 | - | 67905 | 152145 | 182160 | 135720 |
| 2 | Раздел - Ипотечное кредитование – стимул развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Утверждение проектов микрорайон. «Казачий», жилой микрорайон по ул. Лесная в г.Белая Калитва | Отдел архитектуры Администрация района | 2011-2013 | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выбор пилотных проектов и разработка бизнес - модели реализации нового направления ипотечного кредитования малоэтажного жилищного строительства | Отдел архитектуры Администрация района | 2011 | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оценка земельных участков жилищного строительства | КУИ Администрация района | 2011-2013 | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Приобретение застройщиками земельных участков для жилищного строительства эконом-класса с использованием ипотечного кредитования. | застройщики | 2011-2013 | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реализация «пилотных» проектов по строительству: | застройщики | 2011-2015 | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 2 |  |  | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Раздел - Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы с семьями, состоящими на квартирном учете до 01.03.2005г. по освещению целей, задач и условий для участия в федеральных и областных программах | Отдел ЖКХ Администрация района | постоянно по мере обращения претендентов на участие в оной программ | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Формирование предварительных списков граждан на участие в федеральных и областных программах. Расчет предварительного размера социальной выплаты, формирование учетного дела участника оной из программ программы | Отдел ЖКХ Администрация района | До 15 октября года предшествующего планируемому | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Выдача семьям- участницам в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в федеральном или областном бюджете | Отдел ЖКХ Администрация района | До 10.03. планируем ого года В течение 50 дней с момента выхода постановления о предоставлении социальных выплат. | Федеральный бюджет после утверждения АРО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет после утверждения АРО |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Заключение договора купли-продажи жилого помещения в случае приобретения жилого помещения на вторичном рынке жилья или договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. | Семья- участник программы | В течение 90 календарных дней после получения свидетельства | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Перечисление бюджетной социальной выплаты на счет участника программы | Отдел ЖКХ Администрация района | В течение 5 календарных дней после получения договора | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |

|  | Всего по разделу 3 |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Раздел - Строительство социального жилья и улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение социального жилья, в том числе в строящихся жилых домах | Отдел ЖКХ Администрация района | 2011-2015 |  | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 |
|  |  |  |  | Областной бюджет в соответствии соглашением | Финансирование обеспечивается в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства Белокалитвинском районе на 2011-2012 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы по строительству новых социальных жилых домов | Отдел ЖКХ Администрация района | 2011-2015 | Бюджет района | 2600 | - | 300 | 500 |  | 800 | 1000 |
|  |  |  |  | Областной бюджет в соответствии соглашением | 22200 | - | 2000 | 4500 |  | 6700 | 9000 |
|  |  |  |  | ИТОГО | 24800 | - | 2300 | 5000 |  | 7500 | 10000 |
| 4.3 | Долевое участие в строительстве объектов инженерной инфраструктуры | Отдел ЖКХ Администрация района | 2011-2015 | Областной бюджет в соответствии соглашением | Финансирование обеспечивается в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинском районе на 2011-2012 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 4 |  |  | ВСЕГО | 24800 | - | 2300 | 5000 |  | 7500 | 10000 |
|  |  |  |  | Бюджет района | 2600 | - | 300 | 500 |  | 800 | 1000 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 22200 | - | 2000 | 4500 |  | 6700 | 9000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по программе средства из бюджетов всех уровней, в том числе: |  |  |  | 624000 | - | 78750 | 174550 |  | 209900 | 160800 |
| 5.1 | Средства бюджета района |  |  | (прогнозно) | 63870 | - | 8845 | 17905 |  | 21040 | 16080 |
| 5.2 | Средства областного бюджета |  |  | (прогнозно) | 560130 | - | 69905 | 15645 |  | 188860 | 144720 |
| 5.3 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования Программы в пределах объема средств по годам

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего средства из бюджетов всех уровней | 624000 | - | 78750 | 174550 | 209900 | 160800 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| - Средства бюджета района | 63780 | - | 8845 | 17905 | 21040 | 16080 |
| - Средства областного бюджета | 560130 | - | 69905 | 15645 | 188860 | 144720 |
| - Внебюджетные средства | 4477500 | 204500 | 387500 | 697000 | 1253300 | 1935200 |
| Внебюджетные средства (средства инвесторов, семей - участниц и пр.) | 2395100 | 50800 | 511400 | 511400 | 427000 | 457300 |
| Итого внебюджетные | 6872600 | 712500 | 898900 | 1208400 | 1680300 | 2372500 |
| Всего по программе | 7496600 | 712500 | 977650 | 1382950 | 4890200 | 2533300 |

- Приложение № 3 к постановлению от 18.04. 2011 № 464

Информация о перспективах строительства и плановых показателях ввода жилья на территории муниципального образования «Белокалитвинский район».

| № п/п | Местоположение, Наименование объекта | Программа предоставления жилья | очередники | Площадь земельного участка, га. | Ожидаемая площадь вводимого жилья, тыс.м2 | Наличие ПСД |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проект планировки межевания | Архпроект | ТУ | Проведение аукционов | Мероприятия необходимые для застройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2011год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Белая Калитва, бульвар 50 лет Победы №6 5-ти этажн. 110 кв.ж.дом | ВОВ ГУРШ Дети сироты | 36 64 10 | 0,7 | 5,0 | + | + | + |  | Строительство объектов для хранения автотранспорта, инженерно-техническ обеспечение |
| 2 | п.Синегорский микр. Солнечный , 2 2-х этажн. 19 кв.ж.дом | Аварийное жилье | 18 | 0,3 | 1,0 | + | + | + |  |  |
| 3 | п.Синегорский микр. Солнечный , 3 2-х этажн. 21 кв.ж.дом | Аварийное жилье | 20 | 0,3 | 1,1 | + | + | + |  |  |
| 4 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  | 14,9 |  |  |  |  | Описания границ населенного пункта |
|  | Всего: |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |
| 2012год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Белая Калитва, бульвар 50 лет Победы №8 5-ти этаж 110 кв. ж.дом | ГУРШ Аварийное жилье Дети сироты | 74 20 16 | 0,7 | 5,0 | + | нет | нет | 4кв.2011 год | Строительство детского сада, инженерно-техническое обеспечение |
| 2 | г.Белая Калитва, ул.Машиностроителей, 65 5-ти этажн. 70 кв. ж.дом | ГУРШ Аварийное жилье Дети сироты | 50 10 10 | 0,5 | 3,4 | + | + | + | 4кв.2011 год | Отсутствует заключение экспертизы |
| 3 | г.Белая Калитва, ул.Коммунистическая, 4 24 квартир. ж.дом | Свободная продажа |  | 0,1 | 2,1 | + | + | + | - |  |
| 4 | г.Белая Калитва, ул. Вавилова малоэтажное строительство |  |  | 2,0 | 2,0 | 2 кв.2011г | нет | нет |  | Строительство пешеходного перехода, инженерно-техническое обеспечение |
| 5 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 27,5 |  |  |  |  |  |
| 2013год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Белая Калитва, бульвар 50 лет Победы, №9 5-ти этажн.120 кв. ж.дом. | ГУРШ Аварийное жилье Дети сироты Очередники Свободная продажа | 17 25 20 20 | 0,7 | 5,5 | + | нет | нет | 4кв.2011 год | Берегоукрепление, КНС, инженерно-техническое обеспечение |
| 2 | г.Белая Калитва, бульвар 50 лет Победы №11 5-ти этажн. 70 кв. ж. дом | ГУРШ Аварийное жилье Дети сироты | 40 20 10 | 0,7 | 3,6 | + | нет | нет | 4кв.2011 год |  |
| 3 | г.Белая Калитва, бульвар 50 лет Победы, №12 5-ти этажн. 120 кв. ж. дом | ГУРШ Очередники Свободная продажа | 10 20 | 0,7 | 5,5 | + | нет | нет | 4кв.2011 год | Инженерно-техническое обеспечение |
| 4 | г.Белая Калитва, ул. 2-я Северная, 1 5-ти этажн.120 кв. ж.дом (1 очередь -70 кв.) | Аварийное жилье Очередники Дети сироты Свободная продажа | 18 20 15 |  | 3,6 | 2 кв.2010г | нет | нет | 2 кв.2012 год | Строительство моста через р. Северский Донец, инженерно-техническое обеспечение |
| 5 | г.Белая Калитва, ул. Вавилова малоэтажное строительство |  |  | 2,3 | 2,3 | 2 кв.2011г | нет | нет |  | Строительство пешеходного перехода, инженерно-техническое обеспечение |
| 6 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 35,5 |  |  |  |  |  |
| 2014год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Белая Калитва, ул.Матюхиной,15 5-ти этажн. 120 кв. ж. дом | Свободная продажа |  | 0,7 | 6,0 | + | нет | нет | 4кв.2011 год | Инженерно-техническое обеспечение |
| 2 | г.Белая Калитва, ул. 2-я Северная, 1 5-ти этажн.120 кв. ж.дом (2 очередь -50 кв.) | Аварийное жилье Очередники Дети сироты Свободная продажа | 18 20 15 |  | 2,4 | 2 кв.2010г | нет | нет | 2 кв.2012 год | Строительство моста через р. Северский Донец, инженерно-техническое обеспечение |
| 3 | г.Белая Калитва, ул. 2-я Северная, 2 5-ти этажн.140 кв. ж.дом | Аварийное жилье Очередники Дети сироты | 18 20 15 |  | 7,2 | 2 кв.2010г | нет | нет | 4 кв.2012 год | Строительство моста через р. Северский Донец |
| 4 | г.Белая Калитва, ул. 2-я Северная, 3 5-ти этажн.80 кв. ж.дом | Свободная продажа |  |  | 4,8 | 2 кв.2010г |  |  | 4 кв.2012 год |  |
| 5 | г.Белая Калитва, ул. 2-я Северная, 5 5-ти этажн.70 кв. ж.дом | Свободная продажа |  |  | 3,6 | 2 кв.2010г |  |  | 4 кв.2012 год | Строительство детского сада |
| 6 | п.Синегорский микр. Солнечный , 5 2-х этажн. 20 кв.ж.дом | Свободная продажа |  | 0,3 | 1,0 | + | нет | нет | 4 кв.2012 год |  |
| 7 | р.п. Шолоховский 5-ти этажн.70 кв. ж.дом | ГУРШ Очередники | 30 20 |  | 3,6 | 2 кв.2011г | нет | нет | 4 кв.2012 год | Инженерно-техническое обеспечение |
| 8 | г.Белая Калитва, мкр. Казачий малоэтажное строительство |  |  | 5,0 | 5,0 | 2 кв.2011г | нет | нет |  | Строительство детского сада |
| 9 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 46,1 |  |  |  |  |  |
| 2015год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Белая Калитва, ул. 3-я Северная, 1 5-ти этаж.70 кв. ж.дом | Свободная продажа |  |  | 3,6 | 2 кв.2010г | нет | нет | 4 кв.2013 год | Строительство школы |
| 2 | г.Белая Калитва, ул. 3-я Северная, 2 5-ти этаж.70 кв. ж.дом | Свободная продажа |  |  | 3,6 | 2 кв.2010г | нет | нет | 4 кв.2013 год | Инженерно-техническое обеспечение |
| 3 | г.Белая Калитва, ул. 3-я Северная, 3 5-ти этаж.70 кв. ж.дом | Свободная продажа |  |  | 3,6 | 2 кв.2010г | нет | нет | 4 кв.2013 год | Инженерно-техническое обеспечение |
| 4 | г.Белая Калитва, ул. 3-я Северная, 4 5-ти этаж.70 кв. ж.дом | Свободная продажа |  |  | 3,6 | 2 кв.2010г | нет | нет | 4 кв.2013 год | Инженерно-техническое обеспечение |
| 5 | г.Белая Калитва, ул. 3-я Северная, 5 5-ти этаж.150 кв. ж.дом | Свободная продажа |  |  | 6,0 | 2 кв.2010г | нет | нет | 4 кв.2013 год | Инженерно-техническое обеспечение |
| 6 | г.Белая Калитва, ул. 3-я Северная, 6 5-ти этаж.100 кв. ж.дом | Свободная продажа |  |  | 4,8 | 2 кв.2010г | нет | нет | 4 кв.2013 год |  |
| 7 | г.Белая Калитва, ул. 2-я Северная, 6 5-ти этаж.100 кв. ж.дом | Свободная продажа |  |  | 4,8 | 2 кв.2010г | нет | нет | 4 кв.2013 год | Инженерно-техническое обеспечение |
| 8 | г.Белая Калитва, ул. 2-я Северная, 8 5-ти этаж.100 кв. ж.дом | Свободная продажа |  |  | 4,8 | 2 кв.2010г | нет | нет | 4 кв.2013 год | Инженерно-техническое обеспечение |
| 9 | г.Белая Калитва, ул. 2-я Северная, 4 5-ти этаж.70 кв. ж.дом | Свободная продажа |  |  | 3,6 | 2 кв.2010г | нет | нет | 4 кв.2013 год | Инженерно-техническое обеспечение |
| 10 | п.Синегорский микр. Солнечный , 4 2-х этажн. 30 кв.ж.дом | Свободная продажа |  | 0,3 | 1,6 | + | нет | нет | 4 кв.2012 год | Инженерно-техническое обеспечение |
| 11 | г.Белая Калитва, ул. Вавилова малоэтажное строительство |  |  | 7,5 | 7,5 | 2 кв.2011г | нет | нет |  | Строительство школы |
| 12 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |