РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___ декабря 2017 	                     № ______                               г.  Белая Калитва

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Белокалитвинского

района «Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 №1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.09.2013 №1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 31.10.2013 №1889 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня принятия.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Д.Ю. Устименко.

### Глава Администрации района		                                      О.А. Мельникова

### Проект вносит:

### Главный специалист по защите окружающей среды,

### механизации и охране труда отдела сельского хозяйства,

### продовольствия и защиты окружающей среды                                       Н.А. Балеха

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от _____ декабря 2017 №_______ |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | ответствен ный исполнитель (ФИО) | ожидаемый результат (краткое описание) | срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | област ной бюджет | феде ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источ- ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» |  |  |  | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 90,3 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие «Организация детско-юношеского экологического движения» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения. Участие в межрегиональном фестивале экологического туризма «Воспетая степь», VII слете юных экологов, подписка на печатные издания экологического направления. | январь-декабрь | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 90,3 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 90,3 | 0,0 |

- Управляющий делами							          			                Л.Г. Василенко

- Главный специалист по защите окружающей среды,

- механизации и охране труда отдела сельского хозяйства,

- продовольствия и защиты окружающей среды                                                                     Н.А. Балеха