## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2013				        № 1855                            г.  Белая Калитва

Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского  района  «Информационное общество»

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского  района», распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 98 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу Белокалитвинского района «Информационное общество» согласно приложению № 1.

2.  Признать утратившими силу правовые акты Администрации Белокалитвинского района по Перечню согласно приложению № 2.

3.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования с 01.01.2014 года.

4.   Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами  Администрации Белокалитвинского района Л.Г. Василенко.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации Белокалитвинского района

от ____.____. 2013 № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

«Информационное общество»

ПАСПОРТ

муниципальной Программы Белокалитвинского района

«Информационное общество»

| Наименование муниципальной Программы Белокалитвинского района | – | муниципальной Программы Белокалитвинского района «Информационное общество» (далее – программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы Белокалитвинского района | – | Отдел электронно-информационного обеспечения Администрации Белокалитвинского района |
| Участники муниципальной Программы Белокалитвинского района | – | Администрация Белокалитвинского района; Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района; Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района; Отдел образования Администрации Белокалитвинского района; Отдел ЗАГС Администрации организаций Белокалитвинского района; Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района; Собрание депутатов Белокалитвинского района; Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» |
| Подпрограммы муниципальной Программы Белокалитвинского района | – | «Развитие информационных технологий», «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе, в том числе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы Белокалитвинского района | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной Программы Белокалитвинского района | – | развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Белокалитвинского района; повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность местного самоуправления Белокаливинского района за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных информационных ресурсов; повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе; |
| Задачи муниципальной Программы Белокалитвинского района | – | предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами; развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов исполнительной власти, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий; обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного) доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» максимальному количеству числу жителей Белокалитвинского района; обеспечение информационной безопасности |
| Целевые индикаторы и показатели государственной Программы Белокалитвинского района | – | доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Белокалитвинского района, муниципальными учреждениями Белокалитвинского района в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями Белокалитвинского района; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы Белокалитвинского района | – | 2014 – 2020 годы; этапы реализации Программы - не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной Программы Белокалитвинского района Белокалитвинского района | – | Общий объем финансирования Программы – 107396,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 14700,1 тыс. рублей; 2015 год – 15449,2 тыс. рублей; 2016 год – 15449,2 тыс. рублей; 2017 год – 15449,2 тыс. рублей; 2018 год – 15449,2 тыс. рублей; 2019 год – 15449,2 тыс. рублей; 2020 год – 15449,2 тыс. рублей; по источникам финансирования: федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; областной бюджет –964,3 тыс. руб. 2014 год – 16,3 тыс. руб. 2015 год – 158,0 тыс. руб.; 2016 год – 158,0 тыс. рублей; 2017 год – 158,0 тыс. рублей; 2018 год – 158,0 тыс. рублей; 2019 год – 158,0 тыс. рублей; 2020 год – 158,0 тыс. рублей; местный бюджет – 106431,7 тыс. рублей; 2014 год – 14654,3 тыс. рублей; 2015 год – 15259,5 тыс. рублей; 2016 год – 15259,5 тыс. рублей; 2017 год – 15259,5 тыс. рублей; 2018 год – 15259,5 тыс. рублей; 2019 год – 15259,5 тыс. рублей; 2020 год – 15259,5 тыс. рублей; средства поселений – 220,4 тыс. рублей 2014 год – 30,2 тыс. рублей 2015 год – 31,7 тыс. рублей 2016 год – 31,7 тыс. рублей; 2017 год – 31,7 тыс. рублей; 2018 год – 31,7 тыс. рублей; 2019 год – 31,7 тыс. рублей; 2020 год – 31,7 тыс. рублей; внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы Белокалитвинского района | – | в результате реализации Программы к 2020 году планируется: сформировать развитое информационное общество в Белокалитвинском районе; совершенствовать информационную и телекоммуникационную инфраструктуру органов местного самоуправления Белокалитвинского района; обеспечить полное предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, учреждениями Белокалитвинского района (муниципальными учреждениями) в электронном виде; совершенствовать образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях Белокалитвинского района, предоставив обучающимся возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными; увеличить доступ граждан к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; повысить уровень информированности руководителей органов местного самоуправления Белокалитвинского района и улучшить качество принимаемых управленческих решений посредством внедрения единой геоинформационной системы и подключения к ней органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований Белокалитвинского района |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

информационного общества в Белокалитвинском районе

Развитие информационных технологий, систем электронного правительства и информационного общества в целом является условием и одновременно предпосылкой формирования экономики нового технологического уклада, основанного на производстве и использовании знаний, общественно-политической, социально-экономической и технологической интеграции Белокалитвинского района в единое информационное пространство. Информационные и телекоммуникационные технологии открывают принципиально новые возможности для повышения качества жизни населения и обеспечения условий для реализации конституционных прав граждан на получение равных возможностей для получения современного образования всех уровней и ступеней. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия государственного управления ожиданиями и потребностям населения.

Вместе с тем, несмотря на стремительный рост спроса на информационные и телекоммуникационные технологии со стороны органов исполнительной власти и местного самоуправления, их внедрение не всегда приводит к пропорциональному повышению качества функционирования государственного аппарата. Сохраняется значительный разрыв между органами государственной власти и органами местного самоуправления по использованию информационных и телекоммуникационных технологий в своей деятельности, результаты внедрения таких технологий носят преимущественно локальный, ведомственный характер.

Общий уровень профессиональной подготовки работников органов местного самоуправления по владению современными информационными и телекоммуникационными технологиями также остается невысоким, что является особенно критичным в связи с внедрением в деятельность органов местного самоуправления Белокалитвинского района все более технологичных и комплексных решений.

Также ведомственная разобщенность информационных ресурсов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Белокалитвинского района приводит к дублированию информационных ресурсов, потере актуальности и достоверности информации, что, в свою очередь, ведет к дополнительным финансовым затратам.

Таким образом, уровень развития информационной инфраструктуры Белокалитвинского района, использования информационно-коммуникационных технологий в производстве и управлении не в полной мере соответствует задачам диверсификации экономики, повышения конкурентоспособности района, благосостояния и качества жизни граждан, укрепления безопасности жизнедеятельности населения.

Целями развития информационного общества являются:

повышение устойчивости общественного развития, конкурентоспособности района, благосостояния и качества жизни граждан;

укрепление гарантий реализации конституционных прав человека и гражданина в информационном обществе, создание равных возможностей по доступу к информации и информационно-коммуникационным технологиям;

повышение качества образования и здравоохранения;

создание условий для сохранения и развития культурного наследия;

повышение эффективности муниципального управления.

Развитие информационного общества в Белокалитвинском районе базируется на следующих принципах:

сотрудничество и партнерство государства, бизнеса и гражданского общества;

создание благоприятной среды для развития информационной инфраструктуры;

опережающее развитие информационной инфраструктуры;

обеспечение гражданам доступа к информации, к использованию информационно-коммуникационных технологий;

повышение уровня безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий;

содействие развитию глобального информационного общества.

Приоритеты политики в сфере развития информационного общества направлены на решение ряда следующих задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2020 года:

развитие и широкое применение в деятельности органов местного самоуправления средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов исполнительной власти, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;

предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого и регионального порталов государственных и муниципальных услуг, а также использование универсальной электронной карты, в том числе осуществление в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями;

повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного) доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» максимальному количеству числу жителей Белокалитвинского района;

обеспечение информационной безопасности информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных образований Белокалитвинского района.

Принятие Программы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с реализацией мероприятий, направленных на развитие информационного общества в Белокалитвинском районе, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением этих мероприятий.

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией Программы:

пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и распространению современных информационных технологий со стороны органов местного самоуправления Белокалитвинского района, а также подведомственных им учреждений и организаций;

дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках Программы и других муниципальных программ и мероприятий, предусматривающих внедрение информационных технологий, в деятельность органов местного самоуправления Белокалитвинского района;

низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы.

Мерами управления указанными рисками являются:

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

своевременная ежегодная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация Программы.

Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами), будут предупреждаться заблаговременным размещением информации о планируемых мероприятиях, в том числе на официальных сайтах органов местного самоуправления Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и работой с обращениями граждан и организаций.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

В рамках Стратегии социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2020 года стратегически важной целью является развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Белокалитвинского района.

Для реализации поставленной цели необходимо обеспечить:

создание условий, направленных на расширение сети волоконно-оптических линий связи Белокалитвинского района и широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления;

развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Белокалитвинского района (образование, здравоохранение и медицина, культура, социальное обслуживание населения, транспорт, потребительский рынок и услуги, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.).

Основными целями Программы являются:

развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Белокалитвинского района;

повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Белокалитвинского района за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов;

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинского района;

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач Программы:

предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов местного самоуправления с организациями и гражданами;

развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного) доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» максимальному количеству числу жителей Белокалитвинского района;

обеспечение информационной безопасности.

В рамках выполнения Программы в 2014 – 2020 годах планируется:

обеспечить предоставление населению наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также информации об услугах, включенных в региональную государственную информационную систему «Реестр государственных услуг Ростовской области»;

обеспечить технологическую возможность использования межведомственного электронного документооборота;

обеспечить развитие и повышение качества предоставления сведений, необходимых государственным органам, органам местного самоуправления, организациям для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия Ростовской области;

создать условия для повышения компьютерной грамотности;

обеспечить свободный доступ физических и юридических лиц к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием универсальной электронной карты;

обеспечить полный переход на безбумажный электронный документооборот с использованием электронной подписи;

выполнить работы по оцифровке архивных документов;

выполнить работы по переводу фондов записей актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Белокалитвинского района с 1920 по 1943 год в электронный вид;

создать систему управления деятельностью организаций жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечить внедрение информационных систем, осуществляющих формирование, ведение и оперативных анализ регистров получателей государственных и муниципальных услуг в сфере занятости населения в режиме реального времени;

обеспечить развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе;

реализовать мероприятия по защите информации;

обеспечить предоставление физическим и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также информации о всех услугах, включенных в региональную государственную информационную систему «Реестр государственных услуг Ростовской области»;

реализовать мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Белокалитвинском районе.

На основе разработанных концепций будут реализованы проекты, обеспечивающие реализацию мероприятий по отдельным направлениям и сферам развития информационного общества.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию реализации Программы:

сформировать развитое информационное общество в Белокалитвинском районе;

совершенствовать информационную и телекоммуникационную инфраструктуру органов местного самоуправления Белокалитвинского района;

обеспечить полное предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Белокалитвинского района, учреждениями Белокалитвинского района  в электронном виде;

совершенствовать образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях Белокалитвинского района, предоставив обучающимся возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными;

увеличить доступ граждан к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

повысить уровень информированности руководителей органов местного самоуправления Белокалитвинского района и улучшить качество принимаемых управленческих решений.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм 
Программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Состав подпрограмм Программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации Программы, в соответствии с целями и задачами Программы.

Подпрограммы в составе Программы выделены по следующим принципам:

специфика отдельных сфер реализации Программы;

наличие полномочий ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

приоритетность задач Программы.

Таким образом, сформированы 2 подпрограммы Программы:

развитие информационных технологий;

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинского района, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

Каждая из подпрограмм Программы в свою очередь содержит ряд основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограмм Программы и Программы в целом.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» включает следующие основные мероприятия:

  - «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры», в рамках которого будут выполняться мероприятия, направленные на создание, обновление и содержание информационной инфраструктуры, сопровождение локальной вычислительной сети и корпоративной сети телекоммуникационной связи Администрации Белокалитвинского района, обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», обеспечение делопроизводства органов местного самоуправления Белокалитвинского района, повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность органов власти.

  - «Защита информации», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на защиту информации в органах местного самоуправления Белокалитвинского района.

  - «Развитие систем электронного правительства», в рамках которого будут осуществляться мероприятия по созданию и сопровождению электронных сервисов и информационных систем электронного правительства, развитию и сопровождению системы межведомственного электронного взаимодействия.

  - «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс образовательных и кадетских учебных заведений, развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательных учреждений, повышение квалификации педагогических и руководящих кадров, работников муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, методических служб;

  - «Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на внедрение современных информационных технологий в сферу культуры и архивное дело;

  - «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», в рамках которого будут выполнены мероприятия, направленные на повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий;

  - «Создание, развитие и сопровождение информационных систем», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на проектирование, создание, развитие, содержание и сопровождение х информационных систем и баз данных органов местного самоуправления Белокалитвинского района;

  - «Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Белокалитвинском районе», а рамках которого будут осуществляться мероприятия, направленные на повышение компьютерной грамотности населения Белокалитвинского района, популяризацию информационных технологий, возмещение части затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации, использование информационных технологий в целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления.

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» включает следующее основное мероприятие:

2.1. «Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на развитие и обслуживание интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района, повышение квалификации работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Программы

| Ресурсное обеспечение муниципальной Программы Белокалитвинского района Белокалитвинского района | – | Общий объем финансирования Программы – 107396,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 14700,1 тыс. рублей; 2015 год – 15449,2 тыс. рублей; 2016 год – 15449,2 тыс. рублей; 2017 год – 15449,2 тыс. рублей; 2018 год – 15449,2 тыс. рублей; 2019 год – 15449,2 тыс. рублей; 2020 год – 15449,2 тыс. рублей; по источникам финансирования: федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; областной бюджет –964,3 тыс. руб. 2014 год – 16,3 тыс. руб. 2015 год – 158,0 тыс. руб.; 2016 год – 158,0 тыс. рублей; 2017 год – 158,0 тыс. рублей; 2018 год – 158,0 тыс. рублей; 2019 год – 158,0 тыс. рублей; 2020 год – 158,0 тыс. рублей; местный бюджет – 106431,7 тыс. рублей; 2014 год – 14654,3 тыс. рублей; 2015 год – 15259,5 тыс. рублей; 2016 год – 15259,5 тыс. рублей; 2017 год – 15259,5 тыс. рублей; 2018 год – 15259,5 тыс. рублей; 2019 год – 15259,5 тыс. рублей; 2020 год – 15259,5 тыс. рублей; средства поселений – 220,4 тыс. рублей 2014 год – 30,2 тыс. рублей 2015 год – 31,7 тыс. рублей 2016 год – 31,7 тыс. рублей; 2017 год – 31,7 тыс. рублей; 2018 год – 31,7 тыс. рублей; 2019 год – 31,7 тыс. рублей; 2020 год – 31,7 тыс. рублей; внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников; |
| --- | --- | --- |

Для софинансирования совместных проектов в сфере информационных технологий, представляющих взаимный интерес, могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках государственной Программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и других государственных программ, содержащих мероприятия по развитию и внедрению информационных и телекоммуникационных технологий, а также средства внебюджетных источников.

Раздел 5. Участие муниципальных образований 
Белокалитвинского района в реализации Программы

Участие муниципальных образований в реализации Программы предусмотрено посредством предоставления субсидии на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для муниципальных общеобразовательных учреждений.

Данное мероприятие не имеет целевых показателей (индикаторов), так как направлено лишь на обеспечение необходимой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных учреждений.

Раздел 6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограмм Программы» базируется на анализе целевых индикаторов и показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм Программы и Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора и показателя подпрограммы Программы, целевого индикатора и показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого индикатора и показателя подпрограммы Программы, целевого индикатора и показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого индикатора и показателя подпрограммы Программы, целевого индикатора и показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации основных мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го основного мероприятия подпрограммы Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го основного мероприятия подпрограммы Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го основного мероприятия подпрограммы Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение основных мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования основных мероприятий подпрограмм Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности Программы осуществляется на основе следующих целевых индикаторов и показателей:

- Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Белокалитвинского района, учреждениями Белокалитвинского района в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Белокалитвинского района, учреждениями Белокалитвинского района до 100 процентов;

- Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными, – 99,5 процентов;

- Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – 95 процентов;

- Доля органов местного самоуправления Белокалитвинского района, администраций муниципальных образований Белокалитвинского района, подключенных к геоинформационной системе Ростовской области – 70 процентов.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного 
исполнителя, соисполнителя, участников Программы

Ответственным исполнителем Программы является отдел электронно-информационного обеспечения Администрации Белокалитвинского района (далее – ответственный исполнитель).

Соисполнителем Программы, ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинского района, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» является МФЦ Белокалитвинского района.

Отдел электронно-информационного обеспечения Администрации  Белокалитвинского района:

организует реализацию Программы, вносит предложения Главе Белокалитвинского района об изменениях в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, целевых индикаторов и показателей подпрограмм Программы, а также конечных результатов ее реализации;

формирует план реализации Программы на очередной финансовый год (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками Программы) не позднее 1 декабря текущего финансового года;

осуществляет согласование технических требований на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации Программы;

участвует в деятельности отраслевых рабочих групп участников Программы по формированию технических заданий на проектирование, создание, развитие и сопровождение информационных систем, создаваемых в рамках реализации мероприятий Программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками Программы) и вносит их на рассмотрение Главы Белокалитвинского района;

подготавливает отчет о реализации Программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Белокалитвинского района проект постановления Администрации Белокалитвинского района об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Белокалитвинского района;

в ходе подготовки отчета о реализации Программы по итогам года проводит совещания-пропуски с участниками Программы в целях оценки эффективности реализованных в течение года и планируемых на очередной финансовый год мероприятий и подготовки предложений по дальнейшей реализации Программы, в том числе предложений по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию Программы (перераспределения расходов между основными мероприятиями и (или) участниками Программы, сокращения неэффективных расходов).

МФЦ Белокалитвинского района:

обеспечивает реализацию подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинского района, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы;

вносит предложения Главе Белокалитвинского района об изменениях в Программу, согласованные с ответственным исполнителем;

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинского района, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы в рамках своей компетенции;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения, необходимые для подготовки ответов на запросы финансового управления Белокалитвинского района,

представляет ответственному исполнителю предложения для включения в план реализации Программы на очередной финансовый год не позднее 
01 сентября текущего финансового года;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы.

Органы местного самоуправления и отраслевые отделы Белокалитвинского района, являющиеся участниками Программы:

представляет ответственному исполнителю предложения для включения в план реализации Программы на очередной финансовый год не позднее 
1 сентября текущего финансового года;

осуществляет реализацию основных мероприятий подпрограмм Программы в рамках своей компетенции;

вносят предложения ответственному исполнителю об изменениях в Программу;

разрабатывают, согласовывают и утверждают технические задания и проектно-сметную документацию на реализацию отдельных мероприятий;

при подготовке технических заданий на проектирование, создание, развитие и сопровождение информационных систем, создаваемых в рамках реализации мероприятий Программы, формируют отраслевые рабочие группы с обязательным включением представителей ответственного исполнителя;

обеспечивают подготовку и проведение процедур размещения заказов, заключение муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров);

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы финансового управления Белокалитвинского района;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы и отчета о реализации Программы по итогам года;

представляет  ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм Программы.

Руководители отраслевых органов Белокалитвинского района, определенных участниками Программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

В целях качественного исполнения основных мероприятий Программы и обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований, участники Программы:

ежегодно, не позднее 01 ноября текущего финансового года направляет ответственному исполнителю предложения для включения в план реализации Программы на очередной финансовый год;

до размещения заказа согласовывают с ответственным исполнителем технические требования на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм Программы участниками Программы, подведомственными им учреждениями, а также иными получателями средств областного бюджета. Кроме технических требований к документам, направляемым на согласование, в обязательном порядке прилагаются сведения о наименовании основного мероприятия подпрограммы Программы, в рамках реализации которого планируется закупка, и сведения о начальной (максимальной) цене проекта контракта;

не позднее семи рабочих дней после заключения муниципального контракта (гражданско-правового договора) на закупку товаров, работ, услуг в рамках основных мероприятий подпрограмм Программы направляют ответственному исполнителю информацию о таком контракте (гражданско-правовом договоре) с указанием его реквизитов, стоимости и информации о поставщике (исполнителе);

не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по заключенным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм Программы направляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм Программы;

направляют ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в Программу для их обобщения и внесения Главе Белокалитвинского района в следующие сроки: в первом квартале – 
не позднее 10 февраля, во втором квартале – не позднее 25 апреля, в третьем квартале – не позднее 25 июля, в четвертом квартале – не позднее 10 ноября текущего года. Предложения о внесении изменений в Программу могут содержать предложении в части корректировки перечня ее мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации, а при необходимости – корректировки целевых индикаторов и показателей Программы, 
с приложением документов, подтверждающих необходимость и обоснованность корректировки. При этом инициирование корректировки Программы или местного бюджета в части финансирования Программы без согласования 
с ответственным исполнителем не допускается;

направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы, по итогам полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год – до 25 января года, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации Программы по итогам года, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

по запросу ответственного исполнителя отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

Раздел 8. Подпрограмма 1.  «Развитие информационных технологий» программы «Информационное общество»

Раздел 8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие информационных технологий»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие информационных технологий» Программы (далее – подпрограмма «Развитие ИТ») |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | отдел электронно-информационного обеспечения Администрации Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Белокалитвинского района; Контрольно-организационная служба Администрации Белокалитвинского района; Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района; Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района; Отдел образования Администрации Белокалитвинского района; Отдел ЗАГС Администрации организаций Белокалитвинского района; Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района; Собрание депутатов Белокалитвинского района; |
| Цели подпрограммы | – | формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Белокалитвинского района; повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района; обеспечение защиты информации; развитие систем электронного правительства. |
| Задачи подпрограммы | – | развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов местного самоуправления с организациями и гражданами; обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия органов местного самоуправления Белокалитвинского района между собой, а также с населением и организациями путем использования электронной подписи; создание условий для повышения компьютерной грамотности населения; развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля рабочих мест в органах местного самоуправления Белокалитвинского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства; доля рабочих мест в городских и сельских поселениях Белокалитвинского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства; количество юридических лиц и должностных лиц органов исполнительной власти Белокалитвинского района, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи; доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления Белокалитвинского района |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы; этапы реализации не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования Программы – 32715,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 4173,9 тыс. рублей; 2015 год – 4757,0 тыс. рублей; 2016 год – 4757,0 тыс. рублей; 2017 год – 4757,0 тыс. рублей; 2018 год – 4757,0 тыс. рублей; 2019 год – 4757,0 тыс. рублей; 2020 год – 4757,0 тыс. рублей; по источникам финансирования: местный бюджет– 31531,2 тыс. рублей; 2014 год – 4127,4 тыс. рублей; 2015 год – 4567,3 тыс. рублей; 2016 год – 4567,3 тыс. рублей; 2017 год – 4567,3 тыс. рублей; 2018 год – 4567,3 тыс. рублей; 2019 год – 4567,3 тыс. рублей; 2020 год – 4567,3 тыс. рублей; федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; - областной бюджет –964,3 тыс. руб. 2014 год – 16,3 тыс. руб. 2015 год – 158,0 тыс. руб.; 2016 год – 158,0 тыс. рублей; 2017 год – 158,0 тыс. рублей; 2018 год – 158,0 тыс. рублей; 2019 год – 158,0 тыс. рублей; 2020 год – 158,0 тыс. рублей; средства поселений – 220,4 тыс. рублей 2014 год – 30,2 тыс. рублей 2015 год – 31,7 тыс. рублей 2016 год – 31,7 тыс. рублей; 2017 год – 31,7 тыс. рублей; 2018 год – 31,7 тыс. рублей; 2019 год – 31,7 тыс. рублей; 2020 год – 31,7 тыс. рублей; внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается: повысить качество и оперативность ведения делопроизводства в органах местного самоуправления Белокалитвинского района и органах местного самоуправления муниципальных образований Белокалитвинского района за счет увеличения рабочих мест, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, и исключения бумажного документооборота; повысить уровень защиты информации, используемой должностными лицами органов местного самоуправления Белокалитвинского района при осуществлении своих функций и полномочий; внедрить ведомственные информационные системы, создаваемые с использованием типовых технологических решений; обеспечить оповещение населения Белокалитвинского района о чрезвычайных ситуациях с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; повысить уровень использования населением информационных технологий в целях взаимодействия с органами местного самоуправления Белокалитвинского района |

Раздел 8.2. Общая характеристика текущего состояния

развития информационных технологий в Белокалитвинского района

По мере развития и внедрения информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы местного самоуправления все чаще используют их для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества предоставляемых услуг населению. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения.

Повышается уровень компьютерной грамотности. Информационные и телекоммуникационные технологии все шире используются в повседневной жизни, в медицине, здравоохранении, образовании и науке.

Для информирования населения создан портал www.adminbk.ru, на котором регулярно публикуется информация о деятельности Администрации Белокалитвинского района и органов местного самоуправления Белокалитвинского района.

В сфере управления в Белокалитвинском районе созданы все необходимые предпосылки для совершенствования работы органов местного самоуправления на основе широкого использования информационных и телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Решен ряд задач, связанных с формированием в органах местного самоуправления базовой информационно-технологической инфраструктуры. Потребности органов местного самоуправления в вычислительной технике удовлетворены на 70 процентов. В Ростовской области создана «Корпоративная сеть телекоммуникационной связи областных органов государственной власти и административных центров муниципальных образований области» (далее – КСТС), связавшая в единое информационное пространство администрации 55 муниципальных образований и 28 органов исполнительной власти области, в которую включен и Белокалитвинский район. КСТС позволяет осуществлять оперативный электронный обмен между органами государственной власти и муниципальными образованиями. На ее базе развернут ряд новых информационных систем, в том числе система видеоконференцсвязи Администрации Белокалитвинского района с правительством Ростовской области и центрами 55 муниципальных образований, внедрена система межведомственного электронного документооборота «Дело», Функционируют корпоративный портал Администрации Белокалитвинского района, корпоративная электронная почта, система криптографической защиты информации.

Использование программно-целевого метода и принятие отдельной программы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с ее реализацией, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением мероприятий.

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией Программы:

риск пассивного сопротивления распространению и использованию органами местного самоуправления результатов выполнения мероприятий Программы и отсутствия необходимой мотивации.

В целях минимизации этого риска предполагается в рамках выполнения отдельных мероприятий Программы сформировать совместные рабочие группы с участием заинтересованных органов местного самоуправления для планирования расходов на информационные и коммуникационные технологии и оперативной координации реализации программ и проектов. Значительное место в Программе уделено мероприятиям по развитию кадрового потенциала сферы ИКТ.

Эти меры должны повысить эффективность методов обучения, расширить доступ населения к получению образования за счет средств дистанционного доступа. Кроме того, в области развития образования значение мероприятий Программы состоит в повышении общего уровня грамотности населения в области современных методов работы с информацией, в развитии системы подготовки специалистов для сферы ИКТ.

Предполагаемые Программой темпы распространения ИКТ в экономике и обществе резко увеличат потребность в специалистах ИКТ-сектора. Необходимо также предусмотреть закрепление результатов выполнения мероприятий Программы нормативными правовыми актами Администрации Белокалитвинского района и нормативными правовыми актами отдельных органов местного самоуправления;

риск низкой эффективности реализации мероприятий Программы и не достижения запланированных результатов ее выполнения.

Этот риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией Программы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой экспертизы программ, проектов, проектных решений, полного раскрытия для общества результатов реализации Программы и организации их широкого общественного обсуждения, а также усиления личной ответственности сотрудников органов местного самоуправления за достижение запланированных результатов их выполнения;

риск недостаточной гибкости и адаптируемости Программы к изменениям в организации и деятельности органов местного самоуправления.

В целях минимизации этого риска в состав мероприятий Программы предполагается включить создание системы мониторинга использования информационных и коммуникационных технологий в органах местного самоуправления и контроля достижения запланированных результатов ее реализации, организовать систему обратной связи, обеспечивающей получение данных о соответствии выполняемых в рамках Программы работ основным потребностям органов местного самоуправления в области повышения эффективности и качества их деятельности;

риск дублирования и несогласованности выполнения работ в рамках Программы и других государственных программ, проектов внедрения информационных и коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления.

В целях минимизации этого риска в рамках выполнения Программы планируется обеспечить постоянный мониторинг подготовки и реализации проекта. Кроме того, предполагается обеспечить реализацию проектов, имеющих не только комплексный межведомственный характер, но и отраслевой.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие ИТ»

Программа должна реализовываться по следующим основным направлениям.

8.3.1. Общесистемные мероприятия

Общесистемные мероприятия Программы направлены на создание благоприятных условий для динамичного развития информационных технологий в Белокалитвинском районе, снижения затрат бюджета Белокалитвинского района на оплату телекоммуникационных услуг, оказываемых органам местного самоуправления и бюджетным организациям. Мероприятия реализуются по следующим направлениям:

- развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктур в целях предоставления современных и качественных услуг гражданам и организациям на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

- создание и поддержка информационных и телекоммуникационных сетей и систем обеспечения, обновление парка средств вычислительной техники.

8.3.2. Подготовка специалистов в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, популяризация информационных технологий

Успешная реализация Программы и эффективное применение новых информационных технологий напрямую зависит от уровня знаний и навыков пользователей и работников, обеспечивающих внедрение, сопровождение и развитие информационных систем. Так, данный комплекс мероприятий направлен на подготовку муниципальных служащих к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности, переподготовку кадров, в том числе руководителей органов местного самоуправления в области управления и развития, с использованием ИКТ.

Раздел 8.4. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы «Развитие ИТ»

### Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования.

8.4.1 Подготовка специалистов в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, популяризация информационных технологий.

Успешная реализация Программы и эффективное применение новых информационных технологий напрямую зависит от уровня знаний и навыков пользователей и работников, обеспечивающих внедрение, сопровождение и развитие информационных систем. Так, данный комплекс мероприятий направлен на подготовку муниципальных служащих к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности, переподготовку кадров, в том числе руководителей органов местного самоуправления в области управления и развития, с использованием ИКТ.

| Объемы и источники финансирования программы | – | общий объем финансирования Программы – 32715,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 4173,9 тыс. рублей; 2015 год – 4757,0 тыс. рублей; 2016 год – 4757,0 тыс. рублей; 2017 год – 4757,0 тыс. рублей; 2018 год – 4757,0 тыс. рублей; 2019 год – 4757,0 тыс. рублей; 2020 год – 4757,0 тыс. рублей; по источникам финансирования: местный бюджет– 31531,2 тыс. рублей; 2014 год – 4127,4 тыс. рублей; 2015 год – 4567,3 тыс. рублей; 2016 год – 4567,3 тыс. рублей; 2017 год – 4567,3 тыс. рублей; 2018 год – 4567,3 тыс. рублей; 2019 год – 4567,3 тыс. рублей; 2020 год – 4567,3 тыс. рублей; федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; областной бюджет –964,3 тыс. руб. 2014 год – 16,3 тыс. руб. 2015 год – 158,0 тыс. руб.; 2016 год – 158,0 тыс. рублей; 2017 год – 158,0 тыс. рублей; 2018 год – 158,0 тыс. рублей; 2019 год – 158,0 тыс. рублей; 2020 год – 158,0 тыс. рублей; средства поселений – 220,4 тыс. рублей 2014 год – 30,2 тыс. рублей 2015 год – 31,7 тыс. рублей 2016 год – 31,7 тыс. рублей; 2017 год – 31,7 тыс. рублей; 2018 год – 31,7 тыс. рублей; 2019 год – 31,7 тыс. рублей; 2020 год – 31,7 тыс. рублей; внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников |
| --- | --- | --- |

Раздел 9. Подпрограмма 2. «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в Белокалитвинского района, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

9.1 ПАСПОРТ

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе, в том числе на базе муниципального  автономного  учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» муниципальной программы «Информационное общество»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе, в том числе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» муниципальной программы «Информационное общество» (далее – подпрограмма МФЦ) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Белокалитвинского района (отдел электронно-информационного обеспечения) |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Белокалитвинского района (отдел электронно-информационного обеспечения); Комитет по управлению имуществом администрации Белокалитвинского района; муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» |
| Цели подпрограммы | – | развитие инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе; повышение качества обслуживания жителей Белокалитвинского района при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| Задачи подпрограммы | _ _ _ | использование современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг; развитие удаленных центров доступа многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках концепции «шаговой доступности» и внедрения в Белокалитвинском районе принципа экстерриториальности. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) Белокалитвинского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ; количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы МФЦ не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансового обеспечения – 74680,1 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 год – 10526,9 тыс. рублей 2015 год – 10692,2 тыс. рублей 2016 год – 10692,2 тыс. рублей 2017год – 10692,2 тыс. рублей 2018 год – 10692,2 тыс. рублей 2019 год – 10692,2 тыс. рублей 2020 год – 10692,2 тыс. рублей; из них областной бюджет – 0,00 тыс. рублей*, в том числе по годам 2014 год – 0,00 тыс. рублей 2015 год – 0,00 тыс. рублей 2016 год – 0,00 тыс. рублей 2017год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей из них местный бюджет: 74680,1 тысяч рублей*, в том числе по годам: 2014 год – 10526,9 тыс. рублей 2015 год – 10692,2 тыс. рублей 2016 год – 10692,2 тыс. рублей 2017год – 10692,2 тыс. рублей 2018 год – 10692,2 тыс. рублей 2019 год – 10692,2 тыс. рублей 2020 год – 10692,2 тыс. рублей; внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | в результате реализации подпрограммы МФЦ к 2020 году предполагается: - повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг; -обеспечить предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района, с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области; - предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности; - увеличение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; -соблюдение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг согласно действующего законодательства; |

*уточнение расходов после утверждения решения Собрания депутатов о  бюджете Белокалитвинского района на очередной финансовый  год и на плановый период.

Раздел 9.2 Общая характеристика текущего состояния

предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе

Использование информационных и телекоммуникационных технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия государственного управления ожиданиям и потребностям населения.

Одним из основных инструментов обеспечения прозрачности и повышения качества предоставления услуг гражданам и организациям в Белокалитвинском районе является МФЦ. Деятельность МФЦ основана на современных технологиях управления, обеспечивающих эффективное межведомственное взаимодействие и постоянный контакт с заявителем. Работа МФЦ организуется в соответствии с утвержденными административными регламентами предоставления услуг, что позволяет оптимизировать каждую процедуру при оказании услуги, определить ответственных и максимально ограничить контакты заявителей с представителями органов власти, снижая тем самым коррупционную составляющую.

В настоящее время в Белокалитвинском районе функционирует центральный офис МФЦ и 11 удаленных центров доступа во всех сельских поселениях Белокалитвинского района, работает 30 окон по обслуживанию заявителей. Процент охвата населения Белокалитвинского района инфраструктурой МФЦ на сегодняшний день составляет 50 процентов.

Сетью МФЦ Белокалитвинского района в 2012 году было предоставлено порядка 17280 государственных и муниципальных услуг и проведено более 5419 консультаций, за девять месяцев 2013 года поступило 20003 запроса на предоставление государственных и муниципальных услуг, проведено 5790 консультаций.

Система МФЦ Белокалитвинского района работает по единым стандартам: типовые услуги,  единый фирменный стиль, стандарт комфортности, планировочные решения, система смс-информирования, единое специализированное программное обеспечение «Интегрированная информационная система единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области». МФЦ Белокалитвинского района подключен к федеральной системе межведомственного электронного взаимодействия.

Приоритеты муниципальной политики в целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг должны быть направлены на решение следующей задачи, определенной Стратегией социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2020 года:

предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием МФЦ и сети Интернет на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного автоматизированного информационного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами.

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией подпрограммы МФЦ:

некачественная подготовка административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг;

пассивное сопротивление органов местного самоуправления Белокалитвинского района передаче на базу МФЦ полномочий по организации предоставления муниципальных услуг;

низкая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы.

Мерами управления указанными рисками являются:

методическая поддержка областных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Белокалитвинского района по разработке административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций;

проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, разработанных органами местного самоуправления Белокалитвинского района;

методическая поддержка органов местного самоуправления и МФЦ Белокалитвинского района в части оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

разработка методик передачи на базу МФЦ полномочий по организации предоставления муниципальных услуг;

консультационная и методическая поддержка МФЦ в рамках заключения соглашений о взаимодействии и информационном обмене с органами местного самоуправления.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы МФЦ

Основными целями подпрограммы МФЦ являются:

развитие инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе;

повышение качества обслуживания жителей Белокалитвинского района при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач подпрограммы МФЦ:

использование современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

развитие сети многофункционального центра (удаленных центров доступа)  предоставления государственных и муниципальных услуг;

развитие многофункционального центра предоставления  государственных и муниципальных услуг в рамках концепции «шаговой доступности» и внедрения в Белокалитвинском районе принципа экстерриториальности.

В рамках выполнения подпрограммы МФЦ в 2014 – 2020 годах планируется:

обеспечить технологическую возможность использования межведомственного электронного документооборота;

обеспечить развитие сети многофункционального центра (удаленных центров доступа) предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;

обеспечить развитие функциональных возможностей и техническое обслуживание интегрированной информационной системы  многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию реализации подпрограммы обеспечить качественное предоставление государственных и муниципальных услуг населению с использованием МФЦ в Белокалитвинском районе. Данный процесс характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Раздел 9.3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы МФЦ

Реализация подпрограммы МФЦ будет осуществляться посредством реализации основного мероприятия:

- «Развитие деятельности муниципального  автономного  учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на развитие и обслуживание интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, повышение квалификации работников муниципального  автономного  учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района».

Раздел 9.4 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы МФЦ

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансового обеспечения – 74680,1 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год  –  10526,9 тыс.   рублей

2015 год  –  10692,2 тыс.   рублей

2016 год  –  10692,2 тыс.   рублей

2017год   –  10692,2 тыс.   рублей

2018 год  –  10692,2 тыс.   рублей

2019 год –   10692,2 тыс.   рублей

2020 год –   10692,2 тыс.   рублей;

из них областной бюджет – 0,00 тыс. рублей**, в том числе по годам

2014 год  –  0,00 тыс.   рублей

2015 год  –  0,00 тыс.   рублей

2016 год  –  0,00 тыс.   рублей

2017год   –  0,00 тыс.   рублей

2018 год  –  0,00 тыс.   рублей

2019 год –  0,00 тыс.   рублей

2020 год –  0,00 тыс.   рублей

из них местный бюджет: 74680,1 тысяч рублей**, в том числе по годам:

2014 год  –  10526,9 тыс.   рублей

2015 год  –  10692,2 тыс.   рублей

2016 год  –  10692,2 тыс.   рублей

2017год   –  10692,2 тыс.   рублей

2018 год  –  10692,2 тыс.   рублей

2019 год –   10692,2 тыс.   рублей

2020 год –   10692,2 тыс.   рублей;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

**уточнение расходов после утверждения решения Собрания депутатов о  бюджете Белокалитвинского района на очередной финансовый  год и на плановый период.

Раздел 9.5 Участие муниципальных образований Белокалитвинского района

в реализации подпрограммы МФЦ

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы МФЦ не предусмотрено.

Управляющий делами		                                   Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к муниципальной программе

Белокалитвинского района

«Информационное общество»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы Белокалитвинского района «Информационное общество», 
подпрограмм муниципальной Программы Белокалитвинского района «Информационное общество» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинского района, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Белокалитвинского района, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | процентов | 50 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района | штук | 134 | 137 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Белокалитвинского района

«Информационное общество»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной
Программы Белокалитвинского района «Информационное общество»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктур в целях предоставления современных и качественных услуг гражданам, а также создание и поддержка информационных и телекоммуникационных сетей и систем обеспечения, обновление парка средств вычислительной техники. | Администрация Белокалитвинского района Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района; Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района; Отдел образования Администрации Белокалитвинского района; Отдел ЗАГС Администрации организаций Белокалитвинского района; Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района; Собрание депутатов Белокалитвинского района; | 2014 | 2020 | развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов местного самоуправления с организациями и гражданами, развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; | технологическое отставание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Белокалитвинского района; низкий уровень информированности населения о деятельности органов местного самоуправления; снижение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органов исполнительной власти, а также готовности и мотивации работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | Показатели 3.1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинского района, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» | Отдел электронно-информационного обеспечения Администрации Белокалитвинского района МФЦ Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» | отсутствие модернизации и совершенствования процесса предоставления государственных и муниципальных услуг на базе автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» | показатели 3,2.1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Белокалитвинского района

«Информационное общество»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию

муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество»

| Статус | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | информационное общество | Администрация Белокалитвинского района | Х | Х | Х | Х | 14700,8 | 15449,2 | 15449,2 | 15449,2 | 15449,2 | 15449,2 | 15449,2 | 107396 |
| Подпрограмма 1 |  | Администрация Белокалитвинского района | 902 | Х | Х | Х | 2824,2 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 22018,2 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | 914 | Х | Х | Х | 374,3 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 2732,3 |
|  |  | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | Х | Х | Х | 242,4 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 1736,4 |
|  |  | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | 906 | Х | Х | Х | 31,4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 229,4 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района | 904 | Х | Х | Х | 441,6 | 472,2 | 472,2 | 472,2 | 472,2 | 472,2 | 472,2 | 3274,8 |
|  |  | Собрание депутатов Администрации Белокалитвинского района | 901 | Х | Х | Х | 243,7 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 252,8 | 1760,5 |
|  |  | ЗАГС Администрации Белокалитвинского района | 917 | Х | Х | Х | 16,3 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 964,3 |
| Подпрограмма 2 | оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинского района, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Многофункциональный центр Белокалитвинского района | 914 | Х | Х | Х | 10526,9 | 10692,2 | 10692,2 | 10692,2 | 10692,2 | 10692,2 | 10692,2 | 74680,1 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Белокалитвинского района

«Информационное общество»

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной Программы Белокалитвинского района «Информационное общество»

| Статус | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы муниципальной Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | информационное общество | всего | 14700,8 | 15449,2 | 15449,2 | 15449,2 | 15449,2 | 15449,2 | 15449,2 |
|  |  | областной бюджет | 16,3 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 14684,5 | 15291,2 | 15291,2 | 15291,2 | 15291,2 | 15291,2 | 15291,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма1 | развитие информационных технологий | всего | 4173,9 | 4757,0 | 4757,0 | 4757,0 | 4757,0 | 4757,0 | 4757,0 |
|  |  | областной бюджет | 16,3 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 4157,6 | 4599,0 | 4599,0 | 4599,0 | 4599,0 | 4599,0 | 4599,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма2 | оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинского района, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | всего | 10526,9 | 10692,2 | 10692,2 | 10692,2 | 10692,2 | 10692,2 | 10692,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10526,9 | 10692,2 | 10692,2 | 10692,2 | 10692,2 | 10692,2 | 10692,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Белокалитвинского района

«Информационное общество»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной Программы Белокалитвинского района 
«Информационное общество», подпрограмм муниципальной Программы Белокалитвинского района «Информационное общество»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Белокалитвинского района (органами местного самоуправления), учреждениями Белокалитвинского района (муниципальными учреждениями) в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Белокалитвинского района (органами местного самоуправления), учреждениями Белокалитвинского района (муниципальными учреждениями) | процентов | N=rRх100%, где N – доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Белокалитвинского района (органами местного самоуправления), учреждениями Белокалитвинского района (муниципальными учреждениями) в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Белокалитвинского района (органами местного самоуправления), учреждениями Белокалитвинского района (муниципальными учреждениями); r – количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Белокалитвинского района (органами местного самоуправления), учреждениями Белокалитвинского района (муниципальными учреждениями) в электронном виде; R – общее количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Белокалитвинского района (органами местного самоуправления), учреждениями Белокалитвинского района (муниципальными учреждениями) | общее количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Белокалитвинского района (органами местного самоуправления), учреждениями Белокалитвинского района (муниципальными учреждениями) |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинского района, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Белокалитвинского района, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | процентов | N=rRх100%, где N – доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) Белокалитвинского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Белокалитвинского района, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ; r – количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Белокалитвинского района; R – общее число государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | общее число государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ |
| 2.2. | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района | штук | показатель рассчитывается посредством определения количества (учета) государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района, на отчетную дату | базовые показатели отсутствуют |

Приложение № 2

к постановлению

муниципальной  программы от ____.____. 2013 № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Белокалитвинского района, признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.10.2012 № 1425 «Об утверждении  муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Белокалитвинском районе на 2013-2015 годы».

2. Постановление Администрации Белокалитвинского района 12.08. 2013 № 1312 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского  района от 26.10.2012 № 1425».

3. Постановление Администрации Белокалитвинского района 26.04.2013 № 1312 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского  района от 26.10.2012 № 632».

4. Постановление Администрации Белокалитвинского района 28.12.2012 № 1312 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского  района от 26.10.2012 № 1887».

Управляющий делами		                                   Л.Г. Василенко