## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2014 года             № 665                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»  за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 17.05.2012 № 341 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Белокалитвинского района на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 27.08.2010 № 785, за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству К.С. Гусева.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от «____» _____. 2014 № ___

Отчёт о реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории  Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»

за 2013 год

Раздел I.  Основные результаты

реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории  Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»,

за 2013 год

(далее – Программа)

На реализацию Программы в 2013 году из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи и внебюджетных источников предусмотрено  3 487,8 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 3 266,1 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 93,6 процента.

Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению предусматривали обучение и повышение квалификации муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы, которые были выполнены в 2013 году. Специалисты Управления социальной защиты населения Белокалитвинского района и Администрации Рудаковского сельского поселения приняли участие в обучении ответственных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» не предусматривала в 2013 году выполнение энергосберегающих мероприятий за счет внебюджетных средств организаций коммунального комплекса района.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   в жилищном фонде»  выполнена в отчетном периоде на 38,2 процента. Низкое освоение средств обусловлено перераспределением средств и заявочным характером выполняемых мероприятий. В 2013 году указанная подпрограмма выполнена муниципальным образованием «Горняцкое сельское поселение» в части проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведения энергетических паспортов за счет внебюджетных средств. Освоено 130,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» мероприятия по внедрению энергосберегающих светильников на сумму 23,0 тыс. рублей не выполнены в полном объеме по Литвиновскому сельскому поселению в связи с корректировкой программных мероприятий. Освоено 13,0 тыс. рублей, что составляет 56,5 процентов от плана.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в социальной сфере» выполнена в части замены ламп накаливания на энергосберегающие лампы на 96,5 процентов, в части регулировки систем отопления, водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, промывке систем центрального отопления, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, текущему ремонту котельной амбулатории п. Синегорский, проведения энергетического обследования организаций социальной сферы на 100,0 процентов.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов муниципальных образований» выполнена в части внедрения энергосберегающих ламп и светильников на базе светодиодов на 91,1 процентов, утеплению входных дверей и окон на 94,7 процентов промывки систем центрального отопления, модернизации отопительного оборудования, проведения энергетических обследований организаций бюджетной сферы на 100,0 процентов.

По итогам 2013 года из 67 целевых показателей два показателя не используются в связи с отсутствием на территории Белокалитвинского района производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии.

Раздел II. Меры по реализации Программы

В течение 2013 года внесен ряд изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.08.2010 № 785 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы», а именно:

1) постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.06.2013 № 835 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.08.2010 № 785»;

2) постановление Администрации Белокалитвинского района от 20.09.2013 № 1617 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.08.2010 № 785»;

3) постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.11.2013 № 2105 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.08.2010 № 785»;

4) постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.12.2013 № 2349 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Белокалитвинского района».

Изменения в Программу были внесены в целях создания условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района и в связи с необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий и объемов финансирования.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о реализации Программы за 2013 год представлен в таблице № 1.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице № 2.

Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы

Согласно методике и критериям оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы», Программа за 2013 год реализуется эффективно, так как показатель эффективности составляет  75 процентов и более.

Для более эффективной реализации Программы организациями бюджетной сферы с 2011 года в ходе формирования лимитов потребления на услуги по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов производится ежегодное снижение на 3 процента в натуральных показателях в сопоставимых условиях. Бюджетными организациями и муниципальными образованиями Белокалитвинского района с 2010 года производится закупка только энергоэффективных товаров.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010 - 2014 годы" за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | Всего по Программе | 130 226,1 | 87 507,7 | 6 389,7 | 21 705,6 | 14 623,1 |  | 3 487,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 983,7 |  | 504,1 |  | 3 266,1 |  | 0,0 | 0,0 | 2 879,3 | 386,8 | -221,7 |  |
| 1 | Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению | 174,2 | 0,0 | 0,0 | 154,2 | 20,0 |  | 98,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 98,4 |  | 0,0 |  | 21,9 |  | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 0,0 | -76,5 |  |
| 1 | Организационно-правовые мероприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Белокалитвинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Информационное обеспечение энергосбережения | 103,6 | 0,0 | 0,0 | 103,6 | 0,0 |  | 75,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 75,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -75,6 |  |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 75,6 | 0,0 |  | 75,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 75,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -75,6 |  |
| 2.1.1. | Создание страницы "Энергосбережение" с размещением нормативных материалов и другой информации по энергосбережению | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Организовать регулярное информирование населения о доступных методах и средствах энергосбережения | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2.1. | Распространение рекламных брошюр в многоквартирных домах с целью информирования населения о доступных методах и средствах энергосбережения. | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 50,6 | 20,0 |  | 22,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 22,8 |  | 0,0 |  | 21,9 |  | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 0,0 | -0,9 |  |
| 3.1. | Обучение ответственных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 50,6 | 20,0 |  | 22,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 22,8 |  | 0,0 |  | 21,9 |  | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 0,0 | -0,9 |  |
|  | Администрация Белокалитвинского района | 7,8 |  |  | 7,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 20,0 |  |  | 0,0 | 20,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УСЗН Администрации Белокалитвинского района | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 9,1 |  |  |  | 9,1 |  | -0,9 |  |
|  | Администрация Рудаковского сельского поселения | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  | 12,8 |  |  |  | 12,8 |  | 0,0 |  |
| 2 | Всего по подпрограмме Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве" | 3 134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 134,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | 1 797,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 797,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Установка задвижек | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Установка насоса на насосной станции водозабора х.Голубинка КМ 65/200 (30кВт) взамен более энергоемкого КМ 85/90(50кВт) | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Установка скважинных насосов SP 46-10, cчастотником АВВ на Правобережном (Горняцком) водозаборе | 829,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 829,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Установка насоса 1Д-250-125 на 2-м подъеме Горняцкого водопровода | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | Оборудование диспетчерской на ГОСК г.Белая Калитва | 316,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на сокращение потерь в сетях | 147,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Замена (приобретение и монтаж) задвижек для сокращения потерь при опорожнении систем водоснабжения при устранении аварий | 147,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов (МУП "Зеленый мир") | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов (МУП "ЕРКЦ") | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Учет энергетических ресурсов | 1 088,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 088,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Установка приборов учета на Краснодонецком водозаборе | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Замена устаревших электросчетчиков | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Замена электросчетчиков с трансформаторами тока на электросчетчики прямого включения | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4. | Установка водомеров на основных магистралях | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.5. | Установка на водозаборе п.Бондарный электросчетчика | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.6. | Установка приборов учета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.7. | Строительство павильонов водозаборных скважин для размещения приборов учета и запорно-регулирующей арматуры водозабора Правобережный (Горняцкий) г.Белая Калитва | 943,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 943,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Всего по подпрограмме Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" | 106 583,7 | 87 507,7 | 6 389,7 | 3 375,8 | 9 310,5 |  | 340,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 92,8 |  | 247,3 |  | 130,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | -210,1 |  |
| 1. | Реализация энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, всего в т.ч. по: | 94 891,4 | 83 573,2 | 6 315,7 | 2 335,6 | 2 666,9 |  | 80,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 9,7 |  | 71,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,8 |  |
| 1.1. | Внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения | 297,7 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 266,8 |  | 80,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 9,7 |  | 71,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,8 |  |
|  | Белокалитвинское г.п. | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Шолоховское г.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Богураевское с.п. | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 13,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Горняцкое с.п. | 157,6 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 138,8 |  | 78,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 9,4 |  | 69,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -78,8 |  |
|  | Грушево-Дубовское с.п. | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Коксовское с.п. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,7 |  | 2,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,3 |  | 1,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 |  |
|  | Синегорское с.п. | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 55,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Регулировке систем отопления, водоснабжения | 40 085,0 | 35 436,0 | 2 742,4 | 1 887,6 | 19,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Белокалитвинское г.п. | 40 066,0 | 35 436,0 | 2 742,4 | 1 887,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Грушево-Дубовское с.п. | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Утеплению чердачных перекрытий и подвалов, ремонту кровли; | 35 283,9 | 31 203,5 | 2 316,2 | 285,2 | 1 479,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Белокалитвинское г.п. | 30 986,1 | 27 402,7 | 2 034,1 | 70,3 | 1 479,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Синегорское с.п. | 4 297,8 | 3 800,8 | 282,1 | 214,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Утеплению входных дверей, окон, фасадов; | 9 494,1 | 8 328,3 | 618,3 | 109,8 | 437,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Белокалитвинское г.п. | 7 291,5 | 6 433,5 | 477,6 | 2,7 | 377,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Горняцкое с.п. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Синегорское с.п. | 2 142,6 | 1 894,8 | 140,7 | 107,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Замене лифтового оборудования на менее энергоемкое | 9 730,7 | 8 605,4 | 638,8 | 22,1 | 464,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Белокалитвинское г.п. | 9 730,7 | 8 605,4 | 638,8 | 22,1 | 464,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 3 520,0 | 0,0 | 0,0 | 457,7 | 3 062,3 |  | 200,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 23,8 |  | 176,2 |  | 130,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | -70,0 |  |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов | 3 520,0 | 0,0 | 0,0 | 457,7 | 3 062,3 |  | 200,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 23,8 |  | 176,2 |  | 130,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | -70,0 |  |
|  | Белокалитвинское г.п. | 2 620,0 | 0,0 | 0,0 | 307,7 | 2 312,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Богураевское с.п. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 47,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Горняцкое с.п. | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 440,5 |  | 200,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 23,8 |  | 176,2 |  | 130,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | -70,0 |  |
|  | Синегорское с.п. | 350,0 |  |  | 87,8 | 262,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Учет энергетических ресурсов | 8 172,3 | 3 934,5 | 74,0 | 582,5 | 3 581,3 |  | 59,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 59,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -59,3 |  |
| 3.1. | Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде в рамках Программы по установке приборов учета поселений | 7 968,1 | 3 791,9 | 63,4 | 531,5 | 3 581,3 |  | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 |  |
|  | Белокалитвинское г.п. | 2 937,5 | 2 937,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Богураевское с.п. | 146,3 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 141,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Шолоховское г.п. | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Горняцкое с.п. | 3 598,2 | 0,0 | 0,0 | 428,2 | 3 170,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Коксовское с.п. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 |  |
|  | Синегорское с.п. | 966,1 | 854,4 | 63,4 | 48,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Установка поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 |  | 9,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 9,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в связи с перераспределением средств |  |
|  | Белокалитвинское г.п. | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Богураевское с.п. | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Коксовское с.п. | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 |  | 9,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 9,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,3 |  |
|  | Синегорское с.п. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Установка устройств регулирования потребления тепловой энергии | 161,2 | 142,6 | 10,6 | 8,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Горняцкое с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Синегорское с.п. | 161,2 | 142,6 | 10,6 | 8,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Всего по подпрограмме Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения" | 438,0 | 0,0 | 0,0 | 438,0 | 0,0 |  | 88,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 88,0 |  | 0,0 |  | 176,2 |  | 0,0 | 0,0 | 176,2 | 0,0 | 88,2 |  |
| 1. | Реализация энергоресурсосберегающих мероприятий в системах наружного освещения | 438,0 | 0,0 | 0,0 | 438,0 | 0,0 |  | 88,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 88,0 |  | 0,0 |  | 176,2 |  | 0,0 | 0,0 | 176,2 | 0,0 | 88,2 |  |
| 1.1. | Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов; | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 0,0 |  | 88,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 88,0 |  | 0,0 |  | 176,2 |  | 0,0 | 0,0 | 176,2 | 0,0 | 88,2 |  |
|  | Ильинское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Грушево-Дубовское с.п. | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |  | 65,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 65,0 |  | 0,0 |  | 163,2 |  | 0,0 | 0,0 | 163,2 | 0,0 | 98,2 |  |
|  | Литвиновское с.п. | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 |  | 23,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 23,0 |  | 0,0 |  | 13,0 |  | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | -10,0 |  |
| 1.2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1. | Разработка проектной документации по объекту"Установка системы дистанционного управления городским освещением с дискретным управлением на уровне каждой световой точки на трансформаторных подстанциях (ТП) № 106, 105, 107, 110, 109, 114,149 в г.Белая Калитва | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2. | Установка системы дистанционного управления городским освещением с дискретным управлением на уровне каждой световой точки на трансформаторных подстанциях (ТП) № 106, 105, 107, 110, 109, 114,149 в г.Белая Калитва Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Всего по подпрограмме Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере" | 18 008,5 | 0,0 | 0,0 | 15 879,9 | 2 128,6 |  | 2 517,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 260,4 |  | 256,8 |  | 2 516,2 |  | 0,0 | 0,0 | 2 259,4 | 256,8 | -1,0 |  |
| 1. | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы муниципального образования по: | 12 519,7 | 0,0 | 0,0 | 11 131,5 | 1 388,2 |  | 2 218,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 032,5 |  | 185,9 |  | 2 209,3 |  | 0,0 | 0,0 | 2 023,4 | 185,9 | -9,1 |  |
| 1.1. | Внедрению энергоэффективного освещения (энергосберегающие лампы, светитильники на базе светодиодов) | 1 618,4 | 0,0 | 0,0 | 1 425,4 | 193,0 |  | 173,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 173,5 |  | 0,0 |  | 167,5 |  | 0,0 | 0,0 | 167,5 | 0,0 | -6,0 |  |
|  | Отдел образования | 821,9 | 0,0 | 0,0 | 821,9 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел культуры, всего | 302,1 | 0,0 | 0,0 | 302,1 | 0,0 |  | 81,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 81,9 |  | 0,0 |  | 81,9 |  | 0,0 | 0,0 | 81,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| в т.ч. | муниципальный район | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 |  | 60,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 60,0 |  | 0,0 |  | 60,0 |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Белокалитвинское г.п. | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 0,0 |  | 13,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 13,9 |  | 0,0 |  | 13,9 |  | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Грушево-Дубовское с.п. | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 29,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Рудаковское с.п. | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |  | 8,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 8,0 |  | 0,0 |  | 8,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Раздел "Культура" по поселениям | 141,1 | 0,0 | 0,0 | 141,1 | 0,0 |  | 26,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 26,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | -6,0 |  |
| из них | Белокалитвинское г.п. (МБУК Белокалитвинского г.п. "Парк культуры и отдыха им.Маяковского") | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Шолоховское г.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Богураевское с.п. | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 0,0 |  | 15,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  | 15,0 |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Горняцкое с.п. | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 |  |
|  | Ильинское с.п. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  | 1,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |  |
|  | Литвиновское с.п. | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Нижнепоповское с.п. | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 276,3 | 0,0 | 0,0 | 160,3 | 116,0 |  | 60,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 60,6 |  | 0,0 |  | 60,6 |  | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения; | 191,8 | 0,0 | 0,0 | 76,8 | 115,0 |  | 18,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 18,0 |  | 0,0 |  | 18,0 |  | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 191,8 | 0,0 | 0,0 | 76,8 | 115,0 |  | 18,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 18,0 |  | 0,0 |  | 18,0 |  | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Автоматизации работы электроплит; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Оптимизации работы вентсистем; | 329,9 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 230,0 |  | 169,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 99,9 |  | 70,0 |  | 161,9 |  | 0,0 | 0,0 | 91,9 | 70,0 | -8,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 329,9 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 230,0 |  | 169,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 99,9 |  | 70,0 |  | 161,9 |  | 0,0 | 0,0 | 91,9 | 70,0 | -8,0 |  |
| 1.5. | Модернизации тепловых пунктов; | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 173,0 | 385,0 |  | 159,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 59,1 |  | 100,0 |  | 159,1 |  | 0,0 | 0,0 | 59,1 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 494,1 | 0,0 | 0,0 | 109,1 | 385,0 |  | 159,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 59,1 |  | 100,0 |  | 159,1 |  | 0,0 | 0,0 | 59,1 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | МБУК "Нижнепоповская клубная система" | 63,9 | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Утеплению входных дверей и окон; | 3 490,8 | 0,0 | 0,0 | 3 430,8 | 60,0 |  | 1 030,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 030,2 |  | 0,0 |  | 1 035,2 |  | 0,0 | 0,0 | 1 035,2 | 0,0 | 5,0 |  |
|  | Отдел образования | 3 209,2 | 0,0 | 0,0 | 3 209,2 | 0,0 |  | 946,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 946,6 |  | 0,0 |  | 946,6 |  | 0,0 | 0,0 | 946,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 158,6 | 0,0 | 0,0 | 98,6 | 60,0 |  | 48,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 48,6 |  | 0,0 |  | 48,6 |  | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ БР "Городская поликлиника" | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУК "Горняцкая клубная система" | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |  | 35,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 35,0 |  | 0,0 |  | 40,0 |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 5,0 |  |
|  | МБУК "Литвиновская клубная система" | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУК "Нижнепоповская клубная система" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | Промывке систем центрального отопления; | 1 826,7 | 0,0 | 0,0 | 1 635,8 | 190,9 |  | 470,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 454,8 |  | 15,9 |  | 470,6 |  | 0,0 | 0,0 | 454,7 | 15,9 | -0,1 |  |
|  | Отдел образования | 683,6 | 0,0 | 0,0 | 683,6 | 0,0 |  | 233,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 233,6 |  | 0,0 |  | 233,6 |  | 0,0 | 0,0 | 233,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 1 047,2 | 0,0 | 0,0 | 952,2 | 95,0 |  | 221,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 221,2 |  | 0,0 |  | 221,1 |  | 0,0 | 0,0 | 221,1 | 0,0 | -0,1 |  |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 95,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,9 |  | 15,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 |  |
| 1.8. | Установке новой арматуры на сетях водоснабжения, приобретение труб отопления и водоснабжения | 413,0 | 0,0 | 0,0 | 376,0 | 37,0 |  | 45,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 45,7 |  | 0,0 |  | 45,7 |  | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел образования | 280,3 | 0,0 | 0,0 | 280,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 132,7 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 37,0 |  | 45,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 45,7 |  | 0,0 |  | 45,7 |  | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9. | Установка теплосчетчиков | 3 759,5 | 0,0 | 0,0 | 3 759,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел образования | 3 759,5 | 0,0 | 0,0 | 3 759,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10. | Восстановление тепловой изоляции в неотапливаемых помещениях, в которых проходят системы отопления | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11. | Оборудование средств контроля и регулирование потребления тепловой энергии в зависимости от погоды и режима работы | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12. | Замена циркуляционных насосов системы отопления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ БР "Городская поликлиника" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13. | Текущий ремонт котельной амбулатории п. Синегорский | 151,3 | 0,0 | 0,0 | 151,3 | 0,0 |  | 151,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 151,3 |  | 0,0 |  | 151,3 |  | 0,0 | 0,0 | 151,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 151,3 | 0,0 | 0,0 | 151,3 | 0,0 |  | 151,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 151,3 |  | 0,0 |  | 151,3 |  | 0,0 | 0,0 | 151,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14. | Утеплению чердачных перекрытий и подвалов | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУК "Литвиновская клубная система" | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 4 340,0 | 0,0 | 0,0 | 4 080,0 | 260,0 |  | 159,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 159,8 |  | 0,0 |  | 159,8 |  | 0,0 | 0,0 | 159,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы | 4 340,0 | 0,0 | 0,0 | 4 080,0 | 260,0 |  | 159,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 159,8 |  | 0,0 |  | 159,8 |  | 0,0 | 0,0 | 159,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел образования | 1 767,5 | 0,0 | 0,0 | 1 767,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел культуры | 455,0 | 0,0 | 0,0 | 455,0 | 0,0 |  | 120,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 120,0 |  | 0,0 |  | 120,0 |  | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 812,9 | 0,0 | 0,0 | 652,9 | 160,0 |  | 39,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 39,8 |  | 0,0 |  | 39,8 |  | 0,0 | 0,0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ г.Белая Калитва "Стоматологическая поликлиника" | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Детская городская поликлиника" | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Городская поликлиника" | 94,6 | 0,0 | 0,0 | 94,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУК "Богураевская клубная система" | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУК "Горняцкая клубная система" | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУК "Ильинская клубная система" | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУК "ДК п. Коксовый" | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУК "Краснодонецкая клубная система" | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУК "Литвиновская клубная система" | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУК "Нижнепоповская клубная система" | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУК "Синегорская клубная система" | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУК "ДК р.п. Шолоховский" | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУК Белокалитвинского г.п."Парк культуры и отдыха им.Маяковского" | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Учет энергетических ресурсов | 1 148,8 | 0,0 | 0,0 | 668,4 | 480,4 |  | 139,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 68,1 |  | 70,9 |  | 147,1 |  | 0,0 | 0,0 | 76,2 | 70,9 | 8,1 |  |
| 3.1. | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности | 1 148,8 | 0,0 | 0,0 | 668,4 | 480,4 |  | 139,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 68,1 |  | 70,9 |  | 147,1 |  | 0,0 | 0,0 | 76,2 | 70,9 | 8,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в связи с отсутствием средств |  |
|  | Отдел образования | 82,9 | 0,0 | 0,0 | 82,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 688,8 | 0,0 | 0,0 | 363,8 | 325,0 |  | 100,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 45,8 |  | 55,0 |  | 108,9 |  | 0,0 | 0,0 | 53,9 | 55,0 | 8,1 |  |
|  | МБУЗ г. Белая Калитва "Стоматологическая поликлиника" | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 4,3 |  | 26,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 22,3 |  | 4,3 |  | 26,6 |  | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 4,3 | 0,0 |  |
|  | МБУК "Горняцкая клубная система" | 199,4 | 0,0 | 0,0 | 199,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 151,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,1 |  | 11,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 11,6 |  | 11,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 |  |
| 4. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Всего по подпрограмме Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов муниципальных образований" | 1 887,7 | 0,0 | 0,0 | 1 857,7 | 30,0 |  | 444,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 444,1 |  | 0,0 |  | 421,8 |  | 0,0 | 0,0 | 421,8 | 0,0 | -22,3 |  |
| 1 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы муниципального образования по: | 576,1 | 0,0 | 0,0 | 576,1 | 0,0 |  | 342,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 342,9 |  | 0,0 |  | 320,7 |  | 0,0 | 0,0 | 320,7 | 0,0 | -22,2 |  |
| 1.1. | Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов; | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 266,0 | 0,0 |  | 159,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 159,7 |  | 0,0 |  | 145,5 |  | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 | -14,2 |  |
|  | Администрация Белокалитвинского района | 82,7 | 0,0 | 0,0 | 82,7 | 0,0 |  | 18,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 18,5 |  | 0,0 |  | 5,6 |  | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | -12,9 |  |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |  | 0,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |  |
|  | Шолоховское городское поселение | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 |  | 13,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 13,5 |  | 0,0 |  | 13,5 |  | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Богураевское сельское поселение | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  | 2,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2,5 |  | 0,0 |  | 2,5 |  | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Горняцкое сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Ильинское сельское поселение | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  | 1,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |  |
|  | Коксовское сельское поселение | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |  | 2,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2,0 |  | 0,0 |  | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Краснодонецкое сельское поселение | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Литвиновское сельское поселение | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |  | 3,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Нижнепоповское сельское поселение | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Рудаковское сельское поселение | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 |  | 99,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 99,9 |  | 0,0 |  | 99,9 |  | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Синегорское сельское поселение | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |  | 14,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 14,0 |  | 0,0 |  | 14,0 |  | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Утеплению чердачных перекрытий и подвалов; | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Литвиновское сельское поселение | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Утеплению входных дверей и окон; | 179,2 | 0,0 | 0,0 | 179,2 | 0,0 |  | 150,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 150,2 |  | 0,0 |  | 142,2 |  | 0,0 | 0,0 | 142,2 | 0,0 | -8,0 |  |
|  | Ильинское сельское поселение | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 |  | 1,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |  |
|  | Литвиновское сельское поселение | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 7,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,0 |  |
|  | Нижнепоповское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Рудаковское сельское поселение | 142,2 | 0,0 | 0,0 | 142,2 | 0,0 |  | 142,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 142,2 |  | 0,0 |  | 142,2 |  | 0,0 | 0,0 | 142,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Промывке систем центрального отопления; | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 |  | 4,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4,5 |  | 0,0 |  | 4,5 |  | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 |  | 4,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4,5 |  | 0,0 |  | 4,5 |  | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Ремонт системы водопровода с последующей установкой водомерных узлов учета | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Администрация Белокалитвинского района | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | Модернизация отопительного оборудования | 57,7 | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 0,0 |  | 28,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 28,5 |  | 0,0 |  | 28,5 |  | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Нижнепоповское сельское поселение | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Рудаковское сельское поселение | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 |  | 28,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 28,5 |  | 0,0 |  | 28,5 |  | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 825,8 | 0,0 | 0,0 | 825,8 | 0,0 |  | 35,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 35,0 |  | 0,0 |  | 35,0 |  | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 825,8 | 0,0 | 0,0 | 825,8 | 0,0 |  | 35,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 35,0 |  | 0,0 |  | 35,0 |  | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Администрация Белокалитвинского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел образования | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Белокалитвинское городское поселение | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Шолоховское городское поселение | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Богураевское сельское поселение | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Горняцкое сельское поселение | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Грушево-Дубовское сельское поселение | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |  | 35,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 35,0 |  | 0,0 |  | 35,0 |  | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Ильинское сельское поселение | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Коксовское сельское поселение | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Краснодонецкое сельское поселение | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Литвиновское сельское поселение | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Нижнепоповское сельское поселение | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Рудаковское сельское поселение | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Синегорское сельское поселение | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКУ "ГОиЧС" | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Учет энергетических ресурсов | 485,8 | 0,0 | 0,0 | 455,8 | 30,0 |  | 66,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 66,2 |  | 0,0 |  | 66,1 |  | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | -0,1 |  |
| 3.1. | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех организаций социальной сферы муниципального образования | 485,8 | 0,0 | 0,0 | 455,8 | 30,0 |  | 66,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 66,2 |  | 0,0 |  | 66,1 |  | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | -0,1 |  |
|  | Администрация Белокалитвинского района | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | 164,6 | 0,0 | 0,0 | 164,6 | 0,0 |  | 66,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 66,2 |  | 0,0 |  | 66,1 |  | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | -0,1 |  |
|  | Шолоховское городское поселение | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Горняцкое сельское поселение | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4-й год реализации Программы | 4-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+,-) |
|  |  |  | 2013 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| 1.1. | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Белокалитвинского района | % | 60,0 | 92,0 | 153,4 |
| 1.2. | доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Белокалитвинского района | % | 60,0 | 34,0 | 56,7 |
| 1.3. | доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Белокалитвинского района | % | 60,0 | 51,0 | 85,0 |
| 1.4. | доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Белокалитвинского района | % | 20,0 | 84,7 | 423,7 |
| 1.5. | изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Белокалитвинского района | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | млн. руб. | 4 101,7 | 504,1 | 12,3 |
| 3 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе: |  |  |  |  |
| 3.1. | удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал | 0,16 | 0,02 | 10,6 |
| 3.2. | удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3.4. | изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал | 0,3 | -0,02 | -6,7 |
| 3.5. | изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 1,9 | -0,1 | -6,7 |
| 3.6. | удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м. | 5,3 | 5,4 | 101,9 |
| 3.7. | удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м. | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10. | изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11. | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВт.ч | 254,0 | 166,8 | 65,7 |
| 3.12. | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВт.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.13. | изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВт.ч | -4,0 | -95,2 | 2 380,0 |
| 3.14. | изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВт.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.15. | изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.16. | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Белокалитвинского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.17. | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Белокалитвинского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.18. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Белокалитвинского района | % | 100,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3.19. | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории Белокалитвинского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.20. | доля расходов бюджета Белокалитвинского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий) | % | 7,2 | 7,4 | 102,8 |
| 3.21. | динамика расходов бюджета Белокалитвинского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий с учетом ежегодного роста тарифов на 12% ) | млн. руб. | 171,1 | 110,9 | 64,8 |
| 3.22. | доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, в общем объеме бюджетных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.23. | число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.24. | доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.25. | доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 10,0 | 6,0 | 60,0 |
| 3.26. | удельные расходы Белокалитвинского района на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) с учетом ежегодного роста тарифов | руб. | 7,8 | 7,0 | 89,7 |
| 4 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: |  |  |  |  |
| 4.1. | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Белокалитвинского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района | % | 50,0 | 87,3 | 174,6 |
| 4.3. | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.4. | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Белокалитвинского района (за исключением многоквартирных домов) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района | % | 50,0 | 34,0 | 68,0 |
| 4.6. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | % | 80,0 | 90,8 | 113,4 |
| 4.7. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района | % | 70,0 | 60,0 | 85,7 |
| 4.8. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района | % | 90,0 | 98,1 | 109,0 |
| 4.9. | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | % | 90,0 | 100,0 | 111,1 |
| 4.10. | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района | % | 30,0 | 51,3 | 170,9 |
| 4.11. | число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 20 | 22 | 110,0 |
| 4.12. | доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 2,9 | 3,14 | 108,3 |
| 4.13. | удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал | 0,122 | 0,030 | 24,6 |
| 4.14. | удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал | 0,185 | 0,050 | 27,0 |
| 4.15. | изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.16. | изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий) | Гкал | 0,005 | 0,020 | 0,0 |
| 4.17. | изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета для сопоставимых условий) |  | 0,04 | 0,0 | 0,0 |
| 4.18. | удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м. | 4,2 | 10,0 | 236,9 |
| 4.19. | удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м. | 7,0 | 0,2 | 2,7 |
| 4.20. | изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, ( для сопоставимых условий) | куб. м. | -0,1 | 5,6 | -5 550,0 |
| 4.21. | изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий) | куб. м. | 0,5 | -5,8 | -1 162,0 |
| 4.22. | изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета для сопоставимых условий) |  | 0,16 | -1,3 | -840,3 |
| 4.23. | удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), с учетом роста обеспеченности населения бытовой техникой | кВт.ч | 65,0 | 67,7 | 104,2 |
| 4.24. | удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.25. | изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для сопоставимых условий) | кВт.ч | -3,0 | -2,3 | 76,7 |
| 4.26. | изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий) | кВт.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.27. | изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.28. | удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м. | 7,0 | 6,5 | 92,9 |
| 4.29. | удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м. | 5,5 | 3,2 | 58,2 |
| 4.30. | изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для сопоставимых условий) | куб. м. | -0,2 | -1,0 | 500,0 |
| 4.31. | изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий) | куб. м. | 0,4 | -1,6 | -400,0 |
| 4.32. | изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета для сопоставимых условий) |  | 0,08 | -0,15 | -184,6 |
| Управляющий делами |  |  |  | Л.Г. Василенко |  |