## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2013 года             № 1784                 г.Белая Калитва

Об утверждении муниципальной Программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», распоряжения Администрации Белокалитвинского района  от 19.08.2013 № 98 «Об утверждении перечня муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу правовые акты Администрации Белокалитвинского района по Перечню согласно приложению № 2.

3.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, с 01 января 2014 года.

4.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорта, связи  А.В. Должникова.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Белокалитвинского района от ___.___. 2013 № _____ |
| --- | --- |

Муниципальная программа Белокалитвинского района

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы  Белокалитвинского района
«Развитие транспортной системы»

| Наименование Программы | – | муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | – | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |
| Соисполнители Программы | – | отсутствуют |
| Участники Программы | – | Администрация Белокалитвинского района; Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Белокалитвинский район»; отдел образования Белокалитвинского района |
| Подпрограммы Программы | – | - Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района; - Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района |
| Программно-целевые инструменты Программы | – | отсутствуют |
| Цели Программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи Программы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; улучшение транспортного обслуживания населения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Белокалитвинского района; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; |
| Этапы и сроки реализации Программы | – | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение Программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 239298.295 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 120415.92 тыс. рублей; 2015 год – 51593.602 тыс. рублей; 2016 год – 61782,502 тыс. рублей; 2017 год – 1445,0 тыс. рублей; 2018 год – 1445,0 тыс. рублей; 2019 год – 1445,0 тыс. рублей; 2020 год – 1445,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета- 218045.7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 111580.820 тыс. рублей; 2015 год – 47487,9 тыс. рублей; 2016 год – 57975,8 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов муниципальных образований – 21252.595 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 8835.1 тыс. рублей; 2015 год – 4105,702 тыс. рублей; 2016 год – 3806,702 тыс. рублей; 2017 год – 1445,0 тыс. рублей; 2018 год – 1445,0 тыс. рублей; 2019 год – 1445,0 тыс. рублей; 2020 год – 1445,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Белокалитвинского района; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Белокалитвинском районе |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Белокалитвинского района.

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Белокалитвинского района.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Белокалитвинского района, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса Белокалитвинского района.

Экономическая специализация промышленности и сельского хозяйства, территориальная дифференциация социальных условий жизни обуславливают пространственные особенности функционирования транспорта региона, формируют специфику местных и межрегиональных транспортных связей.

Благодаря геополитическому положению Белокалитвинский район обладает значительным транзитным потенциалом для перевозок грузов и пассажиров в международном сообщении. Использование транзитного потенциала района в системе развивающихся международных транспортных коридоров является не только приоритетом развития муниципальной транспортной системы, но и условием интенсификации экономической деятельности Белокалитвинского района.

Транспортно-дорожный комплекс - одна из ведущих отраслей экономики Белокалитвинского района.

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития региона и от того насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние. В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки,  а также улучшения транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструктуры на территории района ведется реализация приоритетных инвестиционных проектов.

Современный уровень развития улично-дорожной сети не соответствует потребностям города Белая Калитва:

основные магистрали перегружены транспортными потоками;

центр города по совокупности критериев характеризуется неудовлетворительными условиями движения транспорта;

отсутствует система магистралей, способная обеспечить реализацию транспортных связей с высокими скоростями движения.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, которая составляет до 40% от общего объема пассажирских перевозок в городе.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в таблице 1 
к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в таблице 7 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в таблице 7а к муниципальной программе.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Белокалитвинского района, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Однако современный уровень развития улично-дорожной сети не соответствует потребностям города Белая Калитва:

основные магистрали перегружены транспортными потоками;

центр города по совокупности критериев характеризуется неудовлетворительными условиями движения транспорта;

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, которая составляет до 20% от общего объема пассажирских перевозок в городе.

Мировой и отечественный опыт подтверждают, что использование на транспорте спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и экологические эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятельности населения, в частности: повышается качество расходования бюджетных средств; увеличиваются поступления в бюджет региона; уменьшается количество выбросов вредных веществ; снижаются последствия терактов и техногенных катастроф; повышается скорость реагирования на происшествия оперативными службами; снижается количество происшествий и число погибших в них; увеличивается эффективность контроля за соблюдением правил перевозок; повышается рентабельность использования транспортных средств различного назначения; увеличивается пропускная способность дорог и скорость движения и многое другое.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей государственной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района на 2014 – 2020 годы».

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для района в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района приведены в таблице 2 
к муниципальной программе.

- Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности Белокалитвинского района) включен в муниципальную программу согласно приложения № 14 к муниципальной программе.

- Указанный перечень на очередной год формируется при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

- Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из областного и местных бюджетов, средств дорожного фонда Белокалитвинского района и внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на областном и местном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников государственной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 6 к муниципальной программе.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Ростовской области осуществляется в объемах определенных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области».

- Раздел 5. Участие муниципальных образований 
Белокалитвинского района в реализации программы

- В рамках муниципальной программы муниципальным образованиям  Белокалитвинского района выделяются субсидии из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения  по следующим направлениям:

- капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог;

- строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог.

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог              общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских                       населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью                        автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Белокалитвинского района приведены в таблице № 1а к муниципальной программе.

- Распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражается в приложениях № 6-13 к муниципальной программе.

- Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) приведен в таблице 9 к муниципальной программе.

- Раздел 6. Методика оценки эффективности программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации государственной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем – отделом строительства, промышленности, транспорта, связи с участниками муниципальной программы.

Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Белокалитвинского района об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень  участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Белокалитвинского района об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Белокалитвинского района в порядке и сроки, установленные Порядком.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав государственной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития Ростовской области, министерства финансов Ростовской области, министерства транспорта Ростовской области.

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района» муниципальной программы                                   «Развитие транспортной системы»

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | – | Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района; Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Белокалитвинский район». |
| Соисполнитель подпрограммы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Белокалитвинского района; Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Белокалитвинский район» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Белокалитвинского района; обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 228890.204 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 118703.0 тыс. рублей; 2015 год – 49849.602 тыс. рублей; 2016 год – 60337.602 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 217044.62 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 111580.820 тыс. рублей; 2015 год – 47487.9 тыс. рублей; 2016 год – 57975.9 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов муниципальных образований – 11845.584 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7122.18 тыс. рублей; 2015 год – 2361.702 тыс. рублей; 2016 год – 2361.702 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

развитию туризма;

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Вложение инвестиций в дорожное хозяйство приводит к увеличению инвестиций в смежные отрасли хозяйства (индустрия строительных материалов, дорожное машиностроение и др.), налоговых поступлений в бюджет и во внебюджетные фонды, способствует росту валового общественного продукта Белокалитвинского района.

Эффективность работы экономики  и всей страны во многом определяется эффективностью функционирования производственной инфраструктуры, которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров (объемы перевозок грузов и грузооборот) и подвижности населения (объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот), обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках. Средняя скорость движения на наших магистралях вдвое ниже, чем на аналогичных зарубежных дорогах, что приводит к значительным экономическим потерям.

Отсутствие развитой сети автомобильных дорог – одна из главных причин фактической деградации системы расселения населения. Одним из следствий недостаточной развитости дорожной сети страны, ее неспособности обеспечить даже минимально необходимые уровни мобильности товаров и подвижности населения стала гипертрофированная урбанизация, породившая целый комплекс известных проблем развития городов.

Автомобильные дороги имеют важное значение для Белокалитвинского района. Они связывают обширную территорию района с соседними территориями районов, обеспечивают жизнедеятельность  городов и населенных пунктов, во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики Белокалитвинского района и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Белокалитвинского района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для нашего района.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования в Белокалитвинском районе составляет -1161 километр, в том числе автомобильных дорог:

-    федеральных         - 37 километров;

-    областных             - 80 километров;

-    муниципальных    -1044 километров, из них

- межпоселковых    - 381 километр;

- поселенческих      - 663 километра.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

В неудовлетворительном состоянии находится около 70% дорог муниципальной собственности.  Из средств областного и местного бюджета на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог за последние два года выделено 65,9 млн. рублей. На ремонт дорог межпоселенческого значения в течении последних двух лет средства не выделяются.

Для улучшения показателей по Белокалитвинскому району, необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, ориентировочная стоимость ремонтных работ составит 3,8-4,2 млрд. рублей. По расчетам, выполненным для Ростовской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.08.2007 № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» применительно к Южному федеральному округу, для автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог ежегодно требуется более 19 млрд. рублей, для межпоселковых автомобильных дорог местного значения –
более 17 млрд. рублей.

Вместе с тем, с учетом сложной финансово-экономической обстановки областным бюджетом на 2009 год на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения предусмотрено 2,227 млрд. рублей (11,7 процента от норматива).

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуются реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Свыше трети протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

По состоянию на 01 января 2009 года 39 процентов мостовых сооружений на сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находятся в неудовлетворительном состоянии, в том числе на 58 (14 процентов) сооружениях состояние не может быть доведено до нормативных требований путем проведения капитального ремонта (ремонтонепригодные мосты) и требуется их реконструкция или строительство новых мостов.

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, доведение их уровня загрузки до нормативных требований уже сегодня необходимо свыше 25 млрд. рублей при ежегодном финансировании –4 – 5 млрд. рублей. В целом на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения ежегодно требуется около 24 млрд. рублей с учетом финансирования капитального ремонта, ремонта и содержания по нормативу.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

27 населенных пунктов Белокалитвинского района не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования, в них проживает свыше 26 тыс. человек. На решение этой проблемы необходимо
более 8 млрд. рублей.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Белокалитвинском районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

- Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового и межпоселенческого значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового и межпоселенческого значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового и межпоселенческого значения за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

Срок реализации Программы – 2010 – 2013 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового и межпоселенческого значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового и межпоселенческого значения».

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности областного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения».

- Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

5. Мероприятия по научно-техническому сопровождению подпрограммы.

6. Мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

Раздел 8.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района» муниципальной программы  осуществляется за счет средств областного, местных бюджетов, средств дорожного фонда Белокалитвинского района.

- Раздел 8.6. Участие муниципальных образований 
 в реализации подпрограммы

- В реализации подпрограммы государственной программы участвуют муниципальные образования Белокалитвинского района.

Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов определяется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

В рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры БЕлокалитвинского района» муниципальным образованиям Белокалитвинского района выделяются субсидии из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения для исполнения ими своих полномочий в части дорожного хозяйства.

Расходование средств осуществляется министерством транспорта Ростовской области в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов.

Министерство транспорта Ростовской области осуществляет перечисление средств администрациям муниципальных образований области на счета администраторов доходов бюджета после получения документов - оснований принятия денежного обязательства.

Администратор доходов в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство транспорта Ростовской области отчет об использовании средств по направлениям, указанным в настоящем пункте, а также по установленной министерствами форме.

Министерство транспорта Ростовской области осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств по направлениям:

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог»;

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог              общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских                       населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью                        автомобильных дорог общего пользования;

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

8.6.1. Условия предоставления 
субсидий и методика расчета субсидий.

В целях выполнения плановых объемов министерство транспорта Ростовской области заключает соглашения с администрациями муниципальных образований, в которых предусматриваются:

пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из областного бюджета и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, а также приобретение основных средств в муниципальную собственность;

осуществление авансовых платежей и окончательного расчета по муниципальным контрактам пропорционально за счет субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и за счет средств местного бюджета;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению возврата в доход областного бюджета неиспользованных субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства муниципальных районов по заключению аналогичных соглашений о предоставлении субсидий бюджетам поселений в случаях выполнения работ на объектах муниципальной собственности поселений;

обязательства администраций муниципальных районов и городских округов о представлении отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств областного бюджета;

критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление главным распорядителям средств областного бюджета только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:

наименование объектов;

пообъектное распределение субсидий областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов для софинансирования выполнения работ;

пообъектное распределение средств местного бюджета, направляемых на софинансирование выполнения работ;

пообъектный график производства работ, срок ввода объектов;

порядок перечисления субсидий и проведения расчетов, а также требования к оформлению контрактов (договоров) и иных документов.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований по направлениям расходования средств, при следующих условиях:

наличие муниципальных государственных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, а также на капитальный ремонт, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты (кроме гидротехнических сооружений, поставленных на учет в качестве бесхозяйных), отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Порядок расчета из областного бюджета субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

При распределении субсидий в первоочередном порядке включаются объекты строительства, реконструкции и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, на которые есть поручения Губернатора Ростовской области.

Размеры субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров распределяются на софинансирование объектов, имеющих местное значение (межпоселковые, внутрипоселковые, внутригородские). Размеры субсидий определяются по формуле

С    = С       + С      ,

обл    обл ВП    обл МП

где С

обл

– общий размер субсидий из областного бюджета   бюджетам муниципальных образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования   местного значения   и   тротуаров, предусмотренный Программой на соответствующий год;

С

обл ВП

– общий размер субсидий из областного бюджета   бюджетам муниципальных образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров (внутрипоселковых или внутригородских);

С

обл МП

– общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (межпоселковых).

Общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, рассчитывается по формуле

С  = С     + С    ,

i    i ВП    i МП

где С

i

– общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету   i-го муниципального   образования   за   счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт   автомобильных   дорог   общего пользования   местного   значения и тротуаров;

С

i ВП

– размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету
 i-го муниципального образования  субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров (внутрипоселковых или внутригородских), который рассчитывается

по формуле

С     = Н  / SUM Н  х С      ,

i ВП    i        i    обл МП

где Н

i

– численность постоянного населения  i-го муниципального образования, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

SUM Н  ,

i

– численность постоянного населения Ростовской области определяемаяна   основании данных государственного статистического наблюдения, по состоянию  на 1 января  года,  предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

С

i МП

– размер субсидий  из областного бюджета, предоставляемый бюджету 
i-го   муниципального  образования за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего  пользования местного значения  и тротуаров (межпоселковых), который рассчитывается по формуле

С     = П  / П   х С      ,

i МП    i    МП    обл МП

где Пi – протяженность автомобильных дорог местного значения (межпоселковых) на территории i-го муниципального образования, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения,  по состоянию  на 1 января года,  предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

П

МП

– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (межпоселковых)  на территории  Ростовской области, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения, по состоянию  на 1 января года,  предшествующего финансовому году,  в котором осуществляется распределение субсидий.

Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов определяется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Размеры субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, определяются по формуле

С     = С    + С   ,

i СД    i П    i С

где С

i СД

– размер  субсидий  из  областного бюджета,  предоставляемых бюджету   i-го   муниципального   образования   за   счет   субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения  на    проектирование    и    строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым   покрытием   до   сельских   населенных   пунктов,   не   имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

C

i П

– размер субсидий из областного бюджета,  предоставляемых бюджету 
i-го  муниципального образования  за  счет  субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения   на  проектирование  строительства  (реконструкции)  автомобильных дорог  общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных  пунктов,  не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

С

i С

– размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из консолидированных бюджетов муниципальных районов определяется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Размеры субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставляются бюджетам муниципальных образований в объеме доходов от транспортного налога, ранее запланированных муниципальными образованиями и переданных с муниципального на областной уровень с 01 января 2012 г.

Расходование средств осуществляется министерством транспорта Ростовской области, в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов.

Министерство транспорта Ростовской области осуществляет перечисление средств администрациям муниципальных образований области на счета администраторов доходов бюджета после получения документов - оснований принятия денежного обязательства.

Администратор доходов в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство транспорта Ростовской области отчет об использовании средств по направлениям, указанным в настоящем пункте, а также по установленной министерством транспорта Ростовской области форме.

Распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств представлено в приложениях № 6 – 13 к Программе.

Перечень инвестиционных проектов (объекты, находящиеся в муниципальной собственности) приведен в приложении № 14 к Программе.

Раздел 9. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Раздел 9.1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | – | Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района; отдел образования Администрации Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Белокалитвинского района; отдел образования Администрации Белокалитвинского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы | – | создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Белокалитвинском районе |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | первый этап 2014 – 2016 годы; второй этап 2017 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 10682,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год – 1713,0 тыс. рублей; 2015 год – 1744,0 тыс. рублей; 2016 год – 1445,0 тыс. рублей; 2017 год – 1445,0 тыс. рублей; 2018 год – 1445,0 тыс. рублей; 2019 год – 1445,0 тыс. рублей; 2020 год – 1445,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Белокалитвинском районе |

Раздел 9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 270 тыс. человек. На дорогах, за последние 7 лет погибло 7 900 детей в возрасте до 16 лет, были травмированы 166 020 детей. Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004 – 2010 годы суммарно составил 506 246 человек.

Суммарный размер социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004 – 2010 годы оценивается в 7 326,3 млрд. рублей, что можно сопоставить с расходами консолидированного бюджета Российской Федерации в 2011 году на финансирование социальной политики (7 453,3 млрд. рублей).

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

В Белокалитвинском районе за 2012 год зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых, погибло 7 человек
(в 2011 году погибло 7 чел.) и получили травмы 90 человек.

При относительном сокращении количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 63 процента по сравнению с 2010 годом (11 человек), с 2010 года в Белокалитвинском районе наблюдается рост количества нарушителей ПДД. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Количество зарегистрированных автотранспортных средств, в Белокалитвинском районе в 2010 году составляло 28 тысяч 317 автомобилей, а прогноз на 2016 год составляет 33 тысяч автомобилей, то есть ожидается прирост парка автотранспортных средств на 17 процентов.

Одним из основных факторов риска, оказывающим влияние на результаты подпрограммы и на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является неуклонный рост автомобилизации в Белокалитвинском районе.

При условии сохраняющейся улично-дорожной сети в Белокалитвинском районе, предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и соответственно количества дорожно-транспортных происшествий.

Другим фактором риска, оказывающим влияние на результаты подпрограммы и на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления которых транспортным средством, менее 3-х лет.

Уровень подготовки водителей остается низким и требует принятия мер на федеральном уровне.

Несмотря на эффективность реализации федеральной, областной и муниципальных целевых программ повышения безопасности дорожного движения, движение на дорогах России, в том числе и Ростовской области, остается опасным.

В качестве мероприятий подпрограммы муниципальной программы, направленных на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию предлагается развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Белокалитвинского района и развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в районе обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы.

Раздел 9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условиями ее достижения является решение следующих задач:

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней;

развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Белокалитвинского района.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной  программы Белокалитвинского района:

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести последствий;

создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Белокалитвинском районе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы Белокалитвинского района:

подпрограмма рассчитана на 2014 – 2020 годы и будет осуществляться 
в 2 этапа:

первый этап – 2014 – 2016 годы;

второй этап – 2017 – 2020 годы.

Раздел 9.4. Характеристика основных мероприятий
 подпрограммы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Белокалитвинского района.

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

установка недостающих технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети Белокалитвинского района;

оборудование пешеходных переходов световозвращающимися элементами;

разработка проектов организации дорожного движения на межпоселковые дороги.

Раздел 9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы   осуществляется за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района»  муниципальной программы предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований не планируется.

Раздел 9.6. Участие муниципальных образований Белокалитвинского района в реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района»

Участие муниципальных образований Белокалитвинского района в реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» планируется за счет принятия и выполнения аналогичных муниципальных программ в сфере повышения безопасности дорожного движения.

Управляющий делами               Л.Г. Василенко

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Процент | 39,1 | 39,1 | 38,8 | 38,5 | 38,2 | 37,9 | 37,6 | 37,3 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 2,1 | 1,9 | 1,86 | 1,82 | 1,78 | 1,80 | 1,78 | 1,76 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 1.38 | 2.2 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 2,1 | 1,9 | 1,86 | 1,82 | 1,78 | 1,80 | 1,78 | 1,76 |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

Расходы местного бюджета на

реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего <3>, в том числе: | X | X | X | X | 8057,45 | 7560,191 | 4105,702 |  |  | 3806,702 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 |  |
|  |  | Администрация Белокалитвинского района |  | X | X | X | 3928,83 | 3240,0 | 2961,702 |  |  | 2961,702 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  | Администрации городских и сельских поселений |  | X | X | X | 3594,620 | 3207,191 | - |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | X | X | X | 534,0 | 1113,0 | 1144,0 |  |  | 845,0 | 845,0 | 845,0 | 845,0 | 845,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района | исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы) всего, 2 в том числе: |  | X | X | X | 7523450 | 5847,2 | 2361,702 |  | 2361,702 |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Администрация Белокалитвинского района |  | X | X | X | 3928,83 | 2640,0 | 2361,702 |  | 2361,702 |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Администрации городских и сельских поселений |  | X | X | X | 3594,620 | 3207,191 | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений |  | X | X | X | - - | - - | - - |  | - - |  | - - | - - | - - | - - |  |
| 1.2 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  | 2274,596 | 2553,191 | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 1.3 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  | 210,00 - | - - | - - |  | - - |  | - - | - - | - - | - - |  |
| 1.4 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  | 2138,406 1320,024 | - 654,00 | - - |  | - - |  | - - | - - | - - | - - |  |
| 1.5 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  | 144,00 - | - - | - - |  | - - |  | - - | - - | - - | - - |  |
| 1.6 | проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  | 1436,424 | - | 2361,702 |  | 2361,702 |  | - | - | - | - |  |
| 1.7 | - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  | 2640,0 | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района | исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель муниципальной программы) всего, 2 в том числе: |  | X | X | X | 4516,3 | 1713,0 | 1744.0 |  | 1445.0 |  | 1445.0 | 1445.0 | 1445.0 | 1445.0 |  |
|  |  | Администрация района |  | X | X | X | 3982.3 | 600,0 | 600.0 |  | 600.0 |  | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | X | X | X | 534.0 | 1113.0 |  | 1144.0 | 845.0 |  | 845.0 | 845.0 | 845.0 | 845.0 |  |
| 2.1. | Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | X | X | X | 20.0 | 23.0 |  | 24.0 | 25.0 |  | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |  |
| 2.2. | Создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | Отдел образования Администрации района | 907 | X | X | X | 100.0 | 180.0 |  | 180.0 | 180.0 |  | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |  |
| 2.3. | Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | Отдел образования Администрации района | 907 | X | X | X | - | 300.0 |  | 300.0 | - |  | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | Отдел образования Администрации района | 907 | X | X | X | 43.0 | 40.0 |  | 40.0 | 40.0 |  | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |  |
| 2.5. | Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, нанесение уличной разметки, аншлагов, и т.д. | Администрация Белокалитвинского района | 902 | X | X | X | 3783,6 | 600.0 |  | 600.0 | 600.0 |  | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |  |
| 2.6. | Разработка проекта «Организации дорожного движения» | Администрация Белокалитвинского района | 902 | X | X | X | 198,7 | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | Отдел образования Администрации района | 907 | X | X | X | 371.0 | 570.0 |  | 600.0 | 600.0 |  | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |  |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

Расходы

местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 201653,766 | 120142,1 | 51593,602 | 61782,502 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 |
|  |  | областной бюджет | 180612,252 | 112581,9 | 47487,9 | 57975,8 | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 21041,514 | 8835.1 | 4105,702 | 3806,702 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района | всего | 145963,433 | 118429,1 | 49849,602 | 60337,602 | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 138445,983 | 112581,9 | 47487,90 | 57975,90 | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 7523,450 | 5847,2 | 2361,702 | 2361,702 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района | всего | 10826,6 | 1713,0 | 1744,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10826,6 | 1713,0 | 1744,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | п. 2.2.6 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них местного значения», утверждённая постановлением Росстата от 08.10.2007 №72 | Росстат |
| 2 | Информация использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов | п. 34.3 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Ежеквартальная форма Федерального статистического наблюдения № 1-ФД «Сведения об использовании средств муниципальных дорожных фондов», утвержденная приказом Росстата от 15.06.2012 № 346 | Белокалитвинский район |
| ... |  |  |  |  |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения V1 – автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающие нормативным требованиям V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П = Пi*4,5%/100% – Пi, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% - прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных ОГИБДД ОМВД России по Белокалитвинскому району на территории Белокалитвинского района по итогам 2011 года (7 чел.) с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году |
| 4 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погиб-ших на 100 постра-давших | Тп = П/П+Р * 100, где П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных ОГИБДД ОМВД России по Белокалитвинскому району на территории Белокалитвинского района по итогам 2011 года (7 чел.) с ежегодным уменьшением на 4,5% к 2020 году |

- Приложение № 6

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

| - Распределение субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств муниципальной программы - «Развитие транспортной системы». - Субсидия на строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Белокалитвинского района | Очередной финансовый год |  |  |  | Первый год планового периода |  |  |  | Второй год планового периода |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
| 1 | Белокалитвинское г.п. | 7900,00 | 474,00 | 7426,00 | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 2 | Коксовское с.п. | 3000,00 | 180,00 | 2820,00 | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |

- Приложение № 7

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

| - Распределение субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств муниципальной программы - «Развитие транспортной системы». Субсидия на капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Белокалитвинского района | Очередной финансовый год |  |  |  | Первый год планового периода |  |  |  | Второй год планового периода |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
| 1 | Белокалитвинское г.п. | 26690,2 | 1601,4 | 25088,8 | - |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 5 | Краснодонецкое с.п. | 15863,00 | 951,8 | 14911,2 | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |

- Приложение № 8

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

| - Распределение субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств муниципальной программы - «Развитие транспортной системы». Субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Белокалитвинского района | Очередной финансовый год |  |  |  | Первый год планового периода |  |  |  | Второй год планового периода |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
| 1 | Белокалитвинский район. | 44000,00 | 2640,00 | 41360,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |

- Приложение № 9

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

| - Распределение субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств муниципальной программы - «Развитие транспортной системы». - Субсидия на проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Белокалитвинского района | Очередной финансовый год |  |  |  | Первый год планового периода |  |  |  | Второй год планового периода |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
| 1 | Белокалитвинский район. | - | - | - | - | 39361,702 | 2361,702 | 37000,0 | - | 39361,702 | 2361,702 | 37000,0 |  | - |  |

- Приложение № 10

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

| - Распределение субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств муниципальной программы - «Развитие транспортной системы». Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Белокалитвинского района | Очередной финансовый год |  |  |  | Первый год планового периода |  |  |  | Второй год планового периода |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
| 1 | Белокалитвинский район. | 20975,9 |  | 20975,9 | - | 10487,9 | - | 10487,9 | - | 20975,9 | - | 20975,9 |  | - |  |

- Приложение № 11

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

- Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности

| № п/п |  | Наименование муниципальногообразования Белокалитвинского района | Наименование инвестицион-ного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белокалитвинский район |  | капитальный ремонт внутригоро-дских автомобиль-ных дорог в г. Белая Калитва, ул. 6 –я Линия | № 61-1-5-0482-11 от 22.08.2011 |  | всего | 9512,178 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8941,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 570,778 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Белокалитвинский район |  | капитальный ремонт внутригоро-дских автомобиль-ных дорог в г. Белая Калитва, автомобиль-ная дорога по ул. 1-я Линия (от ул. Московская до жил. дома №1) | № 61-1-5-0482-11 от 22.08.2011 |  | всего | 1687,64 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1586,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 101,24 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Белокалитвинский район |  | капитальный ремонт внутригоро-дских автомобиль-ных дорог в г. Белая Калитва, автомобиль-ная дорога «Волгоград – Кишинев» (от дорожного знака 5.25 «Белая Калитва» до ул. Набереж-ная) | № 61-1-5-0482-11 от 22.08.2011 |  | всего | 15490,384 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 14561,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 929,384 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Белокалитвинский район |  | капитальный ремонт автомобиль-ной дороги по ул. Н. Мурав-чука – ул. Центральная в ст. Красно-донецкая | № 61-1-5-0774-12 от 06.12.2012 |  | всего | 15862,99 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 14911,2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 951,79 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Белокалитвинский район |  | строительство а/д к детскому садику по ул. Энтузиастов 1 в г. Белая Калитва |  | декабрь 2013 | всего | 3000,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2820,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 180,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Белокалитвинский район |  | строительство а/д к детскому садику по ул. Карла Маркса в п. Коксовый |  | декабрь 2013 | всего | 7900,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7426,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 474,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Белокалитвенский район |  | строительство автодороги «ст. Красно-донецская – х. Наумов» |  | декабрь 2013 | всего | 44000,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 41360,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2640,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 12

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

План

- реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

на 2014-2020 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» |  |  | 2014-2020 | 228616.295 | 218045.7 | - | 10570.595 |  |
| 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | 2014-2020 | 52439,70 | 52439,70 | - | - | - |
| 1.2 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрации городских и сельских поселений | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | 2014-2020 | 42553,191 | 40000,00 | - | 2553,191 | - |
| 1.3 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | 2014-2020 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | 2014-2020 | 10900,00 | 10246,0 | - | 654,000 | - |
| 1.5 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района Администрации городских и сельских поселений | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | 2014-2020 | - | - | - | - | - |
| 1.5 | - проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Администрация Белокалитвинского района | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | 2014-2020 | 78723,404 | 74000,00 | - | 4723,404 | - |
| 1.7 | - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Администрация Белокалитвинского района | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | 2014-2020 | 44000,00 | 41360,00 | - | 2640,00 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» |  | Снижение количества ДТП и тяжести последствий в результате ДТП | 2014-2020 | 10682,0 | - | - | 10682,0 | - |
| 2.1. | Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | Снижение ДТП с участие детей | 2014-2020 | 172,0 | - | - | 172,0 | - |
| 2.2. | Создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | Отдел образования Администрации района, Администрация района | Снижение ДТП с участие детей | 2014-2020 | 1260,0 | - | - | 1260,0 | - |
| 2.3. | Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | Отдел образования Администрации района, Администрация района | Снижение ДТП с участие детей | 2014-2015 | 600,0 | - | - | 600,0 | - |
| 2.4. | Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | Отдел образования Администрации района, Администрация района | Снижение ДТП с участие детей | 2014-2020 | 280,0 | - | - | 280,0 | - |
| 2.5. | Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, нанесение уличной разметки, аншлагов, и т.д. | Администрация Белокалитвинского района | Снижение количества ДТП, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 2014-2020 | 4200,0 | - | - | 4200,0 | - |
| 2.6. | Разработка проекта «Организации дорожного движения» | Администрация Белокалитвинского района | Оснащение автомобильных дорог техническими средствами регулирования дорожного движения | 2014-2020 | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | Администрация Белокалитвинского района | Содержание автобусов в технически исправном состоянии | 2014-2020 | 4170,0 | - | - | 4170,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 2014-2020 | 239298,295 | 218045,7 | - | 21252,595 |  |

--------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от _____._____.2013  № ________

Перечень правовых актов Администрации Белокалитвинского района,

признанных утратившими силу

1.	Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 01.12.2010 № 1343 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы».

2.	Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.09.2012 года № 1224 «О внесение изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 01 декабря 2010 года».

3	.	Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.07.2013 № 1184 «О внесение изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 01 декабря 2010 года».

4.		Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 16.09.2013 № 1545 «О внесение изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 01 декабря 2010 года».

5.	Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2009 № 1561 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района на 2010-2015 годы».

6.	Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 12.07.2010 № 568 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 30 ноября 2009 года № 1561».

7. Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.09.2010 № 958 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 30 ноября 2009 года № 1561».

8. Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 06.06.2011 № 751 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 30 ноября 2009 года № 1561».

9. Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 16.05.2011 № 610 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 30 ноября 2009 года № 1561».

10. Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 12.07.2011 № 981 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 30 ноября 2009 года № 1561».

11. Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2011 № 1695 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 30 ноября 2009 года № 1561».

12. Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.02.2012 № 248 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 30 ноября 2009 года № 1561».

13. Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.05.2012 № 342 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 30 ноября 2009 года № 1561».

14. Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.10.2012 № 1427 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 30 ноября 2009 года № 1561».

15. Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2012 № 1738 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 30 ноября 2009 года № 1561».

16. Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.03.2013 № 409 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 30 ноября 2009 года № 1561».

17. Признать утратившим силу постановление Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1339 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 30 ноября 2009 года № 1561».

| Управляющий делами | Л.Г. Василенко |
| --- | --- |