[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2015



        № 381                           г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» и эффективности использования финансовых средств за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» и эффективности использования финансовых средств за 2014 год, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи  А.В. Должникова.

Глава  района






О.А. Мельникова
Приложение 

к постановлению Администрации 

Белокалитвинского района 

от 10.03. 2015  № 381                  
Информация

о реализации  муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» за 2014 год

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 года   № 1784 была принята с целью: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района, повышение уровня безопасности движения.

 Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

1.  Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района;

2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района.

Основные задачи Программы: 

	- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района, повышение уровня безопасности движения;

	- обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения;

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Белокалитвинского района.



За 2014 год  плановый объем финансирования Программы составил: 127 343,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 114 189,3 тыс. рублей и местный бюджет – 13 153,7 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 93 563,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 80 751,0 тыс. рублей и местный бюджет – 12 812,9 тыс. рублей. (73,5%). 

                                     Раздел I. Основные результаты:

По I подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района  выполнены следующие мероприятия:

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на реализацию предусмотрено: 119 717,4 тыс. рублей, освоено 110 351,81 тыс. рублей, освоение составило 92,2%;
- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на реализацию предусмотрено: 39141,6 тыс. рублей, освоено 38 830,76  тыс. рублей, освоение составило 99,2%;

- проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на реализацию предусмотрено: 850 тыс. рублей, освоено  850 тыс. рублей, освоение составило 100%;
- погашение кредиторской задолженности на услуги строительного контроля, на реализацию предусмотрено: тыс. рублей, освоено 29 149  тыс. рублей, освоение составило 100%;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них, на реализацию предусмотрено: 14 302,9 тыс. рублей, освоено 12 717,25 тыс. рублей, освоение составило 88,9%;

- проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на реализацию предусмотрено:  6 310,06 тыс. рублей, освоено  6 310,06 тыс. рублей, освоение составило 100%;

- проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на реализацию предусмотрено: 7 291,8 тыс. рублей, освоено 0 тыс. рублей, освоение составило 0%;

- расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, на реализацию предусмотрено: 220,3 тыс. рублей, освоено  220,3 тыс. рублей, освоение составило 100%; 
По 2 подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» выделено денежных средств 7 625,6 тыс. рублей, в том числе: на межпоселковые дороги – 3 952,5 тыс. рублей, внутрипоселковые  дороги – 2 555,9 тыс. рублей, отделу образования – 1 117,2 тыс. рублей. Освоено 7600,9 тыс. рублей, в том числе: на межпоселковые дороги – 3 952,5 тыс. рублей, внутрипоселковые дороги – 2 537,6 тыс. рублей, отделу образования – 1 110,8 тыс. рублей.
Выполнены следующие мероприятия:  
- участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ, на реализацию предусмотрено: 21,2 тыс. рублей, освоено  21,2 тыс. рублей, освоение составило 100%;

- создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и  средствами обучения ПДД, на реализацию предусмотрено: 180,0 тыс. рублей, освоено  180,0 тыс. рублей, освоение составило 100%;

- ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения, на реализацию предусмотрено: 300,0 тыс. рублей, освоено  293,7 тыс. рублей, освоение составило 97,9 %;  

- участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения, на реализацию предусмотрено: 46,0 тыс. рублей, освоено  46,0 тыс. рублей, освоение составило 100%;

- технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения,  аншлагов, нанесение уличной разметки, и т.д. на реализацию предусмотрено: 6410,4 тыс. рублей, освоено  6392,1 тыс. рублей, освоение составило 99,7%; 

- разработка проекта «Организации дорожного движения», на реализацию предусмотрено: 98,0 тыс. рублей, освоено  98,0 тыс. рублей, освоение составило 100%; 

- проведение текущего  ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей, на реализацию предусмотрено: 570,0 тыс. рублей, освоено  569,9 тыс. рублей, освоение составило 100%.


             Раздел II. Меры по реализации программы:

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2014 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», в соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района:

- от 10.02.2014 № 4171 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784»;

- от 11.04.2014 № 644 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784»;

- от 30.06.2014 № 1082 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784»;

- от 13.10.2014 № 1850 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784»;

- от 30.12.2014 № 2564 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784».

Основной причиной необходимости таких изменений является  корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.
Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы
Методика оценки муниципальной долгосрочной целевой программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы»

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей программы:
количество километров построенных  (реконструированных) и отремонтиро​ванных (капитально отремонтирован​ных) автомобильных дорог общего пользования местного значения;
количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).
          В результате реализации Программы за отчетный период произошло сокращение:

- количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на 9,3 % (2014 г. – 49 ДТП, 2013 г. – 54 ДТП);

-  количества раненых – на 16,9 % (2014г. – 49 чел., 2013 г. – 59 чел.), в том числе с участием пешеходов  на 22 % (2014 г. -7 чел, 2013г. - 9 чел.);

- количество ДТП с участием детей на 42,9% (2014г. – 4 чел., 2013г. – 7чел.);

- количество раненых с участием детей  на  40 % (2014г. – 3 чел., 2013г. – 5 чел.);

- количество погибших с участием детей на 100% (2014г. – 0 чел., 2013г. – 1чел.);

- количество погибших  увеличилось на 11 % (2014г. – 10 чел., 2013г. – 9чел.).

Анализ состояния аварийности на территории Белокалитвинского района за 12 месяцев 2014 года показал, что основными причинами, которые способствовали совершению ДТП, явились следующие нарушения правил дорожного движения:

- нарушение правил перестроения – 1 (2013 г-4) – 75%;

- неправильный выбор дистанции – 4 (2013 г.-4) – 0%;

- не имеет права на управление ТС – 14 (2013 г-9) +55%;

- несоблюдение очередности проезда – 4 (2013 г.-5) – 20%;

- превышение установленной скорости – 19 (2013 г.- 24) – 20%.

          Исходя из анализа состояния аварийности по Белокалитвинскому району, необходимо сосредоточить усилия Госавтоинспекции и всех заинтересованных ведомств на дальнейшее решение задач по обеспечению безопасности дорожного движения и сокращения количества погибших, для чего необходимо провести мероприятия:

- продолжить профилактическую работу среди владельцев транспортных средств, пешеходов;

          - продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

          - ориентировать личный состав ГИБДД на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе и пешеходов;

          - продолжить проведение на территории Белокалитвинского городского поселения мероприятий по обеспечению безопасности пешеходов в зоне действия пешеходных переходов.

	
Раздел IV.  Дальнейшая  реализация программы
На основании постановления Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784 «Об утверждении муниципальной Программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» будут выполняться программные мероприятия, распределенные по следующим направлениям:
Для достижения основной цели подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района»  необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них
развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Белокалитвинского района.

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

установка недостающих технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети Белокалитвинского района;

оборудование пешеходных переходов световозвращающимися элементами;

разработка проектов организации дорожного движения на межпоселковые дороги.

Управляющий делами
               Л.Г. Василенко                                        





Приложение № 1

к отчету о реализации

 муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» 

отчет о реализации муниципальной  программы «Развитие транспортной системы» в 2014 году

(по состоянию на 31.12.2014 года)

Терехов А.Н., Иванов А.В.

тыс. рублей


	№ п/п
	Наиме​нование 

муници​пальной про​граммы
	Реквизиты норма​тивно правового акта об утвержде​нии муни​ципальной про​граммы
	Объем ассигнований

	
	
	
	Предусмотрено программой на весь период реали​зации
	Предусмотрено программой на 2014 год*
	                  Исполнено (кассовые расходы) 

	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	Феде​ральный бюджет
	Област​ной бюджет
	Мест​ный бюджет
	Прочие источ​ники
	
	Феде​ральный бюджет
	Област​ной бюджет
	Мест​ный бюджет
	Прочие источ​ники
	
	Феде​ральный бюджет
	Об​ласт​ной бюджет
	Мест​ный бюджет
	Прочие источ​ники

Прочие 

источники

	 I.
	 «Развитие транспортной системы»
	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1784, от 13.10.2014 № 1850 
	339949,6
	0,00
	228827,7
	111121,9
	0,00
	127343,0
	0,00
	114189,3 
	13153,7
	0,00
	93 563,9
	0,00
	80751,0
	12812,9
	0,00

	1. 
	Подпрограмма № 1

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» 
	 
	287720,2 
	 0,00
	 199678,7
	88041,5
	0,00
	143352,7
	0,00
	136124,1


	7228,6
	0,00
	85 963
	0,00
	80751,0
	5212,0
	0,00

	1.1 
	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них


	 
	113 492,4

	 0,00


	41 951,7

	 71 540,7

	0,00


	22315,4


	      0,00

     
	20975,9


	1339,5


	0,00


	19 527
	0,00
	18187,5
	1339,5
	0,00

	1.2 
	капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них
	 
	60624,8

	0,00
	 56987,1
	3637,7
	0,00

    
	39141,6

	0,00
	 36793,0
	2348,6
	0,00
	30549,1
	0,00
	28200,5
	2348,6
	0,00

	 1.3
	проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	 
	850,0
	0,00
	799,0
	51,0
	0,00
	850,0
	0,00
	799,0
	51,0
	0,00
	51,0
	0,00
	0
	51,0
	0,00

	1.4 
	строительство и реконструкция                 автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	 
	32 211,6

	0,00


	24 565

	 7 646,6
	0,00 

    
	14302,9


	0,00


	13444,7


	 858,2
	0,00
	788,4
	0,00
	0
	788,4
	0,00

	 1.5
	проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них
	 
	6 212,6
	0,00
	5 932,3
	280,3
	0,00
	6 212,6
	0,00
	5932,3
	280,3
	0,00
	5 444,9
	0,00
	5214,5
	230,4
	0,00

	1.6 
	 проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования


	
	7291,8 
	0,00 
	7095,4 
	196,4 
	0,00
	7291,8
	0,00
	7095,4
	196,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по расходам на дорожное хозяйство по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»
	
	29382,8
	0,00
	29149,0
	233,8
	0,00
	29382,8
	0,00
	29149,0
	233,8
	0,00
	29382,8
	0,00
	29149,0
	233,8
	0,00

	18
	Строитель

ный контроль
	
	220,3
	
	
	220,3
	
	220,3
	
	
	220,3
	
	220,3
	
	
	220,3
	

	 2.
	Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района»

 
	 
	23080,4
	0,00
	0,00
	18128,4
	0,00
	7625,6
	0,00
	0,00
	7625,6
	0,00
	7600,9
	0,00
	0,00
	7600,9
	0,00

	 2.1
	Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ
	 
	170,2
	0,00
	0,00
	170,2 
	0,00
	 21,2
	0,00
	0,00
	21,2
	0,00
	21,2
	0,00
	0,00
	21,2
	0,00

	 2.2
	Создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и  средствами обучения ПДД
	 
	 1260,0
	0,00
	0,00
	1260,0 
	0,00
	 180,0
	0,00
	0,00
	180,0 
	0,00
	180,0
	0,00
	0,00
	180,0
	0,00

	2.3 
	Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения
	
	 899,0
	0,00
	0,00
	899,0 
	0,00
	 300,0
	0,00
	0,00
	300,0 
	0,00
	293,7
	0,00
	0,00
	293,7
	0,00

	2.4 
	Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения
	
	 286,0
	0,00
	0,00
	286,0 
	0,00
	 46,0
	0,00
	0,00
	46,0 
	0,00
	46,0
	0,00
	0,00
	46,0
	0,00

	 2.5
	Технические средства дорожного движения: 

установка дорожных знаков, барьерного ограждения,  нанесение уличной разметки, аншлагов, и т.д.


	 
	16177,2


	0,00
	0,00
	16177,2


	0,00
	6410,4

	0,00
	0,00
	6410,4

 

	0,00
	6392,1

	0,00
	0,00
	6392,1

	0,00

	2.6
	Разработка проекта «Организации дорожного движения»
	
	218
	0,00
	0,00
	218
	0,00
	98,0
	0,00
	0,00
	98,0
	0,00
	98,0
	0,00
	0,00
	98,0
	0,00

	2.7
	Проведение текущего  ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей
	
	4070,0
	0,00
	0,00
	4070,0
	0,00
	570,0
	0,00
	0,00
	570,0
	0,00
	569,9
	0,00
	0,00
	569,9
	0,00
0,00


Приложение № 2
к отчету о реализации

 муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» 

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» за 2014    
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района»

	1.1    
	содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	Администрация Белокалитвинского района
Администрации городских и сельских поселений

	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние

	2014
	2020
	22 315,4
	22 315,4
	

	1.2  
	капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрации городских и сельских поселений

	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние

	2014
	2020
	39141,6
	38 830,76
	

	1.3  
	проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрации городских и сельских поселений

	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние

	2014
	2020
	850
	850
	

	1.4  
	погашение кредиторской задолженности на услуги строительного контроля

	Администрация Белокалитвинского района

	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние
	2014
	2020
	29382,8
	29382,8
	

	1.5
	строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них

	Администрация Белокалитвинского района
Администрации городских и сельских поселений

	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние

	2014
	2020
	14302
	12717,25
	

	1.6
	проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	Администрация Белокалитвинского района
Администрации городских и сельских поселений

	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние

	2014
	2020
	6212,6
	6212,6
	

	1.7   
	проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
	Администрация Белокалитвинского район

	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние

	2014
	2020
	7291,8
	0
	

	1.8 
	строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
	Администрация Белокалитвинского района

	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние

	2014
	2020
	-
	-
	

	1.9
	расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Администрация Белокалитвинского района
Администрации городских и сельских поселений

	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние

	2014
	2020
	220,3
	220,3
	

	1.10
	Приобретение и установка остановочных павильонов

	Администрации городских и сельских поселений

	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние
	2014
	2020
	-
	-
	

	1.11
	Контрольное событие  
программы  
	
	
	X
	
	X
	X
	X


	2
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района»

	2.1
	Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

	Снижение количества ДТП и тяжести последствий в результате ДТП

	2014
	2020
	21,2
	21,2


	1 контракт

	2.2
	Создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и  средствами обучения ПДД
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

	Снижение количества ДТП и тяжести последствий в результате ДТП
	2014
	2020
	180,0
	180,0
	

	2.3
	Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

	Снижение количества ДТП и тяжести последствий в результате ДТП

	2014
	2020
	300,0


	293,7
	

	2.4
	Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения

	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

	Снижение количества ДТП и тяжести последствий в результате ДТП
	2014
	2020
	46,0
	46,0
	1 контракт

	2.5
	Технические средства дорожного движения: 
установка дорожных знаков, барьерного ограждения,  аншлагов, нанесение уличной разметки, и т.д.

	Администрация Белокалитвинского района
Администрации городских и сельских поселений

	Снижение количества ДТП,  погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения

	2014
	2020
	3854,5

   2555,9


	3854,5

2537,6


	5 контрактов

3 контракта

	2.6
	Разработка проекта «Организации дорожного движения»

	Администрация Белокалитвинского района

	Оснащение автомобильных дорог техническими средствами  регулирования дорожного движения
	2014
	2020
	98,0


	98,0

	1 контракт

	2.7
	Проведение текущего  ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей
	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района
	Содержание автобусов в технически исправном состоянии
	2014
	2020
	570,0


	569,9


	

	2.8
	Контрольное событие  
программы  
	
	
	X
	
	X
	
	X


--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 3
к отчету о реализации

 муниципальной программы

«Развитие транспортной системы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                                           Муниципальная программа    «Развитие транспортной системы»                                  

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо​вания местного значения
	Процент
	39,1
	39,1
	38,9
	Строительство а/д к                       х. Дороговский протяженностью 1,38 км.

	2.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	7
	6
	            10
	По информации ОГИБДД по Белокалитвинскому району в 2014 году имеется рост количества лиц погибших в ДТП

	3.
	Тяжесть последствий в результате до​рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра​давших)
	условные единицы
	2,1
	1,9
	2,0
	Увеличение показателя тяжести последствий в ДТП связано с увеличением количества погибших в ДТП и снижения количества погибших.

	          Подпрограмма 1    «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района»              

	1.1.
	Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования региональ​ного и межмуниципального значения


	км.
	1,38
	1,38
	1,38
	Строительство а/д к                       х. Дороговский протяженностью 1,38 км.

	                      Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района»

	

	2.1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	7
	6
	10
	По информации ОГИБДД по Белокалитвинскому району в 2014 году имеется рост количества лиц погибших в ДТП

	2.2.
	Тяжесть последствий в результате до​рожно-транспортных происшествий  (количество погибших на 100 постра​давших)
	условные еди​ницы
	2,1
	1,9
	2,0
	Увеличение показателя тяжести последствий в ДТП связано с увеличением количества погибших в ДТП и снижения количества погибших.


-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

L   E:\Мои документы\Постановления\Развит_тран-системы.doc   3/13/2015 3:54:00 PM


стр. 2 из 20   


