Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Доступная среда» за   отчетный период _6_ мес. 2017 г.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджетов на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры  для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

	1.1    
	Основное мероприятие

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры  для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
	Начальник УСЗН Белокалитвинского района 
Кушнарева Т.А.
	Увеличение количества объектов социальной, инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и других МГН, на которые сформированы паспорта доступности; беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам
	 01.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	31.12.2017
	10271,90
	120,00
	120,0

	1.1.1  
	Создание доступности для  инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Белая Калитва
	Начальник отдела  образования Белокалитвинского района 
Тимошенко Н.А.
	Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждения 
	
	31.12.2017
	8083,00
	0,00
	------ -

	1.1.2  
	Создание доступности для  инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ ДО ДС № 7 «Солнышко» г. Белая Калитва
	Начальник отдела  образования Белокалитвинского района 
Тимошенко Н.А.
	Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждения 
	
	31.12.2017
	1852,90
	120,00
	120,00

	1.1.3  
	Создание доступности для  инвалидов и других маломобильных групп населения в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (изготовление проектно-сметной документации)
	Начальник отдела  образования Белокалитвинского района 
Тимошенко Н.А.
	Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждения
	
	01.10.2017
	186,00
	0,00
	-

	1.1.4
	Создание доступности для  инвалидов и других маломобильных групп населения в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Белокалитвинского района «Дворец культуры им. Чкалова» (изготовление проектно-сметной документации)
	Начальник отдела  культуры Белокалитвинского района 
Яцкова Т.В.
	Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждения
	
	01.10.2017
	150,00
	0,00
	-

	1.1
	Увеличение количества объектов доступных для инвалидов и других МГН
	Начальник УСЗН Белокалитвинского района 
Кушнарева Т.А.
	Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждения 
	X
	31.12.2017
	X
	X
	X

	
	...                  
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество"

	2.1
	Основное мероприятие "Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество"                   
	Начальник УСЗН Белокалитвинского района 
Кушнарева Т.А.
	создание условий для интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения в общество
	01.01.2017
	31.12.2017
	30,30
	5,1
	5,1

	2.1.1
	Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	Начальник УСЗН Белокалитвинского района 
Кушнарева Т.А.
	обеспечение социальных гарантий инвалидов в полном объеме
	01.01.2017
	31.12.2017
	30,30
	5,1
	5,1

	2.1
	Осуществление выплаты компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в полном объеме
	Начальник УСЗН Белокалитвинского района 
Кушнарева Т.А.
	обеспечение социальных гарантий инвалидов в полном объеме
	X
	31.12.2017
	X
	X
	X


