Приложение

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района за отчетный период 9 месяцев 2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района | Волкова Ольга Викторовна | Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2018 | 2018 | 23843,7 | 23843,7 | 23843,7 |
| 3. | Белокалитвинское городское поселение | Сягайло Сергей Леонидович | Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | 2018 | 2018 | 23843,7 | 23843,7 | 23843,7 |
| 4. | Контрольное событие программы |  | Выполнен 1 этап работ в 2018 году по благоустройству сквера по ул. Театральная, 1 в г. Белая Калитва (демонтаж асфальтового покрытия- 100%, демонтаж наружных сетей электроснабжения – 100%) |  |  |  |  |  |