## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2011 года             № 1773                 г.Белая Калитва

О внесении изменений в постановление  Администрации Белокалитвинского района  от 22.03.2010 № 425

В целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры и необходимостью корректировки объёмов финансирования отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## Внести изменения в постановление Администрации      Белокалитвинского района от 22.03.2010 № 425 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района на 2010-2013 годы», изложив приложение  № 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района на 2010-2013 годы» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Учесть, что финансирование  мероприятий в объемах,   указанных в муниципальной долгосрочной целевой программе, осуществляется в рамках средств, предусмотренных в бюджетах всех уровней   на очередной финансовый год.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству  К.С. Гусева.

## И.о. Главы  района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от ___.12.2011 №______ |
| --- | --- |

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Белокалитвинского района на 2010–2013 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  | муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района на 2010–2013 годы» |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы |  | Областной закон от 07.12.2009 № 333-ЗС «Об областном бюджете на 2010 год» |
| Муниципальный заказчик программы |  | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчики программы |  | отдел промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района |
| Основная цель программы |  | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Основные задачи программы |  | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, привлечение внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации программы |  | 2010–2013 годы |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий |  | Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района на 2010–2013 годы»: 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы 4. Нормативное обеспечение Программы 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы Приложение № 1 «Система программных мероприятий по реализации Программы» Приложение № 2 «Перечень объектов строительства и реконструкции в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2010 году» Приложение № 3 «Перечень объектов строительства и реконструкции в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2011 году» Программа не содержит подпрограмм Мероприятия Программы Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твёрдых бытовых отходов Белокалитвинского района Капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твёрдых бытовых отходов Белокалитвинского района переход объектов ВКХ на безопасные способы обеззараживания питьевой воды и стоков Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов водоснабжения и водоотведения Белокалитвинского района в целях антитеррористической безопасности Разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы Строительство газовых сетей Приобретение спецтехники для нужд предприятий ЖКХ Изготовление технической документации на муниципальные объекты инженерной инфраструктуры |
| Исполнители программы |  | отдел строительства Администрации Белокалитвинского района; отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района; муниципальные образования, входящие в состав Белокалитвинского района; организации жилищно-коммунального комплекса |
| Объёмы и источники финансирования программы |  | 772 837,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 258265,3 тыс. руб., в том числе: в 2010 году – 136778,0 тыс. руб.; в 2011 году – 121 487,3 тыс. руб.; в 2012 году – 0,0 тыс. руб.; в 2013 году – 0,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 434 132,6 тыс. руб., в том числе: в 2010 году – 72 608,2 тыс. руб.; в 2011 году – 217 419,9 тыс. руб.; в 2012 году – 120 228,0 тыс. руб.; в 2013 году – 23 876,5 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов – 79 439,4тыс. руб., в том числе: в 2010 году – 12 911,2 тыс. руб.; в 2011 году – 41 243,1 тыс. руб.; в 2012 году – 21 268,5 тыс. руб.; в 2013 году – 4 016,6 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников – 1000,0 тыс. руб., в том числе: в 2010 году – 0,0 тыс. руб.; в 2011 году – 0,0 тыс. руб.; в 2012 году – 500,0 тыс. руб.; в 2013 году – 500,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий в объёмах, предусмотренных Программой, осуществляется в рамках средств, предусмотренных в бюджетах всех уровней на очередной финансовый год. В течение реализации Программы объёмы финансирования подлежат уточнению |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; увеличение охвата населения централизованным водоснабжением до 80 процентов; повышение качества предоставления коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств с целью финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Система организации контроля за исполнением программы |  | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Белокалитвинского района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |

1. Содержание проблемы

и обоснование необходимости её решения

программными методами

1.1. Общие положения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Основными целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1.2. Характеристика проблемы.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Белокалитвинского района характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинского района, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет оперативной возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 40 – 80 процентов. На начало 2010 года износ разводящих водопроводных сетей в муниципальных образованиях, входящих в состав Белокалитвинского района, составил около 70 процентов.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют около 50 процентов. Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Актуально и рассмотрение на сегодняшний момент вопроса о переходе на безопасные способы очистки питьевой воды и стоков, так, например, как гипохлорит натрия, который экономически и экологически оправдывает себя и значительно дешевле и безопаснее использования хлора.

В неудовлетворительном состоянии находятся очистные сооружения канализации, что приводит к сбросу практически неочищенных и необеззараженных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности, загрязняя водоемы, почву и подземные воды.

Особую актуальность для Белокалитвинского района в последние годы приобрела проблема обеспечения экологически выдержанного и экономически выгодного обращения с твердыми бытовыми отходами. Для этого необходимо строительство новых полигонов для утилизации твёрдых бытовых отходов, с целью минимизации негативного влияния на окружающую среду.

Высокий уровень износа специальной техники для коммунальных нужд создал предпосылки для обновления и расширения парка спецтехники, для оперативности и качества предоставляемых услуг.

Для разработки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения возникла необходимость в изготовлении технической документации на муниципальные объекты инженерной инфраструктуры.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района оценивается более чем в 150,0 млн. рублей. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников. Поэтому основная система мер в рамках Программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики Белокалитвинского района.

Одной из основных задач Программы является формирование условий, обеспечивающих вовлечение частных средств, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи,

сроки и этапы реализации программы,

целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках выполнения Программы будут созданы условия, обеспечивающие вовлечение частных, в том числе заемных средств, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Программа основана на следующих базовых принципах:

финансирование проектов из разных источников, включая привлечение внебюджетных средств, в том числе заемных;

развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Важным направлением является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе, включающее в себя разработку инвестиционных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утверждение тарифов на подключение к коммунальным сетям. Ключевым направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса, что позволит улучшить качество управления и снизить риски частного инвестирования в коммунальную инфраструктуру;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе развития механизмов кредитования инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации мероприятий программы – с 2010 по 2013 год.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:

целевое снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

2011 год – 55 процентов;

2012 год – 50 процентов;

2013 год – 50 процентов (сохранение достигнутых результатов в предыдущем году);

доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса:

2010 год – 75 процентов;

2011 год – 80 процентов;

2012 год – 85 процентов;

2013 год – 85 процентов (сохранение достигнутых результатов в предыдущем году).

В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто:

снижение общего износа основных фондов коммунального сектора в 2011 году до 55, к 2012 году – до 50 процентов, к 2013 году – до 50 процентов (сохранение достигнутых результатов в предыдущем году).

увеличение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в 2010 году до 75, к 2011 году – до 80 процентов от общего количества организаций коммунального комплекса, к 2012 году – до 85 процентов, к 2013 году – до 85 процентов (сохранение достигнутых результатов в предыдущем году).

3. Система программных мероприятий

и ресурсное обеспечение программы

3.1. Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий по реализации Программы приведена в приложении № 1.

3.2. Ресурсное обеспечение Программы.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств федерального бюджета, средств областного и местных бюджетов, средств внебюджетных источников, в том числе средств организаций коммунального комплекса за счет взимания платы с застройщиков за подключение к коммунальным сетям.

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы. Объемы финансирования Программы по источникам и годам приведены в таблице.

Объёмы финансирования Программы по источникам и годам

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по Программе | 772 837,3 | 222 297,4 | 380 150,3 | 141 996,5 | 28 393,1 |
| в т. ч.: средства федерального бюджета | 258 265,3 | 136 778,0 | 121 487,3 | 0,0 | 0,0 |
| в т. ч.: средства областного бюджета | 434 132,6 | 72 608,2 | 217 419,9 | 120 228,0 | 23 876,5 |
| в т. ч.: средства местных бюджетов | 79 439,4 | 12 911,2 | 41 243,1 | 21 268,5 | 4 016,6 |
| в т. ч.: средства внебюджетных источников | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |

4. Нормативное обеспечение программы

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

5. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом её реализации

5.1. Механизм реализации Программы.

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.

Отбор проектов для включения в Программу осуществляется по следующим направлениям:

модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

модернизация и строительство объектов электро- и теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных;

модернизация объектов коммунального комплекса, связанная с решением экологических задач.

5.2. Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Белокалитвинского района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

6. Оценка социально-экономической

эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2013 году:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

Перечень объектов строительства и реконструкции в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2011 году, приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Конечные результаты программных мероприятий:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до уровня 60% в 2010 году, 55% в 2011 году, 50% в 2012 году, 50% в 2013 году (сохранение достигнутых результатов в предыдущем году).

увеличение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса до уровня 75% в 2010 году, 80% в 2011 году, 85% в 2012 году, 85% в 2013 году (сохранение достигнутых результатов в предыдущем году).

Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района на 2010-2013 годы» осуществляется разработчиками программы – отделом промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района и отделом жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района по годам в течение всего срока реализации программы.

В составе ежегодного отчёта о ходе работ по программе осуществляется подготовка информации об оценке эффективности реализации программы по критерию «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий программы». Данный критерий базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается:

для индикатора «целевое снижение общего износа основных фондов» отношением планового значения целевого индикатора к фактическому значению данного целевого индикатора;

для индикатора «доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса» отношением фактического значения целевого индикатора к плановому значению данного целевого индикатора.

Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий программы должно быть больше либо равно 1.

Управляющий делами                                                                         Л.Г. Василенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района на 2010-2013 годы" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система программных мероприятий по реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения, год |  | Исполнители |  | Ожидаемые результаты |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твёрдых бытовых отходов Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  | 114 230,8 |  | 58 961,1 |  | 55 269,7 |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 273 346,8 |  | 70 000,0 |  | 106 682,0 |  | 97 064,8 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45 154,1 |  | 10 924,9 |  | 17 900,4 |  | 16 328,8 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.1 | Водоснабжение посёлка Восточно-Горняцкий, предусмотренное скорректированным проектом ликвидации ДАО "ШУ "Горняцкое" ОАО "Ростовуголь" | 2010-2011 |  | Администрация Белокалитвинского района |  | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 72 533,0 |  | 30 000,0 |  | 42 533,0 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 752,4 |  | 4 682,1 |  | 7 070,3 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.2 | Водозабор на левом берегу реки Северский Донец в пос. Синегорский, предусмотренный скорректированным проектом ликвидации ОАО "Шахтоуправление "Краснодонецкое" ОАО "Ростовуголь" | 2010-2011 |  | Администрация Белокалитвинского района |  | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, увеличение охвата населения централизованным водоснабжением |  | 6 923,8 |  | 6 923,8 |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 85 480,4 |  | 40 000,0 |  | 45 480,4 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 989,7 |  | 6 242,8 |  | 7 746,9 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.3 | Разводящие сети водоснабжения в посёлке Коксовый шахты № 5 ДАО "ШУ Белокалитвинское" ОАО "Ростовуголь" | 2011 |  | Администрация Белокалитвинского района, Администрация Коксовского сельского поселения |  | Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 072,4 |  |  |  | 1 072,4 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 189,3 |  |  |  | 189,3 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.4 | Разводящие сети водоснабжения п. Коксовый - 2 этап, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ДАО "ШУ Белокалитвинское" (шахта № 5) ОАО "Ростовуголь" | 2011 |  | Администрация Белокалитвинского района, Администрация Коксовского сельского поселения |  | Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 574,1 |  |  |  | 1 574,1 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 265,9 |  |  |  | 265,9 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.5 | Строительство сетей водоснабжения ст. Грачи от водовода п. Горняцкий - р. п. Шолоховский | 2012 |  | Администрация Белокалитвинского района, Администрация Горняцкого сельского поселения |  | Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 692,5 |  |  |  |  |  | 20 692,5 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 481,0 |  |  |  |  |  | 3 481,0 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.6 | Строительство водоснабжения улиц Новая, Весёлая, Щаденко в г. Белая Калитва Ростовской области | 2011 |  | Администрация Белокалитвинского городского поселения |  | Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 726,9 |  |  |  | 3 726,9 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 626,9 |  |  |  | 626,9 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.7 | Внеквартальные сети водоснабжения пос. Синегорский | 2010-2011 |  | Администрация Белокалитвинского района |  | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, увеличение охвата населения централизованным водоснабжением |  | 52 963,4 |  | 23 808,6 |  | 29 154,8 |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.8 | Строительство водозабора в пос. Ясногорский | 2010-2011 |  | Администрация Белокалитвинского района |  | Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением |  | 17 228,7 |  | 8 228,7 |  | 9 000,0 |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.9 | Реконструкция объектов водоснабжения и канализации пос. Шолоховский | 2010-2011 |  | Администрация Белокалитвинского района |  | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации, повышение качества предоставления услуг |  | 37 114,9 |  | 20 000,0 |  | 17 114,9 |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.10 | Реконструкция разводящих сетей водопровода улиц Октябрьская, Крестьянская, Горная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-я линии в г. Белая Калитва | 2011 |  | Администрация Белокалитвинского городского поселения |  | Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 895,2 |  |  |  | 11 895,2 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 001,1 |  |  |  | 2 001,1 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.11 | Реконструкция канализационного напорного коллектора от КНС-3 п. Солнечный до камеры за железной дорогой п. Стандартный г. Белая Калитва Ростовской области | 2012 |  | Администрация Белокалитвинского городского поселения |  | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 304,1 |  |  |  |  |  | 9 304,1 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 565,2 |  |  |  |  |  | 1 565,2 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.12 | Реконструкция сетей теплоснабжения пос. Шолоховский, предусмотренного проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь" | 2012 |  | Администрация Шолоховского городского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 934,6 |  |  |  |  |  | 6 934,6 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 166,6 |  |  |  |  |  | 1 166,6 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.13 | Строительство блочно-модульной котельной № 15 и тепловых сетей от неё по адресу: х. Богураев, ул. Мирная Белокалитвинского района Ростовской области | 2012 |  | Администрация Богураевского сельского поселения |  | Переход объектов теплоэнергетики на экономичные виды топлива, повышение качества предоставления услуг по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 006,7 |  |  |  |  |  | 19 006,7 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 197,4 |  |  |  |  |  | 3 197,4 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.14 | Реконструкция и строительство сетей энергоснабжения муниципальных образований (наружное освещение), 2-й этап в г. Белая Калитва Ростовской области | 2012 |  | Администрация Белокалитвинского городского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 378,1 |  |  |  |  |  | 12 378,1 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 082,3 |  |  |  |  |  | 2 082,3 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.15 | Строительство и реконструкция сетей энергоснабжения муниципальных образований (наружное освещение по улицам Чапаева, Молодёжной, Степной, Крайней, Комсомольская), р. п. Шолоховский Белокалитвинского района Ростовской области | 2012 |  | Администрация Шолоховского городского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 214,4 |  |  |  |  |  | 2 214,4 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 372,5 |  |  |  |  |  | 372,5 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.16 | Строительство и реконструкция сетей энергоснабжения муниципальных образований (наружное освещение по улицам Театральная, Центральная пос. Горняцкий) Белокалитвинский район Ростовской области | 2012 |  | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 847,7 |  |  |  |  |  | 847,7 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 142,6 |  |  |  |  |  | 142,6 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.17 | Строительство и реконструкция сетей энергоснабжения муниципальных образований (наружное освещение по улицам К. Маркса, Почтовая пос. Коксовый) Белокалитвинский район Ростовской области | 2012 |  | Администрация Коксовского сельского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 795,8 |  |  |  |  |  | 795,8 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 133,9 |  |  |  |  |  | 133,9 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.18 | Строительство и реконструкция сетей энергоснабжения муниципальных образований (наружное освещение по улицам Горького, Лермонтова, Ленина пос. Синегорский) Белокалитвинский район Ростовской области | 2012 |  | Администрация Синегорского сельского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 063,9 |  |  |  |  |  | 1 063,9 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 179,0 |  |  |  |  |  | 179,0 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.19 | Реконструкция. Полигон ТБО в г. Белая Калитва Ростовской области | 2012 |  | Администрация Белокалитвинского района |  | Улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 827,0 |  |  |  |  |  | 23 827,0 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 008,3 |  |  |  |  |  | 4 008,3 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.20 | Здание хлораторной литер Б п.Горняцкий ул Фрунзе 12 | 2011 |  | Администрация Белокалитвинского района |  | Улучшение качества водоснаб- жения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1.21 | Трансформаторная подстанция п. Горняцкий ул. Фрунзе12 | 2011 |  | Администрация Белокалитвинского района |  | Улучшение качества водос набжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2 | Капитальный ремонт муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твёрдых бытовых отходов Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 112 425,9 |  | 1 608,2 |  | 106 610,4 |  | 4 207,3 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 393,3 |  | 251,0 |  | 18 434,5 |  | 707,8 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2.1 | Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения от р. Донец по ул. Речная в ст. Краснодонецкая | 2010 |  | Администрация Краснодонецкого сельского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 518,4 |  | 518,4 |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 80,9 |  | 80,9 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2.2 | Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) разводящих сетей водоснабжения по ул. Екатериновская, д. 24-47, пер. Зелёный, д. 36-73, пер. Тихий, д. 73-80 в ст. Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области | 2010 |  | Администрация Краснодонецкого сельского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 089,8 |  | 1 089,8 |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 170,1 |  | 170,1 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2.3 | Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) разводящих сетей водоснабжения от родника "Рытый" - ул. Рыновская, ул. Крайняя, ул. Гаражная, ст. Краснодонецкая, Белокалитвинский район, Ростовская область | 2012 |  | Администрация Краснодонецкого сельского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 178,4 |  |  |  |  |  | 2 178,4 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 366,5 |  |  |  |  |  | 366,5 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2.4 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода и канализации в п.Горняцкий (по ул.Дзержинского, от насосной стании водозабора до п.Горняцкий (выборочно), ул.Путевая, ул.Мира, ул.Новомайская, ул.Советская, ул.Новая, ул.Строительная (выборочно), ул.Восточная (выборочно), ул.Мичурина, пер.Кольцевой) | 2011 |  | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28 461,3 |  |  |  | 28 461,3 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 787,9 |  |  |  | 4 787,9 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2.5 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода и канализации в р.п. Шолоховский Белокалитвинского района (ул.Железнодорожная, ул.Гоголя, ул.Спортивная, ул.Шахтерская, ул.Советская, пер.Садовый, пер.Пионерский, ул.Пушкина, ул.Островского, ул.Социалистическая. ул.Первомайская, ул.Степная, ул.Крайняя) | 2011 |  | Администрация Шолоховского городского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 46 796,8 |  |  |  | 46 796,8 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 872,4 |  |  |  | 7 872,4 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2.6 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода и канализации в р.п.Шолоховский Белокалитвинского района (от подъема 3 "А" до р.п.Шолоховский, ул.Октябрьская, ул.Гагарина, ул.Социалистическая, ул.Горького) | 2011 |  | Администрация Шолоховского городского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 786,7 |  |  |  | 11 786,7 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 982,8 |  |  |  | 1 982,8 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2.7 | Капитальный ремонт водопроводной сети от II подъема Горняцкого водозабора до подъема III -А р.п.Шолоховский (Санация дюкера, замена задвижек, шахта Шолоховская-Кладбище, х.Крутинский ул.Победы-Кладбище) | 2011 |  | Администрация Шолоховского городского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 565,6 |  |  |  | 19 565,6 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 291,4 |  |  |  | 3 291,4 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2.8 | Капитальный ремонт канализационного коллектора в балке Панькин Лог г. Белая Калитва Белокалитвинского городского поселения Ростовской области | 2012 |  | Администрация Белокалитвинского городского поселения |  | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 028,9 |  |  |  |  |  | 2 028,9 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 341,3 |  |  |  |  |  | 341,3 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2.9 | Капитальный ремонт участка водопровода от ул. Крайняя до ул. Некрасова в п. Коксовый | 2011 |  | Администрация Коксовского сельского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 307,8 |  |  |  | 307,8 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2.10 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Милиционная в п. Коксовый | 2011 |  | Администрация Коксовского сельского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 94,975 |  |  |  | 94,975 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2.11 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Садовая в п.Коксовый | 2011 |  | Администрация Коксовского сельского поселения |  | Повышении качества предоставляемых услуг по водоснабжению снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 97,225 |  |  |  | 97,225 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 3 | Переход объектов ВКХ на безопасные способы обеззараживания питьевой воды и стоков | 2012-2013 |  | Администрация Белокалитвинского района, организации коммунального комплекса |  | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 38 060,0 |  |  |  |  |  | 15 483,5 | 22 576,5 | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 402,6 |  |  |  |  |  | 2 604,7 | 3 797,9 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 4 | Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов водоснабжения и водоотведения Белокалитвинского района в целях антитеррористической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 307,4 |  |  |  |  |  | 1 007,4 | 1 300,0 | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 388,2 |  |  |  |  |  | 169,5 | 218,7 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | Внебюджетные источники |
| 4.1 | Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов водоснабжения и водоотведения Белокалитвинского района в целях антитеррористической защищённости и техногенной безопасности | 2012-2013 |  | Администрация Белокалитвинского района, организации коммунального комплекса |  | Повышение антитеррористической безопасности на объектах водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 307,4 |  |  |  |  |  | 1 007,4 | 1 300,0 | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 388,2 |  |  |  |  |  | 169,5 | 218,7 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | Внебюджетные источники |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструткуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 763,7 |  | 1 000,0 |  | 2 298,7 |  | 2 465,0 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 957,5 |  | 156,1 |  | 386,7 |  | 414,7 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 5.1 | ПИР. Строительство котельной для замещения теплоисточника: "Котельная ЗАО "АЛКОА Металлург РУС" в г. Белая Калитва Ростовской области | 2010-2011 |  | Администрация Белокалитвинского городского поселения |  | Повышение качества предоставления услуг по централизованному теплоснабжению и горячему водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 298,7 |  | 1 000,0 |  | 2 298,7 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 542,8 |  | 156,1 |  | 386,7 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 5.2 | ПИР. Реконструкция канализационного напорного коллектора от камеры на п. Стандартный до ОСК-5 в г. Белая Калитва Ростовской области | 2012 |  | Администрация Белокалитвинского городского поселения |  | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 465,0 |  |  |  |  |  | 2 465,0 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 414,7 |  |  |  |  |  | 414,7 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 6 | Строительство газовых сетей |  |  |  |  |  |  | 144 034,5 |  | 77 816,9 |  | 66 217,6 |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 888,4 |  |  |  | 1 888,4 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 6.1 | Газификация пос. Горняцкий и Восточно-Горняцкий (2 очередь - газификация жилого фонда) | 2010-2011 |  | Администрация Белокалитвинского района |  | Увеличение охвата населения газоснабжением природным газом |  | 144 034,5 |  | 77 816,9 |  | 66 217,6 |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 6.2 | Изготовление проектной документации на газификацию территории Белокалитвинского района (корректировка расчётных схем) | 2011 |  | Администрация Белокалитвинского района |  | Увеличение охвата населения газоснабжением природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  | 750 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 6.3 | Изготовление проектной документации на газификацию территории Белокалитвинского района (корректировка расчётных схем) | 2011 |  | Администрация Коксовского сельского поселения |  | Увеличение охвата населения газоснабжением природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 688,4 |  |  |  | 688,4 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 6.4 | Изготовление проектной документации на газификацию территории Белокалитвинского района (корректировка расчётных схем) | 2011 |  | Администрация Шолоховского городского поселения |  | Увеличение охвата населения газоснабжением природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 7 | Закупка коммунальной техники с передачей техники в собственность организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке | 2010-2012 |  | Администрация Белокалитвинского городского поселения |  | Увеличение охвата населения оказываемых услуг по вывозу ТБО, улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 228,8 |  |  |  | 2 228,8 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 620,4 |  | 1 579,2 |  | 1 998,2 |  | 1 043,0 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 7.1 | Закупка мусоровоза с задней загрузкой | 2010-2012 |  | Администрация Белокалитвинского городского поселения |  | Увеличение охвата населения оказываемых услуг по вывозу ТБО, улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 665,2 |  | 1 579,2 |  | 1 043,0 |  | 1 043,0 |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 7.2 | Закупка мусоровоза с задней загрузкой МКЗ 2703 | 2011 |  | Администрация Белокалитвинского городского поселения |  | Увеличение охвата населения оказываемых услуг по вывозу ТБО, улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 253,7 |  |  |  | 1 253,7 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 537,3 |  |  |  | 537,3 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 7.3 | Закупка мусоровоза с боковой загрузкой КО440-4Д | 2011 |  | Администрация Белокалитвинского городского поселения |  | Увеличение охвата населения оказываемых услуг по вывозу ТБО, улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 975,1 |  |  |  | 975,1 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 417,9 |  |  |  | 417,9 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 8 | Изготовление технической документации на муниципальные объекты инженерной инфраструктуры | 2011 |  | Администрация Коксовского сельского поселения |  | Инвентаризация объектов, возможность разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 634,9 |  |  |  | 634,9 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 9 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 258 265,3 |  | 136 778,0 |  | 121 487,3 |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 434 132,6 |  | 72 608,2 |  | 217 419,9 |  | 120 228,0 | 23 876,5 | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 79 439,4 |  | 12 911,2 |  | 41 243,1 |  | 21 268,5 | 4 016,6 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | Внебюджетные источники |
| 10 | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 772 837,3 |  | 222 297,4 |  | 380 150,3 |  | 141 996,5 | 28 393,1 |  |

|  |  | Приложение № 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района на 2010-2013 годы" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2011 году |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов | Объёмы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твёрдых бытовых отходов Белокалитвинского района | 179 452,1 | 55 269,7 | 106 282,0 | 17 900,4 |  |
| 1.1 | Водоснабжение посёлка Восточно-Горняцкий, предусмотренное скорректированным проектом ликвидации ДАО "ШУ "Горняцкое" ОАО "Ростовуголь" | 49 603,3 |  | 42 533,0 | 7 070,3 |  |
| 1.2 | Водозабор на левом берегу реки Северский Донец в пос. Синегорский, предусмотренный скорректированным проектом ликвидации ОАО "Шахтоуправление "Краснодонецкое" ОАО "Ростовуголь" | 53 227,3 |  | 45 480,4 | 7 746,9 |  |
| 1.3 | Разводящие сети водоснабжения в посёлке Коксовый шахты № 5 ДАО "ШУ Белокалитвинское" ОАО "Ростовуголь" | 1 261,7 |  | 1 072,4 | 189,3 |  |
| 1.4 | Разводящие сети водоснабжения п. Коксовый - 2 этап, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ДАО "ШУ Белокалитвинское" (шахта № 5) ОАО "Ростовуголь" | 1 840,0 |  | 1 574,1 | 265,9 |  |
| 1.5 | Строительство водоснабжения улиц Новая, Весёлая, Щаденко в г. Белая Калитва Ростовской области | 4 353,8 |  | 3 726,9 | 626,9 |  |
| 1.6 | Внеквартальные сети водоснабжения пос. Синегорский | 29 154,8 | 29 154,8 |  |  |  |
| 1.7 | Строительство водозабора в пос. Ясногорский | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |
| 1.8 | Реконструкция объектов водоснабжения и канализации пос. Шолоховский | 17 114,9 | 17 114,9 |  |  |  |
| 1.9 | Реконструкция разводящих сетей водопровода улиц Октябрьская, Крестьянская, Горная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-я линии в г. Белая Калитва | 13 896,3 |  | 11 895,2 | 2 001,1 |  |
| 2 | Капитальный ремонт муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твёрдых бытовых отходов Белокалитвинского района | 125 044,9 |  | 106 610,4 | 18 434,5 |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода и канализации в п.Горняцкий (по ул.Дзержинского, от насосной станции водозабора до п.Горняцкий (выборочно), ул.Путевая, ул.Мира, ул.Новомайская, ул.Советская, ул.Новая, ул.Строительная (выборочно), ул.Восточная (выборочно), ул.Мичурина, пер.Кольцевой) | 33 249,2 |  | 28 461,3 | 4 787,9 |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода и канализации в р.п. Шолоховский Белокалитвинского района (ул.Железнодорожная, ул.Гоголя, ул.Спортивная, ул.Шахтерская, ул.Советская, пер.Садовый, пер.Пионерский, ул.Пушкина, ул.Островского, ул.Социалистическая. ул.Первомайская, ул.Степная, ул.Крайняя) | 54 669,2 |  | 46 796,8 | 7 872,4 |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода и канализации в р.п.Шолоховский Белокалитвинского района (от подъема 3 "А" до р.п.Шолоховский, ул.Октябрьская, ул.Гагарина, ул.Социалистическая, ул.Горького) | 13 769,5 |  | 11 786,7 | 1 982,8 |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт водопроводной сети от II подъема Горняцкого водозабора до подъема III -А р.п.Шолоховский (Санация дюкера, замена задвижек, шахта Шолоховская-Кладбище, х.Крутинский ул.Победы-Кладбище) | 22 857,0 |  | 19 565,6 | 3 291,4 |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт участка водопровода от ул. Крайняя до ул. Некрасова в п. Коксовый | 307,8 |  |  | 307,8 |  |
| 2.6 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Милиционная в п. Коксовый | 94,975 |  |  | 94,975 |  |
| 2.7 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Садовая в п. Коксовый | 97,225 |  |  | 97,225 |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | 2 685,4 |  | 2 298,7 | 386,7 |  |
| 3.1 | ПИР. Строительство котельной для замещения теплоисточника: "Котельная ЗАО "АЛКОА Металлург РУС" в г. Белая Калитва Ростовской области | 2 685,4 |  | 2 298,7 | 386,7 |  |
| 4 | Строительство газовых сетей | 68 106,0 | 66 217,6 |  | 1 888,4 |  |
| 4.1 | Газификация пос. Горняцкий и Восточно-Горняцкий (2 очередь - газификация жилого фонда) | 66 217,6 | 66 217,6 |  |  |  |
| 4.2 | Изготовление проектной документации на газификацию территории Белокалитвинского района (корректировка расчётных схем) | 750,0 |  |  | 750,0 |  |
| 4.3 | Изготовление проектной документации на газификацию территории Белокалитвинского района (корректировка расчётных схем Коксовского сельского поселения) | 688,4 |  |  | 688,4 |  |
| 4.4 | Изготовление проектной документации на газификацию территории Белокалитвинского района (корректировка расчётных схем Шолоховского городского поселения) | 450,0 |  |  | 450,0 |  |
| 5 | Закупка коммунальной техники с передачей техники в собственность организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке | 4 227,0 |  | 2 228,8 | 1 998,2 |  |
| 5.1 | Закупка мусоровозов с задней загрузкой МКЗ 2703 | 2 834,0 |  | 1 253,7 | 1 580,3 |  |
| 5.2 | Закупка мусоровоза с боковой загрузкой КО440-4Д | 1 393,0 |  | 975,1 | 417,9 |  |
| 6 | Изготовление технической документации на муниципальные объекты инженерной инфраструктуры | 634,9 |  |  | 634,9 |  |
| 7 | ИТОГО | 380 150,3 | 121 487,3 | 217 419,9 | 41 243,1 |  |