## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2012 года             № 650                 г.Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.08.2010 № 785

В целях создания условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района,  необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий и объемов финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.08.2010 № 785 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» следующие изменения:

  - Приложение № 1 «Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»,  изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

  - Приложение № 2 «Перечень программных мероприятий реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»,   изложить в редакции согласно приложению № 2 к  муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы».

  - Приложение № 3 «Целевые индикаторы и показатели энергосбережения на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы считать приложением № 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2011 годы».

  - Приложение № 4 Методика и критерии оценки эффективности долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» считать приложением № 3 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы».

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству К.С. Гусева

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от ____.____. 2012 № _____

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Белокалитвинского района

на 2010-2014 годы»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  | муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание разработки Программы |  | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; решение коллегии Администрации области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р; постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.12.2008 № 1203 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района; постановление Администрации Белокалитвинского района от 02.08.2010 № 54 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района» |
| Муниципальный заказчик Программы |  | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчики Программы |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района |
| Основная цель Программы |  | снижение расходов бюджетов муниципальных образований на оплату энергетических ресурсов на 15% в сопоставимых условиях, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы, жилищным фондом; снижение потерь энергоресурсов на 10%; снижение количества аварий на 20% |
| Основные задачи Программы |  | оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы –100%; оснащение жилищного фонда общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов: водоснабжение – 100%; электроснабжение – 100%; теплоснабжение домов с нагрузкой более 0,2 Гкал/час – 100%; оснащение жилищного фонда индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов: электроснабжение – 100%; водоснабжение – 90%; газоснабжение – 80%; снижение объемов потребления электроэнергии, тепловой энергии, природного газа в муниципальной бюджетной сфере на 15% по сравнению с 2009 годом в сопоставимых условиях; активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей; проведение энергетических обследований в бюджетной сфере, заключение энергосервисных договоров |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | 2010-2014 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий |  | Структура Программы: - Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами - Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели - Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы - Нормативное обеспечение Программы - Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации - Оценка эффективности реализации Программы Перечень подпрограмм Программы: - Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов муниципальных образований Белокалитвинского района |
| Исполнители Программы |  | администрации муниципальных образований; учреждения и организации бюджетной сферы; лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, организации коммунального комплекса |
| Объемы и источники финансирования |  | финансирование Программы осуществляется в объеме 136 104,32 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 113 818,92 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 84 318,0 тыс. руб.; областной бюджет – 5 892,9 тыс. руб.; местный бюджет – 23 608,02 тыс. руб., в том числе: Белокалитвинский район – 19 691,72 тыс. руб.; Белокалитвинское поселение – 95 811,9 тыс. руб.; Шолоховское поселение – 445,0 тыс. руб.; Богураевское поселение – 59,4тыс. руб.; Горняцкое поселение – 5768,2 тыс. руб.; Грушево-Дубовское поселение – 77,6 тыс. руб.; Ильинское поселение – 95,0 тыс. руб.; Коксовское поселение – 112,3 тыс. руб.; Краснодонецкое поселение – 58,0 тыс. руб.; Литвиновское поселение – 98,0 тыс. руб.; Нижнепоповское поселение – 119,2 тыс. руб.; Рудаковское поселение – 58,0 тыс. руб.; Синегорское поселение – 7 459,5 тыс. руб.; Внебюджетные средства – 22 285,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях актов энергетических обследований; полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; переход на приборный учет при расчетах населения; экономия энергоресурсов в жилищном фонде не менее 15% в сопоставимых условиях; переход на использование энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | контроль за ходом реализации Программы осуществляет рабочая группа по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района (Постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.07.2010г. № 522) |

Основные понятия и термины

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

вторичный энергетический ресурс – энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

класс энергетической эффективности – характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

энергетическое обследование – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

энергосервисный договор (контракт) – договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

организации с участием государства или муниципального образования – юридические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем пятьдесят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственные или муниципальные унитарные предприятия, государственные или муниципальные учреждения, государственные компании, государственные корпорации, а также юридические лица, имущество которых либо более чем пятьдесят процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежат государственным корпорациям;

лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, – лицо, на которое в соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению многоквартирным домом.

1. Содержание проблемы

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергетической эффективности.

Реализация политики энергосбережения на территории Белокалитвинского района, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Основным инструментом управления энергосбережением 
является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения, в том числе программ по установке приборов учета в многоквартирных жилых домах.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований;

- приборный учет энергетических ресурсов;

- замена ламп накаливания энергосберегающими;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий;

- оснащение приборами учета  энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы – 100%;

- оснащение жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами учета  энергетических ресурсов;

- оснащение жилищного фонда индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов;

- снижение объемов потребления электроэнергии, тепловой энергии, природного газа в муниципальной бюджетной сфере на 15% по сравнению с 2009 годом в сопоставимых условиях;

- активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей;

- проведение энергетических обследований в бюджетной сфере, заключение энергосервисных договоров.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Принятая на федеральном и региональном уровнях энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития муниципальных образований.

Постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.06.2012 № 594 создана рабочая группа по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района.

В результате реализации Программы затраты на приобретение энергии значительно снизятся и составят к 2014 году не менее 15 процентов к 2009 году.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития  Белокалитвинского района.

2. Цели Программы

Основной целью Программы является снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями муниципальной бюджетной сферы, жилищным фондом.

Кроме того, целями Программы являются снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды и улучшение экологической ситуации.

Целевые индикаторы и показатели подпрограмм установлены в приложении № 1.

Целевые индикаторы подлежат уточнению при получении фактических данных от организаций коммунального комплекса. В настоящее время учет в организациях коммунального комплекса ведется по лицевым счетам, необходимо перейти на учет энергетических ресурсов в разрезе многоквартирных домов.

3. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

3.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

3.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение в соответствии с законодательством.

3.3. Проведение энергоаудита.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований в муниципальных учреждениях;

- проведению энергетических обследований в жилом фонде.

3.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

3.5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2014 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

4. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2010-2014 годы.

5. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

В качестве источника финансирования предусматриваются бюджетные средства, получаемые за счет снижения объемов потребления коммунальных ресурсов потребителями бюджетной сферы.

Основание для финансирования программных мероприятий:

- заключенный заказчиком на основе конкурсов (котировок) договор  на выполнение поставок оборудования и (или) подрядных работ;

- сметные расчеты по конкретным объектам и видам работ согласно графику финансирования, утвержденных заказчиком работ.

Оплата поставок, работ, услуг осуществляется на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих выполнение поставок (работ, услуг).

Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением законодательного органа местного самоуправления о бюджете на соответствующий финансовый год.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в год.

По итогам работы за отчетный год на рассмотрение рабочей группы по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района главными распорядителями бюджета направляется отчет установленной формы, содержащий информацию о реализации программных мероприятий с пояснительной запиской о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Пояснительная записка должна содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

Рабочая группа по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальных образованиях и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в муниципальных образованиях, социальной сфере, жилищном фонде;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий;

- каждый член рабочей группы планирует программные мероприятия по своей отрасли на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их в финансовый орган муниципального образования для утверждения бюджета;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

- представляет в соответствующие органы исполнительной власти области отчеты о ходе реализации Программы за отчетный период.

- ежегодно, до 01 июня текущего года уточняет с участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий орган исполнительной власти области.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в паспорте Программы показателям, позволяющим оценить ход ее реализации.

6. Оценка эффективности

реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- проведение в муниципальных учреждениях энергетических обследований;

- экономия бюджетными учреждениями на 3% по каждому виду энергоресурсов ежегодно, что составит в 2014 году 15% по отношению к 2009 году;

- сокращения удельных показателей энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования по сравнению с 2009 годом  в сопоставимых условиях;

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями  и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительстве современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методикой, согласно приложению № 3.

7. Перечень мероприятий Программы

В состав организаций коммунального комплекса на территории Белокалитвинского района (далее – ОКК) входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого топлива, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

На территории Белокалитвинского района на момент составления Программы не имеется муниципальных предприятий коммунального комплекса и  в отношениях с организациями коммунального комплекса муниципальным органам необходимо:

- принять меры по реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

7.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в жилищном фонде»

Общая площадь жилищного фонда муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинского  района, состоящего из 699 многоквартирных домов, без учета домов блокированной застройки, по состоянию на 01.08.2010 составляет 1058,5 тыс.кв.м, в том числе городского жилищного фонда 905,6 тыс.кв.м, сельского 152,9 тыс.кв.м. В муниципальной собственности находится 105,1 тыс.кв.м жилого фонда.

За 2010 год потребление энергоресурсов в целом по Белокалитвинскому району составило:

- объем потребления холодной воды – 2 597,4 тыс.куб.м;

- объем потребления природного газа – 97 583,9 тыс.куб.м;

- объем потребления электроэнергии – 135 834,0 тыс кВтч;

- объем отпуска тепловой энергии – 190 922,5 Гкал.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий: обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Осуществление указанных мероприятий позволит сэкономить в жилищном фонде  свыше 15% энергоресурсов в сопоставимых условиях.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий 
в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить доступ населения муниципальных образований к информации по энергосбережению.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием системы мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере, объектах инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан предусматривает установку счетчиков электроэнергии на каждом садоводческом участке и установку энергосберегающих ламп.

7.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципальных

бюджетных учреждений»

В социальной сфере Белокалитвинского района действует 167 муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта (далее – организации бюджетной сферы).

Лимит потребления организациями бюджетной сферы энергоресурсов  на  2010 год установлен в размере:

- электроэнергии – 7 328,7 тыс.кВтч;

- электроэнергии на уличное освещение – 2 555,4 тыс.кВтч;

- тепловой энергии – 21 684,4 Гкал;

- водопотребление – 228,584 тыс.куб.м;

- газа – 693,8 тыс.куб.м;

- угля – 8 247 тонн.

Удельный вес органов местного самоуправления в суммарном объеме потребления коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы составляет 4,2%, учреждений образования – 53,2%, учреждений здравоохранения – 32,6%, учреждений культуры – 5,8%, учреждений социальной политики – 4,2%.

Уличное освещение в общем объеме потребляемой электроэнергии составляет 29,6%.

Всего организациями бюджетной сферы в год расходуется энергоресурсов около 15 750 тут (тонн условного топлива) с учетом потребления твердого топлива (угля).

Целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений» является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований в муниципальных организациях;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, на уровне, не выше утвержденных Решениями Коллегии Администрации Ростовской области;

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии энергопотребляющие объекты  муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

- обеспечить переход на использование энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания.

8. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующие результаты:

- проведение в муниципальных организациях энергетических обследований; сокращение удельных показателей энергопотребления;

- оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы – 100%;

- оснащение жилищного фонда общедомовыми приборами учета  энергетических ресурсов (водоснабжение – 100%, электроснабжение – 100%, теплоснабжение домов с нагрузкой более 0,2 Гкал/час – 100%);

- оснащение жилищного фонда индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов (электроснабжение – 100%, водоснабжение – 90%, газоснабжение – 80%);

- снижение объемов потребления электроэнергии, тепловой энергии, природного газа в муниципальной бюджетной сфере на 15% по сравнению с 2009 годом в сопоставимых условиях;

- заключение энергосервисных договоров.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Управляющий делами                                                                     Л.Г. Василенко

|  |  | Приложение № 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели энергосбережения на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Белокалитвинского района, % | 10,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |  |
| 1.2. | доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Белокалитвинского района, % | 15,0 | 20,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |  |
| 1.3. | доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Белокалитвинского района, % | 5,0 | 15,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |  |
| 1.4. | доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Белокалитвинского района, % | 0,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |  |
| 1.5. | изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Белокалитвинского района, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы, млн. руб. | 7 076,6 | 2 649,4 | 3 196,1 | 376,7 | 2 822,2 |  |
| 2 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий нарастающим итогом): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | экономия электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении, тыс. кВтч | 2 017,3 | 3 942,3 | 5 812,3 | 7 599,8 | 9 304,8 |  |
|  | в стоимостном выражении, млн руб.( при условии ежегодного роста тарифов 12%) | 5,6 | 12,4 | 20,4 | 26,7 | 41,0 |  |
| 2.2. | экономия тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении, тыс. т у.т | 5 140,0 | 9 252,0 | 13 364,0 | 17 476,0 | 21 588,0 |  |
|  | в стоимостном выражении, млн руб. | 8,1 | 16,3 | 23,6 | 30,8 | 38,1 |  |
| 2.3. | экономия воды: |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении, тыс. куб. м. | 155,0 | 310,0 | 465,0 | 620,0 | 775,0 |  |
|  | в стоимостном выражении, млн руб. | 5,7 | 12,7 | 19,0 | 25,3 | 31,7 |  |
| 2.4. | экономия природного газа: |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении, тыс. куб. м. | 3,1 | 6,2 | 9,3 | 12,4 | 15,5 |  |
|  | в стоимостном выражении, млн руб. | 10,2 | 22,9 | 34,3 | 45,7 | 57,1 |  |
| 2.5. | экономия угля бюджетными организациями: |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении, тыс. куб. м. | 560,0 | 1 120,0 | 1 680,0 | 2 240,0 | 2 800,0 |  |
| 3 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 3.2. | удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 |  |
| 3.3. | изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |  |
| 3.5. | изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | -0,2 | 0,7 | 1,5 | 1,0 |  |
| 3.6. | удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), куб. м. | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |  |
| 3.7. | удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), куб. м. | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 |  |
| 3.8. | изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) куб. м. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.9. | изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), куб. м. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.10. | изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.11. | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт∙ч | 270,0 | 262,0 | 258,0 | 254,0 | 250,0 |  |
| 3.12. | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), кВт∙ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.13. | изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт∙ч |  | -8,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 |  |
| 3.14. | изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), кВт∙ч |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.15. | изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.16. | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Белокалитвинского района, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.17. | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Белокалитвинского района, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.18. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Белокалитвинского района, % | 70,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.19. | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории Белокалитвинского района, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.20. | доля расходов бюджета Белокалитвинского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий), % | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,0 |  |
| 3.21. | динамика расходов бюджета Белокалитвинского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий с учетом ежегодного роста тарифов на 12% ), млн руб. | 154,1 | 144,0 | 157,0 | 171,1 | 186,5 |  |
| 3.22. | доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, в общем объеме бюджетных учреждений, , % | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.23. | число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |  |
| 3.24. | доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты), % | 0,0 | 1,8 | 5,3 | 7,0 | 8,8 |  |
| 3.25. | доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении), % | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |  |
| 3.26. | удельные расходы Белокалитвинского района на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) с учетом ежегодного роста тарифов , руб. | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  |
| 4 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Белокалитвинского района, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4.2. | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района, % | 15,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 |  |
| 4.3. | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4.4. | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Белокалитвинского района (за исключением многоквартирных домов), % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.5. | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района, % | 15,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 |  |
| 4.6. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Белокалитвинского района, % | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |  |
| 4.7. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района, % | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 |  |
| 4.8. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района, % | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 |  |
| 4.9. | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Белокалитвинского района, % | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |  |
| 4.10. | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района, % | 1,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |  |
| 4.11. | число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |  |
| 4.12. | доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов, % | 0,0 | 1,4 | 2,1 | 2,9 | 3,6 |  |
| 4.13. | удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.14. | удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.15. | изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), Гкал |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.16. | изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), Гкал |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.17. | изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.18. | удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м. | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |  |
| 4.19. | удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м. | 5,8 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |  |
| 4.20. | изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), куб. м. |  | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |  |
| 4.21. | изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), куб. м. |  | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.22. | изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий) |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4.23. | удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), с учетом роста обеспеченности населения бытовой техникой, кВт∙ч | 71,1 | 70,0 | 68,0 | 65,0 | 62,0 |  |
| 4.24. | удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт∙ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.25. | изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), кВт∙ч | 0,0 | -1,1 | -2,0 | -3,0 | -3,0 |  |
| 4.26. | изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), кВт∙ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.27. | изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.28. | удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м. | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |  |
| 4.29. | удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м. | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |  |
| 4.30. | изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), куб. м. |  | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 |  |
| 4.31. | изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), куб. м. |  | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |  |
| 4.32. | изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий). |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Изменение (сокращение) расхода топлива на выработку тепловой энергии, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5.2. | динамика изменения (сокращения) фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, % | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5.3. | динамика изменения (сокращения) фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче, % | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 4,6 | 5,0 |  |
| 5.1. | динамика изменения (сокращения) фактического объема потерь воды при ее передаче, % | 0,3 | 1,1 | 2,6 | 4,0 | 5,0 |  |
| 5.2. | динамика изменения (сокращения) объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, %. | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,0 |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (местный бюджет) | Источник финансирования (внебюджетные фонды) | Исполнители |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Главы муниципальных образований Белокалитвинского района |
| 2 | Информационное обеспечение энергосбережения | 152,0 | 28,0 | 0,0 | 48,4 | 75,6 | 0,0 | 152,0 |  |  |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 124,0 |  | 0,0 | 48,4 | 75,6 |  | 124,0 |  | Администрация Белокалитвинского района |
| 2.1.1. | Создание страницы «Энергосбережение» с размещением нормативных материалов и другой информации по энергосбережению | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  | Главы муниципальных образований Белокалитвинского района |

|  |  |  |  |  |  |  |  | продолжение таблицы 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.2. | Организовать регулярное информирование населения о доступных методах и средствах энергосбережения | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  | Главы муниципальных образований Белокалитвинского района |
| 2.1.2.1. | Распространение рекламных брошюр в многоквартирных домах с целью информирования населения о доступных методах и средствах энергосбережения. | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  | Главы муниципальных образований Белокалитвинского района |
| 3 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | 27,8 | 7,8 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 20,0 |  |
| 3.1. | Обучение ответственных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 27,8 | 7,8 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 20,0 |  |
|  | Администрация Белокалитвинского района | 7,8 | 7,8 |  |  |  |  | 7,8 |  |  |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
| 4 | ИТОГО | 179,8 | 35,8 | 0,0 | 68,4 | 75,6 | 0,0 | 159,8 | 20,0 |  |

| 2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | 4 498,6 | 21,2 | 1 777,7 | 2 696,1 | 1,7 | 1,9 |  |
| 1.1. | Установка задвижек | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | ООО"Районный водоканал" |
| 1.2. | Установка насоса на насосной станции водозабора х.Голубинка КМ 65/200 (30кВт) взамен более энергоемкого КМ 85/90(50кВт) | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | ООО "Белокалитвинская управляющая компания" |
| 1.3. | Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | 7,7 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | МУП "ЕРКЦ" |
| 1.4. | Установка скважинных насосов SP 46-10, c частотником АВВ на Правобережном (Горняцком) водозаборе | 829,9 |  | 829,9 |  |  |  | ООО "Исток" |
| 1.5. | Установка насоса 1Д-250-125 на 2-м подъеме Горняцкого водопровода | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  | ООО "Исток" |
| 1.6. | Строительство АСУ ТП (2-й подъем Правобережного водозабора) | 2 694,5 |  |  | 2 694,5 |  |  | ООО "Исток" |
| 1.7. | Оборудование диспетчерской на ГОСК г.Белая Калитва | 316,5 |  | 316,5 |  |  |  | ООО "Исток" |
| 2 | Мероприятия, направленные на сокращение потерь в сетях | 147,7 | 0,0 | 147,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Замена (приобретение и монтаж) задвижек для сокращения потерь при опорожнении систем водоснабжения при устранении аварий | 147,7 |  | 147,7 |  |  |  | ООО "Исток" |
| 3 | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | ООО "Исток" |
| 3.3. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | ООО "Белокалитвинская управляющая компания" |
| 3.4. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | МУП "Зеленый мир" |
| 3.6. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | МУП "ЕРКЦ" |
| 4 | Учет энергетических ресурсов | 1 161,2 | 1 116,2 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Установка приборов учета на Краснодонецком водозаборе | 45,0 |  | 45,0 |  |  |  | ГУ РО "Управление эксплуатации групповых водопроводов"" |
| 4.2. | Замена устаревших электросчетчиков | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  | ООО"Районный водоканал" |
| 4.3. | Замена электросчетчиков с трансформаторами тока на электросчетчики прямого включения | 33,0 | 33,0 |  |  |  |  | ООО"Районный водоканал" |
| 4.4. | Установка водомеров на основных магистралях | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | ООО"Районный водоканал" |
| 4.5. | Установка на водозаборе п.Бондарный электросчетчика | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | ООО "Белокалитвинская управляющая компания" |
| 4.6. | Установка приборов учета | 72,5 | 72,5 |  |  |  |  | МУП "Зеленый мир", МУП "ЕРКЦ" |
| 4.7. | Строительство павильонов водозаборных скважин для размещения приборов учета и запорно-регулирующей арматуры водозабора Правобережный (Горняцкий) г.Белая Калитва | 943,7 | 943,7 |  |  |  |  | ООО "Исток" |
| 5 | ВСЕГО | 6 207,5 | 1 137,4 | 1 970,4 | 3 096,1 | 1,7 | 1,9 |  |

| 3. Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Реализация энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, всего в т.ч. по: | 95662,2 | 94436,3 | 263,6 | 263,6 | 273,4 | 425,3 |  |
|  | источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 84318,0 | 84318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 5892,9 | 5892,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2014,6 | 1895,0 | 4,7 | 4,7 | 12,8 | 97,4 |  |
|  | внебюджетные источники | 3436,7 | 2330,4 | 258,9 | 258,9 | 260,6 | 327,9 |  |
| 1.1. | Внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения; | 228,9 | 19,7 | 39,4 | 39,4 | 46,4 | 84,0 | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | Белокалитвинское г.п. | 52,7 | 14,1 |  |  |  | 38,6 |  |
|  | Шолоховское г.п. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Богураевское с.п. | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | Горняцкое с.п. | 157,6 |  | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |  |
|  | Грушево-Дубовское с.п. | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |
|  | Коксовское с.п. | 3,0 |  |  |  | 2,0 | 1,0 |  |
|  | Нижнепоповское с.п. | 10,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  | в т.ч. источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 29,1 |  | 4,7 | 4,7 | 10,0 | 9,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 199,8 | 19,7 | 34,7 | 34,7 | 36,4 | 74,3 |  |
| 1.2. | Регулировке систем отопления, водоснабжения | 40885,0 | 39984,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 300,4 | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | Белокалитвинское г.п. | 40066,0 | 39981,0 |  |  |  | 85,0 |  |
|  | Горняцкое с.п. | 800,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Грушево-Дубовское с.п. | 19,0 | 3,6 |  |  |  | 15,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 35436,0 | 35436,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2742,4 | 2742,4 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1887,6 | 1802,6 | 0,0 |  |  | 85,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 819,0 | 3,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 215,4 |  |
| продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3. | Утеплению чердачных перекрытий и подвалов, ремонту кровли; | 35283,9 | 35283,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | Белокалитвинское г.п. | 30986,1 | 30986,1 |  |  |  |  |  |
|  | Синегорское с.п. | 4297,8 | 4297,8 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 31700,5 | 31700,5 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2034,1 | 2034,1 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 70,3 | 70,3 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1479,0 | 1479,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Утеплению входных дверей, окон, фасадов; | 9533,7 | 9417,4 | 24,2 | 24,2 | 27,0 | 40,9 | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | Белокалитвинское г.п. | 7294,3 | 7274,8 |  |  | 2,8 | 16,7 |  |
|  | Горняцкое с.п. | 96,8 | 0,0 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |  |
|  | Синегорское с.п. | 2142,6 | 2142,6 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. источникам финансирования: | 9533,7 | 9417,4 | 24,2 | 24,2 | 27,0 | 40,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 8576,1 | 8576,1 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 477,6 | 477,6 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,5 | 0,0 |  | 0,0 | 2,8 | 2,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 474,5 | 363,7 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 38,2 |  |
| 1.5. | Замене лифтового оборудования на менее энергоемкое | 9730,7 | 9730,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Белокалитвинское г.п. | 9730,7 | 9730,7 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 8605,4 | 8605,4 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 638,8 | 638,8 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 22,1 | 22,1 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 464,4 | 464,4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 3483,1 | 0,0 | 0,0 | 213,1 | 350,0 | 2920,0 |  |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов | 3483,1 | 0,0 | 0,0 | 213,1 | 350,0 | 2920,0 | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | Белокалитвинское г.п. | 2983,1 |  |  | 213,1 | 150,0 | 2620,0 |  |
|  | Горняцкое с.п. | 500,0 |  |  |  | 200,0 | 300,0 |  |
| продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | в т.ч. источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 730,3 |  | 0,0 | 213,1 | 173,8 | 343,4 |  |
|  | внебюджетные источники | 2752,8 |  |  | 0,0 | 176,2 | 2576,6 |  |
| 2.2. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
| 3. | Учет энергетических ресурсов | 9670,8 | 4185,1 | 3653,6 | 198,0 | 321,1 | 1313,0 |  |
| 3.1. | Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде в рамках Программы по установке приборов учета поселений | 8216,8 | 4173,6 | 3598,2 | 130,0 | 50,0 | 265,0 | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | Белокалитвинское г.п. | 3332,5 | 2937,5 | 0,0 | 130,0 |  | 265,0 |  |
|  | Шолоховское г.п. | 270,0 | 270,0 |  |  |  |  |  |
|  | Горняцкое с.п. | 3598,2 |  | 3598,2 |  |  |  |  |
|  | Коксовское с.п. | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  | Синегорское с.п. | 966,1 | 966,1 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 873,2 |  | 428,2 | 130,0 | 50,0 | 265,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 7343,6 | 4173,6 | 3170,0 |  |  |  |  |
| 3.2. | Установка поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде | 1262,0 | 11,5 | 7,4 | 20,0 | 223,1 | 1000,0 | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | Белокалитвинское г.п. | 1031,5 | 11,5 | 0,0 | 20,0 |  | 1000,0 |  |
|  | Богураевское с.п. | 7,4 |  | 7,4 |  |  |  |  |
|  | Горняцкое с.п. | 213,8 |  |  |  | 213,8 |  |  |
|  | Коксовское с.п. | 9,3 |  |  |  | 9,3 |  |  |
|  | в т.ч. источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | местный бюджет | 1262,0 | 11,5 | 7,4 | 20,0 | 223,1 | 1000,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Установка устройств регулирования потребления тепловой энергии | 192,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | Горняцкое с.п. | 192,0 |  | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |  |
|  | в т.ч. источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 192,0 |  | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |  |
| 4 | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | Главы муниципальных образований Белокалитвинского района |
|  | ВСЕГО | 108816,1 | 98621,4 | 3917,2 | 674,7 | 944,5 | 4658,3 |  |

| 4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Исполнители |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Реализация энергоресурсосберегающих мероприятий в системах наружного освещения | 395,0 | 0,0 | 365,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 395,0 |  |
| 1.1. | Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов; | 60,0 | 0,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 60,0 |  |
|  | Ильинское с.п. | 45,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 45,0 | Глава муниципального образования |
|  | Литвиновское с.п. | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 | Глава муниципального образования |
| 1.2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | 335,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 |  |
| 1.2.1. | Разработка проектной документации по объекту: "Установка системы дистанционного управления городским освещением с дискретным управлением на уровне каждой световой точки на трансформаторных подстанциях (ТП) № 106, 105, 107, 110, 109, 114,149 в г.Белая Калитва Ростовской области" | 335,0 |  | 335,0 |  |  |  | 335,0 | Глава муниципального образования |
| 1.2.2. | Установка системы дистанционного управления городским освещением с дискретным управлением на уровне каждой световой точки на трансформаторных подстанциях (ТП) № 105, 106, 107, 110, 109, 114,149 в г. Белая Калитва Ростовской области | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Глава муниципального образования |
| 2 | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ведение форм мониторинга потребления ресурсов системами наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  | Глава муниципального образования |
|  | ВСЕГО | 395,0 | 0,0 | 365,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 395,0 |  |

| 5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по программе | в т.ч. по источникам финансирования |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | в т.ч.: |  | 2011 | в т.ч.: |  | 2012 | в т.ч.: |  | 2013 | в т.ч.: |  | 2014 | в т.ч.: |  |
|  |  |  | местный бюджет | внебюджетные фонды |  | местный бюджет | внебюджетные фонды |  | местный бюджет | внебюджетные фонды |  | местный бюджет | внебюджетные фонды |  | местный бюджет | внебюджетные фонды |  | местный бюджет | внебюджетные фонды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы муниципального образования по: | 13 755,32 | 12 295,02 | 1 263,30 | 2 741,62 | 2 184,42 | 557,2 | 3 032,2 | 2 858,1 | 174,1 | 2 465,6 | 2 205,6 | 260,0 | 2 831,9 | 2 621,9 | 210,0 | 2 690,0 | 2 425,0 | 265,0 |
| 1.1. | Внедрению энергоэффективного освещения (энергосберегающие лампы, светитильники на базе светодиодов) | 2 335,62 | 2 142,62 | 193,00 | 490,92 | 447,92 | 43,00 | 258,20 | 163,20 | 95,00 | 474,60 | 474,60 | 0,00 | 566,90 | 566,90 | 0,00 | 545,00 | 490,00 | 55,00 |
|  | Отдел образования | 1 616,92 | 1 616,92 | 0,0 | 447,92 | 447,92 | 0,00 |  |  |  | 369,0 | 369,0 |  | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 |  |
|  | Отдел культуры, всего | 235,9 | 235,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 81,9 | 81,9 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| в т.ч. | муниципальный район | 185,0 | 185,0 | 0,0 |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 35,0 | 35,0 |  | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |  |
|  | Белокалитвинское г.п. | 27,7 | 27,7 | 0,0 |  |  |  | 13,8 | 13,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 13,9 | 13,9 |  |  |  |  |
|  | Грушево- Дубовское с.п. | 7,2 | 7,2 | 0,0 |  |  |  | 7,2 | 7,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудаковское с.п. | 16,0 | 16,0 | 0,0 |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |
|  | Раздел "Культура" по поселениям | 146,2 | 146,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 70,6 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| из них | Белокалитвинское г.п. (МБУК Белокалитвинского г.п."Парк культуры и отдыха им.Маяковского") | 22,5 | 22,5 | 0,0 |  |  |  | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шолоховское г.п. | 2,1 | 2,1 | 0,0 |  |  |  | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Богураевское с.п. | 47,6 | 47,6 | 0,0 |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  | 2,6 | 2,6 |  | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  |
|  | Горняцкое с.п. | 16,0 | 16,0 | 0,0 |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Литвиновское с.п. | 28,0 | 28,0 | 0,0 |  |  |  | 28,0 | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнепоповское с.п. | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 259,6 | 143,6 | 116,0 | 6,0 |  | 6,0 | 88,6 | 33,6 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 |  | 55,0 |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 77,0 | 0,0 | 77,0 | 37,0 |  | 37,0 | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения; | 193,8 | 78,8 | 115,0 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 63,8 | 43,8 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 193,8 | 78,8 | 115,0 | 75,0 |  | 75,0 | 63,8 | 43,8 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  | 20,0 |
| 1.3. | Автоматизации работы электроплит; | 160,0 | 160,0 | 0,0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
|  | Отдел образования | 160,0 | 160,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.4. | Оптимизации работы вентсистем; | 330,0 | 100,0 | 230,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 100,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 330,0 | 100,0 | 230,0 | 160,0 |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  | 170,0 | 100,0 | 70,0 |  |  |  |
| 1.5. | Модернизации тепловых пунктов и отопительного оборудования; | 948,9 | 563,9 | 385,0 | 135,0 | 0,0 | 135,0 | 63,9 | 63,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 250,0 | 100,0 | 400,0 | 250,0 | 150,0 |
|  | Отдел образования | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 485,0 | 100,0 | 385,0 | 135,0 |  | 135,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 50,0 | 100,0 | 200,0 | 50,0 | 150,0 |
|  | МБУК "Нижнепоповская клубная система" | 63,9 | 63,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 63,9 | 63,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Утеплению входных дверей и окон; | 3 050,9 | 2 985,9 | 65,0 | 35,0 | 7,0 | 28,0 | 346,2 | 326,2 | 20,00 | 1 055,70 | 1 035,70 | 20,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 835,00 | 835,00 | 0,00 |
|  | Отдел образования | 2 825,9 | 2 825,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 320,2 | 320,2 |  | 1035,7 | 1035,7 |  | 735,00 | 735,0 |  | 735,00 | 735,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 160,0 | 100,0 | 60,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 50,00 | 50,0 |  | 50,00 | 50,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Городская поликлиника" | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 50,00 | 50,0 |  |
| продолжение таблицы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | МБУК "Литвиновская клубная система" | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.7. | Промывке систем центрального отопления; | 1 909,3 | 1 671,0 | 238,3 | 99,2 | 0,0 | 99,2 | 250,1 | 231,0 | 19,10 | 540,00 | 500,00 | 40,00 | 510,00 | 470,00 | 40,00 | 510,00 | 470,00 | 40,00 |
|  | Отдел образования | 690,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 250,0 | 250,0 |  | 220,0 | 220,0 |  | 220,0 | 220,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 1 076,0 | 981,0 | 95,0 | 95,0 |  | 95,0 | 231,0 | 231,0 |  | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 |  |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 143,3 | 0,0 | 143,3 | 4,2 |  | 4,2 | 19,1 |  | 19,1 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |
| 1.8. | Установке новой арматуры на сетях водоснабжения. | 867,3 | 830,3 | 37,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 180,3 | 180,3 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | Отдел образования | 730,3 | 730,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 130,3 | 130,3 |  | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 137,0 | 100,0 | 37,0 | 17,0 |  | 17,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 1.9. | Установка теплосчетчиков, водомеров | 3 759,5 | 3 759,5 | 0,0 | 1 729,5 | 1 729,5 | 0,0 | 2 030,0 | 2030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдел образования | 3 759,5 | 3 759,5 | 0,0 | 1 729,5 | 1 729,5 |  | 2 030,0 | 2030,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.10. | Восстановление тепловой изоляции в неотапливаемых помещениях, в которых проходят коммуникации системы отопления | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.11. | Оборудование средств контроля и регулирование потребления тепловой энергии в зависимости от погоды и режима работы | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 100,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2 | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 4 146,70 | 3 886,7 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,90 | 419,90 | 260,00 | 2 616,8 | 2 616,8 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы | 4 146,70 | 3 886,7 | 260,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,90 | 419,90 | 260,00 | 2 616,80 | 2 616,80 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
|  | Отдел образования | 1 767,50 | 1 767,5 | 0,0 | 0,00 |  |  | 325,70 | 325,7 |  | 1 441,8 | 1441,8 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Отдел культуры | 335,00 | 335,0 | 0,0 | 0,00 |  |  | 70,00 | 70,0 |  | 265,0 | 265,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 984,20 | 824,2 | 160,0 |  |  |  | 184,2 | 24,2 | 160,0 | 300,0 | 300,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | 300,0 | 300,0 |  |
|  | МБУЗ г.Белая Калитва "Стоматологическая поликлиника" | 150,00 | 150,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Детская городская поликлиника" | 280,00 | 280,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 130,0 | 130,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Городская поликлиника" | 220,00 | 220,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 70,0 | 70,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | МБУК "Богураевская клубная система" | 100,00 | 100,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУК "Горняцкая клубная система" | 100,00 | 100,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУК "Нижнепоповская клубная система" | 70,00 | 70,00 | 0,0 | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУК "ДК р.п. Шолоховский" | 40,00 | 40,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 100,00 | 0,00 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продолжение таблицы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3. | Учет энергетических ресурсов | 1 199,8 | 715,3 | 484,5 | 86,2 | 0,0 | 86,2 | 763,6 | 580,3 | 183,3 | 70,0 | 20,0 | 50,0 | 140,0 | 65,0 | 75,0 | 140,0 | 50,0 | 90,0 |
| 3.1. | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности | 1 199,8 | 715,3 | 484,5 | 86,2 | 0,0 | 86,2 | 763,6 | 580,3 | 183,3 | 70,0 | 20,0 | 50,0 | 140,0 | 65,0 | 75,0 | 140,0 | 50,0 | 90,0 |
|  | Отдел образования | 182,9 | 182,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 82,9 | 82,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 658,0 | 333,0 | 325,0 | 0,0 |  |  | 448,0 | 298,0 | 150,0 | 70,0 | 20,0 | 50,0 | 70,0 | 15,0 | 55,0 | 70,0 |  | 70,0 |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 159,5 | 0,0 | 159,5 | 86,2 |  | 86,2 | 33,3 |  | 33,3 | 0,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |
|  | МБУК "Горняцкая клубная система" | 199,4 | 199,4 | 0,0 | 0,0 |  |  | 199,4 | 199,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 4. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, в т.ч.: | 19 107,82 | 16 897,02 | 2 210,8 | 2 827,82 | 2 184,42 | 643,4 | 4 475,7 | 3 858,3 | 617,4 | 5 152,4 | 4 842,4 | 310,0 | 3 371,9 | 3 086,9 | 285,0 | 3 280,0 | 2 925,0 | 355,0 |
|  | Отдел образования | 12 133,02 | 12 133,02 | 0,0 | 2 177,42 | 2 177,42 | 0,00 | 2758,8 | 2758,8 | 0,0 | 3226,8 | 3226,8 | 0,0 | 1985,0 | 1985,0 | 0,0 | 1985,0 | 1985,0 | 0,0 |
|  | Отдел культуры | 570,90 | 570,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 81,90 | 81,90 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
|  | Раздел "Культура" по поселениям | 725,50 | 725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,60 | 76,60 | 0,00 | 15,60 | 15,60 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| в т.ч. | Белокалитвинское г.п. (МБУК Белокалитвинского г.п."Парк культуры и отдыха им.Маяковского") | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Шолоховское г.п. | 42,10 | 42,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Богураевское с.п. | 147,60 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 102,60 | 102,60 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
|  | Горняцкое с.п. | 315,40 | 315,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,40 | 202,40 | 0,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
|  | Литвиновское с.п. | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нижнепоповское с.п. | 163,90 | 163,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,90 | 63,90 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Центральная районная больница" | 4 283,6 | 2 760,6 | 1 523,0 | 508,0 | 0,0 | 508,0 | 1 055,6 | 630,6 | 425,0 | 760,0 | 690,0 | 70,0 | 1 015,0 | 790,0 | 225,0 | 945,0 | 650,0 | 295,0 |
|  | МБУЗ г.Белая Калитва "Стоматологическая поликлиника" | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Детская городская поликлиника" | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | МБУЗ Белокалитвинского района "Городская поликлиника" | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 679,8 | 0,0 | 679,8 | 127,4 | 0,0 | 127,4 | 192,4 | 0,0 | 192,4 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |

| 6. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
|  |  | Всего | в т.ч. |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | внебюджетные источники | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы муниципального образования по: | 300,3 | 300,3 | 0,0 | 40,0 | 104,9 | 44,9 | 55,8 | 54,7 |  |
| 1.1. | Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов; | 166,9 | 166,9 |  | 40,0 | 17,5 | 29,9 | 39,8 | 39,7 |  |
|  | Администрация Белокалитвинского района | 100,0 | 100,0 |  | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Администрация Белокалитвинского района |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | 0,9 | 0,9 |  |  |  | 0,4 | 0,3 | 0,2 | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района |
|  | Шолоховское городское поселение | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | Администрация Шолоховского городского поселения |
|  | Богураевское сельское поселение | 10,0 | 10,0 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Администрация Богураевского сельского поселения |
|  | Горняцкое сельское поселение | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | Администрация Горняцкого сельского поселения |
|  | Коксовское сельское поселение | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Коксовского сельского поселения |
|  | Краснодонецкое сельское поселение | 8,0 | 8,0 |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Администрация Краснодонецкого сельского поселения |
|  | Литвиновское сельское поселение | 12,0 | 12,0 |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Администрация Литвиновского сельского поселения |
|  | Нижнепоповское сельское поселение | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | Администрация Рудаковского сельского поселения |
|  | Рудаковское сельское поселение | 8,0 | 8,0 |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Администрация Рудаковского сельского поселения |
|  | Синегорское сельское поселение | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | Администрация Синегорского сельского поселения |
| 1.2. | Утеплению чердачных перекрытий и подвалов; | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 |  |
|  | Литвиновское сельское поселение | 15,0 | 15,0 |  |  | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | Администрация Литвиновского сельского поселения |
| 1.3. | Утеплению входных дверей и окон; | 6,0 | 6,0 |  | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Литвиновское сельское поселение | 6,0 | 6,0 |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Администрация Литвиновского сельского поселения |
| продолжение таблицы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4. | Промывке систем центрального отопления; | 34,5 | 34,5 |  |  | 4,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | 34,5 | 34,5 |  |  | 4,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района |
| 1.5. | Ремонт системы водопровода с последующей установкой водомерных узлов учета | 48,7 | 48,7 |  |  | 48,7 |  |  |  |  |
|  | Администрация Белокалитвинского района | 48,7 | 48,7 |  |  | 48,7 |  |  |  | Администрация Белокалитвинского района |
| 1.6. | Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные образования района |
| 1.7. | Модернизация отопительного оборудования | 29,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Нижнепоповское сельское поселение | 29,2 | 29,2 |  |  | 29,2 |  |  |  | Администрация Нижнепоповского сельского поселения |
| 2 | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 773,2 | 773,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 773,2 | 773,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Администрация Белокалитвинского района | 100,0 | 100,0 |  |  | 0,0 | 100,0 |  |  | Администрация Белокалитвинского района |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района |
|  | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района |
|  | Отдел образования | 13,2 | 13,2 |  |  |  | 13,2 |  |  | Отдел образования |
|  | Шолоховское городское поселение | 40,0 | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  | Администрация Шолоховского городского поселения |
|  | Богураевское сельское поселение | 40,0 | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  | Администрация Богураевского сельского поселения |
|  | Горняцкое сельское поселение | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | Администрация Горняцкого сельского поселения |
|  | Грушево-Дубовское сельское поселение | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
|  | Ильинское сельское поселение | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | Администрация Ильинского сельского поселения |
|  | Коксовское сельское поселение | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | Администрация Коксовского сельского поселения |
|  | Краснодонецкое сельское поселение | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | Администрация Краснодонецкого сельского поселения |
|  | Литвиновское сельское поселение | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | Администрация Литвиновского сельского поселения |
|  | Нижнепоповское сельско поселение | 70,0 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  | Администрация Нижнепоповского сельского поселения |
|  | Рудаковское сельское поселение | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | Администрация Рудаковского сельского поселения |
|  | Синегорское сельское поселение | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | Администрация Синегорского сельского поселения |
| продолжение таблицы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки. |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные образования района |
| 3 | Учет энергетических ресурсов | 339,6 | 209,6 | 130,0 | 99,8 | 34,4 | 165,4 | 20,0 | 20,0 |  |
| 3.1. | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех организаций социальной сферы муниципального образования | 339,6 | 209,6 | 130,0 | 99,8 | 34,4 | 165,4 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Администрация Белокалитвинского района | 64,4 | 64,4 | 0,0 |  | 4,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Администрация Белокалитвинского района |
|  | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | 45,4 | 45,4 |  |  |  | 45,4 |  |  | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района |
|  | Шолоховское городское поселение | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Шолоховского городского поселения |
|  | Горняцкое сельское поселение | 99,8 | 99,8 |  | 99,8 |  |  |  |  | Администрация Горняцкого сельского поселения |
| 4. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные образования района |
|  | ВСЕГО | 1 413,1 | 1 283,1 | 130,0 | 139,8 | 139,3 | 983,5 | 75,8 | 74,7 |  |
| из них по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный район | 453,90 | 348,50 |  | 40,00 | 57,60 | 150,40 | 50,30 | 50,20 |  |
| в т.ч. | Администрация Белокалитвинского района | 313,1 | 313,1 | 0,0 | 40,0 | 53,1 | 140,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | 0,9 | 0,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |  |
|  | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | 139,9 | 34,5 |  | 0,0 | 4,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Отдел образования | 13,2 | 13,2 |  |  |  | 13,2 |  |  | Отдел образования |
|  | Шолоховское городское поселение | 175,0 | 45,0 | 130,0 | 0,0 | 35,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Богураевское сельское поселение | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 | 2,5 | 42,5 | 2,5 | 2,5 |  |
|  | Горняцкое сельское поселение | 209,8 | 209,8 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 100,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Грушево-Дубовское сельское поселение | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Ильинское сельское поселение | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Коксовское сельское поселение | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Краснодонецкое сельское поселение | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 52,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Литвиновское сельское поселение | 83,0 | 83,0 |  | 0,0 | 8,0 | 58,0 | 9,0 | 8,0 |  |
|  | Нижнепоповское сельское поселение | 109,2 | 109,2 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 70,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Рудаковское сельское поселение | 58,0 | 58,0 |  | 0,0 | 2,0 | 52,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Синегорское сельское поселение | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 7. Ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению | 179,80 | 35,80 | 0,00 | 68,40 | 75,60 | 0,00 |
|  | в т.ч. источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 159,80 | 35,80 | 0,00 | 48,40 | 75,60 |  |
|  | внебюджетные источники | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | 6 207,50 | 1 137,40 | 1 970,40 | 3 096,10 | 1,70 | 1,90 |
|  | в т.ч. источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | прочие источники | 6 207,50 | 1 137,40 | 1 970,40 | 3 096,10 | 1,70 | 1,90 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 108 816,10 | 98 621,40 | 3 917,20 | 674,70 | 944,50 | 4 658,30 |
|  | в т.ч. источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 84 318,00 | 84 318,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 5 892,90 | 5 892,90 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4 880,10 | 1 906,50 | 440,30 | 367,80 | 459,70 | 1 705,80 |
|  | внебюджетные источники | 13 725,10 | 6 504,00 | 3 476,90 | 306,90 | 484,80 | 2 952,50 |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружногоосвещения | 395,00 | 0,00 | 365,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. источникам финансирования: | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 395,00 | 0,00 | 365,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере | 19 092,82 | 2 812,82 | 4 475,70 | 5 152,40 | 3 371,90 | 3 280,00 |
|  | в т.ч. источникам финансирования: | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 16 890,02 | 2 177,42 | 3 858,30 | 4 842,40 | 3 086,90 | 2 925,00 |
|  | внебюджетные источники | 2 202,80 | 635,40 | 617,40 | 310,00 | 285,00 | 355,00 |
| 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов МО | 1 413,10 | 139,80 | 139,30 | 983,50 | 75,80 | 74,70 |
|  | в т.ч. источникам финансирования: | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 283,10 | 139,80 | 109,30 | 883,50 | 75,80 | 74,70 |
|  | внебюджетные источники | 130,00 |  | 30,00 | 100,00 |  |  |
| 7 | ИТОГО | 136 104,32 | 102 747,22 | 10 867,60 | 9 990,10 | 4 484,50 | 8 014,90 |
|  | в т.ч. источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 84 318,00 | 84 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 5 892,90 | 5 892,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 23 608,02 | 4 259,52 | 4 772,90 | 6 157,10 | 3 713,00 | 4 705,50 |
|  | внебюджетные источники | 16 077,90 | 7 139,40 | 4 124,30 | 736,90 | 769,80 | 3 307,50 |
|  | прочие источники | 6 207,50 | 1 137,40 | 1 970,40 | 3 096,10 | 1,70 | 1,90 |
|  | Управляющий делами |  |  |  | Л.Г. Василенко |  |  |
|  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник юридического отдела |  |  |  | И.В. Кандыба |  |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

и критерии оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

Е=IfIn∗100%

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 75 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 55 - 74 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 55 процентов.