## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2014			            № 460                           г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы, реализация мероприятий по повышению доверия граждан, созданию положительного имиджа и освещению деятельности Администрации Белокалитвинского района на 2013-2015 годы»   и эффективности использования финансовых средств за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 07.02.2012 № 177 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы, реализация мероприятий по повышению доверия граждан, созданию положительного имиджа и освещению деятельности Администрации Белокалитвинского района на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.10.2012 № 1312, и эффективности использования финансовых средств за 2013 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на управляющего делами Администрации Белокалитвинского района Л.Г. Василенко.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от   24.03. 2014  №  460

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы, реализация мероприятий по повышению доверия граждан, созданию положительного имиджа и освещению деятельности Администрации Белокалитвинского района на 2013-2015 годы»  и эффективности использования финансовых средств за 2013 год

I. Основные результаты муниципальной долгосрочной целевой

«Развитие материально-технической базы, реализация мероприятий по повышению доверия граждан, созданию положительного имиджа и освещению деятельности Администрации Белокалитвинского района на 2013-2015 годы»

за 2013 год

Муниципальная долгосрочная целевая программы «Развитие материально-технической базы, реализация мероприятий по повышению доверия граждан, созданию положительного имиджа и освещению деятельности Администрации Белокалитвинского района на 2013-2015 годы» (далее по тексту – Программа) направлена на повышение эффективности системы муниципального управления, всестороннее информирование жителей Белокалитвинского района о деятельности Администрации Белокалитвинского района, повышение доверия граждан к деятельности и создание положительного имиджа Администрации Белокалитвинского района. Структура Программы включает в себя систему  программных мероприятий.

Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач:

- обеспечение возможности доступа граждан к информации о деятельности Администрации Белокалитвинского района;

- организация праздничных поздравлений жителей  и трудовых коллективов Белокалитвинского района с памятными датами в истории района и страны, а также чествование и поощрение жителей Белокалитвинского района, внесших существенный вклад в его развитие;

- повышение уровня доверия к деятельности Администрации Белокалитвинского района;

- создание положительного имиджа Администрации Белокалитвинского района;

- развитие материально-технической базы Администрации Белокалитвинского района.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к информации о своей деятельности. Информация о деятельности органов местного самоуправления должна предоставляться в виде документальной информации.

В целях выполнения вышеуказанного закона Администрацией Белокалитвинского района публикуются нормативные правовые акты в «Муниципальном вестнике» Белокалитвинской общественно-политической газеты «Перекресток», а также размещаются на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в сети Интернет.

Для информирования населения Администрация Белокалитвинского района публикует различные материалы о деятельности Администрации Белокалитвинского района и отраслевых (функциональных) органов Администрации района, документы нормативной базы, планы мероприятий, информацию для различных категорий пользователей – молодежи, пенсионеров, льготируемых категорий граждан, бизнес-сообществ, потенциальных инвесторов.

В 2013 году в Белокалитвинской общественно-политической газете «Перекресток» было опубликовано 304 нормативно-правовых акта, 837 информационных публикаций о деятельности Администрации Белокалитвинского района.

В течение всего года на авторадио «Навигатор» транслировалась информация о деятельности Администрации Белокалитвинского района; в честь юбилея Белой Калитвы был снят фильм о достижениях и тружениках Белокалитвинского района, подготовлены и отпечатаны буклет и книга, выпущен сборник стихов белокалитвинских поэтов.

В отчетном году в областном конкурсе в номинации «Лучшее муниципальное образование по организации информационного взаимодействия с населением» Администрации Белокалитвинского района вручен диплом II степени.

Всего на обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Администрации района израсходовано 729,3 тысяч рублей.

В целях укрепления доверия и создания положительного имиджа деятельности Администрации района, для поддержания и развития традиций Белокалитвинского района Администрацией района ежегодно проводятся празднования, посвященные памятным датам района и страны.

В 2013 году были организованы и проведены значимые мероприятия: 70-летие освобождения Белой Калитвы от немецко-фашистских захватчиков, день Победы, празднование международного дня семьи, Всероссийского дня семьи, любви и верности, День России, 310-летие со дня основания Белой Калитвы, 250-летие хутора Ильинка, 60-летие поселка Шолоховский. Также были проведены митинги,  посвященные памятным датам района и страны: день памяти и скорби 22 июня, день вывода советских войск из Афганистана, день памяти жертв Чернобыльской катастрофы, день памяти жертв политических репрессий на которых возлагались цветы к памятникам.

Важным инструментом стимулирования высоких трудовых достижений является чествование и награждение отличившихся коллективов и отдельных представителей предприятий и  учреждений. Для этого к юбилейным датам в жизни отдельных предприятий, отраслей и самого Белокалитвинского района проводятся торжественные мероприятия, готовятся приветственные адреса, вручаются грамоты, благодарности. В 2013 году на торжественных приемах в честь профессиональных праздников были награждены Почетными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами Главы Белокалитвинского района 351 работников различных отраслей, отличившихся в своей профессиональной деятельности и внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Белокалитвинского района.

В честь 310-летия Белой Калитвы были вручены юбилейные медали 310-ти белокалитвинцам, на торжественном приеме в ознаменование 25-летия со дня окончания боевых действий в Афганистане 260-ти участникам боевых действий были вручены юбилейные медали. В августе 2013 года проведен областной праздник, посвященный Дню шахтера, приуроченный  к 60-летию шахтерского поселка Шолоховский. В числе значимых праздничных мероприятий в 2013 году были проведены 90-летие муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Белокалитвинского района «Городская поликлиника» и 20-летие муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Белая Калитва «Стоматологическая поликлиника».

В связи с успешной ликвидацией аварии на железнодорожной станции Белая Калитва был проведен торжественный прием Главой района участников работ по устранению последствий аварии, на котором 51 жителю Белокалитвинского района вручены медали и нагрудные знаки Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 64 участника награждены наградами и поощрениями Главы района.

Именно, благодаря самоотверженности этих людей и слаженным действиям аварийно-спасательных формирований, городу удалось избежать более тяжелых последствий и сохранить жизни людей 9 мая 2013 года, когда на железнодорожной станции города произошел взрыв цистерн.

В торжественной обстановке на районных мероприятиях вручались награды и поощрения Ростовской области. Почетными грамотами и Благодарственным письмом Губернатора Ростовской области награждены 8 белокалитвинцев.

Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, званием «Почетный работник образования» награждены 26 человек, медалью «За доблестный труд на благо Донского края» - 3 человека, два белокалитвинца получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью».

Благодарственные письма различных министерств и ведомств Ростовской области получили 20 человек.

Для организации торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, чествованию коллективов и отдельных лиц, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе, в том числе и организацию торжественных мероприятий, посвященных 310-летию со дня образования Белой Калитвы, израсходовано 1334,0 тысяч рублей.

Такая практика должна быть продолжена для сохранения исторической памяти в обществе, роста социальной ответственности, повышения патриотизма и сохранения исторических традиций в последующих поколениях жителей Белокалитвинского района.

Для достижения поставленных задач необходима прочная материально-техническая база. В целях повышения эффективности деятельности Администрации района, требуется внедрение инновационных решений, высокотехнологичных программ, что невозможно без технического оснащения и модернизации существующего оборудования.

В 2013 году был отремонтирован фасад здания Администрации Белокалитвинского района (цоколь и площадка центрального входа), приобретены кресла и шторы в большом зале Администрации Белокалитвинского района. Была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района.

В целях укрепления материально-технической базы и успешной реализации полномочий Администрации Белокалитвинского района также были осуществлены мероприятия Программы на общую сумму 8715,4 тысяч рублей, в том числе:

приобретение канцтоваров, хозтоваров, запасных частей для автомобилей - 2418,6 тысяч рублей;

текущий ремонт помещений и оборудования, автомашин - 228,7 тысяч рублей;

противопожарные мероприятия, включая монтаж пожарной сигнализации, содержание и техническое обслуживание пожарной сигнализации - 55,7 тысяч рублей;

государственная охрана здания Администрации района - 943,5 тысяч рублей.

На запланированные мероприятия по повышению доверия граждан и создания привлекательного имиджа деятельности Администрации района израсходовано 557,5 тысяч рублей.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий приведен в таблице № 1.

II. Меры по реализации Программы

### В течение 2013 года в Программу были внесены следующие изменения:

### - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2013 года  (постановление Администрации Белокалитвинского района от 28.12.2012 № 1906);

### - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2013 года  (постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.03.2013 № 371);

### - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2013 года   (постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.04.2013  № 538);

### - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2013 года   (постановление Администрации Белокалитвинского района от 15.07.2013 № 1109);

### - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2013 года   (постановление Администрации Белокалитвинского района от 16.09.2013 № 1562);

### - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2013 года   (постановление Администрации Белокалитвинского района от 16.10.2013 № 1795);

### - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2013 года   (постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.11.2013 № 2050);

### - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2013 года   (постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.12.2013 № 2295).

### Ежеквартально составлялся отчет об использовании финансовых средств текущий 2013 год. Все мероприятия Программы исполнены в полном объеме.

### III. Оценка эффективности результатов реализации Программы

На реализацию всех мероприятий Программы было  запланировано  29375,9 тыс. рублей. В том числе на 2013 год 11486,1 тыс. рублей. Всё финансирование предусмотрено из средств местного бюджета.

## Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2013 год, отсутствуют.

### В ходе реализации Программы в 2013 году средства местного бюджета были освоены в объеме 11393,5 тыс.рублей. Не использованы из запланированных расходов средства в сумме 92,6 тыс.рублей, в связи со сложившейся экономией по муниципальным закупкам.

### Исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы, реализация мероприятий по повышению доверия граждан, созданию положительного имиджа и освещению деятельности Администрации Белокалитвинского района на 2013-2015 годы»  характеризуется следующими показателями на плановый 2013 год:

- Количество публикаций в местных печатных СМИ за год, единиц

- Количество потенциальных читателей печатных СМИ, освещающих деятельность Администрации Белокалитвинского района, человек

- Количество обращений граждан через Интернет-приемную

- Увеличение количества посетителей Интернет-приемной, проценты

### Исполнение первого показателя (837 публикаций) значительно выше плановых значений (36), в связи с активизацией работы по информированию населения о деятельности Администрации Белокалитвинского района, а также освещением мероприятий, посвященных 310-летию Белой Калитвы. В номинации «Лучшее муниципальное образование по организации информационного взаимодействия с населением» областного конкурса Администрации Белокалитвинского района вручен диплом II степени.

### Количество читателей печатных СМИ, освещающих деятельность Администрации Белокалитвинского района, человек составила в 2013 году 12699, что превышает плановое   значение (12100).

Количество обращений граждан через Интернет-приемную (63) на 53 обращения меньше плановых (116). Уменьшение количества обращений связано с регулярным проведением информационных встреч руководителей Администрации района с населением (3 раза в год), на которых жителям Белокалитвинского района даются подробные разъяснения о путях решения проблем, волнующих белокалитвинцев.

Увеличение количества посетителей  Интернет-приемной - показатель не  достигнут в связи с уменьшением количества обращений граждан.

### Оценка результатов эффективности Программы представлена в таблице № 2.

## IV. Дальнейшая реализация Программы

## В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», правоотношения, связанные с реализацией настоящей Программы прекращаются с 01 января 2014 года. Ответственным исполнителем – общим отделом Администрации Белокалитвинского района подготовлена и утверждена муниципальная программа Белокалитвинского района «Муниципальная политика», срок реализации которой – 2014 - 2020 годы. Мероприятия Программы «Развитие материально-технической базы, реализация мероприятий по повышению доверия граждан, созданию положительного имиджа и освещению деятельности Администрации Белокалитвинского района» включены в подпрограммы  муниципальной программы «Муниципальная политика».

## Плановые значения целевых показателей настоящей Программы приведены в таблице № 3.

Управляющий делами						 	Л.Г. Василенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы, реализация мероприятий по повышению доверия граждан, созданию положительного имиджа и освещению деятельности Администрации Белокалитвинского района на 2013-2015 годы» за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 2013 | Всего | 11486,1 | 11441,8 | 11349,2 | 92,6 | Экономия по закупкам |
|  |  | Аппарат |  | Местный бюджет | 7736,3 | 7692,0 | 7 610,9 | 81,10 |  |
|  |  | ФУ |  |  | 374,2 | 374,2 | 369,3 | 4,9 |  |
|  |  | КУИ |  |  | 180,7 | 180,7 | 179,4 | 1,3 |  |
|  |  | ОК |  |  | 12,6 | 12,6 | 10,0 | 2,6 |  |
|  |  | ОО |  |  | 202,8 | 202,8 | 200,2 | 2,6 |  |
|  |  | УСЗН |  |  | 2979,5 | 2979,5 | 2979,4 | 0,1 |  |
| 1. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Администрации района |
| 1.1 | Публикации нормативных правовых актов Администрации района, решений Собрания депутатов Белокалитвинского района в «Муници пальном вестнике» общественно-политической газеты «Перекресток» и информационных материалов, статей в местных СМИ | Общий отдел Администрации района | 2013 | Местный бюджет | 380,0 | 380,0 | 379,2 | 0,8 |
| Итого по пункту 1.1 | 380,0 | 380,0 | 379,2 | 0,8 |
| 1.2 | Информационное обеспечение деятельнос ти Администрации района, в т.ч. подписка на периодические издания, услуги статистики | Аппарат | 2013 | Местный бюджет | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 0,0 |
|  |  | ФУ |  |  | 40,4 | 40,4 | 39,6 | 0,8 |
|  |  | КУИ |  |  | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 0,0 |
|  |  | ОК |  |  | 6,4 | 6,4 | 5,6 | 0,8 |
| Итого по пункту 1.2 | 276,9 | 276,9 | 275,3 | 1,6 |
| 1.3 | Расходы на связь, коммуникацию | Аппарат | 2013 | Местный бюджет | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 0,0 |
|  |  | ФУ |  |  | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,8 |
|  |  | ОО |  |  | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0 |
| Итого по пункту 1.3 | 75,6 | 75,6 | 74,8 | 0,8 |
| Итого по разделу 1 | 732,5 | 732,5 | 729,3 | 3,2 |
| 2. Развитие материально-технической базы Администрации района |
| 2.1 | Приобретение основных средств | Аппарат | 2013 | Местный бюджет | 802,1 | 802,1 | 801,1 | 1,0 |
|  |  | ФУ, Ильинка |  |  | 36,0 | 36,0 | 34,6 | 1,4 |
|  |  | ОК |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Итого по пункту 2.1 | 839,1 | 839,1 | 835,7 | 3,4 |
| 2.2 | Приобретение канцтоваров, хозтоваров, запасных частей для автомобилей | Аппарат | 2013 | Местный бюджет | 1992,2 | 1992,2 | 1992,2 | 0,0 |
|  |  | ФУ |  |  | 120,1 | 120,1 | 120,0 | 0,1 |
|  |  | КУИ |  |  | 117,2 | 117,2 | 117,1 | 0,1 |
|  |  | ОК |  |  | 5,2 | 5,2 | 4,4 | 0,8 |
|  |  | ОО |  |  | 185,5 | 185,5 | 184,9 | 0,6 |
| Итого по пункту 2.2 | 2420,2 | 2420,2 | 2418,6 | 1,6 |
| 2.3 | Текущий ремонт помещений и оборудования, автомашин | Аппарат | 2013 | Местный бюджет | 184,5 | 184,5 | 181,7 | 2,8 |
|  |  | ФУ |  |  | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 |
|  |  | КУИ |  |  | 42,6 | 42,6 | 41,5 | 1,1 |
|  |  | ОО |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| Итого по пункту 2.3 | 234,1 | 234,1 | 228,7 | 5,4 |
| 2.4 | Противопожарные мероприятия, включая монтаж пожарной сиг нализации, содержание и тех. обслуживание пожарной сигнализации | Аппарат | 2013 | Местный бюджет | 57,9 | 57,9 | 55,7 | 2,2 |
| Итого по пункту 2.4 | 57,9 | 57,9 | 55,7 | 2,2 |
| 2.5 | Государственная охра на здания Администрации района | Аппарат | 2013 | Местный бюджет | 943,5 | 943,5 | 943,5 | 0,0 |
| Итого по пункту 2.5 | 943,5 | 943,5 | 943,5 | 0,0 |
| 2.6 | Организация и проведение мероприятий по охране труда | Аппарат | 2013 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФУ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | КУИ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОК |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОО |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УСЗН |  |  | 57,3 | 57,3 | 0 | 57,3 |
| Итого по пункту 2.6 | 57,3 | 57,3 | 0 | 57,3 |
| 2.7 | Оплата страхования | Аппарат | 2013 | Местный бюджет | 56,1 | 56,1 | 46,7 | 9,4 |
|  |  | ФУ |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 0,2 |
|  |  | КУИ |  |  | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 0,1 |
|  |  | ОО |  |  | 5,6 | 5,6 | 3,6 | 2,0 |
| Итого по пункту 2.7 | 68,6 | 68,6 | 56,9 | 11,7 |
| 2.8 | Капитальный ремонт цоколя здания Администрации района по адресу г. Белая Калитва, ул. Чернышевского, д. 8 | Аппарат | 2013 | Местный бюджет | 1083,1 | 1083,1 | 1083,1 | 0,0 |
| Итого по пункту 2.8 | 1083,1 | 1083,1 | 1083,1 | 0,0 |
| 2.9 | Капитальный ремонт здания Администрации района по адресу г. Белая Калитва, ул. М. Горького, д. 242 | Аппарат | 2013 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по пункту 2.9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт нежилого здания, находящегося по адресу г.Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 25 (включая инженерно-геологические изыскания, проверку сметной стоимости выполняемых работ, осуществление технологического присоединения к электрической сети - получение технических условий на электроснабжение) | УСЗН | 2013 | Местный бюджет | 2922,2 | 2922,2 | 2922,1 | 0,1 |
| Итого по пункту 2.10 | 2922,2 | 2922,2 | 2922,1 | 0,1 |
| 2.11 | Монтаж и пусконаладоч ные работы средств охранной сигнализации для установки в здании Администрации Горняц кого сельского поселения | ФУ, Администрация Горняцкого сельского поселения | 2013 | Местный бюджет | 71,3 | 71,3 | 71,2 | 0,1 |
| Итого по пункту 2.11 | 71,3 | 71,3 | 71,2 | 0,1 |
| 2.12 | Выборочный капиталь ный ремонт здания Администрации Литвиновского сельского поселения | ФУ, Администрация Литвиновского сельского поселения | 2013 | Местный бюджет | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 0,0 |
| Итого по пункту 2.12 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 0,0 |
| Итого по разделу 2 | 8797,2 | 8797,2 | 8715,4 | 81,8 |
| 3. Организация районных праздничных мероприятий, поздравлений жителей района с памятными датами в истории района и страны, а также чествование коллективов и отдельных лиц, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе |
| 3.1 | Проведение районных праздничных мероприятий | Аппарат | 2013 | Местный бюджет | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 0,0 |
| Итого по пункту 3.1 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 0,0 |
| 3.2 | Организация торжествен ных мероприятий, посвя щенных профессиональ ным праздникам, чество ванию коллективов и отдельных лиц, добив -шихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе | Аппарат | 2013 | Местный бюджет | 319,0 | 274,7 | 272,5 | 2,2 |
| Итого по пункту 3.2 | 319,0 | 274,7 | 272,5 | 2,2 |
| 3.3 | Организация торжествен ных мероприятий, посвя щенных 310-летию со дня образования Белой Калитвы | Аппарат | 2013 | Местный бюджет | 925,0 | 925,0 | 925,8 | -0,8 |
| Итого по пункту 3.3 | 925,0 | 925,0 | 925,8 | -0,8 |
| Итого по разделу 3 | 1335,4 | 1291,1 | 1289,7 | 1,4 |
| 4. Мероприятия по повышению доверия граждан и создания привлекательного имиджа деятельности Администрации района |
| 4.1 | Разработка презентацион ных видео, аудио роликов о Белокалитвинском районе | Контрольно-организационная служба Админист рации района | 2013 | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| 4.2 | Затраты на продвижение презентационных и справочных материалов о Белокалитвинском районе в информацион ных изданиях и печатных СМИ | Бухгалтерия Администрации района | 2013 | Местный бюджет | 366,0 | 366,0 | 302,5 | 63,5 |
| 4.3 | Оплата целевых взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образо-ваний Ростовской обл.» | Бухгалтерия Администрации района | 2013 | Местный бюджет | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 |
| Итого по разделу 4 | 621,0 | 621,0 | 557,5 | 63,5 |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие материально-технической базы, реализация мероприятий по повышению доверия граждан, созданию положительного имиджа и освещению деятельности Администрации Белокалитвинского района на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2013 | Отклонение от плана, (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 16 |
| 1. | Количество публикаций в местных печатных СМИ за год, единиц | единиц | 36 | 837 | +831 |
| 2. | Количество потенциальных читателей печатных СМИ, освещающих деятельность Администрации Белокалитвинского района, человек | человек | 12100 | 12699 | +4,95% |
| 3. | Количество обращений граждан через Интернет-приемную | единиц | 116 | 63 | -53 |
| 4. | Увеличение количества посетителей Интернет-приемной, проценты | проценты | 2% | 54% | -52% |

Таблица № 3

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие материально-технической базы, реализация мероприятий по повышению доверия граждан, созданию положительного имиджа и освещению деятельности Администрации Белокалитвинского района на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Количество публикаций в местных печатных СМИ за год | единиц | 36 |
| 2 | Количество потенциальных читателей печатных СМИ, освещающих деятельность Администрации Белокалитвинского района | человек | 12100 |
| 3 | Количество обращений граждан через Интернет-приемную | единиц | 116 |
| 4 | Увеличение количества посетителей Интернет-приемной | проценты | 2% |