Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2018 год

отчетный период 9 месяцев 2018 года

|  | Наименование подпрограммы основного мероприятия | Ответст-венный исполни-тель (Ф.И.О.) | Результат реализации | Факти-ческая дата начала реали-зации меро-приятия | Фактиче-ская дата оконча-ния реали-зации меропри-ятия, наступ-ления контро-льного события | Предусмотрено муниципальной программой |  | Факт на отчетную дату |  | Заклю-чено контра-ктов на отче-тную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расходы местно-го бюджета на реа-лизацию тыс. рублей | Расходы област-ного бюджета на реа-лизацию тыс. рублей | Расходы местно-го бюджета на реа-лизацию тыс. рублей | Расходы област-ного бюджета на реа-лизацию тыс. рублей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие транспортной системы» |  | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвин-ского района; повышение уровня безо-пасности дви-жения, обеспе-чение функционро-вания и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвис-кого района; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях, улучшение транспортного обслуживания населения; развитие современной системы ока-зания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; развитие систем фото и видео-фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Белокалитвин-ского района. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 34 857,7 | 14 411,1 | 25 528,5 | 11 484,5 | 49 260,1 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» | Огородний Денис Николае-вич |  | 01.01.2017 | 31.12.2018 | 28 858,0 | 14 411,1 | 21 921,8 | 11 484,5 | 43 125,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Огородний Денис Николае-вич |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 28 387,3 | 12 450,2 | 21 551,9 | 11 484,5 | 40 798,3 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Огородний Денис Николае-вич |  | 01.10.2018 | 31.12.2018 | 38,0 | 1 960,9 | 0,0 | 0,0 | 1 998,9 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости | Огородний Денис Николае-вич |  | Х | Х | 99,0 | Х | 99,0 | Х | 99,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Погашение кредиторской задолженности на услуги строительного контроля | Огородний Денис Николае-вич |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | Огородний Денис Николае-вич |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6 Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Огородний Денис Николае-вич |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.7 Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Огородний Денис Николае-вич |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.8 Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Огородний Денис Николае-вич |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.9 Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Огородний Денис Николае-вич |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.10 Приобретение и установка остановочных павильонов | Огородний Денис Николае-вич |  | Х | Х | 333,7 | Х | 270,9 | Х | 270,9 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» | Сидоренко Александр Иванович |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5 999,7 | Х | 3 606,7 | Х | 5 600,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ | Барабанова Елена Васильевна |  | 01.04.2018 | 01.10.2018 | 25,0 | Х | 11,8 | Х | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | Барабанова Елена Васильевна |  | 01.04.2018 | 01.10.2018 | 177,7 | Х | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | Барабанова Елена Васильевна |  | 01.07.2018 | 01.10.2018 | 50,0 | Х | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4 Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | Барабанова Елена Васильевна |  | 01.07.2018 | 01.10.2018 | 40,0 | Х | 40,0 | Х | 40,0 |
|  | Основное мероприятие 2.5 Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д. | Сидоренко Александр Иванович |  | 01.04.2018 | 01.10.2018 | 1 550,0 | Х | 1 492,5 | Х | 1 492,5 |
|  | Основное мероприятие 2.6 Разработка проекта «Организации дорожного движения» | Сидоренко Александр Иванович |  | 01.04.2018 | 01.11.2018 | 4 087,0 | Х | 2 016,0 | Х | 4 066,0 |
|  | Основное мероприятие 2.7 Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | Барабанова Елена Васильевна |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.8 Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок | Сидоренко Александр Иванович |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 70,0 | Х | 46,4 | Х | 70,0 |
|  | Основное мероприятие 2.9 Изготовление полиграфической продукции с уровнем защиты «В» «Карта маршрута регулярных перевозок» и свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам | Сидоренко Александр Иванович |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Начальник отдела строительства, промышленности,

транспорта, связи Администрации района                                                                                                                       М.С. Кожанов

Денис Николаевич Огородний

Александр Иванович Сидоренко

8(86383) 2 69 31