Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» за отчетный период 6 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | Проведен ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения МКД, по адресу: г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 3, за счет привлечения кредитных средств | 2019 | 2019 | 234,6 | 234,6 | 234,5 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий ТСЖ на обеспечение мероприятий по ремонту многоквартирных домов | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | Проведен ремонт кровли МКД по адресу: р.п. Шолоховский, ул. Комсомольская, 6 | 2019 | 2019 | 488,3 | 488,3 | 488,3 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. Начальник отдела строительства Кожанов М.С. |  | 2019 | 2019 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. |  | 2019 | 2019 | 4 798,2 | 4 798,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | Снижение роста платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в Белокалитвинском городском поселении | 2019 | 2019 | 52 904,7 | 52 904,7 | 24 263,7 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. |  | 2019 | 2019 | 529,0 | 529,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.8. Приобретение специализированной коммунальной техники | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. |  | 2019 | 2019 | 9 676,3 | 9 676,3 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.9. Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. |  | 2019 | 2019 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 70 111,1 | 70 111,1 | 24 986,5 | 0,0 |