[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  19.03. 2018

                       № 438                                  г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной 
программы Белокалитвинского

района «Доступная среда» за 2017 год
В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 №1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1791, за 2017 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на, заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

Глава  Администрации района      
     
                           О.А. Мельникова

Верно :

Управляющий делами





 

      Л.Г. Василенко
Приложение 
к постановлению Администрации

Белокалитвинского района 

от 19.03.2018  № 438
Отчет 
о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района 
«Доступная среда» за 2017 год 
I. Сведения о результатах реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Доступная среда» за 2017 год
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда» (далее – Программа) направлена на формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество. Так в 2017 году общий объем средств, израсходованных на реализацию целей и задач Программы составил 9661,3 тыс. рублей (91% от плановых назначений). 
II. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Доступная среда» в разрезе подпрограмм

Программа включает в себя 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых обеспечивает решение программных задач:

подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в части создания благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в части обеспечения в полном объеме социальных гарантий инвалидов и реализации их права на доступ к средствам массовых коммуникаций.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»  в отчетном периоде было выполнено  следующее: 
1) проведены мероприятия по адаптации Муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образовательного «Детско-юношеская спортивная школа №2» г. Белая Калитва (Гребная база) на общую сумму 7445,8 тыс. рублей (5128,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1125, 7 тыс. рублей - средства областного бюджета; 1192,0 тыс. рублей - средства местного бюджета). В результате проведенных работ выполнены: пандус к зданию летнего отдыха, установлены двухуровневые поручни и колёсоотбойники, а также предупредительная тактильная полоса; пандус, обеспечивающий выход маломобильных групп к пирсу, с двухуровневыми поручнями. В здании летнего отдыха произведены работы по расширению дверных проемов, оборудованы универсальные санитарные комнаты и душевые для инвалидов и других маломобильных групп населения, установлены контрастные направляющие  для лиц с нарушением функции зрения, проведены работы по монтажу электроотопления, водоснабжения и канализации.    

 2) проведены мероприятия по адаптации здания МБУ ДО Детский сад №7 «Солнышко» на общую сумму 1667,4 тыс. рублей (1268,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 278,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 120,0 тыс. рублей - средства местного бюджета). В результате проведенных работ на объекте оборудован пандус с противоскользящим покрытием и двухуровневыми поручнями,  выполнено асфальтовое покрытие путей движения к объекту и по территории, проведены работы по расширению дверных проемов в группе, спальне, санузле, музыкальном зале, процедурном кабинете. Оборудован универсальный санузел и душевая комната. 
3) с целью включения в государственную программу Ростовской области «Доступная среда» объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,  были проведены работы по подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по адаптации на общую сумму 530,2 тыс. рублей  в т. ч:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» - 182,0 тыс. рублей; 

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй категории №8 «Чебурашка» -  198,2 тыс. рублей;
- муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры им. Чкалова» - 150,0 тыс. рублей.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2017 году проведено следующее:
- в соответствии с Порядком согласования задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры в целях создания условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденного постановлением Администрации Белокалитвинского района  29.04.2014 №740 УСЗН Белокалитвинского района было согласовано 31 задание на проектирование объектов таких как: Дворец спорта, Детский сад №7, №8, Психоневрологический интернат, МБОУ СОШ №11, Дворец культуры им. Чкалова, Белокалитвинский гуманитарный индустриальный техникум, Торгово-развлекательный центр, 7 многоквартирных домов, 16 объектов сферы торговли и бытовых услуг.  
- УСЗН Белокалитвинского района совместно с Белокалитвинской районной общественной организацией инвалидов ежеквартально проводились проверки объектов социальной инфраструктуры по соблюдению требований обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- в рамках реализации мероприятия по обучению инвалидов компьютерной грамотности, в целях обеспечения права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций, на базе отделения дневного пребывания МБУ ЦСО Белокалитвинского района продолжается работа компьютерного класса, где инвалиды имеют возможность бесплатно обрести навыки компьютерной грамотности и пользования сетью Интернет. За 12 месяцев 2017 года компьютерную грамотность освоили 30 граждан с ограниченными возможностями здоровья; 
- в целях обеспечения социальных гарантий инвалидам, было реализовано мероприятие по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 14 гражданам на сумму  18,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета. 


III. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Реализация мероприятий программы производится в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством в сфере обеспечения социальных гарантий инвалидам и не требует дополнительного муниципального и правового регулирования.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.
В 2017 году на реализацию всех мероприятий Программы (с учетом внесенных изменений) было запланировано   - 10510,3 тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета – 7068,3 тыс. рублей, средства областного бюджета- 1544,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1897,10 тыс. рублей. Фактическая сумма освоения за 2017 год составила - 9661,3  тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –6414,9 тыс. рублей, средства областного бюджета- 1404,2 тыс. рублей, средства местного бюджета –  1842,2 тыс. рублей. Данные об использовании бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Программы приведены в таблице 1.
В ходе реализации Программы в 2017 году освоены не в полном объеме целевые бюджетные средства:

1) федерального бюджета в сумме - 653,4 тыс. рублей в т. ч.: 
- по подпрограмме 1 в сумме - 641,10 тыс. рублей  в результате падения цены при проведении аукционов и исключения некоторых видов работ в ходе исполнения мероприятий по адаптации для инвалидов МБУ ДО «ДЮСШ № 2» Гребная база и МБОУ ДО Детский сад комбинированного вида №7 «Солнышко» г. Белая Калитва;

- по подпрограмме 2 в сумме-  12,30 тыс. рублей по причине того, что мероприятие по выплате компенсации инвалидам страховых премий по договорам ОСАГО носит заявительный характер;
2) областного бюджета в сумме- 140,7 тыс. рублей по подпрограмме 1 в результате падения цены при проведении аукционов и исключения некоторых видов работ в ходе исполнения мероприятий по адаптации для инвалидов МБУ ДО «ДЮСШ № 2» Гребная база и МБОУ ДО Детский сад комбинированного вида №7 «Солнышко» г. Белая Калитва;

3) средства местного бюджета в сумме – 54,8 тыс. рублей по подпрограмме 1 в  результате падения цены при проведении аукционов в ходе исполнения мероприятий по адаптации для инвалидов МБУ ДО «ДЮСШ № 2» Гребная база и подготовки проектно-сметной документации на адаптацию МБОУ ДО Детский сад комбинированного вида №8 «Чебурашка» и МБУ ДО Дом детского творчества.
Основная причина неполного освоения средств федерального и местного бюджетов связана с тем, что предоставление компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств носит заявительный характер, а также, в связи с падением начальной цены контрактов в ходе проведения аукционов. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия программы, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году, представлена в таблице 2.

Перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в течение года не производилось.

Мероприятия подпрограммы 1 по адаптации МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2»  г. Белая Калитва (Гребная база) и МБОУ ДО Детский сад комбинированного вида №7 «Солнышко» г. Белая Калитва осуществлялись на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов в соответствии предельным уровнем софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2017 год, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 №68 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы".
 Фактические объемы и соотношение уровней софинансирования данных мероприятий  в 2017 году полностью соответствуют установленным нормативам по расходам областного и федерального бюджетов (таблица 3).  
Средства бюджетов всех уровней, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2017 год, отсутствуют.
V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

Исполнение Программы характеризуется следующими показателями (индикаторами): «доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных инвалидов Белокалитвинского района; «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры». 

Плановый показатель (индикатор) «доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в общей численности, опрошенных инвалидов Белокалитвинского района» на 2017 год составляет 45%, фактическое значение показателя: 70/154=45%.

Значение показателя (индикатора) «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» на 2017 составляет 20%, фактическое значение показателя составило: 6/27=22%. 
 Исполнение Подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» характеризуется следующими показателями (индикаторами):  «доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»; «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций». 

Плановое значение показателя (индикатора) «доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2017 год составляет 80%, фактическое значение составило: 99/123=80%.

Значение показателя (индикатора) «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций» на 2017 год запланировано на уровне 12,8 %, фактическое значение показателя составляет: 6/40=15%.
Исполнение Подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» характеризуется следующими показателями (индикаторами): «доля инвалидов, положительно оценивающих, отношение населения к проблемам инвалидов»; «доля инвалидов, обученных компьютерной грамотности, в общем числе обратившихся инвалидов».  

Плановое значение показателя (индикатора) «доля инвалидов, положительно оценивающих, отношение населения к проблемам инвалидов на 2017 год составляет 40%, фактическое значение показателя (индикатора) составило 40%: из 154 опрошенных инвалидов положительно оценивают отношение к проблемам инвалидов 63 человека.

Плановое значение  показателя (индикатора) «доля инвалидов, обученных компьютерной грамотности, в общем числе обратившихся инвалидов» на 2017 год составляет 70%,  фактическое значение показателя (индикатора) составило 100%.  Из 30 инвалидов, обратившихся за получением данной услуги все прошли обучение. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 4. 

VI. Информация об изменениях, внесенных в Программу.

В течение 2017 года в Программу были внесены следующие изменения:

- корректировка объемов финансирования Программы текущего 2017 года (постановление Администрации Белокалитвинского района от 06.02.2017 № 135); 

- корректировка объемов финансирования Программы текущего 2017 года (постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.04.2017 № 227);

- корректировка объемов финансирования Программы текущего 2017 года (постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.07.2017 № 813);
- корректировка объемов финансирования Программы текущего 2017 года (постановление Администрации Белокалитвинского района от 15.09.2017 № 1197);
- корректировка объемов финансирования Программы текущего 2017 года (постановление Администрации Белокалитвинского района от 06.10.2017 №1 361);

- корректировка объемов финансирования Программы текущего 2017 года (постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.12.2017 № 2073).

Одновременно с внесением изменений в программные мероприятия производилась корректировка плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» на 2017 год. 
VII. Результаты оценки эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации Программы в 2016 году оценивается на основании целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровня использования средств бюджетов всех уровней, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

E=Fi  / Ni  х 100%

где Е – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы), цели (задачи, процентов);

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой).

Степень достижения целей и решения задач Программы:

по показателю (индикатору) 1 равна 100,0 процентов;

по показателю (индикатору) 2 равна 110,0 процентов;

по показателю (индикатору) 1.1 равна 100,0 процентов;

по показателю (индикатору) 1.2 равна 117,0 процентов;

по показателю (индикатору) 2.1 равна 100,0 процентов

по показателю (индикатору) 2.2 равна 143,0 процента.
Эффективность реализации  Программы в 2016 году на основании целевых показателей (индикаторов) составила 111,6 процентов (670,0/6).

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в таблице 4.
2.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного, местного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий Программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по Программе в целом определяется по формуле: 
                                        Уэф = Фф / Фп  х  100%                

   где  Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уэф = 9661,3 /10510,3 х 100% = 91,0%

Бюджетная эффективность Программы в 2017 году составила 91,0 процент.  Уровень исполнения финансирования бюджетов всех уровней можно охарактеризовать, как высокий. 

VIII. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Период реализации Программы - 2014-2020 гг.. Так как основная часть мероприятий носит длительный социальный характер, результат реализации Программы позволит к 2020 году сформировать условия для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и совершенствовать механизм предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество. 

В связи с кризисными явлениями в экономике возрастает вероятность финансовых рисков в процессе реализации Программы. В целях недопущения снижения показателей Программы необходимо обеспечить полное и планомерное финансирование всех мероприятий Программы.

	
	
	
	
	Таблица 1

	
	
	Сведения
	
	

	об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета 

	на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» за 2017 г.


	
	
	
	
	

	Статус
	Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой
 (тыс. руб.)
	Фактические расходы 
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Белокалитвинского района
	«Доступная среда»
	всего
	10510,3
	9661,3

	
	
	федеральный бюджет
	7068,3
	6414,9

	
	
	областной бюджет
	1544,9
	1404,2

	
	
	местный бюджет
	1897,1
	1842,2

	
	
	бюджеты поселений
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 1
	«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
	всего
	10480,0
	9643,3

	
	
	федеральный бюджет
	7038,0
	6396,9

	
	
	областной бюджет
	1544,9
	1404,2

	
	
	местный бюджет
	1897,1
	1842,2

	
	
	бюджеты поселений
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.1.
	Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ДО ДЮСШ № 2  г. Белая Калитва (Гребная база) путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации
	всего
	8083,0
	7445,8

	
	
	федеральный бюджет
	5617,0
	5128,1

	
	
	областной бюджет
	1233,0
	1125,7

	
	
	местный бюджет
	1233,0
	1192,0

	
	
	бюджеты поселений
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.2.
	Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ДО Детский сад комбинированного вида № 7 «Солнышко» г. Белая Калитва путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации
	всего
	1852,9
	1667,4

	
	
	федеральный бюджет
	1421,0
	1268,9

	
	
	областной бюджет
	311,9
	278,5

	
	
	местный бюджет
	120,0
	120,0

	
	
	бюджеты поселений
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.3.
	Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры  для беспрепятственного доступа и получения услуг (подготовка проектно-сметной документации на выполнение работ по адаптации) МБУ ДО Детский сад комбинированного вида № 8 «Чебурашка» г. Белая Калитва
	всего
	208,1
	198,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	208,10
	198,2

	
	
	бюджеты поселений
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.4.
	Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры  для беспрепятственного доступа и получения услуг (подготовка проектно-сметной документации на выполнение работ по адаптации) МБУ ДО Дом детского творчества г. Белая Калитва
	всего
	186,00
	182,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	186,00
	182,0

	
	
	бюджеты поселений
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.5.
	Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры  для беспрепятственного доступа и получения услуг (подготовка проектно-сметной документации на выполнение работ по адаптации) МБУК Белокалитвинского района «Дворец культуры им. Чкалова»
	всего
	150,00
	150,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	150,00
	150,00

	
	
	бюджеты поселений
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	 Подпрограмма 2
	«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
	всего
	30,30
	18,00

	
	
	федеральный бюджет
	30,30
	18,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	бюджеты поселений
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Мероприятие 2.1.
	Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	всего
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	бюджеты поселений
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Мероприятие 2.2.
	Обучение инвалидов компьютерной грамотности


	всего
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	бюджеты поселений
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Мероприятие 2.3.
	Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	всего
	30,30
	18,00

	
	
	федеральный бюджет
	30,30
	18,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	бюджеты поселений
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00


           Таблица 2

	Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Белокалитвинского района, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда»

            (наименование программы)

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 

(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Ожидаемый непосредственный результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)

	
	
	
	всего
	в том числе в резуль-тате проведенных конкурсных процедур

	Подпрограмма 1

Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения
	Проведение работ по адаптации для инвалидов МБУ ДО «ДЮСШ № 2» г. Белая Калитва Гребная база 
	Работы по адаптации выполнены в полном объеме
	637,2
	637,2

	
	Проведение работ по адаптации МБОУ ДО Детский сад комбинированного вида №7 «Солнышко» г. Белая Калитва
	Работы по адаптации выполнены в полном объеме
	185,5
	185,5

	
	Подготовка проектно-сметной документации на адаптацию МБОУ ДО Детский сад комбинированного вида №8 «Чебурашка»
	Проектно-сметная документация выполнена, получено заключение государственной экспертизы
	9,9
	9,0

	
	Подготовка проектно-сметной документации на адаптацию МБУ ДО Дом детского творчества                  г. Белая Калитва
	Проектно-сметная документация выполнена, получено заключение государственной экспертизы
	4,0
	4,0

	Подпрограмма 2

Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество
	выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам ОСАГО в полном объеме
	компенсация инвалидам страховых премий по договорам ОСАГО выплачена в полном объеме в соответствии с количеством обратившихся, услуга носит заявительный характер 
	12,3
	0,0

	ВСЕГО:
	х
	х
	848,9
	848,9


Таблица 3

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Белокалитвинского района 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района в 2017 году
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда»

(наименование программы)
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов* (%)
	Объем фактических расходов

	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	за счет средств федерального бюджета 
	за счет средств областного бюджета

	
	
	
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ДО ДЮСШ № 2  г. Белая Калитва  (Гребная база) путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации 
	82,0
	18,0
	5128,1
	82,0
	1125,7
	18,0

	Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ДО Детский сад комбинированного вида № 7 «Солнышко» г. Белая Калитва путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации
	82,0
	18,0
	1268,8
	82,0
	278,5
	18,0

	ВСЕГО:
	х
	х
	6396,9
	х
	1404,2
	х


Таблица 4
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в 2017 году
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы 
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда»

	1.
	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Белокалитвинском районе
	процентов
	35
	45
	45
	-

	2.
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
	процентов
	14
	20
	22
	Перевыполнение показателя свидетельствует об увеличении количества адаптированных объектов по сравнению с запланированным к адаптации количеством объектов

	Подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

	1.1.
	Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	процентов
	70
	80
	80
	-

	1.2.
	 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций
	процентов
	12,8
	12,8
	15,0
	Перевыполнение планового показателя обусловлено увеличением количества общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов от количества образовательных организаций, запланированных к адаптации

	Подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

	2.1.
	Доля инвалидов, положительно оценивающих, отношение населения к проблемам инвалидов; доля инвалидов, обученных компьютерной грамотности, в общем числе обратившихся инвалидов
	процентов
	35
	40
	40
	-

	2.2
	Доля инвалидов, обученных компьютерной грамотности, в общем числе обратившихся инвалидов
	процентов
	60
	70
	100
	Перевыполнение планового показателя обусловлено улучшением материально-технической базы МБУ ЦСО Белокалитвинского района, на базе которого проводится обучение инвалидов


-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Управляющий делами





 

      Л.Г. Василенко
