  - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  - РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

  - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

  - АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2020 №201

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» и эффективности

использования бюджетных средств за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 №279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 №2090 и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю.

| - Глава Администрации Белокалитвинского района | О.А. Мельникова |
| --- | --- |

Проект подготовил:

Главный специалист отдела сельского хозяйства	                Н.А. Балеха

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от ___. _____. 2020 №___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год

Раздел 1. Основные результаты и результаты основных мероприятий

Реализация программы в 2019 году осуществлялась посредством реализации следующих основных мероприятий:

- мониторинг состояния окружающей среды;

- осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления;

- экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

- организация детско-юношеского экологического движения.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» выделено 806,6 тыс. руб.

Итоги и эффективность реализации мероприятий Программы и подпрограмм оцениваются сопоставлением фактических значений целевых показателей к плановым.

Эффективность реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» характеризует выполнение в 2019 году следующих показателей:

1. Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации составило 87.

2. Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных составило 100%.

3. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 103.

4. Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов составила 100%.

5.  1 команда Белокалитвинского района приняла участие в областном слете юных экологов.

6. Разработана 1 декларация безопасности гидротехнических сооружений (Грушево-Дубовское сельское поселение).

7.  Мероприятие по ликвидации 1 несанкционированной свалки (Рудаковское сельское поселение) не выполнено.

8. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальными отходов составил 100%.

9. 30 действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальными отходов стоят на учете в региональном кадастре отходов.

Раздел 2. Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средствах при реализации программы

Согласно муниципальной  программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  в 2019 году были израсходованы денежные средства из местного бюджета 433,6 тыс. руб.

Мероприятие 1 подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» - Организация детско-юношеского экологического движения – 90,2 тыс. руб. Из них:

  - Участие в межрегиональном фестивале экологического туризма «Воспетая степь» - 38,8 тыс. руб.

  - Районный конкурс экологических газет образовательных учреждений Белокалитвинского района – 1,5 тыс. руб.

  - Участие в VIII областном слете юных экологов (Неклиновский район) - 29,4 тыс. руб.

  - Поездка активных участников экологической работы среди образовательных организаций Белокалитвинского района в Ростовский зоопарк - 20,5 тыс. руб.

В рамках осуществления программных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в тесном сотрудничестве с отделом образования района в 2019 году на территории проведено более 1000 мероприятий образовательной экологической направленности.

Мероприятие 2 подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» - Разработка документации по декларированию безопасности гидротехнических сооружений (Грушево-Дубовское сельское поселение) – 343,4 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средствах при реализации программы отражены в таблице №1.

Раздел 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

программы и оценки бюджетной эффективности программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы и оценки бюджетной эффективности программы отражены в таблице №2.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отражены в таблице №3.

Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

4.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп, где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1 – Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте Администрации района и в средствах массовой информации

Эп = 87/25 = 3,5

Показатель 2 - Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных

Эп = 100/100 = 1

Показатель 3 - Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности

Эп = 103/90 = 1,14

Показатель 4 - Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов

Эп = 100/100 = 1

Показатель 5 - Участие команды района в областном слете юных экологов

Эп = 1/1 = 1

Показатель 6 - Количество деклараций безопасности гидротехнических сооружений, разработанных в текущим году

Эп = 1/1 = 1

Показатель 7 - Количество ликвидированных несанкционированных свалок

Эп = 0

Показатель 8 - Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Эп = 100/100 = 1

4.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп, где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Показатель 9 - Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, учтенных в региональном кадастре отходов

Эп = 30/29 = 1,03

4.2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

, где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (1+1+1+1+1+1+0+1+1)/9 = 0,89

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,89, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

4.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

= 433,6/806,6 = 0,54

Бюджетная эффективность реализации программы признается низкой, так как не выполнено основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1 по ликвидации несанкционированной свалки, а также по результатам проведенных торгов по выбору организаций, исполняющей услуги по основному мероприятию 1.5 подпрограммы 1 «Разработка документации по декларированию безопасности гидротехнических сооружений». Был заключен муниципальный контракт на сумму 343,4 тыс. руб. Снижение запланированной начальной цены контракта 516,4 тыс. руб. по программному мероприятию составила 173 тыс. руб.

4.4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = (3,5+1++1,14+1+1+1+0+1+1,03)/9 = 1,19

4.5. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

4.6. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр = 0,89 х 0,5 + 1,19х0,3 + 0,54х0,2 = 0,91

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Таблица №1

СВЕДЕНИЯ об использовании бюджетных и внебюджетных средствах при реализации программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источник финансирования | Объем расходов, предусмотренный Программой на 2019 год, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 806,6 | 433,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 806,6 | 433,6 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» | всего | 806,6 | 433,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 806,6 | 433,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация детско-юношеского экологического движения | всего | 90,3 | 90,2 |
| Основное мероприятие 1.3 | Разработка документации по декларированию безопасности гидротехнических сооружений | всего | 516,4 | 343,4 |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | всего | 199,9 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 199,9 | - |

Таблица №2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» Основное мероприятие 1 «Организация детско-юношеского экологического движения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте Администрации района и в средствах массовой информации | единиц | 25 | 25 | 87 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных | процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятия реализованы в полном объеме |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | 90 | 90 | 103 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| 4 | Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов | процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| 5 | Участие команды района в областном слете юных экологов | единиц | 1 | 1 | 1 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| 6 | Количество деклараций безопасности гидротехнических сооружений, разработанных в текущим году | единиц | - | 1 | 1 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| 7 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | - | 1 | 0 | Мероприятия не реализованы в полном объеме |
| 8 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| 9 | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, учтенных в региональном кадастре отходов | единиц | 30 | 30 | 29 | Мероприятия реализованы в полном объеме |

Таблица №3

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» 1.1 Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия, обеспечение образовательных учреждений района информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов области Белокалитвинского района | Формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия, обеспечение образовательных учреждений района информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов области Белокалитвинского района | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2 Организация детско-юношеского экологического движения | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 09.10.2019 | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.1.3 Разработка документации по декларированию безопасности гидротехнических сооружений | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. Глава Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района Полупанов А.А. | 11.07.2019 | 31.12.2019 | 11.07.2019 | 16.12.2019 | Обеспечение защищенности населения от негативного воздействия вод | Обеспечение защищенности населения от негативного воздействия вод | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.1.4 Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района Авдеенко А.П. Глава Администрации Рудаковского сельского поселения Белокалитвинского района Голубов В.Г. | 02.09.2019 | 31.12.2019 | 02.09.2019 | - | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Рудаковского сельского поселения Белокалитвинского района | - | Продлен срок выполнения подрядных работ |
| 1.2 Обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1 Ликвидация выявленных свалочных очагов и навалов мусора | Главы администраций городских и сельских поселений Белокалитвинского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского района | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского района | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2 Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и сохранению природных ресурсов, выполняемые хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории Белокалитвинского района | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., Главы администраций городских и сельских поселений Белокалитвинского района, хозяйствующие субъекты Белокалитвинского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение экологической обстановки в Белокалитвинском районе вследствие снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности; вовлечение отходов во вторичное использование; предотвращение загрязнения водных объектов | Улучшение экологической обстановки в Белокалитвинском районе вследствие снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности; вовлечение отходов во вторичное использование; предотвращение загрязнения водных объектов | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района» 2.1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., Главы администраций городских и сельских поселений Белокалитвинского района, хозяйствующие субъекты Белокалитвинского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Уменьшение свалочных очагов и навалов мусора на территории Белокалитвинского района | Уменьшение свалочных очагов и навалов мусора на территории Белокалитвинского района | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.1.2 Осуществление учета действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, учтенных в региональном кадастре отходов | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В., Главы администраций городских и сельских поселений Белокалитвинского района, хозяйствующие субъекты Белокалитвинского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением | Анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением | - |

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2019 года в муниципальную программу Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» внесены изменения в соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района согласно таблицы № 4.

Таблица №4

ИНФОРМАЦИЯ о внесенных изменениях в программу

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.07.2019 №1094 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 №2090» | - В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Устименко Д.Ю. |
| 2 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 02.09.2019 №1410 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 №2090» |  |  |

- Управляющий делами				                                          Л.Г. Василенко

Проект подготовил:

Главный специалист по защите окружающей среды,

механизации и охране труда отдела сельского хозяйства,

продовольствия и защиты окружающей среды

Администрации Белокалитвинского района                                      Н.А. Балеха