Приложение

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | Формирова-ние единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Белокалит-винского района; Обеспече-ние сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомо-бильных дорог общего пользова-ния по дорогам с твердым покрытием | 2019 | X | 35 461,3 | 35 461,3 | 24 130,1 | 11 331,2 (не окончен срок выполнения работ по контрактам) |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 33 068,8 | 33 068,8 | 22 850,1 | 10 236,7 (не окончен срок выполнения работ по контрактам) |
|  | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 534,5 | 534,5 | 0,0 | 534,5 (не окончен срок выполнения работ по контрактам) |
|  | Основное мероприятие 1.3 Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 1 440,0 | 1 440,0 | 1 280,0 | 160,0 (не окончен срок выполнения работ по контрактам) |
|  | Основное мероприятие 1.4 Погашение кредиторской задолженности на услуги строительного контроля | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.7 Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.8 Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.9 Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.10 Приобретение и установка остановочных павильонов | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 (оформление пакета документов на финансирование работ) |
|  | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | Создание современ-ной системы безопаснос-ти дорожного движения на автомо-бильных дорогах общего пользова-ния и улично-дорожной сети населённых пунктов в Белока-литвинском районе | 2019 | X | 5 212,5 | 5 212,5 | 3 253,7 | 1 958,8 (не окончен срок выполнения работ по контрактам) |
|  | Основное мероприятие 2.1 Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ | отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 45,0 | 45,0 | 37,8 | 7,2 (не окончен срок выполнения работ по контрактам) |
|  | Основное мероприятие 2.2 Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4 Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.5 Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 4 967,5 | 4 967,5 | 3 167,7 | 1 799,8 (не окончен срок выполнения работ по контрактам) |
|  | Основное мероприятие 2.6 Разработка проекта «Организации дорожного движения» | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.7 Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.8 Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 38,0 | 38,0 | 36,2 | 1,8 (не окончен срок выполнения работ по контрактам) |
|  | Основное мероприятие 2.9 Изготовление полиграфической продукции с уровнем защиты «В» «Карта маршрута регулярных перевозок» и свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.10 Выполнение работ по категорированию, проведению оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | 2019 | Х | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 (не окончен срок выполнения работ по контрактам) |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | X | X | X | 40 673,8 | 40 673,8 | 27 383,8 | 13 290,0 (не окончен срок выполнения работ по контрактам) |
|  |  | участник 1 Администрация Белокалитвинского района | X | X | X | 19 979,5 | 19 979,5 | 11 792,4 | 8 187,1 (не окончен срок выполнения работ по контрактам) |
|  |  | участник 2 Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Белокалитвинский район | X | X | X | 20 599,3 | 20 599,3 | 15 505,4 | 5 093,9 (не окончен срок выполнения работ по контрактам) |
|  |  | участник 3 отдел образования Администрации Белокалитвинского района | X | X | X | 95,0 | 95,0 | 86,0 | 9,0 (не окончен срок выполнения работ по контрактам) |