## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2012 года             № 1224                 г.Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского  района  от

01 декабря 2010 года № 1343

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 626 «Об утверждении  Областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 - 2013 годы»  и   приказом   Министерства   транспорта  Ростовской  области  от 12.05.2012 года  №134 «О внесении изменений в приказ министерства транспорта Ростовской области от 12.01.2012 №1»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 01 декабря 2010 года № 1343 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования на территории  Белокалитвинского района на 2010-2013 годы»:

1.1 Таблицу  №2 «Объемы финансирования Программы» раздела 3,                   «Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы», муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы» изложить в редакции  согласно приложению  №1 к настоящему  Постановлению.

1.2 Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5,  к муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы» изложить в  редакции согласно  приложениям  №№  2, 3, 4, 5, 6, к настоящему постановлению.

1.3 Дополнить муниципальную долгосрочную целевую программу  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории  Белокалитвинского района на 2010-2013 годы» приложением № 6, согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению Администрации Белокалитвинского района (Демиденко В.И.), учесть данные изменения.

3.Постановление вступает в силу после официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по  строительству  А.В.Должникова, начальника финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Белокалитвинского района от __.09.2012 № ___ |
| --- | --- |

ОБЪЕМЫ

финансирования Программы

Таблица  № 2

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |

| 1. | Ремонт и содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | 6267 | 7125,6 | 10832,1 | 12825,0 | 37049,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 6267 | 7125,6 | 737,7 | 2535,7 | 16666,0 |
|  | - бюджеты поселений |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  | 10094,4 | 10289,3 | 20383,7 |
| 2 | Содержание внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | 10837,3 | 19874,7 | 10094,4 | 10289,3 | 51095,7 |
|  | Белокалитвинское г.п. |  |  | 5231,9 | 5333,0 | 10564,9 |
|  | Богураевское с.п. |  |  | 379,3 | 386,3 | 765,6 |
|  | Горняцкое с.п. |  |  | 565,6 | 576,9 | 1142,5 |
|  | Грушево-Дубовское с.п. |  |  | 241,1 | 245,5 | 486,6 |
|  | Ильинское с.п. |  |  | 236,1 | 240,6 | 476,7 |
|  | Коксовское с.п. |  |  | 577,9 | 589,2 | 1167,1 |
|  | Краснодонецкое с.п. |  |  | 211,9 | 216,0 | 427,9 |
|  | Литвиновское с.п. |  |  | 255,6 | 260,6 | 516,2 |
|  | Нижнепоповское с.п. |  |  | 856,6 | 872,6 | 1729,2 |
|  | Рудаковское с.п. |  |  | 162,5 | 165,7 | 328,2 |
|  | Синегорское с.п. |  |  | 665,5 | 678,7 | 1344,2 |
|  | Шолоховское г.п. |  | 1403,5 | 710,4 | 724,2 | 1434,6 |
|  | - областной бюджет |  |  | 10094,4 | 10289,3 | 20383,7 |
|  | - местный бюджет | 10837,3 | 19874,7 |  |  | 30712 |
| 3. | Капитальный ремонт, включая разработку проектно - сметной документации межпоселковых автомобильных дорог |  |  | 897,5 |  | 897,5 |
|  | - местный бюджет |  |  | 124,8 |  | 124,8 |
|  | - областной бюджет |  |  | 772,7 |  | 772,7 |
| 4. | Проектирование на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглосуточной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  |  | 1000,0 | 42973,3 | 43973,3 |
|  | - местный бюджет |  |  | 1000,0 | 5973,3 | 6973,3 |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 37000,0 | 37000,0 |
| 5. | Капитальный ремонт, включая разработку проектно сметной документации, внутригородских и внутрипоселковых дорог и тротуаров, всего, в том числе: | 46860,3 | 84718,8 | 125978,1 | 104606,4 | 362163,6 |
|  | Белокалитвинское г.п. |  |  | 35393,6 |  | 35393,6 |
|  | - местный бюджет |  |  | 4919,7 |  | 4919,7 |
|  | - областной бюджет |  |  | 30473,9 |  | 30473,9 |
|  | Ильинское с.п. |  |  | 1738,1 |  | 1738,1 |
|  | - местный бюджет |  |  | 241,6 |  | 241,6 |
|  | - областной бюджет |  |  | 1496,5 |  | 1496,5 |
|  | Краснодонецкое с.п. |  |  | 2210,0 |  | 2210,0 |
|  | - местный бюджет |  |  | 307,2 |  | 307,2 |
|  | - областной бюджет |  |  | 1902,8 |  | 1902,8 |
|  | Литвиновское с.п. |  |  | 2792,2 |  | 2792,2 |
|  | - местный бюджет |  |  | 388,2 |  | 388,2 |
|  | - областной бюджет |  |  | 2404,0 |  | 2404,0 |
|  | Шолоховское г.п. |  |  | 83844,2 |  | 83844,2 |
|  | - местный бюджет |  |  | 11654,4 |  | 11654,4 |
|  | - областной бюджет |  |  | 72189,8 |  | 72189,8 |
|  | Итого |  |  | 125978,1 |  | 125978,1 |
|  | - местный бюджет | 6326,2 | 12199,5 | 17511,1 | 14540,3 | 50577,1 |
|  | - областной бюджет | 40534,1 | 72519,3 | 108467 | 90066,1 | 311586,5 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения (Шолоховское г.п.) | 13806,2 | 5030,0 | 5218,5 |  | 24054,7 |
|  | - местный бюджет | 13806,2 | 5030,0 | 5218,5 |  | 24054,7 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 7 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 424,2 | _ | 424,2 |
|  | - местный бюджет |  |  | 424,2 |  | 424,2 |
| 8 | Строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров Местный бюджет Областной бюджет |  | 1102 158,7 943.3 |  |  | 1102 158.7 943.3 |
| 9 | Строительство, реконструкция, включая разработку проектно- сметной документации межпоселковых автомобильных дорог -областной бюджет -местный бюджет |  |  | 6010,0 5174,6 835,4 |  | 6010,0 5174,6 835,4 |
| Всего по Программе (источники финансирования) |  | 77770,8 | 116749,1 | 160458,8 | 171495,3 | 526474 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  | 40534,1 | 72519,3 | 138155,03 | 147646,0 | 398854,43 |
| - местный бюджет |  | 37236,7 | 44229,8 | 22303,77 | 24049,3 | 127819,57 |

Управляющий делами							    Л.Г. Василенко

Приложение  № 2

к постановлению Администрации

района от    __.09.2012 № ___

Приложение № 1

к Муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие автомобильных до-

рог общего пользования местного значения

на территории Белокалитвинского района

на 2010-2013 годы»

СИСТЕМА

программных мероприятий

| № п.п. | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответствен- ный исполнитель | Срок исполне-ния | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1. Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт и содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | Администра-ция Белокалит-винского района, | 2010- 2013 годы | всего местный бюджет областной бюджет | 6267 6267 _ |  | 7125,6 7125,6 _ | 10832,1 737,7 10094,4 | 12825,0 2535,7 10289,3 | 37049,7 16666,0 20383,7 |
| 1.2 | Содержание внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: |  | Администрация городского и сельских поселений |  | всего местный бюджет областной бюджет | 10837,3 10837,3 |  | 19874,7 19874,7 | 10094,4 10094,4 | 10289,3 10289,3 | 51095,7 30712 20383,7 |
|  | Белокалитвинское г.п. |  |  |  |  |  |  |  | 5231,9 | 5333,0 | 10564,9 |
|  | Богураевское с.п. |  |  |  |  |  |  |  | 379,3 | 386,3 | 765,6 |
|  | Горняцкое с.п. |  |  |  |  |  |  |  | 565,6 | 576,9 | 1142,5 |
|  | Грушево-Дубовское с.п. |  |  |  |  |  |  |  | 241,1 | 245,5 | 486,6 |
|  | Ильинское с.п. |  |  |  |  |  |  |  | 236,1 | 240,6 | 476,7 |
|  | Коксовское с.п. |  |  |  |  |  |  |  | 577,9 | 589,2 | 1167,1 |
|  | Краснодонецкое с.п. |  |  |  |  |  |  |  | 211,9 | 216,0 | 427,9 |
|  | Литвиновское с.п. |  |  |  |  |  |  |  | 255,6 | 260,6 | 516,2 |
|  | Нижнепоповское с.п. |  |  |  |  |  |  |  | 856,6 | 872,6 | 1729,2 |
|  | Рудаковское с.п. |  |  |  |  |  |  |  | 162,5 | 165,7 | 328,2 |
|  | Синегорское с.п. |  |  |  |  |  |  |  | 665,5 | 678,7 | 1344,2 |
|  | Шолоховское г.п. |  |  |  |  |  |  |  | 710,4 | 724,2 | 1434,6 |
| 2.Мероприятия по капитальному ремонту,включая разработку проектно-сметной документации, внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских внутрипоселковых дорог и тротуаров, всего в том числе: | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям а/дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог | Администрации поселений | 2010- 2013 годы | всего областной бюджет местный бюджет | 46860,3 40534,1 6326,2 |  | 84718,8 72519,3 12199,5 | 125978,1 108467 17511,1 | 104606,4 90066,1 14540,3 | 362163,6 311586,5 50577,1 |
|  | Белокалитвинское г.п Ильинское с.п. Краснодонецкое с.п. Литвиновское с.п. Шолоховское г.п. |  |  |  | всего |  |  |  | 35393,6 1738,1 2210,0 2792,2 83844,2 |  | 35393,6 1738,1 2210,0 2792,2 83844,2 |
| 3. Мероприятия по капитальному ремонту , включая разработку проектно-сметной документации, межпоселковых автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации межпоселковых автомобильных дорог | Капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог | Администрация Белокалитвинского района | 2010- 2013 годы | всего местный бюджет областной бюджет | _ |  | _ | 897,5 124,8 772,7 |  | 897,5 124,8 772,7 |
| 4. Строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проектирование на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглосуточной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Подготовка проектно-сметной документации для включения объектов в муниципальную программу по развитию сети автомобильных дорог местного значения | Администрация Белокалитвинского района | 2010- 2013 годы | всего местный бюджет областной бюджет |  |  |  | 1000,0 1000,0 | 42973,3 5973,3 37000,0 | 43973,3 6973,3 37000,0 |
| 4.2 | Строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров, |  | Администрация Шолоховского г.п. |  | всего местный бюджет областной бюджет |  |  | 1102 158,7 943,3 |  |  | 1102 158,7 943,3 |
| 5. Строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации межпоселковых дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации межпоселковых дорог | Подготовка проектно-сметной документации для включения объектов в муниципальную программу по развитию сети автомобильных дорог местного значения | Администрация Белокалитвинского района |  | всего областной бюджет местный бюджет |  |  |  | 6010,0 5174,6 835,4 |  | 6010,0 5174,6 835,4 |
| 6.Мероприятия по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | КУИ | 2010- 1013 годы | местный бюджет поселений | _ |  |  | 424,2 | _ | 424,2 |

Управляющий делами	                                          						    Л.Г. Василенко

Приложение № 3

к постановлению Администрации

района от    __.09.2012 № ___

Приложение № 2

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

на территории Белокалитвинского

района на 2010-2013 годы»

Мероприятия по капитальному ремонту внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров

Белокалитвинского района Ростовской области и разработке проектно-сметной документации в 2010-2013 годы.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | Факт 2010г. | в том числе: |  | План 2011г. | в том числе: |  | План 2012г. | в том числе: |  | План 2013г. | в том числе: |  | Номер и дата заключения экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБ 86,5% | МБ 13,5% |  | ОБ 85,6% | МБ 14,4% |  | ОБ 86,1% | МБ 13,9% |  | ОБ 85,6% | МБ 14,4% |  |
|  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутригородские, внутрипоселковые дороги всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Шолоховское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога по ул. Пушкина в п. Шолоховский | 946,153 | 818,403 | 127,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автодорога по ул. Чапаева в п. Шолоховском (выборочные объемы работ) | 557,290 | 482,040 | 75,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению | 1503,443 | 1300,443 | 203,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Белокалитвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А/д и тротуар по ул. Пролетарская (участок от ул. К.Маркса до ул. 3-я линия) в г. Белая Калитва | 4580,400 | 3962,046 | 618,354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №0558П-2007 от 02.07.2007г. |
| 2 | Дорога и тротуар по ул. Большая (от ул.Гагарина до ул. 9 линия) в г. Белая Калитва (на участке от ул. 3-я линия до ул. 9-я линия) | 5639,700 | 4878,340 | 761,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №61-1-6-1182-7 |
|  | ИТОГО по поселению | 10220,1 | 8840,386 | 1379,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Богураевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А\д по ул. Центральная (технологическая) в х. Богураев | 3638,007 | 3146,876 | 491,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-2969-08 от 10.01.2008 |
|  | ИТОГО по поселению | 3638,007 | 3146,876 | 491,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Грушево-Дубовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъезд от автодороги «г. Шахты-г.Белая Калитва»-х.Голубинка к х. Чернышев (на участке 290 м на восток от д.1 по ул. Степная до ул. Степная, д. 26 в х. Чернышов) | 5131,307 | 4438,580 | 692,727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-0802-07 от 10.09.2007 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Мельничной ПК 0 до ПК 9+19,8 от автодороги «Шахты-Синегорский» | 3096,735 | 2678,676 | 418,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению | 8228,042 | 7117,256 | 1110,786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Ильинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога по ул. Центральная в х. Головка | 7407,133 | 6407,170 | 999,963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-3176-08 от 10.01.2008 |
| 2 | Автодорога по ул. Южная-Советская-пер. Пионерский в х. Ильинка | 2271,928 | 1965,218 | 306,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению | 9679,061 | 8372,388 | 1306,673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Коксовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога по ул. Базарной в п. Коксовом | 4396,950 | 3803,362 | 593,588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-2962-08 от 10.01.2008г. |
|  | ИТОГО по поселению | 4396,950 | 3803,362 | 593,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Краснодонецкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога по ул. Рыновская в ст. Краснодонецкая | 6219,631 | 5379,981 | 839,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-2281-08 от 13.06.2008г. |
|  | ИТОГО по поселению | 6219,631 | 5379,981 | 839,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Синегорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Горького ПК 0 до ПК 2+31,4 и по ул.Мира (от ул. Горького ПК 0 до ПК 6+99,5) в п. Синегорский | 2975,038 | 2573,408 | 401,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-2615-07 от 20.12.2007г. |
|  | ИТОГО по поселению | 2975,038 | 2573,408 | 401,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО 2010г. | 46860,272 | 40534,100 | 6326,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутригородские, внутрипоселковые дороги всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции площади в р.п. Шолоховский |  |  |  | 1101,974 | 943,300 | 158,674 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству, реконструкции |  |  |  | 1101,974 | 943,300 | 158,674 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт: |  |  |  | 84718,88975 | 72519,300 | 12199,58975 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Шолоховское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорога по ул. Чапаева, ул. Крайняя (от ул. Социалистическая до границы застройки поселка без ответвления на ПК 17+71), ул. Октябрьская, ул. Пушкина, ул. Северная, ул. Кирова (от ул. Социалистическая до ул. Комсомольская) в р.п. Шолоховский (ул. Кирова (от ул. Социалистическая до ул. Комсомольская), ул. Октябрьская, ул. Пушкина) |  |  |  | 17165,313 | 14693,508 | 2471,805 |  |  |  |  |  |  | ПСД в стадии разработки |
|  | Дорога по ул. Чапаева, ул. Крайняя (от ул. Социалистическая до границы застройки поселка без ответвления на ПК 17+71), ул. Октябрьская, ул. Пушкина, ул. Северная, ул. Кирова (от ул. Социалистическая до ул. Комсомольская) в р.п. Шолоховский (ул. Чапаева, ул. Крайняя (от ул. Социалистическая до границы застройки поселка без ответвления на ПК 17+71), ул. Северная) |  |  |  | 16000,0 | 13696,0 | 2304,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 33165,313 | 28389,508 | 4775,805 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Белокалитвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорога по ул. Вишневая до ул. Мичурина ж.д. №31 в г. Белая Калитва |  |  |  | 2538,167 | 2172,67 | 365,497 |  |  |  |  |  |  | №0560П-2007 от 02.07.2007г. |
| 2 | А/д и тротуар по ул. Заводская (участок от лечебного корпуса до ОАО «БКМПО»-400) в г. Белая Калитва |  |  |  | 3388,91382 | 2900,910 | 488,00382 |  |  |  |  |  |  | №0559П-2007 от 02.07.2007г. |
| 3. | Капитальный ремонт внутригородской дороги по ул. Вишневая до ул. Мичурина ж.д.№31 в г. Белая Калитва, Ростовской области (выборочные объемы работ)А/д и тротуар по ул. Космонавтов в г. Белая Калитва |  |  |  | 2195,901 | 1879,690 | 316,211 |  |  |  |  |  |  | №61-1-6-1181-07 от 31.08.2007г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 8122,98182 | 6953,27 | 1169,71182 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Нижнепоповское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога по ул. Заречная в п. Сосны |  |  |  | 6331,25014 | 5419,550 | 911,70014 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-2966-08 10.01.2008г. |
| 2 | Участок а/д по ул. Шоссейная в х. Апанасовка |  |  |  | 836,52735 | 716,067 | 120,46035 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-371-08 11.02.2008г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 7167,77749 | 6135,617 | 1032,16049 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Коксовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок а/д по ул. Кирова в п. Коксовом |  |  |  | 2351,988 | 2013,302 | 338,686 |  |  |  |  |  |  | №61-1-5-0556-10 от 06.10.2010г. |
| 2 | «А/д по ул. К. Маркса ограниченной от ул. Колодезная до ул. Октябрьская с заменой водопропускного сооружения через балку Самойлова в п. Коксовый» |  |  |  | 1868,149 | 1599,136 | 269,013 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-2964-08 от 10.01.2008г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 4220,137 | 3612,438 | 607,699 |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Богураевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок а/д по ул. Коммунистическая в х. Богураев |  |  |  | 5210,23572 | 4459,961 | 750,27472 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-2968-08 10.01.2008г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 5210,23572 | 4459,961 | 750,27472 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Горняцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога по ул. Новомайская в п. Горняцком |  |  |  | 1128,81508 | 966,266 | 162,54908 |  |  |  |  |  |  | №3764-2006 от 23.01.2007г. |
| 2 | А/д по ул. Новая в п. Горняцкий |  |  |  | 4849,17193 | 4150,891 | 698,28093 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-3325-07 от 15.01.2008г |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 5977,98701 | 5117,157 | 860,83001 |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Грушево-Дубовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А/д по ул. Добрая х. Грушевка |  |  |  | 5073,38859 | 4342,820 | 730,56859 |  |  |  |  |  |  | №0317-2007 от 05.05.2007г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 5073,38859 | 4342,820 | 730,56859 |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Ильинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тротуар по ул. Центральная дома №11, 12, 13, 14, 16 в х. Ильинка |  |  |  | 152,245 | 130,321 | 21,924 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-3175-08 от 10.01.2008г. |
| 2 | Тротуар по ул. Центральная дома № 6, 7, 8 в х. Ильинка |  |  |  | 71,411 | 61,127 | 10,284 |  |  |  |  |  |  | №61-1-6-2812-09 от 24.07.2009г. |
| 3 | Тротуар по ул. Центральная дома № 2, 3, 4, 5 в х. Ильинка |  |  |  | 118,169 | 101,152 | 17,017 |  |  |  |  |  |  | №61-1-6-2811-09 от 24.07.2009г. |
| 4 | Автодорога по ул. Набережная в х. Ильинка |  |  |  | 812,604 | 695,588 | 117,016 |  |  |  |  |  |  | №61-1-6-2813-09 от 24.07.2009г. |
|  | А/д по ул. Набережная (II — очередь) в х. Ильинка |  |  |  | 4818,213 | 4124,39 | 693,823 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 5972,642 | 5112,578 | 860,064 |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | Синегорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога по ул. Терешковой в п. Синегорский |  |  |  | 3066,97805 | 2625,333 | 441,64505 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-3173-08 от 10.01.2008г |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 3066,97805 | 2625,333 | 441,64505 |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Литвиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога по ул. Садовая в с. Литвиновка |  |  |  | 3365,325 | 2880,718 | 484,607 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-3331-07 от 15.01.2008г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 3365,325 | 2880,718 | 484,607 |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | Рудаковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога по ул. Центральная, Школьная, Гоголя в х. Рудаков |  |  |  | 3 376,12407 | 2889,9 | 486,22407 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-3169-08 от 1001.2008г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 3 376,12407 | 2889,9 | 486,22407 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего за 2011 год |  |  |  | 85820,86375 | 73462,6 | 12358,26375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутригородские, внутрипоселковые дороги всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Белокалитвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Вокзальная (участок №2) |  |  |  |  |  |  | 18751,9 | 16145,4 | 2606,5 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ветеранов (выборочные объемы работ) |  |  |  |  |  |  | 11936,9 | 10277,7 | 1659,2 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Прямая |  |  |  |  |  |  | 4704,8 | 4050,8 | 654,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению: |  |  |  |  |  |  | 35393,6 | 30473,9 | 4919,7 |  |  |  |  |
|  | Ильинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в х. Гусынка (ПИР 0,849) |  |  |  |  |  |  | 550,4 | 473,9 | 76,5 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в х. Марьевка (ПИР 1,0575км) |  |  |  |  |  |  | 560,4 | 482,5 | 77,9 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в х. Ильинка (ПИР 1,020 км) |  |  |  |  |  |  | 627,3 | 540,1 | 87,2 |  |  |  |  |
|  | Итого по поселению: |  |  |  |  |  |  | 1738,1 | 1496,5 | 241,6 |  |  |  |  |
|  | Краснодонецкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Н.Муравчика в ст. Краснодонецкая (ПИР 1,150км) |  |  |  |  |  |  | 575,0 | 495,1 | 79,9 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, ул. Садовая в х. Нижнесеребряки (ПИР 2,01км) |  |  |  |  |  |  | 1050,0 | 904,0 | 146 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в х. Насонтов (ПИР 1,17 км) |  |  |  |  |  |  | 585,0 | 503,7 | 81,3 |  |  |  |  |
|  | Итого по поселению: |  |  |  |  |  |  | 2210,0 | 1902,8 | 307,2 |  |  |  |  |
|  | Литвиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Зои Космодемьянской в с. Литвиновка |  |  |  |  |  |  | 1682,3 | 1448,4 | 233,8 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Буденного в с. Литвиновка (ПИР 1,1 км) |  |  |  |  |  |  | 1109,9 | 955,6 | 154,3 |  |  |  |  |
|  | Итого по поселению |  |  |  |  |  |  | 2792,2 | 2404,0 | 388,1 |  |  |  |  |
|  | Шолоховское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул.Чапаева , ул. Крайняя (от ул. Социалистическая до границы застройки поселка без ответвления на ПК 17+71), ул. Октябрьская, ул. Пушкина, ул. Северная, ул. Кирова (от ул. Социалистическая до ул. Комсомольская) в р.п. Шолоховский (ул. Кирова (от ул. Социалистическая до ул. Комсомольская), ул. Октябрьская, ул. Пушкина) (остаточные объемы работ) |  |  |  |  |  |  | 11714,0 | 10085,7 | 1628,3 |  |  |  | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
| 2 | Дорога по пер. Пионерский, пер. Садовый, ул. Гагарина, ул. Гоголя, (от ул. М.Горького до ул. Спортивная), М.Горького, ул. Димитрова, ул. Кирова (от ул. Комсомольская до ул. Советская), ул. Комсомольская, ул. Молодежная, ул. Островского, ул.Первомайская, ул. Советская, ул. Социалистическая, ул. Чехова, ул. Шахтерская, ул. Железнодорожная, ул. Маяковского (от ул. М.Горького до ул. Спортивная) в р.п. Шолоховский (ул. Комсомольская, ул. Молодежная, ул. Первомайская, ул.Социалистическая, ул.Шахтерская, ул.Железнодорожная, ул.Гоголя (от ул.М.Горького до ул.Спортивная), ул.Маяковского (от ул.М.Горького до ул.Спортивная), ул.М.Горького) |  |  |  |  |  |  | 39545058 | 34048295 | 5496763 |  |  |  | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
|  | Дорога по пер. Пионерский, пер. Садовый, ул. Гагарина, ул. Гоголя, (от ул. М.Горького до ул. Спортивная), М.Горького, ул. Димитрова, ул. Кирова (от ул. Комсомольская до ул. Советская), ул. Комсомольская, ул. Молодежная, ул. Островского, ул.Первомайская, ул. Советская, ул. Социалистическая, ул. Чехова, ул. Шахтерская, ул. Железнодорожная, ул. Маяковского (от ул. М.Горького до ул. Спортивная) в р.п. Шолоховский (пер.Пионерский, пер.Садовый, ул.Советская, ул.Чехова, ул.Гагарина, ул.Димитрова, ул.Кирова (от ул.Комсомольская до ул.Советская), ул.Островского) |  |  |  |  |  |  | 31020652 | 26708781 | 4311871 |  |  |  | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивная (ПИР-1,23) |  |  |  |  |  |  | 1564,5 | 1347,0 | 217,5 |  |  |  | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
|  | Итого по поселению |  |  |  |  |  |  | 83844,2 | 72189,8 | 11654,4 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО 2012 |  |  |  |  |  |  | 125978,1 | 108467 | 17511,0 |  |  |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутригородские, внутрипоселковые дороги всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Белокалитвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул.Толстого (от ул.М.Горького до ул.Геологическая) в г.Белая Калитва, Ростовской области (тротуары) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715,300 | 1468,297 | 247,003 |  |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 6-линия в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6236,000 | 5338,016 | 897,984 |  |
| 3 | Капитальный ремонт по ул.Кутузова в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2208,600 | 1890,562 | 318,038 |  |
| 4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мичурина в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12464,000 | 10669,184 | 1794,816 |  |
| 5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Котовского в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928,000 | 1650,368 | 277,632 |  |
| 6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Московской в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12802,400 | 10958,854 | 1843,546 |  |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ветеранов в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11697,400 | 10012,974 | 1684,426 |  |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49051,7 | 41988,255 | 7063,445 |  |
|  | Богураевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги в х.Богураев по ул.Центральная от автодороги от автодороги г.Белая Калитва – х.Чапаев (в сторону п.Бондарный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18900,000 | 16178,400 | 2721,600 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
|  | Грушево-Дубовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ул.Набережная, ул.Коммуна в х.Семимаячный Белокалитвинского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,000 | 3852,000 | 648,000 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
|  | Горняцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Центральная в пос.Горняцком, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3431,080 | 2937,004 | 494,076 |  |
|  | Краснодонецкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Молодежная в ст.Краснодонецкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4153,600 | 3555,482 | 598,118 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Нижняя в х.Усть-Быстрый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5076,600 | 4345,570 | 731,030 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9230,200 | 7901,052 | 1329,149 |  |
|  | Ильинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Гагарина в х.Ильинка Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3594,895 | 3077,230 | 517,665 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Первомайская в х.Ильинка, Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2696,171 | 2307,922 | 388,249 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
| 3 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Центральная в х.Гусынка Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4044,256 | 3461,883 | 582,373 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10335,322 | 8847,035 | 1488,287 |  |
|  | Коксовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Красноармейская в п.Коксовом, Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,000 | 3852,000 | 648,000 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
| 2 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Ленина в п.Коксовом, Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,000 | 5136,000 | 864,000 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500,000 | 8988,000 | 1512,000 |  |
|  | Литвиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ул.Центральная в х.Кононов Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4134,0 | 3538,704 | 595,296 |  |
|  | Синегорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Маяковского п.Синегорский Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3839,756 | 3286,831 | 552,925 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
| 2 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Горького п.Синегорский Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2239,858 | 1917,318 | 322,540 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
| 3 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Веселая п.Синегорский Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1919,878 | 1643,416 | 276,462 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7999,492 | 5847,565 | 1151,927 |  |
|  | ВСЕГО 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118081,794 | 101078,016 | 17003,778 |  |
|  | ИТОГО 2010-1013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376741,02975 | 323541,716 | 53199,31375 |  |

Управляющий делами	                                                                                                   Л.Г. Василенко

Приложение № 4

к постановлению Администрации

района от     __.09.2012  № ___

Приложение № 3

к Муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие сети автомобильных  дорог общего пользования  на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы»

Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог

общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них

в Белокалитвинском районе в 2010-2013 годах.

| п/п | Наименование объекта | Источник финансирования | 2010 г. т.р. | 2011г. т.р. | 2012 г. т.р. | 2013 г. т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселковые автомобильные дороги Белокалитвинского района | Местный бюджет | 6276 | 7125,6 | 737,7 | 2535,7 |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 10094,4 | 10289,3 |
| 2 | Автомобильные дороги Белокалитвинского городского поселения | Местный бюджет | 7202,7 | 17160,7 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 5 231,9 | 5333,0 |
| 3 | Автомобильные дороги Шолоховского городского поселения | Местный бюджет | 596,2 | 450,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 710,4 | 724,2 |
| 4 | Автомобильные дороги Горняцкого сельского поселения | Местный бюджет | _ | 736,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 565,6 | 576,9 |
| 5 | Автомобильные дороги Синегорского сельского поселения | Местный бюджет | 99,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 665,5 | 678,7 |
| 6 | Автомобильные дороги Коксовского сельского поселения | Местный бюджет | 608, 1 | 335,8 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 577,9 | 589,2 |
| 7 | Автомобильные дороги Ильинского сельского поселения | Местный бюджет | 292,0 | 208,8 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 236,1 | 240,6 |
| 8 | Автомобильные дороги Литвиновского сельского поселения | Местный бюджет | 222,0 | 45,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 255,6 | 260,6 |
| 9 | Автомобильные дороги Рудаковского сельского поселения | Местный бюджет | 105,7 | 64,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 162,5 | 165,7 |
| 10 | Автомобильные дороги Нижнепоповского сельского поселения | Местный бюджет | 92,8 | 50,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 856,6 | 872,6 |
| 11 | Автомобильные дороги Краснодонецкого сельского поселения | Местный бюджет | 174,7 | 174,4 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 211,9 | 216,0 |
| 12 | Автомобильные дороги Грушево-Дубовского сельского поселения | Местный бюджет | 1364,062 | 500,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 241,1 | 245,5 |
| 13 | Автомобильные дороги Богураевского сельского поселения | Местный бюджет | 80,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 379,3 | 386,3 |

Управляющий делами			                                                         				    Л.Г. Василенко

Приложение № 5

к постановлению Администрации

района от  __.09.2012 № ___

Приложение № 4

к Муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие сети автомобильных  дорог общего пользования  местного  значения на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы»

Перечень объектов

По строительству и реконструкции, капитальному ремонту  включая разработку проектно-сметной документации,  межпоселковых   автомобильных дорог  общего

пользования  местного значения в Белокалитвинском районе в 2010-2013 годах

| №п/п | Наименование объекта местонахождение | Ст-ть объекта, проектно-изыскательских работ | № и дата заключения экспертизы | Областной бюджет 86,1% | местный бюджет 13,9% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Межпоселковые дороги |  |  |  |  |
|  | Белокалитвинский район |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка подъезда от а/д г. Шахты-г.Белая Калитва к х. Дубовой (ПИР 2,9) | 1200000 | - | 1033200,0 | 166800,0 |
| 2 | Капитальный ремонт подъезда от а/д г. Шахты-г. Белая Калитва -х.Голубинка к х. Чернышев | 897376,0 | №61-1-3-0802-07 от 10.09.2007г. | 772641,0 | 124735,0 |
| 3. | Реконструкция а/д х.Лагутьевка-х.Шарковка с мостовым переходом (ПИР 1,6км) | 4810000,0 | - | 4141410,0 | 668590,0 |
|  | ИТОГО | 6907376,0 |  | 5947251,0 | 960125,0 |

Управляющий делами			                      				    Л.Г. Василенко

Приложение № 6

к постановлению Администрации

района  от  ___.09.2012 № ___

Приложение № 5

к Муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие сети автомобильных  дорог общего пользования  на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы»

Мероприятия  по ремонту автомобильных дорог общего

пользования  местного значения в Белокалитвинском районе в 2010-2013 годах

| п/п | Наименование объекта | Источник финансирования | 2010 г. т.р. | 2011г. т.р. | 2012 г. т.р. | 2013 г. т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселковые автомобильные дороги Белокалитвинского района | Бюджет Администрации Белокалитвинского района | _ | _ | _ | _ |
| 2 | Автомобильные дороги Белокалитвинского городского поселения | Бюджет Администрации Белокалитвинского городского поселения | 6769,1 |  |  |  |
| 3 | Автомобильные дороги Шолоховского городского поселения | Бюджет Администрации Шолоховского городского поселения | _ |  |  |  |
| 4 | Автомобильные дороги Горняцкого сельского поселения | Бюджет Администрации Горняцкого сельского поселения | 280,0 |  |  |  |
| 5 | Автомобильные дороги Синегорского сельского поселения | Бюджет Администрации Синегорского сельского поселения | 367,1 |  |  |  |
| 6 | Автомобильные дороги Коксовского сельского поселения | Бюджет Администрации Коксовского сельского поселения | - |  |  |  |
| 7 | Автомобильные дороги Ильинского сельского поселения | Бюджет Администрации Ильинского сельского поселения | _ |  |  |  |
| 8 | Автомобильные дороги Литвиновского сельского поселения | Бюджет Администрации Литвиновского сельского поселения | _ |  |  |  |
| 9 | Автомобильные дороги Рудаковского сельского поселения | Бюджет Администрации Рудаковского сельского поселения | _ |  |  |  |
| 10 | Автомобильные дороги Нижнепоповского сельского поселения | Бюджет Администрации Нижнепоповского сельского поселения | 285,1 |  |  |  |
| 11 | Автомобильные дороги Краснодонецкого сельского поселения | Бюджет Администрации Краснодонецкого сельского поселения | _ |  |  |  |
| 12 | Автомобильные дороги Грушево-Дубовского сельского поселения | Бюджет Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | 304,5 |  |  |  |
| 13 | Автомобильные дороги Богураевского сельского поселения | Бюджет Администрации Горняцкого сельского поселения | 80 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 8085,8 |  |  |  |

Управляющий делами				                                 			    Л.Г. Василенко

Приложение № 7

к постановлению Администрации

района  от __.08.2012г. №__

Приложение № 6

К муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Белокалитвинского района на 2010-2013годы»

Перечень объектов по  капитальному ремонту и  ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов   Белокалитвинского района Ростовской области финансируемых за счет средств Фонда софинансирования расходов в 2012 году

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Объем финанси-рования, всего (руб.) | В том числе, (руб.) |  | % долевого участия местного бюджета | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФСР | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул.Строительная, 6 в п. Горняцкий | ремонт | 588118 | 506370 | 81748 | 13,9 | Горняцкое сельское поселение |
| 2 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул.Строительная, 8 в п. Горняцкий | ремонт | 455594 | 392266 | 63328 | 13,9 | Горняцкое сельское поселение |
| 3 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул.Строительная, 11 в п. Горняцкий | ремонт | 681515 | 586784 | 94731 | 13,9 | Горняцкое сельское поселение |
| 4 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. М.Горького, 42 в р.п. Шолоховский | ремонт | 228618 | 196840 | 31778 | 13,9 | Администрация Шолоховского городского поселения |
| 5 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. М.Горького, 44 в р.п. Шолоховский | ремонт | 457793 | 394160 | 63633 | 13,9 | Администрация Шолоховского городского поселения |
| 6 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. М.Горького, 46 в р.п. Шолоховский | ремонт | 340400 | 293084 | 47316 | 13,9 | Администрация Шолоховского городского поселения |
| 7 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. М.Горького, 48 в р.п. Шолоховский | ремонт | 346244 | 298116 | 48128 | 13.9 | Администрация Шолоховского городского поселения |
| 8 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. М.Горького, 50 в р.п. Шолоховский | ремонт | 508963 | 438217 | 70746 | 13,9 | Администрация Шолоховского городского поселения |
| 9 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Железнодорожная, 3 в р.п. Шолоховский | ремонт | 369096 | 317792 | 51304 | 13,9 | Администрация Шолоховского городского поселения. |
| 10 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. М.Горького, 25 в р.п. Шолоховский | ремонт | 251555 | 216589 | 34966 | 13,9 | Администрация Шолоховского городского поселения |
| 11 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. М.Горького, 27 в р.п. Шолоховский | ремонт | 251555 | 216589 | 34966 | 13,9 | Администрация Шолоховского городского поселения |
| 12 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. М.Горького, 29 в р.п. Шолоховский | ремонт | 337362 | 290469 | 46893 | 13,9 | Администрация Шолоховского городского поселения |
| 13 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. М.Горького, 31 в р.п. Шолоховский | ремонт | 444646 | 382840 | 61806 | 13,9 | Администрация Шолоховского городского поселения |
| 14 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Пушкина 39 от дома по ул. М.Горького, 44 в р.п. Шолоховский | ремонт | 165439 | 142443 | 22996 | 13,9 | Администрация Шолоховского городского поселения |
| 15 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Железнодорожная, 1 в р.п. Шолоховский | ремонт | 430890 | 370996 | 59894 | 13,9 | Администрация Шолоховского городского поселения. |
| 16 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. М.Горького, 52 в р.п. Шолоховский | ремонт | 381243 | 328250 | 52993 | 13,9 | Администрация Шолоховского городского поселения |
| 17 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Пушкина, 37 в р.п. Шолоховский | ремонт | 457311 | 393745 | 63566 | 13,9 | Администрация Шолоховского городского поселения |
| 18 | Ремонт внутриквартальных проездов мкр.Юбилейный д.5 - д.10, 17 в п.Синегорский | ремонт | 1445756 | 1244796 | 200960 | 13,9 | Синегорское сельское поселение |
| 19 | Ремонт внутриквартальных проездов ул.Макарова д.6 - д.8в п.Синегорский | ремонт | 429970 | 370204 | 59766 | 13,9 | Синегорское сельское поселение |
| 20 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда, тротуара, восстановление малых архитектурных форм детских площадок жилого дома №7 по ул. Энтузиастов в г. Белая Калитва | ремонт | 1351318 | 1163485 | 187833 | 13,9 | Адм. Белокалит-винского г.п |
| 21 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда к жилому дому №8 по ул. Машиностроителей в г. Белая Калитва | ремонт | 427453 | 368038 | 59415 | 13,9 | Адм. Белокалит-винского г.п |
| 22 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда и дворовой территории жилых домов №388 по ул. Вокзальная и №382 по ул. Энгельса в г. Белая Калитва | ремонт | 661555 | 569599 | 91956 | 13,9 | Адм. Белокалит-винского г.п |
| 23 | Капитальный ремонт внутриквартальной дороги к жилому дому№54 по ул. Российской в г. Белая Калитва | ремонт | 2944904 | 2535562 | 409342 | 13,9 | Адм. Белокалит-винского г.п |
| 24 | Ремонт внутриквартального проезда к жилому дому №18 по ул. Калинина в г. Белая Калитва | ремонт | 433750 | 373459 | 60291 | 13,9 | Адм. Белокалит-винского г.п |
| 25 | Ремонт внутриквартального проезда к жилым домам №№ 7,8,9 по ул. Вокзальная в г. Белая Калитва | ремонт | 542740 | 467299 | 75441 | 13,9 | Адм. Белокалит-винского г.п |
| 26 | Ремонт внутриквартального проезда к жилым домам №№13а, 13б, 13в по ул. Машиностроителей в г. Белая Калитва | ремонт | 294335 | 253422 | 40913 | 13,9 | Адм. Белокалит-винского г.п |
| 27 | Ремонт внутриквартального проезда от жилого дома № 1/2 до жилого дома № 3 по ул. Машиностроителей в г. Белая Калитва | ремонт | 549577 | 473186 | 76391 | 13,9 | Адм. Белокалит-винского г.п |
| Всего по Белокалитвинскому району |  |  | 15777700 | 13584600 | 2193100 | 13,9 |  |

Управляющий делами						                                                   	    Л.Г. Василенко