АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО  РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2010 года					№1343

г. Белая Калитва

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы»

В целях реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2012 годы», утвержденной Постановлением     Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 626, на основании постановления Главы  Белокалитвинского района от 30 декабря 2008 года № 1203 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки, Порядке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению Администрации Белокалитвинского района (Демиденко В.И.), при формировании бюджета на соответствующий финансовый год предусмотреть ассигнования на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы».

- Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района Безуглова Н.А., начальника финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И.

## Глава  района								                   А.П. Овчаров

Верно:

Начальник общего отдела                                                                            Ю.Г. Воронин

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы»

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от «01» декабря № 1343

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории

Белокалитвинского района на 2010-2013 годы»

| Наименование Программы | – | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | распоряжение Администрации Ростовской области от 21.08.2009 № 241 «О разработке областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в РО на 2010 – 2012 годы». |
| Муниципальный заказчик Программы | – | Администрация Белокалитвинского района. |
| Разработчик Программы | – | Отдел промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района. |
| Основная цель Программы | – | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. |
| Основные задачи Программы | – | Поддержание автомобильных дорог межпоселенческого значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог межпоселенческого значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового и межпоселенческого значения за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта. |
| Сроки реализации Программы | – | 2010 – 2013 годы. |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий Программы | – | Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы»: Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1, №2, №3, №4, №5 Система программных мероприятий. Приложение № 5. Методика оценки эффектив-ности реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района на 2010–2013 годы». Программа не содержит подпрограмм |
| Исполнители Программы | – | -отдел промышленности и строительства Администрации Белокалитвинского района; муниципальные образования, входящие в состав Белокалитвинского района. |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет: в 2010 – 2013 годах – 799505,79тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 567340,813тыс. рублей; средства местных бюджетов (объемы финансирования за счет средств местных бюджетов определяются соответствующими нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований Ростовской области). Объем финансирования по годам: 2010 год - 40534,1 тыс. рублей; 2011 год - 46597,8 тыс. рублей; 2012 год - 86411,599 тыс. рублей; 2013 год - 58621,478 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011 – 2013 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2011, 2012, 2013 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: -процент автомобильных дорог внутрипоселкового и межпоселенческого значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог внутрипоселкового и межпоселенческого значения – 100 процентов; -доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения» ниже 59,8 % -улучшение материально-технической базы предприятия, осуществляющего работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Белокалитвинского района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. |

Раздел 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог

на экономику Белокалитвинского района.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

развитию туризма;

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Вложение инвестиций в дорожное хозяйство приводит к увеличению инвестиций в смежные отрасли хозяйства (индустрия строительных материалов, дорожное машиностроение и др.), налоговых поступлений в бюджет и во внебюджетные фонды, способствует росту валового общественного продукта Белокалитвинского района.

Эффективность работы экономики  и всей страны во многом определяется эффективностью функционирования производственной инфраструктуры, которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров (объемы перевозок грузов и грузооборот) и подвижности населения (объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот), обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках. Средняя скорость движения на наших магистралях вдвое ниже, чем на аналогичных зарубежных дорогах, что приводит к значительным экономическим потерям.

Отсутствие развитой сети автомобильных дорог – одна из главных причин фактической деградации системы расселения населения. Одним из следствий недостаточной развитости дорожной сети страны, ее неспособности обеспечить даже минимально необходимые уровни мобильности товаров и подвижности населения стала гипертрофированная урбанизация, породившая целый комплекс известных проблем развития городов.

Автомобильные дороги имеют важное значение для Белокалитвинского района. Они связывают обширную территорию района с соседними территориями районов, обеспечивают жизнедеятельность  городов и населенных пунктов, во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики Белокалитвинского района и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Белокалитвинского района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для нашего района.

1.2. Проблемы развития сети автомобильных дорог

общего пользования в Белокалитвинском районе.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования в Белокалитвинском районе составляет -1161 километр, в том числе автомобильных дорог:

-    федеральных         - 37 километров;

-    областных             - 80 километров;

-    муниципальных    -1044 километров, из них

- межпоселковых    - 381 километр;

- поселенческих      - 663 километра.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

В неудовлетворительном состоянии находится около 70% дорог муниципальной собственности.  Из средств областного и местного бюджета на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог за последние два года выделено 65,9 млн. рублей. На ремонт дорог межпоселенческого значения в течении последних двух лет средства не выделяются.

Для улучшения показателей по Белокалитвинскому району, необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, ориентировочная стоимость ремонтных работ составит 3,8-4,2 млрд. рублей. По расчетам, выполненным для Ростовской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.08.2007 № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» применительно к Южному федеральному округу, для автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог ежегодно требуется более 19 млрд. рублей, для межпоселковых автомобильных дорог местного значения –
более 17 млрд. рублей.

Вместе с тем, с учетом сложной финансово-экономической обстановки областным бюджетом на 2009 год на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения предусмотрено 2,227 млрд. рублей (11,7 процента от норматива).

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуются реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Свыше трети протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

По состоянию на 1 января 2009 года 39 процентов мостовых сооружений на сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находятся в неудовлетворительном состоянии, в том числе на 58 (14 процентов) сооружениях состояние не может быть доведено до нормативных требований путем проведения капитального ремонта (ремонтонепригодные мосты) и требуется их реконструкция или строительство новых мостов.

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, доведение их уровня загрузки до нормативных требований уже сегодня необходимо свыше 25 млрд. рублей при ежегодном финансировании –4 – 5 млрд. рублей. В целом на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения ежегодно требуется около 24 млрд. рублей с учетом финансирования капитального ремонта, ремонта и содержания по нормативу.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

27 населенных пунктов Белокалитвинского района не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования, в них проживает свыше 26 тыс. человек. На решение этой проблемы необходимо
более 8 млрд. рублей.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Белокалитвинском районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 2.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации,

целевые индикаторы и показатели Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового и межпоселенческого значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового и межпоселенческого значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового и межпоселенческого значения за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

Срок реализации Программы – 2010 – 2013 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового и межпоселенческого значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового и межпоселенческого значения».

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены
в таблице № 1.

Таблица № 1

Целевые индикаторы и показатели Программы.

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового и межпоселенческого значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового и межпоселенческого значения | процентов | 35* | 35* | 35* | 35* |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового и межпоселенческого значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог внутрипоселкового и межпоселенческого значения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |

* Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.

Раздел 3.

Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,

перечень мероприятий с разбивкой по годам,

источникам финансирования Программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового и межпоселенческого значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового и межпоселенческого значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового и межпоселенческого значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового и межпоселенческого значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового и межпоселенческого значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Разработка проектно-сметной документации на   капитальный ремонт  автомобильных дорог   общего пользования  местного значения.

Реализация мероприятий позволит  определить  направления и объемы работ на перспективный период.

5. Улучшение материально-технической базы предприятий, осуществляющих содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий  позволит    обеспечить более качественное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных федеральными целевыми программами.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 2.

ОБЪЕМЫ

финансирования Программы

Таблица №2

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |

| 1. | Содержание муниципальных автомобильнвх дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 17104,262 | 27000,3 | 29455,8 | 31001,3 | 104561,662 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | -бюджет района | 6267 | 7125,6 | 7588,8 | 8044,1 | 29025,5 |
|  | -бюджеты поселений | 10837,262 | 19874,7 | 21867,0 | 22957,2 | 75536,162 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения -местный бюджет | 8085,8 | 6696,1 | 4613,5 | 5232,1 | 24627,5 |
| 3 | Капитальный ремонт внутрипоселковых и внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного значения | 46860,272 | 84718,8 | 233828,462 | 118081,794 | 483489,328 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет | 40534,100 | 72519,3 | 200157,163 | 101078,016 | 414288,579 |
|  | -местный бюджет | 6326,172 | 12199,5 | 33671,299 | 17003,778 | 69200,749 |
| 4. | Капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | _ | _ | 133728,7 | 37390,5 | 171119,2 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет | _ | _ | 115057,7 | 32006,2 | 147063,9 |
|  | -местный бюджет | _ | _ | 18671 | 5384,3 | 24055,3 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения | 13806,2 | 1401,9 | _ | _ | 15208,1 |
|  | -местный бюджет | 13806,2 | 201,9 | _ | _ | 14008,1 |
|  | -областной бюджет |  | 1200 | _ | _ | 1200 |
| 6 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 500,0 | _ | _ | 500,0 |
|  | -местный бюджет |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
| Всего по Программе (источники финансирования) |  | 85856,534 | 120317,1 | 401626,462 | 191705,694 | 799505,79 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет |  | 45322,434 | 73719,3 | 315214,863 | 133084,216 | 567340,813 |
| -местный бюджет |  | 40534,1 | 46597,8 | 86411,599 | 58621,478 | 232164,977 |

Раздел №4

Механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик  Программы – Администрация Белокалитвинского района.

Муниципальный  заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным  заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного бюджета, бюджета района  и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик  Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных  контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных  контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Распределение объемов финансирования, указанных
в приложении №1 к настоящей Программе, по этапам и объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Белокалитвинского района.

Исполнитель – отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского района:

ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

представляет в финансовое управление Администрации Белокалитвинского района ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, материалы о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств по установленной форме.

Раздел 5.

Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения «дорожных условий», для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. «Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог внутрипоселкового и межпоселенческого значения на социально-экономическое развитие района и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог внутрипоселкового и межпоселенческого значения относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

создание новых рабочих мест;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «внетранспортного эффекта» с учетом последствий реализации Программы как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйственного комплекса района в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в том числе и в сельской местности, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики региона.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

поэтапное увеличение доли протяженности участков внутрипоселковых, внутригородских   автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований;

сохранение (увеличение) доли протяженность участков  межпоселковых автомобильных дорог местного  значения, на которых выполнен  капитальный ремонт  с целью доведения их до нормативных требований;

повышение эффективности услуг  по перевозке пассажиров и багажа;

улучшению материально-технической базы организаций, выполняющих работы по  содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение  (увеличение) протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного  значения на уровне  (выше)  40,2 процента от общей протяженности автомобильных дорог местного значения.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой  программы «Развитие автомобильных дорог  общего пользования на  территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы».

Начальник общего отдела                                                               Ю.Г. Воронин

Приложение №1

к Муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие автомобильных до-

рог общего пользования местного значения

на территории Белокалитвинского района

на 2010-2013 годы»

СИСТЕМА

программных мероприятий

| № п.п. | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответствен- ный исполнитель | Срок исполне-ния | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание муниципальных межпоселковых и внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | Администра-ция Белокалит-винского района, городские и сельские поселения | 2010- 2013 годы | -бюджет района -бюджетн поселений | 6267,0 10837,262 | 7125,6 19874,7 | 7588,8 21867,0 | 8044,1 22957,2 | 29025,5 75536,162 |
| 2.Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения (перечень объектов капитального ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения заявки городских и сельских поселений на проведение работ по а/дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим капитального ремонта на следующий финансовый год | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям а/дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобтльных дорог | Администра-ция Белокалит-винского района, городские и сельские поселени | 2010- 2013 годы | областной бюджет местный бюджет поселений | 40534,1 6326,172 | 72519,3 12199,5 | 200157,163 33671,299 | 101078,016 17003,778 | 414288,579 69200,749 |
| 3. Мероприятия по капитальному ремонту межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района | 2010- 2013 годы | областной бюджет местный бюджет района | _ | _ | 115057,7 | 32006,2 | 43511,9 |
| 4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт межпоселковых дорог общего пользования местного значения | Подготовка проектно-сметной документации для включения объектов в муниципальную программу по развитию сети автомобильных дорог местного значения | Администрация Белокалитвинского района | 2010- 2013 годы | местный бюджет поселений областной бюджет | 13806,2 | 201,9 1200 | _ _ | _ _ | 14008,1 1200 |
| 5.Мероприятия по паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | КУИ | 2010- 1013 годы | местный бюджет поселений | _ | 500 | _ | _ | _ |
| 6. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белокалитвинском районе в 2010-2013 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт муниципальных внутрипоселковых, внутригородских дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем ремонта дорог и сооружений на них | Городские и сельские поселения | 2010- 2013 годы | местный бюджет поселений | 8085,8 | 6696,1 | 4613,5 | 5232,1 | 24627,5 |

Приложение №2

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

на территории Белокалитвинского

района на 2010-2013 годы»

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования

местного значения  и искусственных сооружений на них

в Белокалитвинском районе на 2010-1013 годы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | Факт 2010г. | в том числе: |  | План 2011г. | в том числе: |  | План 2012г. | в том числе: |  | План 2013г. | в том числе: |  | Номер и дата заключения экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБ 86,5% | МБ 13,5% |  | ОБ 85,6% | МБ 14,4% |  | ОБ 85,6% | МБ 14,4% |  | ОБ 85,6% | МБ 14,4% |  |
|  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутригородские, внутрипоселковые дороги всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Шолоховское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога по ул. Пушкина в п. Шолоховский | 946,153 | 818,403 | 127,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автодорога по ул. Чапаева в п. Шолоховском (выборочные объемы работ) | 557,290 | 482,040 | 75,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению | 1503,443 | 1300,443 | 203,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Белокалитвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А/д и тротуар по ул. Пролетарская (участок от ул. К.Маркса до ул. 3-я линия) в г. Белая Калитва | 4580,400 | 3962,046 | 618,354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №0558П-2007 от 02.07.2007г. |
| 2 | Дорога и тротуар по ул. Большая (от ул.Гагарина до ул. 9 линия) в г. Белая Калитва (на участке от ул. 3-я линия до ул. 9-я линия) | 5639,700 | 4878,340 | 761,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №61-1-6-1182-7 |
|  | ИТОГО по поселению | 10220,1 | 8840,386 | 1379,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Богураевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А\д по ул. Центральная (технологическая) в х. Богураев | 3638,007 | 3146,876 | 491,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-2969-08 от 10.01.2008 |
|  | ИТОГО по поселению | 3638,007 | 3146,876 | 491,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Грушево-Дубовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъезд от автодороги «г. Шахты-г.Белая Калитва»-х.Голубинка к х. Чернышев (на участке 290 м на восток от д.1 по ул. Степная до ул. Степная, д. 26 в х. Чернышов) | 5131,307 | 4438,580 | 692,727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-0802-07 от 10.09.2007 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Мельничной ПК 0 до ПК 9+19,8 от автодороги «Шахты-Синегорский» | 3096,735 | 2678,676 | 418,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению | 8228,042 | 7117,256 | 1110,786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Ильинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога по ул. Центральная в х. Головка | 7407,133 | 6407,170 | 999,963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-3176-08 от 10.01.2008 |
| 2 | Автодорога по ул. Южная-Советская-пер. Пионерский в х. Ильинка | 2271,928 | 1965,218 | 306,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению | 9679,061 | 8372,388 | 1306,673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Коксовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога по ул. Базарной в п. Коксовом | 4396,950 | 3803,362 | 593,588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-2962-08 от 10.01.2008г. |
|  | ИТОГО по поселению | 4396,950 | 3803,362 | 593,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Краснодонецкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога по ул. Рыновская в ст. Краснодонецкая | 6219,631 | 5379,981 | 839,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-2281-08 от 13.06.2008г. |
|  | ИТОГО по поселению | 6219,631 | 5379,981 | 839,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Синегорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Горького ПК 0 до ПК 2+31,4 и по ул.Мира (от ул. Горького ПК 0 до ПК 6+99,5) в п. Синегорский | 2975,038 | 2573,408 | 401,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-2615-07 от 20.12.2007г. |
|  | ИТОГО по поселению | 2975,038 | 2573,408 | 401,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО 2010г. | 46860,272 | 40534,100 | 6326,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутригородские, внутрипоселковые дороги всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Шолоховское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул. Октябрьская, ул. Чапаева, ул. Кирова, ул. Крайняя, ул. Северная, ул. Степная в р.п. Шолоховский, Белокалитвинского района |  |  |  | 32113,2 | 27488,9 | 4624,3 |  |  |  |  |  |  | ПСД в стадии разработки |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 32113,2 | 27488,9 | 4624,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Белокалитвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги и тротуаров по ул.Космонавтов в г.Белая Калитва Ростовской области |  |  |  | 2215,1 | 1896,1 | 319,0 |  |  |  |  |  |  | №0560П-2007 от 02.07.2007г. |
| 2 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги и тротуаров по ул.Заводская (участок от лечебного корпуса до ОАО «БКМПО»-400) в г. Белая Калитва, Ростовской области |  |  |  | 3921,4 | 3356,7 | 564,7 |  |  |  |  |  |  | №0559П-2007 от 02.07.2007г. |
| 3. | капитальный оемонт внутригородской а/дороги по ул. Вишневая до ул. Мичурина ж.д.№31 в г. Белая Калитва, Ростовской области (выборочные объемы работ) |  |  |  | 2560,4 | 2191,7 | 368,7 |  |  |  |  |  |  | №61-1-6-1181-07 от 31.08.2007г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 8696,9 | 7444,5 | 1252,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Нижнепоповское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Центральная в х.Апанасовка, Белокалитвинского района |  |  |  | 849,0 | 726,7 | 122,3 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-2966-08 10.01.2008г. |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Заречная в пос.Сосны, Белокалитвинского района |  |  |  | 7942,0 | 6798,4 | 1143,6 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-371-08 11.02.2008г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 8791,0 | 7525,1 | 1265,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Коксовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной внутрипоселковой дороги по ул.К.Маркса ограниченной от ул.Колодезная до ул.Октябрьская с заменой водопропускного сооружения через балку Самойлова в п.Коксовый, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  | 1974,8 | 1690,4 | 284,4 |  |  |  |  |  |  | №61-1-5-0556-10 от 06.10.2010г. |
| 2 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Кирова в пос.Коксовый, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  | 2446,9 | 2094,6 | 352,3 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-2964-08 от 10.01.2008г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 4421,7 | 3785,0 | 636,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Богураевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Коммунистическая в х.Богураев Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  | 5452,100 | 4667,000 | 785,100 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-2968-08 10.01.2008г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 5452,100 | 4667,0 | 785,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Горняцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Новая в пос.Горняцкий Горняцкого сельского поселения, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  | 6754,1 | 5781,5 | 972,6 |  |  |  |  |  |  | №3764-2006 от 23.01.2007г. |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул. Новомайская в п.Горняцком, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  | 1499,8 | 1283,8 | 216,0 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-3325-07 от 15.01.2008г |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 8253,9 | 7065,3 | 1188,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Грушево-Дубовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Добрая в х.Грушевка, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  | 5148,9 | 4407,5 | 741,400 |  |  |  |  |  |  | №0317-2007 от 05.05.2007г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 5148,9 | 4407,5 | 741,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Ильинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Набережная в х.Ильинка Белокалитвинского района |  |  |  | 824,7 | 705,9 | 118,8 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-3175-08 от 10.01.2008г. |
| 2 | Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) тротуара по ул.Центральная, дома № 2,3,4,5 в х.Ильинка Ильинского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области |  |  |  | 126,7 | 108,5 | 18,2 |  |  |  |  |  |  | №61-1-6-2812-09 от 24.07.2009г. |
| 3 | Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) тротуара по ул.Центральная, дома № 6,7,8 в х.Ильинка Ильинского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области |  |  |  | 76,6 | 65,6 | 11,0 |  |  |  |  |  |  | №61-1-6-2811-09 от 24.07.2009г. |
| 4 | Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) тротуара по ул.Центральная, дома № 11,12,13,14,16 в х.Ильинка Ильинского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области |  |  |  | 163,4 | 139,9 | 23,5 |  |  |  |  |  |  | №61-1-6-2813-09 от 24.07.2009г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 1191,4 | 1019,9 | 171,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | Синегорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Терешковой в п.Синегорский Белокалитвинского района |  |  |  | 3112,6 | 2664,4 | 448,2 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-3173-08 от 10.01.2008г |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 3112,6 | 2664,4 | 448,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Литвиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Садовая в с.Литвиновка, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  | 3510,912 | 3005,312 | 505,600 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-3331-07 от 15.01.2008г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 3510,912 | 3005,312 | 505,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | Рудаковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Центральная, Школьная, Гоголя в х.Рудаков Белокалитвинского района Ростовской области |  |  |  | 4026,2 | 3446,4 | 579,800 |  |  |  |  |  |  | №61-1-3-3169-08 от 1001.2008г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  | 4026,2 | 3446,4 | 579,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО 2011 |  |  |  | 84718,8 | 72519,3 | 12199,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутригородские, внутрипоселковые дороги всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Белокалитвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги и тротуаров по ул.Лермонтова в г.Белая Калитва Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 3099,400 | 2653,086 | 446,314 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт внутригородской дороги по ул.Дзержинского в г.Белая Калитва Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 8026,800 | 6870,941 | 1155,859 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Пролетарская (от ул.К.Маркса до ул.Копаева) в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  | 3810,200 | 3261,531 | 548,669 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул.Вишнёвая до ул.Мичурина ж.д. №31 в г.Белая Калитва, Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 3052,900 | 2613,282 | 439,618 |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Копаева в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  | 10114,400 | 8657,926 | 1456,474 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул.Социалистичес-кая (от ул.Кривошлыкова до ул.Сосновая) в г. Белая Калитва, Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 5815,400 | 4977,982 | 837,418 |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Вокзальная в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  | 9906,200 | 8479,707 | 1426,493 |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Прямая в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  | 2399,000 | 2053,544 | 345,456 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомо-бильной дороги «Волгоград-Кишинев» (от дорожного знака 5.25 до ул.Набережная) |  |  |  |  |  |  | 10263,300 | 8785,385 | 1477,915 |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт автомо-бильной дороги по ул. 1-линия (от ул.Московская до жил. дома №1) |  |  |  |  |  |  | 928,000 | 794,368 | 133632 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению: |  |  |  |  |  |  | 57415,6 | 49147,754 | 8267,846 |  |  |  |  |
|  | Грушеов-Дубовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ул.Солнечная, ул.Учительская в х.Грушевка Белокалитвинского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 8500,000 | 7276,000 | 1224,000 |  |  |  | ПСД находится в стадии разработки |
|  | Горняцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Садовая в пос.Горняцком, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 1171,444 | 1002,756 | 168,688 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Школьная в пос.Горняцком, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 2261,937 | 1936,218 | 325,719 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Советская в пос.Горняцком, Белокалитвинского района, Ростовской области. |  |  |  |  |  |  | 3427,802 | 2934,199 | 493,603 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт тротуара по ул.Дзержинского в пос.Горняцкий |  |  |  |  |  |  | 528,698 | 452,565 | 76,133 |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Новомайская в пос.Горняцком, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 1602,255 | 1371,530 | 230,725 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Театральная в пос.Горняцком, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 7450,710 | 6377,808 | 1072,902 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  | 16442,846 | 14075,076 | 2367,77 |  |  |  |  |
|  | Богураевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Молодежная в х.Чапаев Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  | 4956,000 | 4242,336 | 713,664 |  |  |  | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Чапаева в х.Чапаев Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  | 2478,000 | 2121,168 | 356,832 |  |  |  | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
| 3 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Молодежная в х.Какичев Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  | 4956,000 | 4242,336 | 713,664 |  |  |  | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
| 4 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Кочевань в х.Мечетный Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  | 4956,000 | 4242,336 | 713,664 |  |  |  | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
| 5 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Центральная (от автодороги г.Белая Калитва-х.Богураев, х.Чапаев) в х.Богураев Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 3154, 082 | 2699,894 | 454,188 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  | 20500,082 | 17548,07 | 2952,012 |  |  |  |  |
|  | Краснодонецкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул.Центральная д.1-25, ул.Центральная д.83-94, ул.Молодежная д.1-19, ул.Молодежная от ул.Центральная д.68 до д. 85 х.Насонтов |  |  |  |  |  |  | 9460,873 | 8098,507 | 1362,366 |  |  |  | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Екатериновская ст.Краснодонецкая |  |  |  |  |  |  | 8460,800 | 7242,445 | 1218,355 |  |  |  | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
| 3 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Центральная, ул.Садовая х.Нижнесеребряковский Белокалитвинского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 9230,1 | 7900,966 | 1329,134 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  | 27151,773 | 23241,918 | 3909,855 |  |  |  |  |
|  | Ильинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Юбилейная в х.Марьевка Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  | 7880,434 | 6745,652 | 1134,782 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по пер.Ленина в х.Марьевка Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  | 1859,428 | 1591,670 | 267,758 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Юбилейная в х.Ильинка, Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  | 5312,652 | 4547,630 | 765,022 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Набережная (II очередь) в х.Ильинка, Белокалитвинского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 5405,527 | 4627,131 | 778,396 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  | 20458,041 | 17512,083 | 2945,958 |  |  |  |  |
|  | Синегорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Ленина п.Синегорский Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  | 11199,289 | 9586,591 | 1612,698 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Булавина в п.Синегорский Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  | 2673,135 | 2288,204 | 384,931 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  | 13872,424 | 11874,795 | 1997,629 |  |  |  |  |
|  | Литвиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Зои Космодемьянской в с.Литвиновка, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 2170,658 | 1858,083 | 312,575 |  |  |  |  |
|  | Рудаковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.К.Маркса, Песчаная, Комарова, Кизевича в х.Ленин Белокалитвинского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 4753,078 | 4068,635 | 684,443 |  |  |  |  |
|  | Коксовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Мира в п.Коксовом, Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  | 4000,000 | 3424,000 | 576,000 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по пер.Короткий в пос.Коксовый, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 445,503 | 381,351 | 64,152 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Колодезная в пос.Коксовый, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 1953, 457 | 1672,159 | 281,298 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  | 6398,96 | 5477,51 | 921,45 |  |  |  |  |
|  | Нижнепоповское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Заречная в п.Сосны |  |  |  |  |  |  | 12087 | 10346,472 | 1740,528 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. 60 лет Октября в п. Сосны |  |  |  |  |  |  | 4792 | 4101,952 | 690,05 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. 50 лет СССР в п. Сосны |  |  |  |  |  |  | 12482 | 10684,592 | 1797,408 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Совхозная в п. Сосны |  |  |  |  |  |  | 4346 | 3720,176 | 625,824 |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Северная в п. Сосны |  |  |  |  |  |  | 12260 | 10494,56 | 1765,44 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Центральная в п. Сосны |  |  |  |  |  |  | 10198 | 8729,448 | 1468,512 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  | 56165 | 48077,2 | 8087.76 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО 2012 |  |  |  |  |  |  | 233828,462 | 200157,163 | 33671,299 |  |  |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутригородские, внутрипоселковые дороги всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Белокалитвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул.Толстого (от ул.М.Горького до ул.Геологическая) в г.Белая Калитва, Ростовской области (тротуары) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715,300 | 1468,297 | 247,003 |  |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 6-линия в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6236,000 | 5338,016 | 897,984 |  |
| 3 | Капитальный ремонт по ул.Кутузова в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2208,600 | 1890,562 | 318,038 |  |
| 4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мичурина в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12464,000 | 10669,184 | 1794,816 |  |
| 5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Котовского в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928,000 | 1650,368 | 277,632 |  |
| 6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Московской в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12802,400 | 10958,854 | 1843,546 |  |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ветеранов в г.Белая Калитва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11697,400 | 10012,974 | 1684,426 |  |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49051,7 | 41988,255 | 7063,445 |  |
|  | Богураевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги в х.Богураев по ул.Центральная от автодороги от автодороги г.Белая Калитва – х.Чапаев (в сторону п.Бондарный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18900,000 | 16178,400 | 2721,600 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
|  | Грушево-Дубовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ул.Набережная, ул.Коммуна в х.Семимаячный Белокалитвинского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,000 | 3852,000 | 648,000 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
|  | Горняцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Центральная в пос.Горняцком, Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3431,080 | 2937,004 | 494,076 |  |
|  | Краснодонецкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Молодежная в ст.Краснодонецкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4153,600 | 3555,482 | 598,118 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Нижняя в х.Усть-Быстрый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5076,600 | 4345,570 | 731,030 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9230,200 | 7901,052 | 1329,149 |  |
|  | Ильинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Гагарина в х.Ильинка Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3594,895 | 3077,230 | 517,665 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Первомайская в х.Ильинка, Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2696,171 | 2307,922 | 388,249 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
| 3 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Центральная в х.Гусынка Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4044,256 | 3461,883 | 582,373 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10335,322 | 8847,035 | 1488,287 |  |
|  | Коксовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Красноармейская в п.Коксовом, Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,000 | 3852,000 | 648,000 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
| 2 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Ленина в п.Коксовом, Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,000 | 5136,000 | 864,000 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500,000 | 8988,000 | 1512,000 |  |
|  | Литвиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ул.Центральная в х.Кононов Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4134,0 | 3538,704 | 595,296 |  |
|  | Синегорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Маяковского п.Синегорский Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3839,756 | 3286,831 | 552,925 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2011г. |
| 2 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Горького п.Синегорский Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2239,858 | 1917,318 | 322,540 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
| 3 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Веселая п.Синегорский Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1919,878 | 1643,416 | 276,462 | ПСД, экспертиза будут выполнены в 2012г. |
|  | ИТОГО по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7999,492 | 5847,565 | 1151,927 |  |
|  | ВСЕГО 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118081,794 | 101078,016 | 17003,778 |  |
|  | ИТОГО 2010-1013 | 483489,328 | 414288,579 | 69200,749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к Муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие сети автомобильных  дорог общего пользования  на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы»

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

в Белокалитвинском районе в 2010-2013 годах.

| п/п | Наименование объекта | Источник финансирования | 2010 г. т.р. | 2011г. т.р. | 2012 г. т.р. | 2013 г. т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселковые автомобильные дороги Белокалитвинского района | Бюджет Администрации Белокалитвинского района | 6276 | 7125,6 | 7588,8 | 8044,1 |
| 2 | Автомобильные дороги Белокалитвинского городского поселения | Бюджет Администрации Белокалитвинского городского поселения | 7202,7 | 17160,7 | 18332,5 | 19432,4 |
| 3 | Автомобильные дороги Шолоховского городского поселения | Бюджет Администрации Шолоховского городского поселения | 596,2 | 450,0 | 1278,0 | 1354,7 |
| 4 | Автомобильные дороги Горняцкого сельского поселения | Бюджет Администрации Горняцкого сельского поселения | _ | 736,0 | 784,5 | 831,6 |
| 5 | Автомобильные дороги Синегорского сельского поселения | Бюджет Администрации Синегорского сельского поселения | 99,0 | 100,0 | 135,0 | 140,0 |
| 6 | Автомобильные дороги Коксовского сельского поселения | Бюджет Администрации Коксовского сельского поселения | 608, 1 | 335,8 | 357,6 | 379,1 |
| 7 | Автомобильные дороги Ильинского сельского поселения | Бюджет Администрации Ильинского сельского поселения | 292,0 | 208,8 | 280,0 | 280,0 |
| 8 | Автомобильные дороги Литвиновского сельского поселения | Бюджет Администрации Литвиновскогосельского поселения | 222,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 9 | Автомобильные дороги Рудаковского сельского поселения | Бюджет Администрации Рудаковского сельского поселения | 105,7 | 64,0 | 60,0 | 70,0 |
| 10 | Автомобильные дороги Нижнепоповского сельского поселения | Бюджет Администрации Нижнепоповского сельского поселения | 92,8 | 50,0 | 70,0 | 90,0 |
| 11 | Автомобильные дороги Краснодонецкого сельского поселения | Бюджет Администрации Краснодонецкого сельского поселения | 174,7 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| 12 | Автомобильные дороги Грушево-Дубовского сельского поселения | Бюджет Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | 1364,062 | 500,0 | 300,0 | 100,0 |
| 13 | Автомобильные дороги Богураевского сельского поселения | Бюджет Администрации Горняцкого сельского поселения | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 |

Приложение № 4

к Муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие сети автомобильных  дорог общего пользования  местного  значения на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы»

Перечень объектов

по капитальному ремонту межпоселковых   автомобильных дорог  общего

пользования  местного значения в Белокалитвинском районе в 2010-2013 годах

| п/п | Наименование объекта, местонахождение | Стоимость ПСД |  |  |  | Стоимость СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  |
|  |  | МБ | МБ | МБ |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |
| 1 | Подъезд ри автомобильной дороги г. Шахты-г. Белая Калитва-х.Мечетной (9км) |  |  |  |  |  |  |  | 36200,0 | 31313,0 | 4887,0 |  |  |  |
| 2 | Автомобильная дорога р.п. Шолоховский-пос.Горняцкий (5,4 км) |  |  |  |  |  |  |  | 16200,0 | 14013,0 | 2187,0 |  |  |  |
| 3 | Подъезд от автомобильной дороги г. Волгоград-г.Каменск-Шахтинский к п.Сосны |  |  |  |  |  |  |  | 9900,0 | 8563,5 | 1336,5 |  |  |  |
| 4 | Подъезд от автомобильной дороги г.Волгоград-г.Каменск-Шахтинскийк п. Коксовый (0,97) |  |  |  |  |  |  |  | 2800,0 | 2422,0 | 378,0 |  |  |  |
| 5 | Автомобильная дорога п.Углекаменный-п.Западный (10,94) |  |  |  |  |  |  |  | 45816,7 | 39219,1 | 6597,6 |  |  |  |
| 6 | Подъезд от автомобильной дороги г.Волгоград-г.Каменск-Шахтинский к ст.Грачи (5,447км) |  |  |  |  |  |  |  | 22812,0 | 19527,1 | 3284,9 |  |  |  |
| 7 | Автомобильная дорога х.Ильинка-х.Марьевка (2.1км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8794,8 | 7528,3 | 1266,5 |
| 8 | Автомобильная дорога х.Богураев-х.Бондарный (3,928 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16450,5 | 14081,6 | 2368,9 |
| 9 | Подъезд от автомобильной дороги г.Шахты-г. Белая Калитва к х.Дубовой (2.9 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12145,2 | 10396,3 | 1748,9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 133728,7 | 115057,7 | 18671 | 37390,5 | 32006,2 | 5384,3 |

Приложение №5

к Муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие сети автомобильных  дорог общего пользования  на территории Белокалитвинского района на 2010-2013 годы»

Мероприятия  по ремонту автомобильных дорог общего

пользования  местного значения в Белокалитвинском районе в 2010-2013 годах

| п/п | Наименование объекта | Источник финансирования | 2010 г. т.р. | 2011г. т.р. | 2012 г. т.р. | 2013 г. т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселковые автомобильные дороги Белокалитвинского района | Бюджет Администрации Белокалитвинского района | _ | _ | _ | _ |
| 2 | Автомобильные дороги Белокалитвинского городского поселения | Бюджет Администрации Белокалитвинского городского поселения | 6769,1 | 5500,0 | 3136,5 | 3512,9 |
| 3 | Автомобильные дороги Шолоховского городского поселения | Бюджет Администрации Шолоховского городского поселения | _ | _ | _ | _ |
| 4 | Автомобильные дороги Горняцкого сельского поселения | Бюджет Администрации Горняцкого сельского поселения | 280,0 | 280,0 | 298,2 | 316,1 |
| 5 | Автомобильные дороги Синегорского сельского поселения | Бюджет Администрации Синегорского сельского поселения | 367,1 | 272,9 | 256,8 | 276,6 |
| 6 | Автомобильные дороги Коксовского сельского поселения | Бюджет Администрации Коксовского сельского поселения | - | 270,0 | 287,6 | 304,9 |
| 7 | Автомобильные дороги Ильинского сельского поселения | Бюджет Администрации Ильинского сельского поселения | _ | _ | _ | _ |
| 8 | Автомобильные дороги Литвиновского сельского поселения | Бюджет Администрации Литвиновского сельского поселения | _ | 57,2 | 155 | 305,0 |
| 9 | Автомобильные дороги Рудаковского сельского поселения | Бюджет Администрации Рудаковского сельского поселения | _ | 50,0 | 79,4 | 96,6 |
| 10 | Автомобильные дороги Нижнепоповского сельского поселения | Бюджет Администрации Нижнепоповского сельского поселения | 285,1 | 200,0 | 300,0 | 300,0 |
| 11 | Автомобильные дороги Краснодонецкого сельского поселения | Бюджет Администрации Краснодонецкого сельского поселения | _ | _ | _ | _ |
| 12 | Автомобильные дороги Грушево-Дубовского сельского поселения | Бюджет Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения | 304,5 | _ | _ | _ |
| 13 | Автомобильные дороги Богураевского сельского поселения | Бюджет Администрации Горняцкого сельского поселения | 80 | 66,0 | 100,0 | 120,0 |
|  | ИТОГО |  | 8085,8 | 6696,1 | 4613,5 | 5232,1 |