АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27  августа  2010 года	                                                                № 785

г. Белая Калитва

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010 - 2014 годы»

В целях создания условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» согласно приложению № 1.

- Утвердить перечень программных мероприятий реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» согласно приложению № 2.

- Утвердить целевые индикаторы и показатели энергосбережения на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» согласно приложению       № 3.

- Утвердить методику и критерии оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» согласно приложению №  4.

- При формировании местных бюджетов на 2011-2014 гг., главным распорядителям бюджетных средств предусмотреть средства для реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы».

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района Н.А. Безуглова.

## Глава района								А.П. Овчаров

Верно:

Управляющий делами                                                               А.С. Салюк

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 27 августа 2010 г. № 785_ |
| --- | --- |

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   на территории Белокалитвинского района на 2010 - 2014 годы»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010- 2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - - Решение коллегии Администрации области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 N 1830-р |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Белокалитвинского района |
| Основные разработчики Программы | главные распорядители бюджетных средств муниципальных образований Белокалитвинского района |
| Основная цель Программы | снижение расходов бюджетов муниципальных образований на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы, жилищным фондом; снижение потерь энергоресурсов; улучшение экологической ситуации; надежность функционирования систем жизнеобеспечения |
| Основные задачи Программы | - оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы; - оснащение приборами учета энергетических ресурсов жилищного фонда; - снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды, природного газа; - сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов; - активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей; проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2014 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Структура Программы: - Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами - Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели - Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы - Нормативное обеспечение Программы - Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации - Оценка эффективности реализации Программы Перечень подпрограмм Программы: 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений. |
| Исполнители Программы | Администрации МО; учреждения и организации бюджетной сферы; лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, организации коммунального комплекса. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы осуществляется в объеме 190 779 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 121 620,9 тыс.руб, из них: Федеральный бюджет 87 507,7 тыс. руб. Областной бюджет 6 464,7 тыс. руб. Местный бюджет 29 099,9 тыс. руб., в том числе: Белокалитвинский район - 18 254,4 тыс.руб. Белокалитвинское городское поселение 5887,8 тыс.руб. Шолоховское городское поселение 2 638,8тыс. руб. Богураевское сельское поселение 82,0 тыс. руб. Горняцкое сельское поселение 903,3 тыс. руб. Грушево-Дубовское сельское поселение 155,2 тыс.руб. Ильинское сельское поселение 55,0 тыс. руб. Коксовское сельское поселение 117,6 тыс. руб. Краснодонецкое сельское поселение 58,0 тыс. руб. Литвиновское сельское поселение 83,0 тыс. руб. Нижнепоповское сельское поселение 70,0 тыс. руб. Рудаковское сельское поселение 58,0 тыс. руб. Синегорское сельское поселение 588,8 тыс. руб. Внебюджетные средства 67 706,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях актов энергетических обследований и энергетических паспортов; - экономия энергоресурсов за период реализации Программы; - снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов; - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - переход на приборный учет при расчетах населения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за ходом реализации Программы осуществляет рабочая группа по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района (Постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.07.2010г. № 522) |

Основные понятия и термины

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

вторичный энергетический ресурс – энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

класс энергетической эффективности – характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

энергетическое обследование – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

энергосервисный договор (контракт) – договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

организации с участием государства или муниципального образования – юридические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем пятьдесят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственные или муниципальные унитарные предприятия, государственные или муниципальные учреждения, государственные компании, государственные корпорации, а также юридические лица, имущество которых либо более чем пятьдесят процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежат государственным корпорациям;

лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, – лицо, на которое в соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению многоквартирным домом.

1. Содержание проблемы

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергетической эффективности.

Реализация политики энергосбережения на территории Белокалитвинского района, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Основным инструментом управления энергосбережением 
является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения, в том числе программ по установке приборов учета в многоквартирных жилых домах.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

-     проведение энергетических обследований;

-     приборный учет энергетических ресурсов;

-     ведение энергетических паспортов;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Принятая на федеральном и региональном уровнях энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития муниципальных образований.

Постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.07.2010 № 522 создана рабочая группа по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района.

В результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся и составят к 2014 году не менее 15 процентов к указанному уровню.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития  Белокалитвинского района.

2. Цели Программы

Основной целью Программы является снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями муниципальной бюджетной сферы, жилищным фондом.

Кроме того, целями Программы являются снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды и улучшение экологической ситуации.

Целевые индикаторы и показатели подпрограмм установлены в приложении №3.

Целевые индикаторы подлежат уточнению при получении фактических данных от организаций коммунального комплекса. В настоящее время учет в организациях коммунального комплекса ведется по лицевым счетам, необходимо перейти на учет энергетических ресурсов в разрезе многоквартирных домов.

3. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

3.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

3.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение в соответствии с законодательством.

3.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в муниципальных учреждениях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств.

3.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

3.2.5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2014 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

4. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2010-2014годы.

5. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

В качестве источника финансирования предусматриваются бюджетные средства, получаемые за счет снижения объемов потребления коммунальных ресурсов потребителями бюджетной сферы.

Основание для финансирования программных мероприятий:

- заключенный заказчиком на основе конкурсов (котировок) договор  на выполнение поставок оборудования и (или) подрядных работ;

- сметные расчеты по конкретным объектам и видам работ согласно графику финансирования, утвержденных заказчиком работ.

Оплата поставок, работ, услуг осуществляется на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих выполнение поставок (работ, услуг).

Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением законодательного органа местного самоуправления о бюджете на соответствующий финансовый год.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал.

По итогам работы за отчетный квартал на рассмотрение рабочей группы по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района главными распорядителями бюджета направляется отчет установленной формы, содержащий информацию о реализации программных мероприятий с пояснительной запиской о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Пояснительная записка должна содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

Рабочая группа по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий;

- каждый член рабочей группы планирует программные мероприятия по своей отрасли на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их в финансовый орган муниципального образования для утверждения бюджета;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

- представляет в соответствующие органы исполнительной власти области отчеты о ходе реализации Программы за отчетный период.

- ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет с участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий орган исполнительной власти области.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в паспорте Программы показателям, позволяющим оценить ход ее реализации.

6. Оценка

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующие результаты:

- наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях энергетических паспортов; актов энергетических обследований;

- экономия бюджетными учреждениями на 3% по каждому виду энергоресурсов ежегодно, что составит около 2000 тыс. т. у.т. (тонн условного топлива) по отношению к 2009 году;

- сокращения удельных показателей энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования по сравнению с 2009 годом (базовый год);

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями  и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительстве современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методикой, согласно приложению № 4.

- Перечень мероприятий Программы

В состав организаций коммунального комплекса на территории Белокалитвинского района (далее – ОКК) входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого топлива, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

На территории Белокалитвинского района на момент составления Программы не имеется муниципальных предприятий коммунального комплекса и  в отношениях с организациями коммунального комплекса муниципальным органам необходимо:

принять меры по реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 30  декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

7.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   в жилищном фонде»

Общая площадь жилищного фонда многоквартирных домов муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинского  района по состоянию на 1 августа 2010 года  составляет 1058,5 тысяч квадратных метров, в том числе в муниципальной собственности 105,1 тысяч квадратных метров, в том числе городского жилищного фонда 905,6 тысяч квадратных метров, сельского 152,9 тысяч квадратных метров.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии)

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Осуществление указанных мероприятий позволит сэкономить в жилищном фонде  до 20% энергоресурсов в сопоставимых условиях.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий 
в муниципальном жилищном фонде необходимо:

активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

обеспечить доступ населения муниципальных образований к информации по энергосбережению.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием системы мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере, объектах инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан предусматривает установку счетчиков электроэнергии на каждом садоводческом участке и установку энергосберегающих ламп.

7.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений»

В социальной сфере Белокалитвинского района действует 167 муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта (далее – организации бюджетной сферы).

Лимит потребления организациями бюджетной сферы энергоресурсов  на  2010 год установлен в размере:

электроэнергии    -   7328,7   тыс. кВт*ч,

электроэнергии на уличное освещение – 2555,4 тыс. кВт*ч,

тепловой энергии -   21684,4      Гкал,

водопотребление  -     228,584  тыс. м3,

газа                        -     693,8 тыс. м3,

угля –                     -     8247 тонн

Удельный вес органов местного самоуправления в суммарном объеме потребления коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы составляет 4,2%, учреждений образования  - 53,2%, учреждений здравоохранения – 32,6%, учреждений культуры 5,8%, учреждений социальной политики – 4,2%.

Уличное освещение в общем объеме потребляемой электроэнергии составляет 29,6%.

Всего организациями бюджетной сферы в год расходуется энергоресурсов около  15 750 т у.т. с учетом потребления твердого топлива (угля).

В период реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений» основной проблемой в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.

Целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений» является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в муниципальных организациях;

установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, на уровне, не выше утвержденных Решениями Коллегии Администрации Ростовской области;

обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии энергопотребляющие объекты  муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

8. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующие результаты:

- наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях энергетических паспортов; актов энергетических обследований; сокращение удельных показателей энергопотребления муниципальных учреждений и организаций на территории муниципального образования.

- экономия на 3% по каждому виду энергоресурсов ежегодно;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Управляющий делами                                                               А.С. Салюк

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Белокалитвинского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 27 августа 2010 г. № 785 |  |  |  |  |
| Перечень программных мероприятий реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Исполнители |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | бюджетные | внебюджетные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Организационно-правовые мероприятия | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Белокалитвинского района. | 0,0 |  |  |  |  |  | финансирования не требуется |  | Главы МО, главные распорядители бюджетных средств |
| 2 | Информационное обеспечение энергосбережения | 319,2 | 35,8 | 38,6 | 56,4 | 83,6 | 104,8 | 140,6 | 178,6 |  |
| 2. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 259,2 | 7,8 | 30,6 | 48,4 | 75,6 | 96,8 | 80,6 | 178,6 | главные распорядители бюджетных средств ,организации коммунального комплекса |
| 2.1. | Создание страницы «Энергосбережение» с размещением нормативных материалов и другой информации по энергосбережению | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |  | Глава МО |
| 2.2. | Организовать регулярное информирование населения о доступных методах и средствах энергосбережения | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |  | Главы МО |
| 2.3. | Распространение рекламных брошюр в многоквартирных домах с целью информирования населения о доступных методах и средствах энергосбережения. | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  | Главы МО |
| 3 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | 70,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 70,0 |  |  |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 70,0 |  | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 70,0 |  | главные распорядители бюджетных средств |
|  | ИТОГО | 389,2 | 35,8 | 48,6 | 76,4 | 103,6 | 124,8 | 210,6 | 178,6 |  |

| 2. Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Исполнители |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | бюджетные | внебюджетные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | 4 884,6 | 21,2 | 1 815,7 | 3 044,1 | 1,7 | 1,9 | 0,0 | 4 884,6 |  |
| 1.1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 | ООО"Районный водоканал" |
| 1.2. | Установка регулируемых приводов на водозаборах | 16,0 |  | 6,0 | 10,0 |  |  |  | 16,0 | ООО"Районный водоканал" |
| 1.3. | Установка новых задвижек | 90,0 | 20,0 | 32,0 | 38,0 |  |  |  | 90,0 | ООО"Районный водоканал" |
| 1.4. | Установка насоса на насосной станции водозабора х.Голубинка КМ 65/200 (30кВт) взамен более энергоемкого КМ 85/90(50кВт) | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 | ООО "Белокалитвинская управляющая компания" |
| 1.5. | Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | 7,7 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,9 |  | 7,7 | МУП "Зеленый мир", МУП "ЕРКЦ" |
| 1.7. | Установка скважинных насосов SP 46-10, cчастотником АВВ на Правобережном (Горняцком) водозаборе | 829,9 |  | 829,9 |  |  |  |  | 829,9 | ООО "Исток" |
| 1.8. | Установка насоса 1Д-250-125 на 2-м подъеме Горняцкого водопровода | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 | ООО "Исток" |
| 1.9. | Строительство АСУ ТП (2-й подъем Правобережного водозабора) | 2 694,5 |  |  | 2 694,5 |  |  |  | 2 694,5 | ООО "Исток" |
| 1.10. | Оборудование диспетчерской на ГОСК г.Белая Калитва | 316,5 |  | 316,5 |  |  |  |  | 316,5 | ООО "Исток" |
| 2. | Мероприятия, направленные на сокращение потерь в сетях | 36 490,1 | 0,0 | 24 808,3 | 11 681,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 490,1 |  |
| 2.1. | Замена (приобретение и монтаж) задвижек для сокращения потерь при опорожнении систем водоснабжения при устранении аварий | 147,7 |  | 147,7 |  |  |  |  | 147,7 | ООО "Исток" |
| 2.2. | Строительство обводной линии с целью выноса водопровода с территории ЗАО "Алкоа Металлург Рус" | 5 684,5 |  | 5 684,5 |  |  |  |  | 5 684,5 | ООО "Исток" |
| 2.3. | Строительство перехода через р.Северский Донец на магистральном водоводе системы водоснабжения г.Белая Калитва | 8 462,5 |  | 8 462,5 |  |  |  |  | 8 462,5 | ООО "Исток" |
| 2.4. | Модернизация магистрального трубопровода от Караул-горы до городской разводящей сети в г.Белая Калитва | 22 195,4 |  | 10 513,6 | 11 681,8 |  |  |  | 22 195,4 | ООО "Исток" |
| 3. | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 780,0 | 0,0 | 180,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 | ООО "Исток" |
| 3.2. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 | ООО"Районный водоканал" |
| 3.3. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 | ООО "Белокалитвинская управляющая компания" |
| 3.4. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 | ООО "Алмаз" |
| 3.5. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | МУП "Зеленый мир" |
| 3.6. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | МУП "ЕРКЦ" |
| 3.8. | Ревизия договорных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с абонентами, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки . |  | 01.12. 2010г. |  |  |  |  |  | финансирования не требуется | ООО "Донэнергосбыт", ООО"Энергосбыт Ростовэнерго", БК РТС |
| 4. | Учет энергетических ресурсов | 1 261,2 | 1 161,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 261,2 |  |
| 4.1. | Установка приборов учета на Краснодонецком водозаборе | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |  | 45,0 | ООО"Районный водоканал" |
| 4.2. | Замена устаревших электросчетчиков | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  | 12,0 | ООО"Районный водоканал" |
| 4.3. | Замена электросчетчиков с трансформаторами тока на электросчетчики прямого включения | 33,0 | 33,0 |  |  |  |  |  | 33,0 | ООО"Районный водоканал" |
| 4.4. | Установка водомеров на основных магистралях | 150,0 | 50,0 | 100,0 |  |  |  |  | 150,0 | ООО"Районный водоканал" |
| 4.5. | Установка на водозаборе п.Бондарный электросчетчика | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 | ООО "Белокалитвинская управляющая компания" |
| 4.6. | Установка приборов учета | 72,5 | 72,5 |  |  |  |  |  | 72,5 | МУП "Зеленый мир", МУП "ЕРКЦ" |
| 4.7. | Строительство павильонов водозаборных скважин для размещения приборов учета и запорно-регулирующей арматуры водозабора Правобережный (Горняцкий) г.Белая Калитва | 943,7 | 943,7 |  |  |  |  |  | 943,7 | ООО "Исток" |
|  | ВСЕГО | 43 415,9 | 1 182,4 | 26 904,0 | 15 325,9 | 1,7 | 1,9 | 0,0 | 43 415,9 |  |

| 3. Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  | Исполнители |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  | бюджетные |  |  | внебюджетные |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | федеральный | областной | местный (в доле муниципального фонда) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - 1. | - Реализация энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, всего в т.ч. по: | - 99 715,3 | - 94 436,2 | - 1 295,9 | - 1 310,9 | - 1 331,1 | - 1 341,2 | - 83 573,2 | - 6 390,7 | - 2 637,8 | - 7 113,6 |  |
| - 1.1. | - Внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения; | - 681,4 | - 19,6 | - 152,7 | - 159,8 | - 173,1 | - 176,2 |  |  | - 76,7 | - 604,7 | - Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | - Белокалитвинское г.п. | - 149,1 | - 14,0 | - 28,4 | - 29,6 | - 38,5 | - 38,6 |  |  | - 12,1 | - 137,0 |  |
|  | - Шолоховское г.п. | - 133,6 |  | - 33,4 | - 33,4 | - 33,4 | - 33,4 |  |  | - 13,6 | - 120,0 |  |
|  | - Богураевское с.п. | - 28,0 | - 2,0 | - 5,0 | - 7,0 | - 7,0 | - 7,0 |  |  | - 1,5 | - 26,5 |  |
|  | - Горняцкое с.п. | - 157,6 |  | - 39,4 | - 39,4 | - 39,4 | - 39,4 |  |  | - 18,8 | - 138,8 |  |
|  | - Грушево-Дубовское с.п. | - 47,5 | - 3,6 | - 6,6 | - 9,5 | - 12,4 | - 15,4 |  |  | - 4,8 | - 42,7 |  |
|  | - Коксовское с.п. | - 3,0 |  |  | - 1,0 | - 1,0 | - 1,0 |  |  | - 0,3 | - 2,7 |  |
|  | - Литвиновское с.п. | - 9,0 | - 0,0 | - 1,5 | - 1,5 | - 3,0 | - 3,0 |  |  | - 0,0 | - 9,0 |  |
|  | - Нижнепоповское с.п. | - 20,0 |  | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 |  |  | - 3,3 | - 16,7 |  |
|  | - Синегорское с.п. | - 133,6 |  | - 33,4 | - 33,4 | - 33,4 | - 33,4 |  |  | - 22,3 | - 111,3 |  |
| - 1.2. | - Регулировке систем отопления,водоснабжения | - 41 949,5 | - 39 984,6 | - 481,6 | - 488,5 | - 494,4 | - 500,4 | - 35 436,0 | - 2 817,4 | - 2 130,2 | - 1 565,9 | - Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | - Белокалитвинское г.п. | - 40 302,0 | - 39 981,0 | - 75,0 | - 79,0 | - 82,0 | - 85,0 | - 35 436,0 | - 2 817,4 | - 2 048,6 |  |  |
|  | - Шолоховское г.п. | - 800,0 |  | - 200,0 | - 200,0 | - 200,0 | - 200,0 |  |  | - 81,6 | - 718,4 |  |
|  | - Горняцкое с.п. | - 800,0 |  | - 200,0 | - 200,0 | - 200,0 | - 200,0 |  |  | - 0,0 | - 800,0 |  |
|  | - Грушево-Дубовское с.п. | - 47,5 | - 3,6 | - 6,6 | - 9,5 | - 12,4 | - 15,4 |  |  | - 0,0 | - 47,5 |  |
| - 1.3. | - Утеплению чердачных перекрытий и подвалов, ремонту кровли; | - 36 069,5 | - 35 283,9 | - 196,4 | - 196,4 | - 196,4 | - 196,4 | - 31 203,5 | - 2 316,2 | - 285,2 | - 2 264,6 | - Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | - Белокалитвинское г.п. | - 30 986,1 | - 30 986,1 |  |  |  |  | - 27 402,7 | - 2 034,1 | - 70,3 | - 1 479,0 |  |
|  | - Шолоховское г.п. | - 773,6 |  | - 193,4 | - 193,4 | - 193,4 | - 193,4 |  |  | - 0,0 | - 773,6 |  |
|  | - Литвиновское с.п. | - 12,0 |  | - 3,0 | - 3,0 | - 3,0 | - 3,0 |  |  | - 0,0 | - 12,0 |  |
|  | - Синегорское с.п. | - 4297,8 | - 4 297,8 |  |  |  |  | - 3 800,8 | - 282,1 | - 214,9 |  |  |
| - 1.4. | - Утеплению входных дверей, окон, фасадов; | - 11 284,2 | - 9 417,4 | - 465,2 | - 466,2 | - 467,2 | - 468,2 | - 8 328,3 | - 618,3 | - 123,6 | - 2 214,0 | - Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | - Белокалитвинское г.п. | - 7324,8 | - 7 274,8 | - 11,0 | - 12,0 | - 13,0 | - 14,0 | - 6 433,5 | - 477,6 | - 16,5 | - 397,2 |  |
|  | - Шолоховское г.п. | - 1720,0 |  | - 430,0 | - 430,0 | - 430,0 | - 430,0 |  |  | - 0,0 | - 1 720,0 |  |
|  | - Горняцкое с.п. | - 96,8 |  | - 24,2 | - 24,2 | - 24,2 | - 24,2 |  |  | - 0,0 | - 96,8 |  |
|  | - Синегорское с.п. | - 2142,6 | - 2 142,6 |  |  |  |  | - 1 894,8 | - 140,7 | - 107,1 |  |  |
| - 1.5. | - Замене лифтового оборудования на менее энергоемкое | - 9730,7 | - 9 730,7 |  |  |  |  | - 8 605,4 | - 638,8 | - 22,1 | - 464,4 |  |
|  | - Белокалитвинское г.п. | - 9730,7 | - 9 730,7 |  |  |  |  | - 8 605,4 | - 638,8 | - 22,1 | - 464,4 |  |
| - 2. | - Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | - 8 830,0 | - 0,0 | - 1 200,0 | - 1 640,0 | - 2 450,0 | - 3 540,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 893,1 | - 7 936,9 |  |
| - 2.1. | - Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов | - 8 830,0 | - 0,0 | - 1 200,0 | - 1 640,0 | - 2 450,0 | - 3 540,0 |  |  | - 893,1 | - 7 936,9 | - Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | - Белокалитвинское г.п. | - 5 650,0 |  | - 800,0 | - 950,0 | - 1 500,0 | - 2 400,0 |  |  | - 457,7 | - 5 192,3 |  |
|  | - Шолоховское г.п. | - 1 850,0 |  | - 300,0 | - 450,0 | - 500,0 | - 600,0 |  |  | - 188,7 | - 1 661,3 |  |
|  | - Богураевское с.п. | - 150,0 |  | - 0,0 | - 50,0 | - 50,0 | - 50,0 |  |  | - 8,1 | - 141,9 |  |
|  | - Горняцкое с.п. | - 500,0 |  | - 50,0 | - 100,0 | - 150,0 | - 200,0 |  |  | - 59,5 | - 440,5 |  |
|  | - Грушево-Дубовское с.п. | - 100,0 |  |  |  | - 50,0 | - 50,0 |  |  | - 52,0 | - 48,0 |  |
|  | - Литвиновское с.п. | - 40,0 |  |  |  |  | - 40,0 |  |  | - 0,0 | - 40,0 |  |
|  | - Нижнепоповское с.п. | - 100,0 |  |  | - 50,0 | - 50,0 |  |  |  | - 16,7 | - 83,3 |  |
|  | - Синегорское с.п. | - 440,0 |  | - 50,0 | - 40,0 | - 150,0 | - 200,0 |  |  | - 110,4 | - 329,6 |  |
| - 2.2. | - Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | - не требует финансирования |  | - Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | - Учет энергетических ресурсов | - 18 621,5 | - 4 365,6 | - 13 677,9 | - 148,0 | - 215,0 | - 215,0 | - 3 934,5 | - 74,0 | - 5 551,3 | - 9 061,7 |  |
| - 3.1. | - Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде в рамках Программы по установке приборов учета поселений | - 14775,4 | - 4173,6 | - 10501,8 | - 100,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 3791,9 | - 63,4 | - 2384,4 | - 8535,7 | - Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | - Белокалитвинское г.п. | - 4202,5 | - 2937,5 | - 1265,0 |  |  |  | - 2 937,5 |  | - 1 265,0 |  |  |
|  | - Шолоховское г.п. | - 5387,5 | - 270,0 | - 5117,5 |  |  |  |  |  | - 535,5 | - 4 852,0 |  |
|  | - Богураевское с.п. | - 41,1 |  | - 41,1 |  |  |  |  |  | - 7,4 | - 33,7 |  |
|  | - Горняцкое с.п. | - 3598,2 |  | - 3598,2 |  |  |  |  |  | - 428,2 | - 3 170,0 |  |
|  | - Грушево-Дубовское с.п. | - 200,0 | - 0,0 | - 200,0 |  |  |  |  |  | - 20,0 | - 180,0 |  |
|  | - Коксовское с.п. | - 50,0 |  | - 50,0 |  |  |  |  |  | - 50,0 | - 0,0 |  |
|  | - Нижнепоповское с.п. | - 30,0 |  | - 30,0 |  |  |  |  |  | - 30,0 | - 0,0 |  |
|  | - Синегорское с.п. | - 1266,1 | - 966,1 | - 200,0 | - 100,0 |  |  | - 854,4 | - 63,4 | - 48,3 | - 300,0 |  |
| - 3.2. | - Установка поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде | - 3158,9 | - 30,8 | - 3128,1 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 3158,9 | - 0,0 | - Муниципальные образования в доле муниципального жилого фонда |
|  | - Белокалитвинское г.п. | - 1276,5 | - 11,5 | - 1265,0 |  |  |  |  |  | - 1 276,5 |  |  |
|  | - Шолоховское г.п. | - 1591,1 |  | - 1591,1 |  |  |  |  |  | - 1 591,1 |  |  |
|  | - Богураевское с.п. | - 5,0 |  | - 5,0 |  |  |  |  |  | - 5,0 |  |  |
|  | - Горняцкое с.п. | - 213,8 |  | - 213,8 |  |  |  |  |  | - 213,8 |  |  |
|  | - Грушево-Дубовское с.п. | - 14,4 | - 6,3 | - 8,1 |  |  |  |  |  | - 14,4 |  |  |
|  | - Коксовское с.п. | - 9,3 |  | - 9,3 |  |  |  |  |  | - 9,3 |  |  |
|  | - Нижнепоповское с.п. | - 35,0 | - 10,0 | - 25,0 |  |  |  |  |  | - 35,0 |  |  |
|  | - Синегорское с.п. | - 13,8 | - 3,0 | - 10,8 |  |  |  |  |  | - 13,8 |  |  |
| - 3.3. | - Установка устройств регулирования потребления тепловой энергии | - 687,2 | - 161,2 | - 48,0 | - 48,0 | - 215,0 | - 215,0 | - 142,6 | - 10,6 | - 8,0 | - 526,0 | - Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов |
|  | - Шолоховское г.п. | - 334,0 |  |  |  | - 167,0 | - 167,0 |  |  |  | - 334,0 |  |
|  | - Горняцкое с.п. | - 192,0 |  | - 48,0 | - 48,0 | - 48,0 | - 48,0 |  |  |  | - 192,0 |  |
|  | - Синегорское с.п. | - 161,2 | - 161,2 |  |  |  |  | - 142,6 | - 10,6 | - 8,0 |  |  |
| - 3.4. | - Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии, природного газа и воды в частном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  | - затраты учтены в разделе "Информационное обеспечение энергосбережения" |  | - Главы муниципальных образований Белокалитвинского района |
| - 4 | - Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | - Ведение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | - Не требует финансовых средств |  | - Главы муниципальных образований Белокалитвинского района |
|  | ВСЕГО | 127 166,8 | 98 801,8 | 16 173,8 | 3 098,9 | 3 996,1 | 5 096,2 | 87 507,7 | 6 464,7 | 9 082,2 | 24 112,2 |  |

| 4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  | Исполнители |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  | бюджетные |  |  | внебюджетные |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | федеральный | областной | местный (в доле муниципального фонда) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реализация энергоресурсосберегающих мероприятий в системах наружного освещения | 779,0 | 719,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 779,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов; | 466,1 | 406,1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  | 466,1 |  |  |
|  | Белокалитвинское г.п. | 406,1 | 406,1 |  |  |  |  |  |  | 406,1 |  | Белокалитвинское городское поселение |
|  | Ильинское с.п. | 60,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | Ильинское сельское поселение |
| 1.2. | Реконструкция систем наружного освещения | 312,9 | 312,9 |  |  |  |  |  |  | 312,9 |  | Белокалитвинское городское поселение |
| 2 | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ведение форм мониторинга потребления ресурсов системами наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансовых средств |  | Белокалитвинское городское поселение |
|  | ВСЕГО | 779,0 | 719,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 779,0 | 0,0 |  |

| 5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Исполнители |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | бюджетные | внебюджетные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы муниципального образования по: | 10 484,4 | 1 092,4 | 2 042,0 | 2 030,0 | 2 935,0 | 2 385,0 | 10 484,4 | 0,0 |  |
| 1.1. | Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов; | 4 003,0 | 43,0 | 1 020,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 4 003,0 |  | главные распорядители бюджетных средств |
|  | Отдел образования | 3 540,0 |  | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 3 540,0 |  |  |
|  | Отдел культуры | 160,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 160,0 |  |  |
|  | Отдел здравоохранения | 226,0 | 6,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 226,0 |  |  |
|  | МУ ЦСО Белокалитвинского района | 77,0 | 37,0 | 40,0 |  |  |  | 77,0 |  |  |
| 1.2. | Регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения; | 150,0 | 75,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 150,0 |  | главные распорядители бюджетных средств |
|  | Отдел здравоохранения | 150,0 | 75,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 150,0 |  |  |
| 1.3. | Автоматизации работы электроплит; | 320,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 320,0 |  | главные распорядители бюджетных средств |
|  | Отдел образования | 320,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 320,0 |  |  |
| 1.4. | Оптимизации работы вентсистем; | 250,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |  | главные распорядители бюджетных средств |
|  | Отдел здравоохранения | 250,0 | 150,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 250,0 |  |  |
| 1.5. | Модернизации тепловых пунктов; | 685,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 250,0 | 685,0 |  | главные распорядители бюджетных средств |
|  | Отдел образования | 400,0 |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 400,0 |  |  |
|  | Отдел здравоохранения | 285,0 | 135,0 |  |  | 100,0 | 50,0 | 285,0 |  |  |
| 1.6. | Утеплению чердачных перекрытий и подвалов; | 1 285,4 | 285,4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 285,4 |  | главные распорядители бюджетных средств |
|  | Отдел образования | 1 285,4 | 285,4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 285,4 |  |  |
| 1.7. | Утеплению входных дверей и окон; | 175,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 175,0 |  | главные распорядители бюджетных средств |
|  | Отдел здравоохранения | 175,0 | 25,0 |  |  | 50,0 | 100,0 | 175,0 |  |  |
| 1.8. | Промывке систем центрального отопления; | 1 766,0 | 349,0 | 352,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 1 766,0 |  | главные распорядители бюджетных средств |
|  | Отдел образования | 1 100,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 1 100,0 |  |  |
|  | Отдел здравоохранения | 475,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475,0 |  |  |
|  | МУ ЦСО Белокалитвинского района | 191,0 | 34,0 | 37,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 191,0 |  |  |
| 1.9. | Утеплению фасадов; | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |  | главные распорядители бюджетных средств |
|  | Отдел здравоохранения | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 1.10. | Установке новой арматуры на сетях водоснабжения. | 1 350,0 | 30,0 | 320,0 | 350,0 | 350,0 | 300,0 | 1 350,0 |  | главные распорядители бюджетных средств |
|  | Отдел образования | 1 200,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 200,0 |  |  |
|  | Отдел здравоохранения | 150,0 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 |  | 150,0 |  |  |
| 1.11. | Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения |  |  |  |  |  |  | не требует финансирования |  | главные распорядители бюджетных средств |
| 2 | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 2 259,0 | 0,0 | 854,0 | 1 405,0 | 0,0 | 0,0 | 2 259,0 |  |  |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы | 2 259,0 | 0,0 | 854,0 | 1 405,0 | 0,0 | 0,0 | 2 259,0 |  | главные распорядители бюджетных средств |
|  | Отдел образования | 809,0 |  | 354,0 | 455,0 |  |  | 809,0 |  |  |
|  | Отдел культуры | 700,0 |  | 200,0 | 500,0 |  |  | 700,0 |  |  |
|  | Отдел здравоохранения | 450,0 |  | 200,0 | 250,0 |  |  | 450,0 |  |  |
|  | МУ ЦСО Белокалитвинского района | 300,0 |  | 100,0 | 200,0 |  |  | 300,0 |  |  |
| 2.2. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки. |  |  |  |  |  |  | не требует финансирования |  | главные распорядители бюджетных средств |
| 3. | Учет энергетических ресурсов | 4 550,0 | 3 676,0 | 394,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 4 550,0 |  |  |
| 3.1. | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех организаций социальной сферы муниципального образования | 4 550,0 | 3 676,0 | 394,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 4 550,0 |  | главные распорядители бюджетных средств |
|  | Отдел образования | 3 852,0 | 3 600,0 | 102,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 3 852,0 |  |  |
|  | Отдел культуры | 110,0 |  | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 110,0 |  |  |
|  | Отдел здравоохранения | 360,0 |  | 150,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 360,0 |  |  |
|  | МУ ЦСО Белокалитвинского района | 228,0 | 76,0 | 92,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 228,0 |  |  |
| 4. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  | не требует финансирования |  | главные распорядители бюджетных средств |
|  | ВСЕГО: | 17 293,4 | 4 768,4 | 3 290,0 | 3 595,0 | 3 095,0 | 2 545,0 | 17 293,4 |  |  |

| 6. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов МО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Исполнители |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | бюджетные | внебюджетные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы муниципального образования по: | 340,7 | 40,0 | 85,4 | 71,7 | 72,6 | 71,0 | 340,7 | 0,0 |  |
| 1.1. | Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов; | 315,7 | 40,0 | 79,4 | 65,7 | 65,6 | 65,0 | 315,7 | 0,0 |  |
|  | Администрация Белокалитвинского района | 130,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 130,0 |  | Администрация Белокалитвинского района |
|  | ЗАГС | 3,5 |  | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |  | ЗАГС |
|  | УСЗН | 5,5 |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 5,5 |  | УСЗН |
|  | КУИ | 1,4 |  | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,4 |  | КУИ |
|  | Шолоховское г.п. | 61,3 |  | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 61,3 |  | Шолоховское г.п. |
|  | Богураевское с.п. | 10,0 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10,0 |  | Богураевское с.п. |
|  | Горняцкое с.п. | 16,0 |  | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 |  | Горняцкое с.п. |
|  | Грушево-Дубовское с.п. | 14,0 |  | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 14,0 |  | Грушево-Дубовское с.п. |
|  | Ильинское с.п. | 4,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |  | Ильинское с.п. |
|  | Коксовское с.п. | 8,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |  | Коксовское с.п. |
|  | Краснодонецкое с.п. | 8,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |  | Краснодонецкое с.п. |
|  | Литвиновское с.п. | 12,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |  | Литвиновское с.п. |
|  | Нижнепоповское с.п. | 20,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |  | Нижнепоповское с.п. |
|  | Рудаковское с.п. | 8,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |  | Рудаковское с.п. |
|  | Синегорское с.п. | 14,0 |  | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |  | Синегорское с.п. |
| 1.2. | Утеплению чердачных перекрытий и подвалов; | 15,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 15,0 |  |  |
|  | Литвиновское с.п. | 15,0 |  | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 15,0 |  | Литвиновское с.п. |
| 1.3. | Утеплению входных дверей и окон; | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |  |  |
|  | Ильинское с.п. | 4,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |  | Ильинское с.п. |
|  | Литвиновское с.п. | 6,0 |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |  | Литвиновское с.п. |
| 1.4. | Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения |  |  |  |  |  |  | финансирования не требуется |  | Муниципальные образования района |
| 2 | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 830,0 | 0,0 | 480,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 830,0 |  |  |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 830,0 | 0,0 | 480,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 830,0 | 0,0 |  |
|  | Администрация Белокалитвинского района | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Администрация Белокалитвинского района |
|  | ЗАГС | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | ЗАГС |
|  | УСЗН | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | УСЗН |
|  | КУИ | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | КУИ |
|  | Шолоховское г.п. | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | Шолоховское г.п. |
|  | Богураевское с.п. | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Богураевское с.п. |
|  | Горняцкое с.п. | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | Горняцкое с.п. |
|  | Грушево-Дубовское с.п. | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Грушево-Дубовское с.п. |
|  | Ильинское с.п. | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Ильинское с.п. |
|  | Коксовское с.п. | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Коксовское с.п. |
|  | Краснодонецкое с.п. | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Краснодонецкое с.п. |
|  | Литвиновское с.п. | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Литвиновское с.п. |
|  | Нижнепоповское с.п. | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | Нижнепоповское с.п. |
|  | Рудаковское с.п. | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Рудаковское с.п. |
|  | Синегорское с.п. | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | Синегорское с.п. |
| 2.3. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки. |  |  |  |  |  |  | финансирования не требуется |  | Муниципальные образования района |
| 3 | Учет энергетических ресурсов | 564,0 | 250,0 | 194,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 564,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех организаций социальной сферы муниципального образования | 564,0 | 250,0 | 194,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 564,0 |  |  |
|  | Администрация Белокалитвинского района | 330,0 | 250,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 330,0 |  | Администрация Белокалитвинского района |
|  | Шолоховское г.п. | 117,0 |  | 87,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 117,0 |  | Шолоховское г.п. |
|  | Горняцкое с.п. | 117,0 |  | 87,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 117,0 |  | Горняцкое с.п. |
| 4. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  | финансирования не требуется |  | Муниципальные образования района |
|  | ВСЕГО | 1 734,7 | 290,0 | 759,4 | 461,7 | 112,6 | 111,0 | 1 734,7 |  |  |

| Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование подпрограмм | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  | бюджетные |  |  | внебюджетные |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | федеральный | областной | местный бюджет в рамках текущего финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 | Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению | 389,2 | 35,8 | 48,6 | 76,4 | 103,6 | 124,8 |  |  | 210,6 | 178,6 |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | 43415,9 | 1182,4 | 26904 | 15325,9 | 1,7 | 1,9 |  |  |  | 43 415,9 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 127 166,8 | 98 801,8 | 16 173,8 | 3 098,9 | 3 996,1 | 5 096,2 | 87 507,7 | 6 464,7 | 9 082,2 | 24 112,2 |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 779,0 | 779,0 |  |  |  |  |  |  | 779,0 |  |
| 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере | 17 293,4 | 4 768,4 | 3 290,0 | 3 595,0 | 3 095,0 | 2 545,0 |  |  | 17 293,4 |  |
| 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов МО | 1 734,7 | 290,0 | 759,4 | 461,7 | 112,6 | 111,0 |  |  | 1 734,7 |  |
|  | ИТОГО | 190 779,0 | 105 857,4 | 47 175,8 | 22 557,9 | 7 309,0 | 7 878,9 | 87 507,7 | 6 464,7 | 29 099,9 | 67 706,7 |

Управляющий делами							А.С. Салюк

|  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к постановлению Администрации |  |  |  |  |  |
|  | Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |
|  | от 27 августа 2010 г. № 785 |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели энергосбережения на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Белокалитвинского района, % | 10,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| 1.2. | доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Белокалитвинского района, % | 15,0 | 20,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| 1.3. | доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Белокалитвинского района, % | 5,0 | 15,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| 1.4. | доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Белокалитвинского района, % | 0,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
| 1.5. | изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Белокалитвинского района, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы, млн руб. | 7 076,6 | 33 004,0 | 19 571,1 | 4 101,7 | 4 193,1 |
| - в т.ч. | - ОКК (программа по коммунальному хозяйству) | - 1 182,4 | - 26 904,0 | - 15 325,9 | - 1,7 | - 1,9 |
|  | - население ( программа по жилфонду) | - 5 894,2 | - 6 100,0 | - 4 245,2 | - 4 100,0 | - 4 191,2 |
| 2 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий нарастающим итогом): |  |  |  |  |  |
| 2.1. | экономия электрической энергии: |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении, тыс. кВтч | 2 017,3 | 3 942,3 | 5 812,3 | 7 599,8 | 9 304,8 |
|  | в стоимостном выражении, млн руб. (при условии ежегодного роста тарифов 12%) | 5,6 | 12,4 | 20,4 | 26,7 | 41,0 |
| 2.2. | экономия тепловой энергии: |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении, тыс. т у.т | 5 140,0 | 9 252,0 | 13 364,0 | 17 476,0 | 21 588,0 |
|  | в стоимостном выражении, млн руб. | 8,1 | 16,3 | 23,6 | 30,8 | 38,1 |
| 2.3. | экономия воды: |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении, тыс. куб. м. | 155,0 | 310,0 | 465,0 | 620,0 | 775,0 |
|  | в стоимостном выражении, млн руб. | 5,7 | 12,7 | 19,0 | 25,3 | 31,7 |
| 2.4. | экономия природного газа: |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении, тыс. куб. м. | 3,1 | 6,2 | 9,3 | 12,4 | 15,5 |
|  | в стоимостном выражении, млн руб. | 10,2 | 22,9 | 34,3 | 45,7 | 57,1 |
| 2.5. | экономия угля бюджетными организациями: |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении, тыс. куб. м. | 560,0 | 1 120,0 | 1 680,0 | 2 240,0 | 2 800,0 |
| 3 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3.2. | удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал | 0,18 | 0,2 | 0,30 | 0,60 | 0,80 |
| 3.3. | изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал |  | 0,02 | 0,14 | 0,30 | 0,20 |
| 3.5. | изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | -0,1 | 0,9 | 1,9 | 1,3 |
| 3.6. | удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), куб. м. | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| 3.7. | удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), куб. м. | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 |
| 3.8. | изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) куб. м. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), куб. м. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10. | изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11. | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт∙ч | 270,0 | 262,0 | 258,0 | 254,0 | 250,0 |
| 3.12. | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), кВт∙ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.13. | изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт∙ч |  | -8,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| 3.14. | изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), кВт∙ч |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.15. | изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.16. | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Белокалитвинского района, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.17. | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Белокалитвинского района, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.18. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Белокалитвинского района, % | 70,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.19. | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории Белокалитвинского района, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.20. | доля расходов бюджета Белокалитвинского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий), % | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,0 |
| 3.21. | динамика расходов бюджета Белокалитвинского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий с учетом ежегодного роста тарифов на 12% ), млн руб. | 154,1 | 144,0 | 157,0 | 171,1 | 186,5 |
| 3.22. | доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, в общем объеме бюджетных учреждений, , % | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.23. | число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| 3.24. | доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты), % | 0,0 | 1,8 | 5,3 | 7,0 | 8,8 |
| 3.25. | доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении), % | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
| 3.26. | удельные расходы Белокалитвинского района на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) с учетом ежегодного роста тарифов , руб. | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 4 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Белокалитвинского района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района, % | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 4.3. | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4. | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Белокалитвинского района (за исключением многоквартирных домов), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района, % | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 4.6. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Белокалитвинского района, % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 4.7. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района, % | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| 4.8. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района, % | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |

| 4.9. | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Белокалитвинского района, % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10. | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района, % | 1 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 4.11. | число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4.12. | доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов, % | 0 | 1,4 | 2,1 | 2,9 | 3,6 |
| 4.13. | удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 4.14. | удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал | 0,174 | 0,176 | 0,18 | 0,185 | 0,19 |
| 4.15. | изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.16. | изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), Гкал |  | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
| 4.17. | изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий) |  | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 4.18. | удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м. | 4,45 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| 4.19. | удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м. | 5,8 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| 4.20. | изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), куб. м. |  | -0,05 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 4.21. | изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), куб. м. |  | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.22. | изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий) |  | 0,06 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| 4.23. | удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), с учетом роста обеспеченности населения бытовой техникой, кВт∙ч | 71,1 | 70,0 | 68,0 | 65,0 | 62,0 |
| 4.24. | удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.25. | изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), кВт∙ч | 0 | -1,1 | -2,0 | -3,0 | -3,0 |
| 4.26. | изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.27. | изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.28. | удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м. | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 7 | 6,8 |
| 4.29. | удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м. | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
| 4.30. | изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), куб. м. |  | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 |
| 4.31. | изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), куб. м. |  | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 4.32. | изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий). |  | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 |
| 5 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | динамика изменения (сокращения) фактического объема потерь воды при ее передаче, % | 0,3 | 1,1 | 2,6 | 4,0 | 5,0 |
| 5.2. | динамика изменения (сокращения) объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, %. | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,0 |
| Управляющий делами А.С. Салюк |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 4 к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 27 августа 2010 г. № 785_ |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

и критерии оценки эффективности долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на территории Белокалитвинского района на 2010-2014годы»

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 75 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 55 - 74 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 55 процентов.

Управляющий делами                                      А.С. Салюк