### ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА**

**НА 2012 ГОД**

**ПАСПОРТ**

**Инвестиционной программы**

**Белокалитвинского района на 2012 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Инвестиционная программа Белокалитвинского района на 2012 год (далее – Программа). |
| Наименование документов, регламентирующих разработку Программы | - Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;  - Областной закон от 01.10.2004 №151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»;  - постановление Главы Белокалитвинского района от 30.12.2008 № 1203 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»;  - постановление Главы Белокалитвинского района от 23.11.2007 № 897 «О порядке формирования инвестиционных проектов, проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения» |
| Заказчик программы | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчик Программы | Отдел экономического анализа Администрации Белокалитвинского района |
| Цели Программы | Создание организационных, нормативно-правовых, экономических и иных необходимых условий для устойчивого инвестиционного развития Белокалитвинского района  Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи Программы | - создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории района;  - обеспечение эффективного использования инвестиционных возможностей района;  - развитие инвестиционной инфраструктуры района;  - привлечение инвестиционных ресурсов для обеспечения инвестиционного развития;  - реализация на территории района инвестиционных программ и проектов предприятий;  - обеспечение максимальной социально-экономической эффективности инвестиционных расходов за счет бюджетных средств. |
| Сроки реализации программы | 2012 год |
| Структура программы | Паспорт «Инвестиционной программы Белокалитвинского района на 2012 год».  Раздел I. Характеристика инвестиционного развития Белокалитвинского района.  Раздел II. Основные цель и задачи Программы.  Раздел III. Финансовое обеспечение Программы  Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы.  Раздел V. Организация управления Программой  и контроль над ходом ее реализации.  Приложение №1. Капитальные вложения, направляемые в экономику и социальную сферу Белокалитвинского района в 2012 году.  Приложение №2. Перечень инвестиционных проектов Белокалитвинского района, финансируемых за счет бюджетных средств в 2012 году. |
| Исполнители программы | -Администрация Белокалитвинского района;  -отраслевые (функциональные) органы Администрации Белокалитвинского района;  -муниципальное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница»;  -предприятия и организации района. |
| Источники финансиро­вания  Программы | Общий объем капитальных вложений – 1644,9 млн. руб., из них за счет: Бюджетных средств 723,03 млн. руб., в т.ч. из:  -федерального бюджета – 39,0 млн. руб.;  -областного бюджета – 605,56 млн. руб.;  -бюджета района – 78,47 млн. руб.;  Собственных и заемных средств предприятий – 748,22 млн. руб.;  Средств граждан – 173,65 млн. руб. |
| Ожидаемые результа­ты Программы | - рост инвестиционной привлекательности Белокалитвинского района;  - создание условий дальнейшего развития экономики Белокалитвинского района;  - укрепление материальной базы учреждений социальной сферы Белокалитвинского района;  - достижение положительной динамики объема инвестиций в Белокалитвинском районе;  - развитие инвестиционной инфраструктуры района. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Отдел экономического анализа Администрации Белокалитвинского района, финансовое управление Администрации Белокалитвинского района. |

**Раздел I.**

**Характеристика инвестиционного развития**

**Белокалитвинского района.**

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Белокалитвинского района за 9 месяцев 2011 года сложился в объеме 1010,6 млн.рублей, темп роста к соответствующему периоду 2010 году составил 97,7%. Из них капитальные вложения крупных и средних организаций – 785,0 млн. рублей (темп роста 96,1 %), малых – 21,3 млн. рублей (темп роста 22,7%) и капиталовложения в связи с вводом индивидуального жилья в сумме 204,3 млн. рублей (темп роста 167,2%).

За 2011 год объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Белокалитвинского района по прогнозу составит 1485,16 млн. рублей, что по оценке больше данного показателя за 2010 год на 8,4 %.

В 2011 году капиталовложения в связи с вводом индивидуального жилья сложились в сумме 248,36 млн.рублей, что составляет 168,3 % к уровню предыдущего года . Введено 22538 кв.м. общей площади жилых домов (темп роста к уровню 2010 года 117,3%), из них 15446 кв.м. (87 домов) построены силами индивидуальных застройщиков (темп роста 153,8%). Введены 3 многоквартирных дома - 7092 кв.м. Ожидаемый объем инвестиций крупных и средних организаций за 2011 год составит 1208,8 млн. руб. (темп роста 112,6 % к факту 2010 года).

Наибольшие инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2011 года по крупным и средним организациям произвели:

* ООО «ШУ «Садкинское» - 190,7 млн. руб. (темп роста 49,9%);
* ОАО ПФ «Белокалитвинская» - 96,25 млн. руб. (38,7%);
* ЗАО «Алкоа Металлург Рус» – 94,26 млн. руб. (рост в 2,2 раза);
* ООО «Аэро Алюминий» - 92,58 млн. руб. (рост в 22 раза);
* ООО «Калитвинский МПК» - 55,73 млн. руб. (рост в 36,7 раза);
* ОАО «Дружба» - 30,46 млн. руб. (рост в 4,5 раза);
* ООО «Исток» - 11,53 млн. руб. (рост в 7,1 раз);
* ЗАО «Алунекст» - 10,5 млн. руб. (79 %);
* МУК «Парк культуры и отдыха им. Маяковского» - 7,32 млн. руб. (рост в 34,8 раза);
* ООО «БК-Алпроф» - 4,84 млн. руб. (рост в 3,9 раза);
* ОАО «Апанасовское» – 4,22 млн. руб. (12,3%).

В разрезе основных видов экономической деятельности по крупным и средним организациям инвестиции сложились следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование отрасли: | 9 месяцев  2011 г.,  млн. руб. | Темп роста  к 9 месяцам  2010 г., % | Удельный вес в общем объеме, % |
| растениеводство | 30,5 | 69,5 | 3,9 |
| животноводство | 96,6 | 45,5 | 12,3 |
| добыча каменного угля | 190,7 | 49,9 | 24,3 |
| разработка гравийных и песчаных карьеров | 4,2 | 12,3 | 0,5 |
| производство мяса | 55,7 | рост в 36,7 раз | 7,1 |
| производство хлеба и мучных кондитерских изделий | 0,5 | 48,5 | 0,1 |
| производство полуфабрикатов из алюминия или алюминиевых сплавов | 202,2 | рост в 3,3 раза | 25,8 |
| производство инструментов | 0,8 | 83,0 | 0,1 |
| распределение газообразного топлива | 25,7 | - | 3,3 |
| распределение воды | 105,6 | рост в 21,2 раза | 13,5 |
| производство общестроительных работ по возведению зданий | 0,3 | 28,9 | 0,1 |
| прочее денежное посредничество | 6,3 | 76,2 | 1 |
| деятельность органов местного самоуправления | 1,0 | 100 | 0,1 |
| деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и др. | 1,1 | - | 0,1 |
| образование | 24,0 | рост в 2,6 раза | 1,2 |
| деятельность больничных учреждений | 2,6 | 129,7 | 0,3 |
| прочие | 37,2 | рост в 2,7 раза | 1,7 |

Анализ источников финансирования инвестиционных вливаний по крупным и средним организациям показывает:

доля собственных средств в общем объеме инвестиций составляет 45,3% или 355,2 млн. рублей, в том числе на долю амортизации приходится – 38,3% (300,5 млн. рублей), использование прибыли – 7 % (54,7 млн. рублей);

привлеченные средства занимают – 54,7% или 429,8 млн. руб., из них кредиты банков – 34,1% (267,8 млн. руб.), доля бюджетных средств составляет 20,5% (161,1 млн. руб.), внебюджетные фонды – 0,1% (0,5 млн. руб.) и прочие – 0,1% (0,5 млн. руб.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Структура инвестиций: | 2011 г.,  % | 2010 г.,  % |
| Инвестиции по крупным и средним организациям всего: | 100,00 | 100,00 |
| В том числе за счет собственных средств: | 45,3 | 24,9 |
| за счет прибыли | 7,0 | 5,1 |
| амортизация | 38,3 | 19,8 |
| В том числе заемные средства: | 54,7 | 75,1 |
| кредиты банков | 34,1 | 72,1 |
| заемные средства др. организаций | - | - |
| бюджетные средства | 20,5 | 2,7 |
| внебюджетные фонды | 0,1 | 0,2 |
| прочие | 0,1 | 0,1 |

В 2011 году увеличился объем инвестиций, финансируемых за счет собственных средств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,4%, и снизились капитальные вложения за счет привлеченных средств. Доля инвестиций, финансируемых за счет кредитов банков, в текущем году уменьшилась на 38%. Основными предприятиями, привлекающими кредиты банков, являются: ОАО «Птицефабрика «Белокалитвинская», ОАО «Дружба», ООО «Калитвинский МПК», ООО «Аэро Алюминий», ЗАО «Алунекст».

Администрацией Белокалитвинского района продолжается совместная работа с некоммерческим партнерством «Агентство инвестиционного развития» в вопросах поиска инвесторов на имеющиеся инвестиционные площадки района. Цели данного сотрудничества: подготовка предложений по созданию благоприятных экономических условий для осуществления производственной, инвестиционной и инновационной деятельности на территории района, подготовка и реализация мер по привлечению отечественных и иностранных инвестиций. В соответствии с заключенным Соглашением об инвестиционном сотрудничестве, в адрес агентства направлен ряд документов о социально-экономическом состоянии Белокалитвинского района, инвестиционной деятельности и тенденциях на перспективу; о реализации инвестиционных проектов (объектов), включенных в региональные и федеральные программы, а также реестр инвестиционных объектов Белокалитвинского района и паспорта инвестиционных площадок.

Определены основные конкурентные преимущества Белокалитвинского района, создающие условия для привлечения инвестиций. Информация о преимуществах территории размещена на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

**РАЗДЕЛ II.**

**Основные цель и задачи Программы**

Программа устанавливает основные направления инвестирования, обеспечивающие рациональное и эффективное использование средств, направляемых на капитальные вложения.

Программа сформирована на основании прогноза социально-экономического развития Белокалитвинского района на 2012-2014 годы, включает инвестиционные проекты и предложения крупных и средних организаций района, намерения инвестиционного развития малых организаций, отражает капитальные вложения в развитие объектов социального и жилищно-коммунального назначения, жилищное строительство.

Основной целью Программы является наращивание общего объема инвестиций в экономику и социальную сферу за счет более эффективного использования бюджетных и привлечения внебюджетных ресурсов для обеспечения комплексного социально-экономического развития Белокалитвинского района и улучшения качества жизни населения, а именно:

- создание организационных, нормативно-правовых, экономических и иных необходимых условий устойчивого инвестиционного развития Белокалитвинского района;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе реализации Программы ставятся задачи:

- создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории района;

- обеспечение эффективного использования инвестиционных возможностей района;

- развитие инвестиционной инфраструктуры района;

- привлечение инвестиционных ресурсов для обеспечения инвестиционного развития;

- реализация на территории района инвестиционных программ и проектов предприятий;

- обеспечение максимальной социально-экономической эффективности инвестиционных расходов за счет бюджетных средств.

**РАЗДЕЛ III.**

**Финансовое обеспечение Программы.**

Источниками инвестиций в объекты социальной сферы, жилищного строительства, коммунального хозяйства Белокалитвинского района являются средства федерального, областного бюджетов и консолидированного бюджета Белокаливинского района, привлеченные средства финансово-кредитных учреждений и собственные средства организаций и граждан.

Общий объем капитальных вложений по программе – 1644,9 млн. руб., (приложение №1 к настоящей Программе)

из них за счет:  
Бюджетных средств 723,03 млн. руб., в т.ч. из:

-федерального бюджета – 39,0 млн. руб.;

-областного бюджета – 605,56 млн. руб.;

-бюджета района – 78,47 млн. руб.;

Собственных и заемных средств предприятий – 748,22 млн. руб.;

Средств граждан – 173,65 млн. руб.

В приложении № 2 к настоящей Программе указан перечень инвестиционных проектов Белокалитвинского района, финансируемых за счет бюджетных средств в 2012 году.

**РАЗДЕЛ IV.**

**Нормативное обеспечение Программы.**

В целях создания режима максимального благополучия для субъектов инвестиционной деятельности на территории Белокалитвинского района оказывается поддержка предприятиям по реализации инвестиционных проектов в рамках действия:

- Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»;

- Областного закона от 04.10.2000 № 106-ЗС «Об инвестиционном налоговом кредите в Ростовской области»;

- постановления Администрации Ростовской области от 16.08.2005 № 91 «О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета»;

- постановления Главы Белокалитвинского района от 23.06.2008 № 523 «О субсидировании процентных ставок по кредитам (займам), привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства»;

- постановления Администрации Белокалитвинского района от 19.06.2009 № 657 «О порядке использования средств местного бюджета на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела»;

- постановления Администрации Белокалитвинского района от 20.07.2009 № 819 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности»

В соответствии с постановлением Главы Белокалитвинского района от 09.04.2007 № 326 «О межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Белокалитвинского района» при Администрации Белокалитвинского района создана и действует межведомственная комиссия по размещению производительных сил.

**РАЗДЕЛ V.**

**Организация управления Программой**

**и контроль за ходом ее реализации.**

Разработку и общее руководство по реализации Программы осуществляет отдел экономического анализа Администрации Белокалитвинского района.

Контроль исполнения Программы осуществляют финансовое управление Администрации Белокалитвинского района и отдел экономического анализа Администрации Белокалитвинского района.

Отчет о выполнении Программы формирует разработчик Программы.