- Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Белокалитвинского городского поселения» за отчетный период 6 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественной территории Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. | X | X | X | 12070,1 | 12070,1 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий БГП | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8 911,0 | 8 911,0 | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.1. разработка ПСД на объект «Благоустройство территории земельного участка с северо-востока к земельному участку, расположенному по адресу: РО, г. Белая Калитва, ул. Театральная, 1» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.2 разработка ПСД на объект «Благоустройство парка культуры и отдыха им. Маяковского по адресу: РО, г. Белая Калитва, ул. Парковая | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4 480,2 | 4 480,2 | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.3 Разработка ПСД на объект «Благоустройство территории земельного участка, расположенного по адресу: РО, г. Белая Калитва, сквер возле ЗАГС» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.4 Разработка ПСД по объекту: «Благоустройство территории площади Майдан по адресу: РО, г. Белая Калитва, ул. Большая» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 250,8 | 2 250,8 | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.5 Разработка ПСД по объекту: Благоустройство общественной территории сквер «Памяти войнам Афганцам» по адресу: РО, г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 180,0 | 2 180,0 | 2 180,0 | 2 180,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 151,0 | 2 151,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов: благоустройство территории земельного участка примыкающего с северо-востока к земельному участку, расположенному по адресу: РО, г. Белая Калитва, Театральная, 1 | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 978,3 | 1 978,3 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов благоустройство территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Белая Калитва, ул. Парковая, 1 | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.3. Благоустройство общественной сквер «Памяти войнам Афганцам» по адресу: РО, г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов |  |  |  |  | 172,7 | 172,7 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.4. Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов: «Благоустройство территории земельного участка, расположенного по адресу: РО, г. Белая Калитва, сквер возле ЗАГСа» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.5. Благоустройство территории земельного участка с северо-востока к земельному участку, расположенному по адресу: РО, г. Белая Калитва, Театральная, 1 | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Организация пунктов сбора предложений по комфортной среде | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Строительный контроль по земельному участку, расположенному по адресу: РО, г. Белая Калитва в районе ул. Театральная, 1 | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 159,2 | 159,2 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Строительный контроль и авторский надзор туристических объектов и объектов культуры | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 488,9 | 488,9 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Разработка дизайн-проектов | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  |  |  | 360,0 | 360,0 | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов БГП» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: г. Белая Калитва, ул. Российская, 303-302 | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: г. Белая Калитва, ул. Коммунистическая, 24-22 | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 31-32 | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Егорова О.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 12 070,1 | 12 070,1 | 2 180,0 | 2 180,0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.