АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО  РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря  2009 года	                                                                № 1732

г. Белая Калитва

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы по охране окружающей среды и рациональному  природопользованию на территории Белокалитвинского района на 2010-2012 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Областным законом от 11 марта 2003 г.         № 316-ЗС «Об охране окружающей среды в Ростовской области», в соответствии с Уставом муниципального образования «Белокалитвинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на территории Белокалитвинского района на 2010-2012 годы (далее по тексту – Программа) согласно приложению

2. Администрации Белокалитвинского района осуществлять финансирование Программы в пределах средств, ежегодно утверждаемых соответствующими разделами бюджета района, а также внебюджетных источников.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 01.01.2010 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по селу А.С. Матвеева.

## Глава  района								А.П. Романов

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от «29» декабря 2009    № 1732

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  П Р О Г Р А М М А

по охране окружающей среды и рационального природопользования                         на территории Белокалитвинского района  на 2010 – 2012 годы

ПАСПОРТ «Муниципальной долгосрочной целевой программы по охране окружающей среды и рационального природопользования на территории Белокалитвинского  района на 2010-2012 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа по охране окружающей среды и рационального природопользования на территории Белокалитвинского района на 2010 – 2012 годы (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Разработчик программы | Администрация Белокалитвинского района |
| Основная цель программы | Повышение эффективности охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории Белокалитвинского района |
| Основные задачи программы | 1.Обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса Белокалитвинского района за счет собственных ресурсов, в том числе: создание условий для устойчивого водоснабжения объектов экономики и населения Белокалитвинского района. 2. Обеспечение рационального водопользования на территории Белокалитвинского района: оздоровление экологической обстановки на водных объектах. 3. Обеспечение экологической безопасности на территории Белокалитвинского района, в том числе: снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; разработка научно обоснованных мероприятий по улучшению и восстановлению окружающей среды; предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 4. Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры в том числе: организация детско-юношеского движения; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды. |
| Сроки реализации программы | 2010-2012 годы |
| Организация управления программой | Реализация мероприятий будет осуществляться участниками программы. |
| Исполнители программы | Администрация Белокалитвинского района Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района. Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Белокалитвинский район» Закрытое акционерное общество «Алкоа Металлург Рус» (далее ЗАО «А М Р») Открытое акционерное общество птицефабрика «Надежда» (далее ОАО ПФ «Надежда») Общество с ограниченной ответственностью «Калитвинский мясоперерабатывающий комбинат» (далее ООО «Калитвинский МПК») Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ РЕСАЛ» (далее ООО «РУСАЛ РЕСАЛ») Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз» (далее ООО «Алмаз») Общество с ограниченной ответственностью «Исток» (далее ООО «Исток») Муниципальное унитарное предприятие Белокалитвинского городского поселения «Зеленый мир» (далее МУП «Зеленый мир») другие промышленные предприятия |
| Структура программы | Раздел 1. Содержание проблемы и обоснования необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи программы. Сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной программы. Раздел 3. Основные разделы мероприятий программы. Ресурсное обеспечение программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Раздел 5. Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы |
| Объемы и источники финансирования программы | Местный бюджет, собственные средства предприятий. Общий объем финансирования Программы составляет 254078,5 тыс. рублей, из них: в 2010 году – 31731,699 тыс. рублей, в том числе: из местных бюджетов -5124 тыс. рублей; из внебюджетных средств -26607,699 тыс. рублей; в 2011 году – 161981,717 тыс.рублей, в том числе из местных бюджетов – (*)тыс. рублей; из внебюджетных средств – 161981,717 тыс. рублей; в 2012 году -60365,084 тыс.рублей, в том числе из местных бюджетов –(*)тыс. рублей; из внебюджетных средств – 60365,084 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Оценка эффективности программы по этапам: 1 этап - 2010 год; 2 этап - 2011 год; 3 этап - 2012 год. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация Белокалитвинского района |

- Раздел 1.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В условиях реформирования экономики и наметившегося подъема производства вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение.

Экологическая ситуация в Белокалитвинском районе, уровень загрязнения

окружающей среды не в полной мере отвечают требованиям федерального законодательства и интересам населения района.

В связи с этим возрастает актуальность изучения динамики состояния окружающей среды, определения причин и источников негативного воздействия на окружающую среду, разработка и реализация мер по улучшению экологической ситуации, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

В подразделах Программы приведена информация о существующей экологической обстановке на территории Белокалитвинского района.

- Подраздел 1. Состояние атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Белокалитвинского района являются выбросы от автотранспорта и стационарных источников  промышленных предприятий.

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта составляют 82 % от общего объема выбросов.

Структура автотранспортного парка составляет:

легковые автомобили – 80,1 %

грузовые автомобили – 17,6 %

автобусы - 2,3 %

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта по Белокалитвинскому району составляют 16956 тонны/год, от стационарных источников – 1276 тонн/год, в т.ч. твердые – 439 тонн/год, газообразные и жидкие – 836 тонн/год.

В динамике за последние 5 лет удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающего гигиеническим нормативам, снизился с 6 % до 3 %, выше 5-ти предельно-допустимых концентраций (далее ПДК) с 0,18 % до 0,03 %.

В городе Белая Калитва – 5 % проб выше гигиенических нормативов. В зоне предприятий концентрация составляет фтористого водорода – 1,5 ПДК, серы диоксида – 1,8 ПДК, пыли – 3,1 ПДК, формальдегида – 4 ПДК, серной кислоты – 1,7 ПДК, хлористого водорода – 2,6 ПДК, озона – 1,8 ПДК, меди – 2 ПДК.

На автомагистралях концентрация составляет:  пыли – 1,4 ПДК, серы диоксида – 2,5 ПДК, формальдегида– 1,5 ПДК, бензина – 2,04 ПДК.

- Результаты мониторинга атмосферного воздуха за период июнь-ноябрь 2007 года.

Эпизодическое обследование уровня загрязнения   атмосферного воздуха

в городе Белая Калитва проводилось с июня по ноябрь 2007 года в 4-х точках,    выбранных в разных частях города: 1-я – в микрорайоне «Солнечный», ул. Энтузиастов, 7; 2-я – на пересечении ул. Вокзальной и Энгельса; 3-я –  на пересечении улиц Большой и Октябрьской; 4-я – в южной части города, на пересечении улиц М.Горького и Толстого. Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводился Государственной службой наблюдений за состоянием окружающей среды - Ростовским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по заданию областного комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области. Контроль осуществлялся за вредными примесями, входящими в приоритетный список вредных веществ для  города: водорода взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, сероводородом, фторидом и хлоридом водорода.

- Выбросы.

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят ЗАО    «АМР», филиал государственного унитарного предприятия Ростовской области (далее  ГУПРО) «Донэнерго», ООО «РУСАЛ РЕСАЛ», Белокалитвинская дистанция пути Северо-Кавказской (далее СКЖД) железной дороги, ОАО «Птицефабрика Белокалитвинская», ОАО «ПТФ Надежда», ООО «Алмаз».

- Содержание взвешенных веществ (пыли).

Уровень загрязнения воздуха взвешенными веществами колеблется в различных районах города от 1,3 ПДК (напересечении ул. Вокзальной и Энгельса) до 3,3 ПДК (на пересечении ул. Большой и Октябрьской). Средняя концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 2 ПДК. Максимальная из разовых концентрация 3,4 ПДК отмечена на пересечении ул. Большой и Октябрьской. Повторяемость случаев превышения норматива содержания взвешенных веществ в разовых пробах воздуха составила в целом по городу 13%.

- Содержание диоксида серы.

Средняя концентрация диоксида серы в воздухе в целом по городу- 0,005 мг/м3, максимальная разовая концентрация – 0,039 мг/м3, что составляет ниже 1 ПДК.

- Содержание оксида углерода.

Уровень загрязнения воздуха этой примесью в различных частях города составляет 1 – 1,3 ПДК. За время обследования отмечено по 4-6 случаев превышения норматива окиси углерода в воздухе  в разовых пробах. Средняя концентрация оксида углерода в целом по городу составила 1 ПДК. Максимальная  разовая концентрация этой примеси 2 ПДК  отмечена дважды – в микрорайоне «Солнечный» и в южной части города, на пересечении ул. М.Горького и Толстого.

Средняя концентрация диоксида азота в воздухе в целом по городу ниже ПДК и составляет 0,02 мг/м3. За период обследования превышения норматива содержания этой примеси в разовых пробах не отмечено, максимальная  разовая концентрация 0,07 мг/м3  зарегистрирована в микрорайоне «Солнечный».

Средняя концентрация оксида азота в воздухе в целом по городу не превысила ПДК и составила   0,03 мг/м3.   Максимальная из разовых концентрация этой примеси 0,20 мг/м3 также оказалась ниже ПДК и отмечена (как и максимальная разовая диоксида азота) в микрорайоне «Солнечный».

Уровень загрязнения воздуха сероводородом невысокий. Средняя концентрация этой примеси в воздухе в целом по городу   составила  меньше 0,001 мг/м3. Максимальная разовая концентрация  сероводорода в воздухе 0,8 ПДК зарегистрирована на пересечении улиц Большой и Октябрьской.

Уровень загрязнения воздуха  фторидом водорода в целом по городу составил 0,4 ПДК. За период обследования было отмечено 4 случая превышения норматива содержания фтористого водорода в разовых пробах, максимальная из которых составила 1,2 ПДК и отмечена в микрорайоне «Солнечный».

Средняя концентрация хлорида водорода в воздухе в целом по городу составила 0,5 ПДК. Максимальная разовая концентрация этой примеси в воздухе из двух случаев превышения норматива содержания в разовых пробах составила 2,5 ПДК и зарегистрирована на пересечении улиц Большой и Октябрьской.

Степень загрязнения воздуха оценивается посредством индекса загрязнения атмосферы (далее ИЗА), который рассчитывается по 5 примесям воздуха, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферы. При этом учитывается относительное превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации примеси воздуха и класса опасности этой примеси. Тревожная  оценка уровня загрязнения воздуха определяется количеством случаев превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций примесей воздуха в 10 и более раз. На территории города  случаев превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций примесей воздуха в 10 и более раз не зарегистрировано.

Индекс загрязнения атмосферы в городе Белая Калитва  ИЗА5= 4,4. При расчете индекса загрязнения атмосферы учитывается вклада таких примесей загрязняющих воздух, как взвешенные вещества, оксид углерода, оксиды азота и хлорид водорода.

- В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения  атмосферного воздуха определяется следующими величинами ИЗА:

менее 5 – низкий;

от 5 до 7 – повышенный;

от 7 до 14 – высокий;

более 14 – очень высокий.

В Программу включены мероприятия крупных промышленных предприятий – основных загрязнителей атмосферного воздуха (ЗАО «АМР», ООО «РУСАЛ  РЕСАЛ», ООО «Алмаз», ОАО ПФ «Надежда» и др.), реализация которых предполагает улучшение качества атмосферного воздуха в масштабах  района.

- Подраздел 2. Состояние водных объектов

- Ресурсы речного стока

Ростовская область вследствие своего географического положения в южной зоне европейской части страны отличается низкой водообеспеченностью. Только           10 % водных ресурсов формируются в пределах области, 90 % поступают извне, в основном с территории Верхнего Дона и Украины.

По территории района протекают реки Северский Донец, река Калитва, река Кундрючья,  река Быстрая,  река Лихая,  река Березовая.

Использование водных ресурсов малых рек обеспечивается сезонным регулированием стока в многочисленных прудах, аккумулирующих воду в период весеннего половодья.

Пруды создают подпор, способствующий заиливанию русла, а также обуславливают значительные потери воды при испарении. В половодья многоводных лет плотины прудов, особенно не инженерного типа, могут разрушаться, что приводит к заилению и засорению русел, наносит ущерб  объектам народного хозяйства.

- Гидрохимическая оценка состояния поверхностных вод.

В качестве критерия оценки качества воды используется удельный комбинированный индекс загрязненности воды (далее УКИЗВ), полученный как среднеарифметическое значение кратности превышения ПДК по выборке 6 контролируемых показателей (в т.ч. обязательные – биологический показатель качества (далее БПК5) и растворенный кислород) в створе реки.

Река Северский Донец – трансграничный водоток, приток первого порядка реки Дон, берет начало на территории Белгородской области, протекает по территории Украины, затем поступает в Ростовскую область.

Вода по своему качеству относится к сульфатному классу, группе магния. Температура воды в мае-июне наблюдалась выше сезонной нормы, в конце мая она достигала 26,6 о С.

Показатель среды (далее рН) – рН фиксировался в нейтральном диапозоне: 7,85-8,13.

Процент насыщенности воды кислородом снизился и составил 90%   ( в 2006 году – 110%), что объясняется высокой температурой воды.

Средняя величина биологического показателя качества воды (далее БПК5) составила 1,7 ПДК, по сравнению с 2005 годом выросла на 0,2 ПДК, с 2006 года – на 0,4 ПДК – наблюдается тенденция ее роста.

Величина химического показателя качества воды (далее ХПК) снизилась и равнялась 25,9 мгО2/дм3, в 2005-2006 годах значения ее составляли 30,0 мгО2/дм 3

Содержание взвешенных веществ значительно снизилось и составило 30,0мг/дм 3 ( в 2005 году-59 мг/дм 3, в 2006 году – 81 мг/дм 3.

Величина минерализации,  составившая в 2007 году 1,2 ПДК, по сравнению с 2005 годом, существенных изменений не претерпела, с 2006 года  возросла на 0,2 ПДК.

Содержание сульфатов осталось на уровне 2005 года и составило 3,2 ПДК, по сравнению с 2006 годом концентрация увеличилась на 0,4 ПДК.

Средняя величина соединений магния составила 1,1 ПДК, по сравнению с 2005 и 2006 годами, средняя величина уменьшилась на 0,5 ПДК.

Концентрация железа общего, по сравнению с 2006 годом, снизилась, с 4,9 ПДК в 2 раза и составила 2,4 ПДК (в 2005 году средняя величина равнялась 1,1 ПДК).

За период 2005-2007 годов наблюдается тенденция снижения загрязнения соединениями меди. Средние величины составили: 2005 год-3,0 ПДК, 2006 год- 1,8 ПДК, 2007 год- 1,5 ПДК.

Содержание нефтепродуктов, по сравнению с 2005- 2006 годами уменьшилось на 0,2 ПДК, величина их, в среднем, составила 1,2 ПДК.

Средняя концентрация фенолов, по сравнению с 2006 годом, снизилась с 1,6 до 1,0 ПДК, с 2005 года – выросла на 0,3 ПДК. По остальным определенным показателям средние величины не превышали ПДК.

Величина УКИЗВ=3,75; по сравнению с 2006 годом, значение ее снизилось с 4,48 до 3,75, что свидетельствует о некотором снижении уровня загрязнения водотока. В 2006 году вода относилась к 4 «Б» классу и квалифицировалась как «грязная»; в 2007 году вода оценивается как «очень загрязненная» 3 «Б» класса.

река Кундрючья – трансграничный водоток, приток р. Северский Донец, граница Луганской (Украина) и Ростовской областей.

Вода по своему  качеству относится к сульфатному классу, группе натрия.

Температура воды в мае-июне наблюдалась выше сезонной нормы – в пределах -22,5-24,3о С.

Показатель среды (рН) фиксировался в нейтральном диапозоне: 8,34-8,75 (в 2000-6 году -6,98-8,24).

Процент насыщения воды кислородом из-за высокой температуры воды снизился со110 до 72 %.

Величина БПК5, по сравнению с 2006  годом, выросла на 0,5 ПДК и составила 2,2 ПДК.

Величина ХПК увеличилась с 19,5 до 28,0 мгО2/дм3.

Содержание азота нитратного составило 5,9 ПДК, по сравнению с 2006 годом, его концентрация увеличилась в 3 раза.

Средняя величина фенолов увеличилась на 0,5 ПДК, по сравнению с 2006 годом, и составила 2,5 ПДК.

По остальным определяемым показателям средние величины несколько снизились или остались на уровне прошлого года.

По данным результатов произошло снижение уровня загрязнения по следующим показателям: взвешенных веществ с 76,0 до 62,0 мгО2/дм 2, минерализации с 1,5 до 1,1 ПДК, соединений магния с 2,1 до 1,5 ПДК, железа общего с 9,6 до 1,5 ПДК.

Несмотря на то, что величина УКИЗВ в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, несколько снизились – с 4,74 до 4,22, вода по-прежнему относится к 4 «А» классу и квалифицируется как «очень грязная», но наметилась некоторая  тенденция к улучшению ситуации.

Оценка состояния водных объектов в зонах влияния очистных сооружений канализации.

Государственным учреждением «Ростовский центр гидрометеорологии и стандартизации – Р» (далее ГУ «Ростовский ЦГМС-Р») в соответствии с Государственным контрактом №29 от 17 мая 2007 года в период с мая по декабрь 2007 года проводились наблюдения в зонах влияния сброса вод очистных сооружений канализации (далее ОСК) на территории Ростовской области, в том числе и в городе Белая Калитва.

- Река Северский Донец.

Очистные сооружения расположены на территории города, выпуски вынесены на 50 км за черту города (район х.Богатов), заглублены, визуально не прослеживаются. Пробы отбирались с правого берега реки Северский Донец, 0,5 м от поверхности.

Температура воды в створах наблюдений выше сезонной нормы. Максимальная величина в обеих створах зафиксирована в августе и составила 27,5 о.

Величина рН в створах варьировала в нейтральном диапазоне -7,10 – 8,05 (в 2005 году значения равнялись 7,00-8,30; в 2006 году – 7,12-8,97).

Среднее содержание растворенного в воде кислорода в створе, расположенном ниже ОСК незначительно меньше и составило 7,36 мгО2/дм 3, выше ОСК равнялось 7,4 мгО2/дм3. Кислородный режим в створах наблюдений (по средним величинам) удовлетворительный. Содержание  кислорода, по сравнению с 2005-2006 годами, снизилось и прослеживается тенденция его снижения: в 2005 году величина равнялась – выше ОСК -10,86 мгО2/дм3 , ниже ОСК – 10,82 мгО2/дм3; в 2006 году – 9,58 и 9,43 мгО2/дм3 – соответственно.

Средняя величина БПК5 в нижнем створе также не претерпела существенного изменения, по сравнению с верхним, значения ее равнялись 1,7 ПДК. Среднее значение в 2005 году составили 1,3 и 1,6 ПДК, в 2006 году – 1,2 и 1,3 ПДК. Рост величины БПК5, по сравнению с 2005-2006 годами в пределах 0,1 – 0,4 ПДК.

Средние величины ХПК в обоих створах разнились также незначительно. Средние величины равнялись: выше ОСК -30,2 мгО2/дм3, ниже ОСК -31,4 мгО2/дм3 (в 2006 году – 31,5 и 33,0 мгО2/дм3 – соответственно), но следует отметить незначительное уменьшение средних концентраций ХПК.

Содержание взвешенных веществ выше ОСК составило 26 мг/ дм3; ниже ОСК – 31 мг/ дм3. По сравнению с 2005-2006 годами, наблюдается тенденция их снижения: в 2005 году величины в створах равнялись 127 и 121 мг/дм3, в 2006 году – 30 и 34 мг/дм3 соответственно.

Среднее содержание азота нитритного в нижнем створе увеличилась на 2,7 ПДК, величина его составила 4,2 ПДК. По сравнению с 2006 годом, значение азота нитратного выше ОСК возросло с 1,0 до 4,0 ПДК, ниже ОСК – с 1,5 до 4,2 ПДК (в 2005 году определение не производилось).

Средние концентрации азота нитратного, аммонийного и фосфатов осталось на уровне 2006 года и не превысили ПДК. Но следует отметить, что содержание фосфатов, хоть и не достигло ПДК, но возросло относительно прошлого года.

Величина УКИВЗ составили: выше ОСК – 4,93, ниже ОСК – 4,97. (в 2006 году – 4,22 и 4,58 соответственно.) Вода по качеству в обоих створах, как и в 2006 году относится к 4 «А» классу. Оценка качества воды – грязная.

Качество воды несколько ухудшилось, но ОСК оказывают незначительное негативное влияние.

- Питьевое водоснабжение.

В настоящий момент водоснабжение города Белая Калитва и шахтерских поселков (Шолоховский, Горняцкий) осуществляется от четырех независимых водозаборов подземных вод:

Левобережный 2 (Нижний поселок);

Левобережный 1 (р-н пионерского лагеря «Ласточка»);

Правобережный 1 (х. Какичев);

Луговой (левый берег р. Калитва между х. Ленина и ст. Литвиновка),

и двух поверхностных водозаборов:

Краснодонецкий (п. Синегорский);

Богураевский.

Суммарная производственная мощность данных водозаборов составляет – 41,9 тыс. куб. м/сутки, фактически забирается – 20,0 тыс. куб. м /сутки. Суммарная протяженность водопроводных сетей составляет 498,2 км, износ большей части как магистральных, так и разводящих сетей превысил 90 % (235 км сетей имеют износ

100 %). Как следствие, фактические потери воды на отдельных участках превышают 70 %.

Водозабор Левобережный 2 (собственность ЗАО «АМР»)  снабжает питьевой водой промышленные площадки завода и поселок металлургов.

В настоящий момент на нужды города из него поступает 5,5 – 6,0 тыс. куб. м/сутки питьевой воды. Необходимая потребность в этой части города 8 – 8,5 тыс. куб. м/сутки.

Водозабор Левобережный 1 (ООО «Исток») снабжает питьевой водой  улицы Большая и Октябрьская, микрорайон Заречный, Нижний поселок, промышленные площадки завода «Калитвасельмаш».

Фактическая потребность города в воде составляет порядка 9,0 тыс. куб. м/сутки. Мощность городского участка ООО «Исток» по подъему составляет 8,0 тыс. куб. м/сутки. С учетом потерь, из-за изношенности сетей дефицит воды составляет порядка 4,0 тыс. куб. м/сутки. Данный дефицит восполняется за счет покупки воды у ЗАО «АМР».

В настоящее время наблюдается стойкая тенденция к ухудшению качества подземных вод за счет их минерализации, ощущается нехватка воды, особенно в летний период.

В соответствии с перечнем мероприятий по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых из областного бюджета в период с 2005 - 2007 г. проведена работа по переоценке запасов подземных вод в Белокалитвинском районе.

- Подраздел 3. Состояние земельных ресурсов.

Произведена инвентаризация породных отвалов ликвидированных шахт Белокалитвинского района.

В результате установлено:

общее количество породных отвалов в районе – 47 шт;

площадь земель, нарушенных основаниями отвалов – 109 га;

в отвалах заскладировано около 11 млн. куб. метров горной массы;

вода, выходящая из-под оснований отвалов, составляет порядка 7 куб. м/час.

Обследования породных отвалов района проводились по выявлению первоочередных объектов с наиболее визуально выраженными признаками серьезных экологических осложнений:

возгоранием или  горением ранее загоревшихся отвальных масс;

регенерацией отвалами высокоминерализованных вод, поступающих в поверхностную гидросеть или заболачивающих территорию;

пылевое загрязнение атмосферы.

Породные отвалы генерируют в окружающую среду твердые и газообразные вещества, негативно влияющие на экологию района. Выполненные работы являются начальным этапом ведения мониторинга земельных ресурсов. Полученные сведения будут использованы для создания компьютерных карт загрязнения почв и при организации тепловой съемки породных отвалов.

- Подраздел 4. Обращение с отходами.

На территории района остро стоит проблема экологической опасности  с обращением твердых бытовых и промышленных отходов. Эта опасность затрагивает все стадии обращения с твердыми бытовыми отходами (далее ТБО)  – сбор, транспортировка, подготовка к использованию утильных компонентов, уничтожение или захоронение неиспользуемых фракций.

В соответствии со статьями 14,15 Федерального закона  от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в полномочия поселений входит сбор и вывоз, а в полномочия района – утилизация и переработка отходов.

В настоящее время на территории района существует две свалки, где осуществляется захоронение отходов, это ООО «Алмаз» (Белокалитвинское городское поселение и Нижнепоповское сельское поселение) и ООО «Бытовик» (Шолоховское городское и Горняцкое сельское поселения). Все свалки ТБО, находящиеся на территории Белокалитвинского района не имеют проектов. В лучшем случае, в ряде поселений (Белокалитвинское городское поселение, Шолоховское городское поселение, Коксовское сельское поселение, Горняцкое сельское поселение, Рудаковское сельское поселение, Ильинское сельское поселение, Литвиновское сельское поселение) частично под них произведен отвод земельных участков и свалки получили статус «санкционированных».

Существующий полигон ТБО (городская свалка) не отвечает требованиям санитарных правил «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов». Общегородской полигон ТБО (городская свалка) был организован как санкционированная свалка для захоронения бытового мусора, инертных и малоопасных отходов производства, который находится на расстоянии 4 км от центра города Белая Калитва.

В настоящее время на городской свалке объем захороненных отходов приближается к 4000,0 тыс. м куб. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при возгорании ТБО на городской свалке была выполнена система подвода воды, и установка 2-х емкостей на случай ликвидации возгорания. Для снижения возможности возгорания выполнена реконструкция отвала на юго-восточном участке полигона, т.к. большой угол естественного откоса бытового мусора способствовал его горению в весенне-летний период особенно при южном ветре.

Сложившаяся система обезвреживания ТБО основана на захоронении подавляющего большинства отходов на полигонах и неорганизованных свалках. Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора, ТБО поступают в общий контейнер, а нередко с ними, вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с просроченным сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры  и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это под видом малоопасных ТБО вывозится на свалки, которые чаще всего устраивают в выработанных карьерах, оврагах, вблизи населенных пунктов, что не допустимо с экологической позиции. Нередко их называют полигонами, однако они не отвечают требованиям, предъявляемым к сооружениям по захоронению отходов, не имеют гидроизолирующего (бетонного, глиняного или другого) основания, препятствующего распространению токсичных загрязняющих веществ по водоносным горизонтам.

В результате сточные воды (далее фильтрат), которые вытекают из «тела» свалки (полигона) при воздействии природных осадков и процессов гниения ТБО, содержат в большом объеме крайне токсичные органические и неорганические загрязнения. Неконтролируемые процессы в «теле» свалки приводят к формированию болезнетворной микрофлоры, также усугубляющей опасность фильтрата. При отсутствии необходимой гидроизоляции фильтрат попадает в почву, проникает в подземные воды и по водостокам  в открытые водоемы, отравляя источники водоснабжения.

Кроме выделения фильтрата в атмосферу постоянно поступают газообразные продукты распада (гниения) ТБО – метан, аммиак, сероводород и др. Они являются источниками систематических пожаров на свалках, которые, в свою очередь, загрязняют атмосферу. Кроме того, метан является газом, способствующим разрушению озонового слоя.

На территории района количество несанкционированных свалок превышает количество санкционированных объектов для размещения отходов. Загрязнение и захламление земель на территориях сельских поселений обусловлено отсутствием системы сбора ТБО и отсутствием организации, осуществляющей деятельность по сбору, вывозу и утилизации отходов.

Для реализации статей 14,15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» на территории района необходимо строительство как минимум трех полигонов по захоронению и утилизации отходов. При этом надо учитывать минимизацию прогона автотранспорта, который сам является интенсивным источником загрязнения атмосферы, поэтому проблема создания мусороперегрузочных станций и использование высоконагруженных мусоровозов имеет значение не только с точки зрения экономии горючего, но и с экологической точки зрения.

Одним из основных показателей, определяющих эффективность системы обращения с твердыми отходами, является степень их утилизации. В настоящее время ООО «Алмаз» осуществляет сортировку отходов.

Наиболее перспективным, современным, экологически и экономически выгодным путем решения данной проблемы является развитие системы вовлечения отходов во вторичный цикл использования: организация на уровне муниципального образования раздельного сбора отходов, сортировка, переработка, развитие мусороперерабатывающего предприятия, вовлечение малого бизнеса и предпринимателей в деятельность по вторичной переработке отходов.

- Раздел 2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

1.Повышение эффективности охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории Белокалитвинского района:

2. Повышение эффективности охраны водных объектов;

3. Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

4. Формирование экологической культуры населения Белокалитвинского района

- ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса Белокалитвинского района за счет собственных ресурсов, в том числе создание условий для устойчивого водоснабжения объектов экономики и населения Белокалитвинского района.

2. Обеспечение рационального водопользования на территории      Белокалитвинского района, в том числе  оздоровление экологической обстановки на водных объектах.

3. Обеспечение экологической безопасности на территории Белокалитвинского района, в том числе: снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, разработка научно обоснованных мероприятий по улучшению и  восстановлению окружающей среды, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

4. Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры, в том числе: организация детско-юношеского движения, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.

- СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Программа является долгосрочной и осуществляется в 3 этапа:

1 этап  - 2010 год;

2 этап  - 2011 год;

3 этап  - 2012 год.

- Раздел 3.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Все запланированные мероприятия систематизированы по направлениям природоохранной деятельности и сгруппированы с учетом их однородности и взаимосвязанности.

Программные мероприятия представлены по установленной форме в таблице 1 «Муниципальная долгосрочная целевая  программа по охране окружающей среды и рационального природопользования на территории Белокалитвинского района на 2010 – 2012 годы», согласно приложению к настоящей Программе со следующими разделами:

  - Охрана атмосферного воздуха.

  - Охрана водных объектов.

  - Обращение с отходами производства и потребления.

  - Экологическое образование и воспитание.

  - Прочие.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования Программы:  местный бюджеты, собственные средства предприятий (суммарные показатели сведены в таблицу 1).

Мероприятия рассчитаны на имеющиеся трудовые и финансовые ресурсы участников.

- Таблица 1

| Год | Объем финансирования, тысяч рублей |  | Итого, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | Средства предприятий |  |
| 1. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |
| 2010 |  | 10888,62 | 10888,62 |
| 2011 |  | 5464,62 | 5464,62 |
| 2012 |  | 5111,62 | 5111,62 |
| Всего: |  | 21464,86 | 21464,86 |
| 2. Охрана водных объектов |  |  |  |
| 2010 | 90,0 | 10936,279 | 11026,279 |
| 2011 | * | 153688,097 | 153688,097 |
| 2012 | * | 50980,464 | 50980,464 |
| Всего: | 90,0 | 215604,84 | 215694,84 |
| 3. Обращение с отходами производства |  |  |  |
| 2010 | 256,6 | 4451,7 | 4717,3 |
| 2011 | * | 2582,4 | 2582,4 |
| 2012 | * | 2681,4 | 2681,4 |
| Всего: | 256,6 | 9715,5 | 9981,1 |
| 4. Экологическое воспитание и образование |  |  |  |
| 2010 | 90,3 | 291,1 | 381,4 |
| 2011 | * | 86,6 | 86,6 |
| 2012 | * | 51,6 | 51,6 |
| Всего: | 90,3 | 429,3 | 519,6 |
| 5. Прочие |  |  |  |
| 2010 | 4678,1 | 40 | 4718,1 |
| 2011 | * | 160 | 160 |
| 2012 | * | 1540 | 1540 |
| Всего: | 4678,1 | 1740 | 6418,1 |
| Итого: | 5124 | 248954,5 | 254078,5 |
| 2010 | 5124 | 26607,699 | 31731699 |
| 2011 | * | 161981,717 | 161981,717 |
| 2012 | * | 60365,084 | 60365,084 |

Объем средств, запланированных на 2010 – 2012 годы из местного бюджета, средств предприятий, подлежат  корректировке  на основании предоставленных документов и расчетов. Корректировки указанные в паспорте, Таблице 1-2 обозначено знаком (*).

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ                                                               ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА НА  2010-2012 ГОДЫ.

- Таблица 2

п/п; Наименование мероприятий; Ответственные исполнители; Сроки выполнения (год); Источник финансирования; Объемы финансирования, тысяч рублей; Экологический эффект. Всего; в том числе по годам:. 2010; 2011; 2012. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1. Охрана атмосферного воздуха.. 1.1; Перевод котельной на 2-ом подъеме Горняцкого водопровода на газ; ООО «Исток»; 2010; Средства предприятия; 450; 450; Сокращение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ. 1.2; Мониторинг атмосферного воздуха; ООО «Алмаз»; 2010-2012; Средства предприятия; 259,0; 72,0; 85,0; 102,0; Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. 1.3; Получение информации из центра по гидрометеорологии о наступлении неблагоприятных метеорологических условий; ЗАО «АМР; 2010-2012; Средства предприятия; 180,0; 50,0; 60,0; 70,0; Сокращение выбросов в атмосферный воздух при неблагоприятных погодных условиях. 1.4; Инструментальный контроль соблюдения нормативов на источниках выбросов; ЗАО «АМР»; 2010-212; Средства предприятия; 600,0; 200,0; 200,0; 200,0; Увеличение точности результатов замеров загрязнения атмосферного воздуха. 1.5; Разработка проекта предельно допустимых выбросов; ЗАО «АМР»; 2011; Средства предприятия; 350,0; 350,0; Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. 1.6; Контроль загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно защитной зоны; ЗАО «АМР»; 2010-2012; Средства предприятия; 900,0; 300,0; 300,0; 300,0; Увеличение точности результатов замеров загрязнения атмосферного воздуха. 1.7; Разработка проекта и монтаж общеобменной принудительной вентиляции на плавильном участке №2; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»; 2010; Средства предприятия; 4000,0; 4000,0; Устранение неорганизованных источников выбросов. 1.8; Ремонт системы газоочистки с заменой 4-х циклонов от роторной печи №8; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»; 2010-2012; Средства предприятия; 190,0*; *; 190*; *; Устранение неорганизованных источников выбросов. 1.9; Замена 2-х дымососов системы газаочистки от роторной печи №8 и №1,№2; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»; 2010; Средства предприятия; 240,0; 240,0; Устранение неорганизованны источников выбросов. 1.1.0; Ремонт плавильной печи №5; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»; 2010-2012; Средства предприятия; 3450,0; 1150,0; 1150,0; 1150,0; Снижение выбросов загрязняющих веществ. 1.1.1; Проверка эффективности работы ПГОУ; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»; 2010 – 2012; Средства предприятия; 210,0; 70,0; 70,0; 70,0; Выполнение требований законодательства Российской Федерации. 1.1.2; Проведение экспертизы 2-х дымовых труб; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»; 2010; Средства предприятия; 100 ,0; 100,0; Выполнение требований законодательства Российской Федерации. 1.1.3; Заключение договора с Росгидрометом о своевременном информировании о наступлении неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»; 2008; Средства предприятия; 208,86; 69,62; 69,62; 69,62; Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 1.1.4; Заключение договора с ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии» на проведение расширенного мониторинга атмосферного воздуха на границе жилья и воздуха рабочей зоны; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»; 2010-2012; Средства предприятия; 450,0; 150,0; 150,0; 150,0; Мониторинг атмосферного воздуха в соответствии с программой производственного контроля.. 1.1.5; Разработка проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу; ОАО ПТФ «Надежда»; 2010; Средства предприятия; 165,0; 165,0; Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. 1.1.6; Реконструкция системы аспирации элеватора; ОАО ПТФ «Надежда»; 2010 – 2012; Средства предприятия; 3742,0; 1442,0; 1150,0; 1150,0; Снижение выбросов загрязняющих веществ. 1.1.7; Установка на нориях кормоприготовительного цеха взрыво-разрядные устройства; ОАО ПТФ «Надежда»; 2010; Средства предприятия; 320,0; 320,0; Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. 1.1.8; Проведение мониторинга состояния окружающей среды; ОАО ПТФ «Надежда»; 2010- 2012; Средства предприятия; 490,0; 160,0; 160,0; 170,0; Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. 1.1.9; Реконструкция системы аспирации кормоприготовительного цеха; ОАО ПТФ «Надежда»; 2010– 2012; Средства предприятия; 2 230,0; 1030,0; 600,0; 600,0; Снижение выбросов загрязняющих веществ. 1.2.0; Проведение производственного инструментального контроля за токсичностью и дымностью транспортных средств; ОАО ПТФ «Надежда»; 2010-2012; Средства предприятия; 110,0; 30,0; 40,0; 40,0; Контроль выбросов загрязняющих веществ. 1.2.1; Проведение лабораторных исследований и замеров специализированной организацией; ОАО ПТФ «Надежда»; 2010- 2012; Средства предприятия; 120,0; 40,0; 40,0; 40,0; Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. 1.2.2; Разработка проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу; ООО «Калитвинский МПК»; 2012; Средства предприятия; 150,0; 150; Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. 1.2.3; Установка оборудования для сбора и нейтрализации запахов в цехе утилизации отходов и вытяжки с «отсеком» от рабочей зоны; ООО «Калитвинский МПК»; 2010-2012; Средства предприятия; 2400,0; 800,0; 800,0; 800,0; Улучшение условий труда рабочих. 1.2.4; Инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; ООО «Калитвинский МПК»; 2010-2012; Средства предприятия; 150,0; 50,0; 50,0; 50,0; Контроль выбросов загрязняющих веществ. 2. Охрана водных объектов.. 2.1; Лабораторные исследования воды и почвы; ООО «Алмаз»; 2010-2012; Средства предприятия; 188,1; 56,1; 60,0; 72,0; Контроль за состоянием воды и почвы. 2.2; Восстановление канализационного коллектора от КНС -5 до х.Ольховчик; ООО «Исток»; 2010; Средства предприятия; 6278,2; 6278,2; Восстановление очистительных систем. 2.3; Реконструкция узла обеззараживания на очистных сооружений канализации п.Шолоховский, п.В-Горняцкий, п.Синегорский, х.Голубинка; ООО «Исток»; 2010; Средства предприятия; 1350,0; 1350,0; Очистка сточных вод. 2.4; Выполнение проекта и реконструкции городских очистных сооружений; ООО «Исток»; 2010-2012; Средства предприятия; 202040,0; 2040,0; 150000,0; 50000,0; Восстановление очистительных систем, очистка сточных вод г.Белая Калитва. 2.5; Закрепление на месте границ водоохраной зоны и границ прибрежных защитных полос специальными знаками; ЗАО «АМР»; 2010-2012; Средства предприятия; 15,0; 5,0; 5,0; 5,0; Соблюдение Водного Кодекса Российской Федереции. 2.6; Мониторинг качества воды и водоохраной зоны; ЗАО «АМР»; 2010-2012; Средства предприятия; 1950,0; 650,0; 650,0; 650,0; Контроль за состоянием воды и почвы. 2.7; Разработка технологических схем по артскважинам : водозабору - Левобережному 2 и базы отдыха; ЗАО «АМР»; 2011; Средства предприятия; 2700,0; 2700,0; Соблюдение лицензионных требований. 2.8; Госповерка и аттестация коммерческих узлов учета водопотребления и водоотведения; ЗАО «АМР»; 2010-2012; Средства предприятия; 180,54; 153,979; 23,097; 3,464; Точность измерения водопотребления и водоотведения. 2.9; Проведение бактериальных исследований питьевой воды; ЗАО «АМР»; 2010-2012; Средства предприятия; 333,0; 133,0; 100,0; 100,0; Соблюдение предельно допустимых концентраций питьевой воды. 2.1.0; Режимная наладка котлов; ЗАО «АМР»; 2010-2012; Средства предприятия; 450,0; 150,0; 150,0; 150,0; Сокращение сбросов потребления. 2.1.1; Разработка проекта по сточным водам; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»; 2010; Средства предприятия; 120,0; 120,0; Выполнение требований водного законодательства Российской Федерации. 2.1.2; Благоустройство родников на территории сельских и городских поселений; Администрации сельских и городских поселений; 2010-2012; Администрация Белокалитвинского района; 90,0*; 90,0; *; *; Увеличение пропускной способности воды на природных источниках. 3.Обращение с отходами производства и потребления.. 3.1; Утилизация, обезвреживание, захоронение отходов производства и потребления; ЗАО «АМР»; 2010-2012; Средства предприятия; 2400,0; 800,0; 800,0; 800,0; Улучшение экологической ситуации при обращении с отходами производства и потребления. 3.2; Приобретение сорбирующих материалов для предотвращения загрязнения почв и грунтовых вод; ЗАО «АМР»; 2010-2012; Средства предприятия; 390,0; 100,0; 130,0; 160,0; Обеззараживание загрязнения почв и грунтовых вод. 3.3; Мониторинг почв в местах хранения отходов; ЗАО «АМР»; 2010 – 2012; Средства предприятия; 270,0; 80,0; 90,0; 100,0; Своевременное устранение возможного загрязнения почв. 3.4; Заключение (обновление) договоров с лицензированными организациями на прием и утилизацию опасных отходов; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»; 2010-2012; Средства предприятия; 49,5; 16,5; 16,5; 16,5; Улучшение экологической ситуации при обращении с отходами производства и потребления (ООО «Промэкология, ООО «ЭкоСпас». 3.5; Своевременный вывоз и утилизация твердых бытовых отходов; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»; 2010-2012; Средства предприятия; 288,0; 96,0; 96,0; 96,0; Улучшение экологической ситуации при обращении с отходами производства (ООО «Алмаз). 3.6; Утилизация жидких отходов; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»; 2010 – 2012; Средства предприятия; 1260,0; 420,0; 420,0; 420,0; Улучшение экологической ситуации при обращении с отходами производства (ООО «Универсал). 3.7; Подвоз, разгребание и уплотнение изоляционного грунта на полигоне ТБО; ООО «Алмаз»; 2010 – 2012; Средства предприятия; 1671,0; 520,0; 556,0; 595,0; Соблюдение технологического процесса. Предотвращение возгорания отходов.. 3.8; Ограждение территории полигона ТБО; ООО «Алмаз»; 2010 – 2012; Средства предприятия; 569,8; 162,0; 203,9; 203,9; Предотвращение загрязнения прилегающих земель. 3.9; Увлажнение изоляционного слоя на полигоне ТБО; ООО «Алмаз»; 2010 – 2012; Средства предприятия; 395,0; 120,0; 130,0; 145,0; Соблюдение технологического процесса, предотвращение возгорания. 3.1.0; Подсыпка дорог на территории полигона ТБО; ООО «Алмаз»; 2010 – 2012; Средства предприятия; 240,0; 75,0; 80,0; 85,0; Соблюдение технологического процесса. 3.1.1; Асфальтирование производственной площади на полигоне ТБО; ООО «Алмаз»; 2010; Средства предприятия; 502,2; 502,2; Улучшение пропускной способности на полигон ТБО. 3.1.2; Проектирование и строительство иловых площадок на очистных сооружений канализации : п. Синегорский, х.Голубинка, п.В-Горняцкий; ООО «Исток»; 2010; Средства предприятия; 1500,0; 1500,0; Предотвращение загрязнения от ила и сохранение его на иловых площадках. 3.1.3; Утилизация опасных производственных отходов производства и потребления; ОАО ПТФ «Надежда»; 2010-2012; Средства предприятия; 90,0; 30,0; 30,0; 30,0; Улучшение экологической ситуации при обращении с отходами производства. 3.1.4; Утилизация опасных производственных отходов производства и потребления; ООО «Калитвинский МПК»; 2010-2012; Средства предприятия; 90,0; 30,0; 30,0; 30,0; Улучшение экологической ситуации при обращении с отходами производства. 3.1.5; Ликвидация несанкционированных свалок на территориях сельских и городских поселений; Администрации сельских и городских поселений; 2010-2012; Администрация Белокалитвинского района; 265,6*; 265,6*; *; *; Своевременное устранение несанкционированных свалок. 4. Экологическое образование и воспитание.. 4.1; Экологическое обучение персонала; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ»; 2010-2012; Средства предприятия; 92,5; 17,5; 35,0; 35,0; Повышение квалификации пеонала в области экологии. 4.2; Благотворительные экологические проекты; ЗАО «АМР»; 2010-2012; Средства предприятия; 109,8; 36,6; 36,6; 36,6; Совершенствование системы экологического образования.. 4.3; Подготовка лиц на право работы с опасными отходами; ЗАО «АМР»; 2010; Средства предприятия; 152,0; 152,0; Соблюдение требований законодательства Российской Федерации. 4.4; Обучение персонала по обращению с опасными отходами производства и потребления; ОАО ПТФ «Надежда»; 2010- 2012; Средства предприятия; 65,0; 35,0; 15,0; 15,0; Соблюдение требований законодательства Российской Федерации. 4.5; Обучение персонала по обращению с опасными отходами; ООО «Калитвинский МПК»; 2010; Средства предприятия; 15,0; 15,0; Соблюдение требований законодательства Российской Федерации. 4.6; Организация детско-юношеского движения; Отдел образования Администрации района; 2010-2012; Администрация Белокалитвинского района; 90,3*; 90,3*; *; *; Активизация экологической работы в школах, формирование экологической культуры. 5. Прочие. 5.1; Внедрение системы экологического менеджмента; ЗАО «АМР»; 2012; Средства предприятия; 1500,0; 1500,0; Соответствие Международному стандарту ИСО 14001. 5.2; Проведение работ по озеленению; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ; 2010-2012; Средства предприятия; 60,0; 20,0; 20,0; 20,0; Улучшение экологической ситуации в городе. 5.3; Благоустройство промышленной площадки шлакового двора; ООО «РУСАЛ РЕСАЛ; 2011; Средства предприятия; 120,0; 120,0; Приведение в порядок санитарно-защитной зоны. 5.4; Мероприятия по содержанию зеленых насаждений города; МУП «Зеленый мир»; 2010- 2012; Бюджет Белокалитвинского городского поселения; 4678,1*; 4678,1; *; *; Улучшение экологической ситуации в городе. 5.5; Озеленение прилегающей территории; ООО «Алмаз»; 2010- 2012; Средства предприятия; 60,0; 20,0; 20,0; 20,0; Улучшение экологической ситуации в городе.

- Раздел 4.

- НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Областной закон от 11 марта 2003 г. № 316-ЗС «Об охране окружающей среды в Ростовской области»;

Постановление Администрации Ростовской области от 25.10.2007 №413 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области»

Распоряжение Губернатора Ростовской области от 17.04.1997 г. № 170 «О проведении Дней защиты от экологической опасности под девизом «Экология – Безопасность – Жизнь»;

Приказ Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области от 08.12.2005 г. № 35 «Об утверждении методических указаний по организации деятельности в области обращения с отходами и установлению порядка сбора отходов на территории муниципальных образований Ростовской области».

Устав муниципального образования «Белокалитвинский район»

- Раздел 5.

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА  ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Белокалитвинского района, контроль за непосредственным исполнением мероприятий осуществляется ответственными исполнителями.

Текущая оценка эффективности мероприятий, выполняемых в рамках Программы, осуществляется основным разработчиком Программы. В качестве экологических критериев эффективности выполняемых мероприятий могут применяться количественные показатели «индекс загрязнения атмосферы» (ИЗА), «индекс загрязнения вод» (ИЗВ).

Отчет об исполнении Программы представляется Главе Белокалитвинского района ежегодно.

- Раздел 6.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Охрана атмосферного воздуха:

а) Мониторинг атмосферного воздуха

б) Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

в) Контроль выбросов загрязняющих веществ

Финансирование на охрану атмосферного воздуха за 2010-2012 годы составит – 21464,86 тыс.рублей

2. Охрана водных объектов:

а) Восстановление очистительных систем

б) Очистка сточных вод

в) Соблюдение ПДК питьевой воды

г) Увеличение пропускной способности воды на природных источниках

д) Лабораторные исследования водных источников

Финансирование на охрану водных объектов за 2010-2012 годы составит – 215694,84 тыс.рублей

- Обращение с отходами производства и потребления.

а) Улучшение экологической ситуации при обращении с отходами производства и потребления

б) Предотвращение возгорания отходов производства

в) Мониторинг почв в местах хранения отходов

г) Сооружение иловых площадок

д) Ликвидация несанкционированных свалок

Финансирование в области  отходов производства и потребления за 2010-2012 года составит – 9981,1 тыс.рублей

4.Экологическое образование и воспитание.

а) Повышение квалификации персонала в области экологии

б) Активизация экологической работы в школах

в) Организация детского юношеского движения

Финансирование на экологическое образование и воспитание за 2010-2012 годы составит – 519,6 тыс.рублей

- Прочие.

а) Внедрение системы экологического менеджмента

б) Мероприятия по содержанию зеленых насаждений

Финансирование дополнительных мероприятий за 2010-2012 годы составит – 6418,1 тыс.рублей

Управляющий делами                                                        Л.Г. Василенко