### Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.1. Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского района | Каюдин О.Э. Атмашкина Т.В. Рангавис А.А. |  | 2020 | 2020 | 1240,0 | 1240,0 | 1240,0 |  |
|  | ОМ 1.2. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов на территории Белокалитвинского района (Белокалитвинское городское поселение) | Каюдин О.Э. Атмашкина Т.В. Рангавис А.А. |  | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ОМ 1.3. Расходы на содержание общественных территорий в части полива зеленых насаждений | Каюдин О.Э. Атмашкина Т.В. Рангавис А.А. |  | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ОМ 1.4. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Каюдин О.Э. Атмашкина Т.В. Рангавис А.А. |  | 2020 | 2020 | 93402,6 | 93402,6 | 0 | Оплата производится по факту полностью выполненных работ |
|  | ОМ 1.5.Развитие и благоустройство территорий поселений Белокалитвинского района | Каюдин О.Э. Атмашкина Т.В. Рангавис А.А. |  | 2020 | 2020 | 5185,2 | 5185,2 | 2230,8 |  |
|  | О.М. 1.6 Расходы на обустройство территории пляжа | Каюдин О.Э. Атмашкина Т.В. Рангавис А.А. |  | 2020 | 2020 | 255,7 | 255,7 | 249,3 |  |
|  | О.М. 1.7 Расходы на реализация проектов инициативного бюджетирования | Каюдин О.Э. Атмашкина Т.В. Рангавис А.А. |  | 2020 | 2020 | 5613,3 | 5613,3 | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 2020 | 2020 | 105696,8 | 105696,8 | 3720,1 |  |