****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2017 № 1026 г. Белая Калитва

|  |
| --- |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2017 год |

Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 №1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 №1501 «Об утверждении Методических рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству В.М. Дохнова.

Глава Администрации района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 14.08.2017 № 1026

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Фонд реформирования ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1.  Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Гусейнов Р.Р. | Улучшат жилищные условия 141 семья | X | 219678,5 | 198169,2 | 3012,3 | 11251,6 | 7245,4 |
| 1.1 | Мероприятие 1.  Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу в Белокалитвинском районе | Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на переселение 116 семей | 31.12.2017 | 196710,8 | 178417,0 | 0 | 11048,4 | 7245,4 |
| 1.1.1 | Шолоховское г.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 3 семей | 31.12.2017 | 5116,1 | 4809,1 | 0 | 307,0 | 0 |
| 1.1.2 | Синегорское с.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 19 семей | 31.12.2017 | 28134,0 | 25313,0 | 0 | 1616,0 | 1205,0 |
| 1.1.3 | Коксовское с.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 10 семей | 31.12.2017 | 13475,0 | 10044,2 | 0 | 301,0 | 3129,8 |
| 1.1.4 | Горняцкое с.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 22 семей | 31.12.2017 | 20880,7 | 16891,9 | 0 | 1078,2 | 2910,6 |
| 1.1.5 | Белокалитвинское г.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 62 семей | 31.12.2017 | 124454,7 | 121358,8 | 0 | 7746,2 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Мероприятие 2.  Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе | Гусейнов Р.Р. | Будут обеспечены жилищными сертификатами 4 семьи | 31.12.2017 | 3385,20 | 1750,1 | 1431,9 | 203,2 | 0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Мероприятие 3.  Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, подлежащих обеспечению жильем | Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на обеспечение жильем 21 детей- сирот | 31.12.2017 | 19582,5 | 18002,1 | 1580,4 | 0 | 0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | Улучшат жилищные условия 141 семья | X | 219678,5 | 198169,2 | 3012,3 | 11251,6 | 7245,4 |

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Управляющий делами Л.Г. Василенко