**Строительство Центра культурного развития (г. Белая Калитва, микрорайон«Заречный» ул. Кольцова)**

Заказчик - Администрация Белокалитвинского городского поселения

Подрядчик - ООО «Архстроймеханизация»

Муниципальный контракт заключен 19 декабря 2015 года

Срок окончания строительства - май 2017 года

Сумма контракта 69,9 млн. рублей.

По состоянию на 15.05.2017 освоено 51,4 млн. рублей.

Ведутся работы по благоустройству территории.

